附件

| 东源县“四好农村路”建设三年行动计划表 （2020-2022） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 建设年限 | 建设任务 | 总投资 （万元） |
| 合 计 |  |  | 536.699 | 55397 |
| 1 | 创建示范乡镇 | 2020 | 5 |  |
|  |  | 2021 | 8 |  |
|  |  | 2022 | 8 |  |
|  |  | 小 计 | 21 |  |
| 2 | 县乡道提升及产业园区路(示范生态路) | 2020 | 24.7 | 5187 |
|  |  | 2021 | 20.2 | 4242 |
|  |  | 2022 | 19.5 | 4095 |
|  |  | 小 计 | 64.4 | 13524 |
| 3 | 一村一路 | 2020 | 37 | 5550 |
|  |  | 2021 | 33 | 4950 |
|  |  | 2022 | 57.4 | 8610 |
|  |  | 小 计 | 127.4 | 19110 |
| 4 | 砂土路及通100人以上自然村通硬化路目标 | 2020 | 344.899 | 9303 |
|  |  | 小 计 | 344.899 | 9303 |
| 5 | 交通运输服务站 | 2020 | 5 | 1300 |
|  |  | 2021 | 8 | 2080 |
|  |  | 2022 | 8 | 2080 |
|  |  | 小 计 | 21 | 5460 |
| 6 | 公路服务驿站 | 2020 | 10 | 800 |
|  |  | 2021 | 40 | 3200 |
|  |  | 2022 | 50 | 4000 |
|  |  | 小 计 | 100 | 8000 |
| 备注：1.县乡道提升及产业园区三级路建设单价210万元/公里；2.一村一路建设单价约150万元/公里；3.砂土路建设单价约51万元/公里；4.交通运输服务站260万元/个；5.公路服务驿站建设单价80万元/个。 |  |  |  |  |

公开方式：主动公开