附件：

**东埔河黑臭水体整治2020年第四季度进展情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **进展情况** | **下一步打算** |
| 1 | 东埔河黑臭水体整治项目 | 实施管网改造、景观提升和生态修复工程，持续落实长效管理工作，巩固治理成效，力争2020年底实现东埔河“长制久清” 。 | 1. 由源城区住建局实施的《 2020年东埔河管网改造及景观提升工程》和源西街道办事处实施的《黄子洞河铁炉段生态修复及景观提升工程》正在施工中。 2. 由市生态环境局组织的白岭头河“长制久清”阶段性效果评估，群众满意度达90%以上。 | 加快推进管网改造，景观提升等工程进度，持续落实长效管理工作。 |