河源市综合交通运输体系发展

“十四五”规划

（公众征求意见稿）

河源市交通运输局

广东省交通运输规划研究中心

2021年6月

目  录

前  言	1

第一章 发展基础	2

第一节 发展成就	2

第二节 存在问题	3

第二章 发展要求	5

第三章 发展目标	8

第一节 指导思想	8

第二节 发展原则	8

第三节 发展目标	9

第四章 主要任务	11

第一节 构建能力充分的基础设施体系	11

1.打造“米”字型对外通道	11

2.完善“融深”“融湾”通道	11

3.夯实内部交通网络	14

4.打造农村公路成网示范	16

5.形成多方式交通枢纽布局	18

第二节 打造高质高效的运输服务体系	20

1.构建绿色高效的货运物流体系	20

2.打造便捷舒适的客运服务体系	24

第三节 打造交旅融合的全域旅游交通体系	26

第四节 构建高效普惠的邮政快递体系	28

第五节 建设创新可靠的支持保障体系	29

1.建设先进适用智慧交通	29

2.促进节能环保绿色发展	31

3.提升交通应急保障能力	32

4.提升行业治理效能	33

# 前  言

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是“一带一路”倡议、粤港澳大湾区、交通强国、广东“一核一带一区”、深圳建设中国特色社会主义先行示范区、支持广州“四个出新出彩”等发展战略进入全面推进和整体提升的重要时期。综合交通运输体系建设是河源“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设的重要支撑。

根据河源市政府统一部署，河源市交通运输局负责编制《河源市综合交通运输体系发展“十四五”规划》（以下简称《规划》），规划需涵盖公、铁、水、空多种运输方式，规划期为2021至2025年，展望到2035年。规划是河源市国民经济和社会发展规划体系中的重要专项规划，是全市综合交通运输发展未来五年的指导性规划，同时也是保障交通运输部、广东省“十四五”综合交通运输发展有效落地的区域性规划。规划提出以优化完善综合交通基础设施为重点，完善运输服务与管理，以未来五年政府投资效益最优解为问题导向，贯彻落实综合交通中长期发展规划，实现行业发展愿景。

# 第一章 发展基础

## 第一节 发展成就

“十三五”时期，河源市牢牢把握广东省促进粤东西北地区振兴发展的战略机遇期，以打通对外高快速通道和支持“城市组团式发展”为重点，扎实推进综合交通基础设施网络建设，稳步提升运输服务管理水平，有力支撑河源市经济社会平稳较快发展和全面建成小康社会。

1.规划指导引领作用凸显。“十三五”期间，河源市累计完成交通基础设施投资579亿元，占全市固定资产总投资的15%，交通运输投资为河源市稳增长促发展作出了重大贡献。河源完成了《河源市打造中心城区现代交通网络体系研究》，组织开展了综合立体交通、轨道交通、航空机场、综合客运枢纽、旅游与交通对接等一系列规划研究，明晰了交通发展战略、任务。

2.交通网络建设成效显著。“十三五”期间，河源开工建设赣深高铁和梅龙高铁，实现高速铁路“零”突破。建成汕昆高速、武深高速、河惠莞高速等省内高速公路通道，高速公路里程接近翻一番。规划调整省道17条，实现县县通国道2条以上、镇镇通省道，86%乡镇实现30分钟到高速公路出口，普通国省干线进一步完善。“四好农村路”建设全面推进，建设和改造农村公路7813公里，建制村实现100%通硬化路，紫金县获首批“四好农村路”全国示范县，源城区、东源县被评为省级“四好农村路”示范县。河源电厂二期扩建工程埔前站及厂内专用铁路扩建改造项目稳步推进，东江航道河源段全面恢复通航，镇级快递实现全覆盖，建制村通邮率达100%，建制村快递服务通达率达85.53%，货运基础设施扎实推进。

3.运输服务管理稳步提升。中长途客运结构调整取得成效，多层次客运服务网络基本建立，城际客运、城区公交及城乡客运不断优化完善，旅客运输服务水平显著提升。制定印发《河源市推进运输结构调整实施方案》，推动大宗运输逐步向铁路、水运转移，货运物流降本增效加快。鼓励开发“互联网+”便捷交通、智慧物流服务，加强预约出租车经营管理，快递+电商、快递+制造业等跨产业融合发展不断深入，新业态新模式规范发展。建成启用河源综合交通运输智能管理信息平台，实现与河源网上办事大厅数据共享互通，交通运输信息化管理水平大幅提升。倡导“优先公交、绿色出行”，大力推广新能源公交，绿色交通迈出新步伐。建立健全安全生产责任体系，实施高速公路治超非现场执法，安全应急保障进一步强化。

## 第二节 存在问题

“十三五”期间，虽然河源市综合交通发展水平有了显著提升，但与交通强国建设、高质量发展和建设“示范区”、“排头兵”和“生态河源、现代河源”的要求相比，仍存在一定差距。

1.网络枢纽短板亟需补强。河源虽处于环湾区位，但对外衔接高铁通道尚未建成，高快速公路通道数量不足，水运通道能级不足，融深融湾较困难。截至2020年底，河源市二级以上公路仅占11.2%，远低于全省平均值19.0%，公路基础网络规模较大，技术等级结构不合理，提升改造速度缓慢。既有火车站、客运站等枢纽服务能力普遍较低，高铁站、机场等综合交通枢纽发展滞后。

2.服务品质效率仍需提高。客货运输过度依赖公路，货运集疏运体系较为单一、整体运输效率不高，公铁联运、水铁联运等多式联运模式发展滞后。城市公交覆盖率和服务水平仍然较低，城乡间运输服务发展仍不平衡，农村客运服务网络深度、广度有待加强，公共服务均等化水平有待提升。运输服务新旧业态发展不平衡，传统业态转型升级步伐缓慢，高品质多样化服务供给仍不充分。

3.支持保障力度有待加强。全市交通运输投资主体单一，融资平台和渠道较小，资金筹措能力不足。交通科技和信息化应用水平有待继续提高。绿色低碳交通发展模式转变较缓慢，智慧绿色交通发展需进一步加快。交通运输安全生产形势依然严峻，行业监管水平与各种新业态、新模式发展不完全适应，安全应急力量需进一步加强。

# 第二章 发展要求

纵观国际国内发展形势，“十四五”期，我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，河源综合交通运输发展要抓住机遇、应对挑战，加速基础设施成网优化、服务管理转型提升，提升综合交通服务水平，打造粤东北交通门户枢纽。

1.构建“双循环”的新发展格局，要求河源加快交通基础设施建设，融入国内国际交通大网络。习近平总书记提出要推动形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，要求我们要抓住扩大内需这一战略基点，紧抓供给侧结构性改革这条主线的同时，注重需求侧管理，重视经济循环。“十四五”期，河源要打通“大动脉”、畅通“微循环”，着力拓展交通运输网络的覆盖深度和广度，提高运输保障能力，强化河源融深融湾的通道支撑；要提高内循环效率，完善综合客货运输枢纽，打造高效优质的一体化运输服务体系。

2.国家和省重大战略部署，要求建设更快捷高效的综合交通网络，积极融入粤港澳大湾区大交通体系，强化粤东北交通门户枢纽地位。“双区”建设，构建“一核一带一区”区域发展新格局、省以同等力度推动支持广州“四个出新出彩”等国家和省的一系列战略部署，将进一步巩固和提升深圳、广州核心和引擎作用。河源地处“双区”辐射带动第一圈层，具有区位条件上的天然优势；同时是深圳对口帮扶市，具有长期产业共建的坚实基础。“十四五”期，河源将充分发挥既有“区”的本质，又有“核”的特质的独特优势，积极谋划“融深”“融湾”高快速通道，加强与核心城市快捷直达、与其他城市高效通达的综合交通网络建设。着力谋划事关战略性、全局性的重大项目，纳入到相应层级的国土空间规划，为交通发展预留空间。

3.响应交通强国发展战略，要求交通运输向高质量发展，推动城乡区域交通协调发展达到新高度，建设人民满意交通。“十四五”期，河源要按照国家县域新型城镇化示范、广东省建设交通强国示范省等要求，增强区域交通发展不充分、城乡交通发展不平衡等弱项，补齐市域、县域网络综合技术等级不高、城区道路网络不完善、运输结构不协调等发展短板，加快构建发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网和一体衔接的枢纽体系，加强交通对乡村振兴、新型城镇化、全域旅游等战略的支撑，不断增强人民群众对交通运输的获得感。

4.打造生态经济发展新标杆的新使命新任务，要求交通运输向绿色可持续发展，在服务全国、全省发展大局中实现绿色崛起。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，加强生态文明建设、推动绿色发展，是实现高质量发展的题中之义，“十四五”时期将是我国落实绿色发展理念、实现经济绿色转型的关键期。省委十二届十次全会赋予了河源打造生态经济发展新标杆的新使命新任务，“十四五”时期，河源将始终坚持生态优先的理念，进一步转变交通运输行业发展方式，将绿色发展理念贯穿整个行业发展过程中，以交通运输的绿色发展有力支撑行业可持续发展，扎实推进“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设，打造生态经济发展新标杆。

5.全球新一轮科技革命和产业革命，要求交通运输行业通过科技赋能提高可持续发展能力。新一轮科技和产业革命蓄势待发，多种重大颠覆性技术不断涌现，为交通行业供、需两侧提供了发展新动能。需求方面，高端化、个性化、体验性出行服务需求，及高准时性、低货损、小批量等新兴物流服务需求高速增长。供给方面，无人驾驶、智慧物流等新技术、“一站式”客运出行服务等新业态、新模式将在“十四五”时期落地应用。网约车、定制客运、无人机配送等新业态新模式不断涌现，要求交通与新一轮科技革命推动的数字化、信息化深度融合。在新一轮科技革命和产业变革中，河源或将迎来转型升级的“拐点”，在更多领域和范围实现突破。

# 第三章 发展目标

## 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，以推动交通运输行业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕交通强国、“双区”建设等战略部署，全面落实省委、省政府“1+1+9”工作部署和“一核一带一区”区域发展格局，加强“双区”引领，以“融湾”为纲、“融深”为牵引，以网络化布局、一体化融合、高质量发展为导向，紧盯河源建设“示范区”、“排头兵”和“两个河源”的战略目标，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，把河源建设成为粤东北交通门户枢纽。

## 第二节 发展原则

服务重大战略。支撑国家“一带一路”、粤港澳大湾区、深圳建设先行示范区、乡村振兴等战略，以及省“一核一带一区”、支持广州“四个出新出彩”等部署，及河源市城市发展战略，满足经济社会发展需要。

突出统筹融合。加强政策协调和规划衔接，优化区域功能布局，推动区域城乡协调发展。强化各方式协调衔接，推动交通运输综合化、一体化发展。引导交通运输与旅游、物流等关联产业融合发展，培育新业态、新模式、形成新动能，不断增强发展的整体性。

坚持改革创新。推动技术、制度、政策及管理方式改革创新，让创新成为交通运输提质增效的根本动力。充分发挥粤港澳科技研发与产业创新优势，促进创新要素自由流动，激发各类创新主体活力，加快形成以创新为主要动力和支撑的经济体系，营造良好的市场环境和政策环境

借力“双区效应”。以强烈的核心标杆意识，借力“双区效应”，主动对接、主动支持、主动服务“双区”，深化与双区互联互通、直连直通，构建多元开放、畅顺快捷的区域快速通道网络，拓展新空间、实现新发展。

强化绿色安全。贯彻生态文明理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，衔接国土空间规划，促进交通与自然和谐共生，发展绿色交通，提升交通运输安全保障能力，促进交通运输可持续发展，为河源实现建成全省绿色发展的示范区和融入粤港澳大湾区的生态排头兵，走出生态河源、现代河源的战略目标提供交通支撑。

## 第三节 发展目标

到2025年，基本建成“南融北射、东西贯通”的区域交通大格局，基本形成全域全面“融深”“融湾”的“水陆空铁”高效联运的现代综合交通运输体系，基本实现河源“12131”交通圈，构建以综合运输大通道和枢纽为主的国内国际双循环战略，努力建成大湾区外围物流基地，为粤东北交通门户枢纽和“两个河源”建设打下坚实基础，有力支撑河源经济社会发展。

“12131”交通圈：构建高效便捷的高快速通道网络，以时间换空间，打造河源到大湾区、深圳都市圈及周边城市高铁1小时交通圈，高速公路2小时交通圈；依托高快速铁路通道，基本实现1小时对接周边机场；打造河源到闽赣及海西地区主要城市3小时交通圈；构建畅通的市域交通循环体系，打造中心城区、各县城、中心镇、重要产业园区等重要板块之间市域1小时交通圈。

展望2035年，“米”字型对外通道格局基本形成，外联内畅、立体互联的现代综合交通运输体系更加完善，全域全面“融深”“融湾”能力更加充分，实现“1123”出行交通圈（即：市域及周边地市1小时直达，广、深都市圈1小时通勤，大湾区所有城市2小时通达，国内主要城市3小时到达），交通综合竞争力取得跨越式提升，粤东北交通门户枢纽地位更加凸显，有力支撑河源经济社会发展。

# 第四章 主要任务

## 第一节 构建能力充分的基础设施体系

- 1.打造“米”字型对外通道

依托铁路、公路骨干线路，打造面向长江经济带与大湾区、海南自贸港，对接海上丝绸之路“两个扇面”的高水平对外通道，构筑河源“米”字型综合对外通道格局，发挥河源“承南启北”双向桥头堡作用。打造京深港通道，实现河源南联粤港澳大湾区、北通长江中游城市群；打造沪广、广河通道，实现河源与长三角、海西城市群及与海南自贸港、北部湾城市群的快速连通；打造河韶、河汕通道，实现河源与长株潭城市群及汕尾、深汕合作区的快速连通；打造河清、河源-粤东通道，实现河源与汕潮揭城市群及粤北、粤西地区的快速连通。

- 2.完善“融深”“融湾”通道

积极布局“融深”“融湾”高速通道，凸显河源位于沪广、京深港通道交汇点的区位优势。加快推进河源至广州、深圳“2+2+1”高快速通道建设，即：到广州有赣深-广汕高铁、广河客专2条高铁通道，广河、广紫2条高速公路通道，广州-惠州-河源1条城际轨道；到深圳有赣深、深河2条高铁通道，长深、深河2条高速公路通道，深圳-惠州-河源1条城际轨道。

（1）构建高快速铁路骨架通道

总体布局：“十四五”期努力构建“四横五纵”（“四横”：厦（汕）昆高铁、广河客专、河揭高铁、广梅汕铁路；“五纵”：赣深高铁、赣广高铁、深河高铁、京九铁路、韶关经河源至汕尾铁路）铁路骨架网。

实现与湾区核心城市1小时互通。加快建成赣深高铁，确保2021年顺利通车，实现河源融入深圳都市圈1小时交通圈；通过赣深高铁+广汕高铁（2022年通车），实现河源与广州1小时左右互通。积极配合开展深河高铁前期工作，实现河源至深圳拥有两条高铁通道。全力推动广州至河源客运专线规划建设，新增一条河源通往广州的高铁通道。积极推进赣广高铁前期工作，构建连平县直连广州的快速客运通道。

推动与周边城市快速通达。加速梅龙高铁建成通车，构建河源市通往汕潮揭都市圈的高速客运通道，形成河源与汕潮揭都市圈高铁1小时交通圈。加快推进韶关经河源至汕尾铁路规划建设，构建河源出海铁路通道。积极开展厦（汕）昆高铁韶关至龙川段前期工作，谋划河源至揭阳高铁，强化河源与周边城市联系的东西快速客运通道。

夯实结构调整基础条件。积极推动京九铁路提速改造，增开河源至深圳城际列车，努力实现火车出行公交化。推动开通河源（龙川）至深圳、东莞、惠州等沿海港口地市的海铁联运班列，打通内陆连接“海上丝绸之路”的快速通道。

积极推动融入粤港澳大湾区城际轨道。积极谋划深惠城际延伸至河源，提供河源经惠州向广州、深圳的城际轨道服务，形成便捷联系广州、深圳双中心，串联周边的城际轨道网，强化河源-广州、河源-深圳两条交通快速走廊的功能；加强城际铁路与市域空间结构的耦合，串联中心城区、深河合作区等重点功能组团；加强各层次轨道交通的功能组织，强化枢纽功能，形成多层次轨道交通网络，引导市域空间结构有序发展。

（2）优化高速公路骨架通道

总体布局：“十四五”期努力构建“五横五纵三联”（五横：汕昆高速、长深高速、广紫高速、汕湛高速、梅河韶（连平武）高速；五纵：河惠莞高速、河惠汕高速、龙河高速、大广高速、武深高速；三联：龙寻高速、深河高速、紫汕高速）高速公路网格局。

扩展融深融湾通道。推进河惠汕高速公路前期工作，争取“十四五”期先行启动河惠汕高速公路的梅河高速至河惠莞高速路段建设，谋划深圳至河源高速，进一步完善“融深”通道。积极开展广州至紫金高速规划研究，强化河源与广州都市圈主要城市的联通，改变与广州单一通道格局。完成长深高速河源热水至惠州平南段改扩建，规划龙河高速公路和平上陵至东源热水段改扩建，消除河源“融深”“融湾”大动脉瓶颈。

完善与周边城市的联系通道。建成龙川至寻乌高速，增加河源出省通道，提高路网联通度。积极谋划紫金至汕尾高速，实现河源与东部沿海地区的快速连通。联合梅州、韶关、赣州等地市共同谋划梅河韶（连平武）高速、河惠汕高速延伸至赣州，强化河源与周边城市的连通水平。

- 3.夯实内部交通网络

加强市域（郊）铁路研究，谋划新型轨道交通建设，布局市域组团间轨道交通网，支撑河源市域一体化发展，规划研究中心城区轨道交通高新区至东源县城、轨道交通东源县城至灯塔盆地等轻轨项目，实现市域内外围组团快速通达。

加强不同层级公路互联互通。在重要客流通道、节点和交通瓶颈区域合理布局高速公路互通立交和出入口，增强高速公路与普通干线公路的衔接，重点推进粤赣高速公路顺天互通立交、武深高速连平县崧岭互通立交、河惠莞高速紫金西互通立交等一批互通立交建设。加强对连接经济开发区、产业园区、交通枢纽、沿海港口等重要节点经济干线路段的改造，完善和提升各层级公路互联互通的综合服务功能。

完善普通国省干线网络。推动23条国省道升级改造，推进国道G236线东源县蓝口至黄村段、省道S253线顺天至灯塔段等约560公里国省道升级改造，及国道G205线河源市区段、省道S512线和平县浰源至热水段等约350公里国省道路面改造，提升公路技术等级、通行服务能力及安全水平。加强干线公路养护，强化细化普通国省道的日常养护工作，深入开展预防性养护，建立常态化预防性养护制度和周期性养护制度。

完善市域交通循环体系。加快推进普通国省道及其他重要经济网络公路建设和升级改造，重点推进国道G205线河源热水至埔前段、国道G205线龙川县城段、国道G105线连平县城过境段等改线工程项目，国道G236线龙川县城至佗城段、省道S253线东源县顺天至灯塔段等改建工程项目及国道G205线东源县骆湖至灯塔段等路面改造工程项目建设，构建畅通的市域交通循环体系，提升中心城区的辐射带动能力，打造中心城区、各县城、中心镇、重要产业园区等重要板块之间市域1小时交通圈，实现90%乡镇30分钟通达高速公路出口，推进“一主两副四组团”间的快速衔接，推动城市空间发展格局更加成熟。

构建灯塔盆地外联内通骨架路网，助力农高区快速发展。依托赣深高铁、韶关经河源至汕尾铁路和厦昆高铁河源段，构建“一横两纵”轨道交通轴线；借助粤赣、河惠汕、汕昆及长深高速，构建“两横两纵”高速交通主动脉；加快国道G205、G358线，省道S229、S243、S253、S341、S512线升级改造，搭建“四横三纵”干线路网骨架。强化骨架网络与重大运输通道和综合交通枢纽的快速衔接，促进灯塔盆地融入市域“航空、铁路、高速、航道”多模式、一体化的对外综合交通体系，实现灯塔盆地与主城区和周边县区快速连接，助力农高区快速发展。

推进干线航道扩能升级。大力推进东江河源独石至东莞石龙航道扩能升级工程建设，将东江航道河源至惠州段70公里航道提升至三级航道，通航能力提升达到1000吨，将东江打造成粤东北绿色示范航道，构建粤东北地区出海绿色通道，为铁水联运打下基础。按照“政府引导、市场主导、企业主体”原则，提升内河港口能力，加快河源港源城港区、古竹码头建设，与东江航道升级建成同步运营。

- 4.打造农村公路成网示范

创建省级“四好农村路”示范市。推动建制村通双车道公路改造、新编县道网提档升级等工程，打造“一村一路、多路成网、多村成片”的农村公路网体系。积极创建“四好农村路”示范市，到2022年底，实现全市有30个乡镇创建成市级“四好农村路”示范乡镇，打造1000公里“美丽农村路”，5个县区创建成省级“四好农村路”示范县（区），河源创建成省级“四好农村路”示范市。认真抓好交通运输部“交通强国”农村公路管理养护体制改革试点工作，全面组织开展深化农村公路管理养护体制改革工作，建立完善“二级总路长+县乡村道路长”的三级农村公路路长制组织体系，提升农村公路养护水平。

加速农村公路补短板，助力乡村振兴。补齐农村公路发展短板，充分发挥农村公路在河源市乡村振兴中的先行引领作用，助力乡村振兴。加快县乡道升级改造，新建县道原则按不低于三级公路标准建设，新建村道原则按不低于双车道四级公路标准建设，提高县乡道技术等级和路面铺装水平，重点推进县道X155线东源县康禾至龙紫路连接线路面大修、X185线隆街至雷公礤段路面改造工程、县道X837线中洞至中坝袁田段改建工程等项目，改建一批交通拥堵严重的县乡道路和重要联系道路，畅通乡镇进城下乡通道。提升衔接高速公路、普通国省道的农村公路等级，至2025年基本实现衔接高速公路和国道的农村公路路段达三级及以上。实施省际边界线交通提升工程，畅通县城内部省道-县道-乡道-村道微循环，推进公路安全生命防护工程和危桥改造建设，实现县乡道安全隐患治理达100%。

打造灯塔盆地农村公路成网示范，推进农业农村向高质量发展。紧密结合新型城镇化建设和产业园区发展需要，加速农村公路成网，推动农村公路与乡村旅游、特色农业、产业园区等融合发展。鼓励各县区打造“一镇一特色，一县一品牌”，打造“公路+”休闲锻炼、乡村旅游、人文历史、健康养生等地方特色品牌，支撑和服务乡村振兴战略。重点以灯塔盆地作为农村公路成网先行示范，高标准打造“四好农村路”灯塔盆地现代版，把灯塔盆地打造成为引领河源未来农业农村高质量发展的综合平台。完善灯塔盆地内部路网衔接，重点推进灯塔盆地示范区锦昌路市政道路基础设施、绣富路市政道路基础设施、农业大道公路工程、富民路公路工程等项目建设，增加核心镇与周边镇区连接通道，“串点联线成网”，优化交通出行体验。加强公路与农村经济发展统筹协调，充分发挥公路效益，助力农村经济发展，加强公路对农业产业园、农产品加工业的支撑作用。

- 5.形成多方式交通枢纽布局

综合性交通枢纽是实现不同运输方式、城际城市交通一体衔接、高效运转的重要支撑。“十四五”期河源打造一批客货运枢纽，实现跨区域人员交流快捷便利、货物中转集散高效绿色的多枢纽布局，进一步锚固和提升河源粤东北交通门户枢纽地位。

依托铁路枢纽，打造区域性交通门户枢纽。落实枢纽综合开发理念，发挥枢纽辐射带动作用，以重大交通枢纽为平台汇聚人流、物流，推动枢纽业态与经济发展、城市建设、综合交通融合发展，打造站城一体融合的枢纽经济。加快推进河源东站、龙川西站、和平东站、东源站等综合客运枢纽建设，推动河源站升级改造，按照站城一体原则，采用一体设计、同步建设、同期运营的方式在同一建筑体内实现与城市公共交通的直接衔接。落实公共交通引导土地开发(TOD)，融合城乡客运、城市公交、出租汽车、慢行交通等多种市内运输方式，推进河源东站、龙川西站、和平东站及东源站综合客运枢纽配套设施建设，推动不同运输方式无缝隙、一体化换乘，完善枢纽服务功能。

依托空港枢纽，积极融入大湾区世界级机场群。综合考虑深圳机场、惠州平潭机场等周边机场的航空服务覆盖现状，充分发挥河源环湾区位优势，主动接受大湾区辐射带动，加快河源机场谋划布局，构建与白云机场、深圳机场、惠州平潭机场功能互补的航空服务体系，推动河源积极融入大湾区世界级机场群。着力打造“1+3+4+N”（即1个兼顾通用航空服务的运输机场——河源支线运输机场；3个A1级通用机场——江东、龙川、连平通用机场；4个A2级通用机场；N个直升机起降点）机场体系。重点推进河源支线运输机场、河源（江东）通用机场规划建设，加快推进龙川、东源、连平、紫金通用机场前期工作，争取将和平通用机场纳入省通用机场布局规划，推动机场与高铁、城际铁路、城市公交线路无缝衔接、协同发展。

依托货运枢纽，建设湾区外围物流基地。推动河源市域铁路集装箱中心站、内陆无水港物流园区建设，推动河源市综合保税区铁水联运专用线规划建设，支持货运枢纽（物流园区）与区域内产业互动，积极探索港口码头、物流配送、工业园区紧密衔接的发展模式，提升港站集疏运能力和运行效率，推进与保税、临港（站）物流园区和工业园区的经济融合。重点依托龙川火车站，建设龙川海铁联运综合物流园区、无水港港区和公铁水转运中心，促进多式联运专用载运设备、快速转运设备应用，以及“一单制”全程无缝运输服务，致力将河源龙川打造成为全省山区综合性物流基地典范。

推进公路客运站转型升级和功能调整。结合当前及预测公路客运形势和群众出行习惯变化，调整优化客运站规模，研究搬迁、停运腾退或降级个别城区内现有客运站场，集约、节约用地。推进有较大公路客运需求的县、区客运站建设，建设龙川县城北客运站、连平县客运中心站、灯塔客运枢纽站等县级综合客运站场，基本实现各县（区）至少有一个县级综合客运站。鼓励传统客运站以高养站，有条件的县（区）先行先试，在保障运输服务基本功能的前提下，开展综合开发利用，延伸拓展旅游、停车等服务功能。对确有需要建设镇级客运站的乡镇，可以增设镇村综合服务站，或采用定制班线满足群众出行需求。鼓励有条件的客运站设置专用区域，为公交线路、城际公交化线路和城乡道路客运一体化线路提供首末站服务。

## 第二节 打造高质高效的运输服务体系

- 1.构建绿色高效的货运物流体系

（1）完善物流基础布局

加强物流规划引领。修编河源市货运枢纽规划，重点支持具备多式联运、干支衔接等功能的货运枢纽（物流园区）建设，强化重要枢纽节点与干线铁路、高等级公路和城市主干道间的连接。鼓励依托公路货运站场拓展现代物流服务功能，推动公路货运枢纽与物流园区的融合发展，支持公路货运站场新建和改建甩挂运输、城市配送功能区。

打造物流节点融入大通道。依托综合立体交通骨干网和交通枢纽站场布局，发挥沪广、京深港通道节点优势，加快粤苏皖赣物流大通道河源节点建设，将河源打造成为大通道上的物流节点以及国家物流网络区域节点，突显河源市物流中心集散中转作用。

协调推进物流园区建设。协调工信、发改、商务等部门及各县区推进物流园区建设，重点推进高新区综合物流园区（综合保税区）建设，主动承接粤港澳大湾区现代物流外溢，打造粤东北物流枢纽；协调推进源城现代物流基地、龙川现代生态物流园、城东物流园区、东源盐东共建物流园规划建设，支撑县域产业物流配送。按照货运“无缝衔接”的要求，完善货运枢纽（物流园区）周边衔接路网，强化货运枢纽集疏运功能，提高货物换装的便捷性、兼容性和安全性，降低物流成本。

搭建物流公共信息服务平台。以物流企业和物流园区为依托，借助深圳对口帮扶的力量，构建资源共享的物流信息服务平台，对接深圳全市性物流公共信息服务平台及广东省公共物流信息平台，推进物流信息资源整合和开放共享，为多式联运发展提供技术支撑。

（2）加快推广多式联运

优化调整货运结构，推进多式联运发展。补齐铁路、港口码头集疏运基础设施短板，推进铁路专用线直达堆场、码头，为大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运转移提供基础条件，规划研究疏港铁路，做好国土空间规划预留，推进河源市综合保税区铁水联运专用线规划建设，规划研究大顶铁路专用线，推动多式联运发展。加快韶关经河源至汕尾铁路规划建设，构建河源市出海铁路通道，依托龙川海铁联运综合物流园区，推进海铁联运发展。推动东江航道扩能升级，推进源城港区码头建设，加快推动新港客货码头升级改造，规划研究义合综合码头，加强与大湾区水上互联互通，打通水上出海通道，推动货运向铁水联运、江海联运发展。鼓励企业加快运载单元、快速转运设备、专用载运机具升级改造，推广内陆集装箱，促进集装化、厢式化、标准化装备应用。

引导传统货运站转型。支持公路货运站场改造和转型升级，适应甩挂运输等先进物流组织形式。对业务逐步萎缩且不具有交通区位优势的公路货运站场，应根据城市总体规划和产业布局进行撤并；对拥有货物集结、中转、仓储、运输等功能，适宜向物流节点发展且具备交通区位优势的，可实现传统业务向现代物流转化，向物流园、物流中心转变。统筹货运枢纽型物流园区与城市产业布局协调发展，引导不同运输方式在园区内统筹布局和衔接配合，加强公路货运站场与铁路站、港口的配套，提高多式联运功能和中转服务效率。

完善城乡货运物流。完善集客运、货运、邮政、快递等功能于一体的乡镇综合运输服务站布局，推进村级农村服务点建设，加强乡村“最后一公里”物流快递末端基础设施建设。到2025年，县、乡、村三级物流节点设施覆盖率达100%，实现县县有分拨，镇镇有网点，村村通快递。结合“快递进村”工程，充分利用现有电商物流园区、镇客运站、农村物流服务站等设施，依托农村客运，联合邮政等多部门开通农村物流末端配送线路，发展农村物流线上、线下业务，打造农产品的产、运、销一体化农村物流服务体系，打造农村电商示范工程，推动交通物流、农业、旅游业、电商产业融合发展，全面提升农村物流服务水平，支持河源新型农业发展和乡村振兴。

促进物流创新发展。发展城市绿色货运配送，统筹优化城市末端共同配送网络节点建设，鼓励发展共同配送、统一配送、集中配送、分时配送等集约化配送模式，发展云仓等共享物流模式。推动冷链物流、高铁物流等专业物流模式创新发展，推进大件货物、危化品等特种物流全程无隙监管。依托赣深、梅龙等高铁通道，推动高铁物流发展。

- 2.打造便捷舒适的客运服务体系

（1）构建协同高效的城际客运服务体系

深化湾区城际客运公交化。应对赣深高铁的开通，加快传统道路客运转型升级，鼓励定制化、“互联网+”交通等新业态应用，以MaaS（Mobility as a Service，出行即服务）为理念，提供高质量一站式“门到门”客运服务。鼓励发展河源与广州、深圳、惠州、深汕合作区及湾区其他主要城市之间的定制化、高端化的商务通勤快速客运，推动与惠州客运公交化、一体化运营，加快道路客运电子客票应用。

发展全出行链新业态。鼓励开展联程运输服务，推动道路客运、公交企业与铁路、水运衔接开展联程联运服务，推行“一票制”。鼓励建设具有购票、取票、候车、物流等功能的旅客联程运输服务站点，开通专线客车实现与高铁车站无缝接驳。创新各运输方式在综合客运枢纽内换乘的安检、验票互认模式。

提高城乡客运服务水平。推动城乡公交顺畅对接，推进城市公共交通和周边短途客运班线融合，增设市区到灯塔盆地等城市外围组团、重要乡镇、旅游景区及其他主要客流集散点的公交线路，新增适量城乡公交支线公交车辆；考虑将城乡公交线路接入城市公交枢纽内，打造城乡间高效换乘枢纽场站体系，实现城乡客流便捷换乘。

挖掘水路客运潜力。结合河源市全域旅游发展规划，积极探索水上休闲旅游发展模式。发展生态特色航道，将景观资源与水上观光相结合，开辟东江、新丰江水上游道，深化“东江画廊”、万绿湖等水上特色旅游产业。积极推动中心城区公共客运码头规划建设，建成河源港江东新区古竹码头，规划研究义合综合码头旅游客运功能，建立游客中心，打造东江水上交通。

（2）构建便捷顺畅的城市出行服务体系

统筹城市公交与长途客运、城际客运、城乡客运、慢行交通等其他城市客运要素间的协同联动，形成以集约化公交体系为骨架，常规公交为主体，出租汽车、定制公交、网约车为补充，公共自行车等慢行交通为延伸的现代化公共交通系统。

优先发展公共交通。继续以服务公交线网优化调整为重点，完善公交首末站和中途停靠站设施配套，优化公交运力配置和组织模式，提高换乘便捷度，提升公共交通出行效率和吸引力。推动全市域实现与全国交通一卡通互联互通。依托高铁、城市轨道交通，加强常规公交与高铁站、城市轨道站点、客运站、景区等重要节点的接驳衔接，强化公交集疏运功能。

发展公交新业态。积极鼓励新能源推广应用。鼓励和支持更多市民采用“步行＋自行车”的绿色出行方式出行，提高公共交通、慢行交通、共享交通出行比例，提供多样化优质公交服务。完善非机动车道、步行道等慢行交通基础设施建设。发展共享交通，推动汽车、自行车租赁业规范化、网络化适度发展。统筹发展巡游和网络预约出租汽车，努力构建多样化、差异化出行服务体系。

## 第三节 打造交旅融合的全域旅游交通体系

打造交旅融合的“快进慢游”全域旅游交通体系。响应国家全域旅游、优质旅游发展战略，对接河源市全域旅游发展规划，立足民航、高铁、高速等交通方式，以机场、高铁站场、公路客运站为节点，构建“快进快出”旅游交通网络，重点高质量建设东江百里画廊旅游公路；依托旅游公路主线、旅游公路连接线和旅游公路支线三个层次的旅游公路网络，完善满足旅游体验的“慢游”内循环交通网络，重点推进环万绿湖绿道示范段、东江画廊风景道建设。通过构建完善的“快进慢游”全域旅游交通体系，深入推进国家级、省级全域旅游示范区创建，打造全域旅游“河源样本”，推动生态河源和现代河源“两个河源”建设。

加快推进具有旅游服务功能的普通干线公路建设。提升高速公路互通、连接旅游景区的国省干线的路面铺装水平和沿途景观，升级国道G105、G236、G238、G358等主要省际通道路域景观档次，提高自驾舒适性，增强旅游景区可达的便捷性。

加强红色旅游农村公路建设。加强与河源红色景点、革命老区、旧址等旅游资源的衔接，建设古驿道、绿道等慢行系统的连接公路。规划建设沿江路、环湖路、环山路、串景路等精品示范农村旅游公路，加强景区联动，凸显河源市旅游地域特色。强化通景农村公路的绿化、美化、净化“三化”工作。重点打造四都至青山湖旅游专线公路、闽粤赣边五兴龙县苏维埃旧址红色旅游公路、连平县大湖镇红色旅游公路、紫金县敬梓镇旅游公路、上陵将军山红色旅游公路、热水镇九连革命旧址等旅游景观路，促进交通建设与农村地区资源开发、产业发展有机融合。

加强旅游公路配套建设。加快“旅游+交通”融合进程，将公路及配套服务设施建设与旅游设施建设相结合，完善普通国省干线公路沿线服务区、旅游驿站、汽车营地、休息区、停车区或便民服务点等服务设施建设，新增国道G205礤下停车区、国道G205高埔服务区、省道S512热水服务区等一批普通国省干线公路服务站，推进国道G205仙塘服务区、国道G236径贝服务区、省道S229长塘服务区、省道S253忠信服务区、省道S340义容服务区等一批普通国省干线公路服务站改造，拓展公路旅游功能。鼓励汽车客运站与旅游集散中心合作，在汽车客运站设置景区专用候车室，实现运游一票到底，开展旅游客运专线、旅游直通车、旅游公交、景区小交通等运游结合特色业务。

加强水路旅游配套建设。加快旅游客运码头建设，建成江东新区古竹码头等客运码头，规划研究义合综合码头旅游客运功能，开发东江水上旅游航线，强化水上旅游功能。

## 第四节 构建高效普惠的邮政快递体系

完善邮政快递基础设施建设。优化基础网络布局，加快建设覆盖城乡的邮政基础设施，构建邮件处理中心、邮政局（所）、社区邮政便民服务点和农村邮政便民服务站（村邮站）组成的三级邮政服务网。优化快递网络空间布局，构建普惠城乡、服务优质、安全高效的县、镇、村的三级快递服务网络体系，实现乡乡有网点，村村通快递。加快邮政普遍服务营业网点标准化建设，推进邮政服务进园区、进商区、进政区、进小区、进校区、进景区，解决“最后一公里”的瓶颈问题，提升末端服务能力。

推进快递进村工程。通过邮快合作、快快合作、交快合作、快商合作等多种方式整合资源，完善农村地区快递基础设施建设，提升邮政业在农村末端的服务能力和水平，到2022年底实现全市所有建制村快递进村100%全覆盖，全面提升农村快递的服务水平，进一步畅通“工业品下乡，农产品进城”渠道，促进河源乡村振兴。充分发挥农村地区邮政网点健全、配送网络通达的优势，同快递企业合作开展农村快件代收代投服务。积极推动紫金物流产业园建设，打造农村电商物流供应链服务平台，鼓励快递企业积极参与和平县、紫金县、龙川县国家电子商务进农村综合示范县及东源县、连平县省级电子商务进农村综合示范县建设，支持快递业务与农村电子商务融合发展，利用村级电子商务配送站点提供快件收转投、自提服务。依托灯塔盆地国家现代农业示范区建设，推动开展农村物流产业链示范工程。

积极推动“交邮融合”。充分利用大力开展交通基础设施规划建设之契机，推进在民航、铁路、公路枢纽及物流园区同步规划、同步建设邮件、快件处理中心等邮政快递基础设施，鼓励运输企业加强与邮政快递企业合作，实现交通与邮政快递融合发展。大力推进邮、快件“上高铁、上火车、上汽车”项目，实现多种方式联运。依托赣深、梅龙高铁的开通，探索高铁运邮快件模式。鼓励邮政、快递企业利用农村客运站、货物站场建设仓储场地、分拨中心。

## 第五节 建设创新可靠的支持保障体系

- 1.建设先进适用智慧交通

积极开展智慧交通发展规划编制工作。规划、整合、构建河源智慧交通设施系统，从基础设施、行业管理、交通监管、信息服务、交通执法、安全防控等各个方面制定完善的智慧交通发展规划。

推动构建交通数据中心。汇集全市政府部门、企事业交通相关数据，按照统一标准实现数据跨部门、跨层级整合，建立数据共享与开放机制，构建交通数据中心。推进河源市公路、水路、民航、铁路、邮政、城市公共交通等监管系统联网，加快推进交通、公安、环保、质监等部门数据交换和监管行动，实现各种运输方式的信息共享。

提升出行服务智慧水平。继续提升相关交通出行APP的功能和用户体验，加强有效交通信息的实时推送。依托互联网、大数据、新能源等技术，优化城市交通规划，打造舒适、便捷、绿色的城乡智慧公共交通系统，推动构建深圳都市圈公交一体化，推行公交一卡通，为大湾区旅客到河源观光旅游休闲提供便利的出行条件。

推动“一单到底”的全程物流信息化服务。加快建设行业、区域和面向物流快递企业的公共信息服务平台，促进物流快递信息交换和共享。启动“物联网”的前瞻性研究工作，率先发展“物联网”探索创新“互联网+高效物流”、“智慧物流”等新模式。鼓励全市传统货运企业利用先进信息技术，优化运输组织；鼓励创新物流信息平台功能，实现物流资源的有效聚集和优化配置。

推进农村公路管理信息化。推动建立农村公路综合监管平台，逐步实现农村公路智能化管理。研究建立智慧路长信息管理系统，开展智慧路长信息管理平台应用试点，协助“路长制”落地实施。

- 2.促进节能环保绿色发展

集约利用交通通道线位资源，推进交通轴线国土空间规划工作，主动优化空间布局，统筹铁路、轨道、公路、市政道路与综合管廊线位立体规划，加强廊道建设与城市规划衔接，引导城市空间有序拓展。

提升港口污染应急能力。优化港口污染治理模式，新建港口码头同步推进环保设施建设，健全环保标准制度，积极推进原油、成品油装船码头油气回收，分阶段、分区域开展码头油气回收设施改造。

推进交通节能减排。优化运输结构，推广高效运输组织方式。提高水路、铁路承担的大宗货物运输量，充分发展水运运输，降低全市公路货运分担率，加快发展城市公共交通；大力发展多式联运、集装箱运输和甩挂运输等高效运输组织方式；提高物流信息化水平，打造“互联网+高效物流”，提升交通货运与物流信息化发展水平。

加快新能源和清洁运输装备推广应用。强化车辆节能减排技术应用，推广混合动力汽车、新能源车、CNG车等节能环保车型；完善加气站、充电桩等配套设施建设；持续推动落实公交电动化的目标任务；推进城市绿色货运配送，加大新能源城市配送车辆推广应用力度；推广LNG绿色能源船和电动船等新能源船舶；继续推进既有铁路电气化改造。

推广资源综合利用和循环利用技术。鼓励按照“减量化、再利用、资源化”原则选择交通基础设施建设材料和施工工艺，实现材料再生循环利用；推广高速公路服务区、港口、铁路站段水资源综合循环利用。

- 3.提升交通应急保障能力

提升行业本质安全水平。提升交通基础设施的安全水平和抗灾能力，坚持建养并重，强化预防性养护工作，特别是加强干线公路和农村公路、桥梁养护力度，提高耐久性、可靠性和使用寿命。

推进“平安交通”建设。继续深入开展各领域的“平安交通”创建活动，及安全生产隐患排查治理“回头看”活动。强化危化品车辆、农村客运、船舶运输动态监管和安全防控，安装重型货车视频监控系统，实现GPS和监控探头全覆盖。督促汽车客运站落实实行全员安全生产责任制度的要求。

完善交通安全生产责任体系。综合运用法律、经济和行政手段，督促企业落实主体责任。继续对规模企业安全生产诚信等级进行达标考核，确保到2025年河源市内主要客货经营企业安全生产诚信等级评定率达到90%以上。建立安全生产违法行为信息库及相关管理制度，形成部门间违法违规行为相互通报机制。

完善安全预控体系。推进铁路、公路、水运各方式，以及安监、公安各部门间的安全生产监管监察信息共享。充分利用信息化、智能化、大数据等科技手段提升动态监测预警、舆情监测、安全风险分析研判水平。建立健全跨方式、跨部门的综合交通预警、应急信息沟通机制。结合东江和万绿湖等重点水域码头规划建设，配套建设信息化监管设施，包括CCTV监控，智能化预防船舶碰撞桥梁系统，全面提升东江和万绿湖航道航运监管感知能力和智能化水平。

加强应急能力建设。结合省交通应急体系建设，构建完善普通国省干线公路的应急预案体系，完善应急设施设备和救援队伍，加强资金保障。组织开展多种形式的实战演练演习，提升普通国省道突发事件的应急处置能力。继续推进河源省级公路交通应急装备物资储备保障中心建设，更好的满足河源应对重大公路交通突发事件（抢险救灾和国防交通战备）对装备物资和保障队伍的要求。加强水上搜救能力建设，提升水上搜救水平。在东江干流航道沿线和万绿湖沿岸乡镇水域，布局建设水上搜救网络，分段设置水上搜救工作站，并配备工作码头、船艇、物资仓库和物资，以及其他专业设备，实现东江干流水上搜救管理工作网格化。

- 4.提升行业治理效能

建立行业信用体系。贯彻实施交通运输部《关于加强交通运输行业信用体系建设的若干意见》，依托已有行业考核制度，健全信用信息档案，建立健全交通运输社会征信体系和市场主体分类分级管理制度，逐步建立具有监督、申诉和复核机制的综合信用考核评价体系。

深化行业改革。坚持法治引领，完善综合交通法规体系。交通法治体系完善方面，围绕交通运输工作规范化、程序化、法治化的目标，健全完善综合交通运输法规制度体系、重大行政决策机制，行政执法行为规范体系；交通运输管理体制改革方面，进一步理顺交通运输管理体制，切实加大政府职能转变，处理好政府和市场关系，推进重点领域改革。强化规划协同，实现“多规合一”、“多规融合”。

推动养护管理体制机制改革。紧抓河源作为交通运输部“交通强国”农村公路养护体制改革全国试点市机遇，制定《河源市深化农村公路管理养护体制改革方案》，进一步理顺管理体制，明晰各级政府及各级管理部门权责，明确其管理事权和支出责任，县道的养护纳入地市级事权，乡村道的养护纳入县级事权。建立普通公路管养监督考核机制，并将考核情况纳入地方政府政绩考核结果中。完善农村公路养护资金筹措机制，加快建立“以县级人民政府财政投入为主，省、市两级政府为辅，多渠道筹资相结合”的农村公路发展资金筹措机制。

优化营商环境。健全市场治理规则，深入推进简政放权，破除区域壁垒，防止市场垄断，完善运输价格形成机制，构建统一开放、竞争有序的现代交通市场体系。全面实施市场准入负面清单制度，构建以信用为基础的新型监管机制。

扩大社会参与。健全公共决策机制，实行依法决策、民主决策。鼓励交通行业组织积极参与行业治理，引导社会组织依法自治、规范自律，拓宽公众参与交通治理渠道。推动政府信息公开，建立健全公共监督机制。

培育交通文明。推进优秀交通文化传承创新，加强重要交通遗迹遗存、现代交通重大工程的保护利用和精神挖掘，讲好中国交通故事。弘扬交通精神，增强行业凝聚力和战斗力。全方位提升交通参与者文明素养，引导文明出行，营造文明交通环境，推动全社会交通文明程度大幅提升。

粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区

“一核”指珠三角核心区，“一带”指沿海经济带，“一区”指北部生态发展区。