附件2

河源市“十四五”规划重大建设项目汇总表

投资单位：亿元

| 序号 | 项目类型 | 计划总投资 | 到2020年底 累计完成投资 | “十四五”时期 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计：350项 | 5669 | 429 | 3300 |
| 一 | 综合交通运输体系工程：48项 | 1498 | 172 | 671 |
|  | （一）轨道交通项目：6项 | 660 | 156 | 126 |
|  | （二）公路项目：33项 | 723 | 16 | 485 |
|  | （三）机场工程：6项 | 58 | 0 | 12 |
|  | （四）港航工程：3项 | 58 | 0 | 48 |
| 二 | 现代能源保障工程：10项 | 359 | 50 | 275 |
| 三 | 现代水利基础设施工程：27项 | 361 | 0 | 215 |
|  | （一）水利防灾减灾项目：10项 | 49 | 0 | 49 |
|  | （二）水资源保障建设项目：9项 | 223 | 0 | 77 |
|  | （三）农村水利建设项目：8项 | 89 | 0 | 89 |
| 四 | 生态环境保护工程：25项 | 104 | 3 | 101 |
|  | （一）污水处理设施建设项目：13项 | 63 | 1 | 62 |
|  | （二）垃圾处理设施建设项目：7项 | 27 | 0 | 27 |
|  | （三）生态环境综合治理项目：5项 | 14 | 2 | 12 |
| 五 | 城市基础设施工程：50项 | 426 | 31 | 369 |
|  | （一）市政基础设施项目：34项 | 288 | 29 | 243 |
|  | （二）城市供水项目：8项 | 27 | 2 | 25 |
|  | （三）城市提质扩容项目：8项 | 111 | 0 | 101 |
| 六 | 信息化建设工程：8项 | 202 | 35 | 70 |
| 七 | 区域融合发展工程：23项 | 1317 | 23 | 334 |
| 八 | 现代产业体系工程：69项 | 953 | 82 | 858 |
|  | （一）电子信息技术工程：13项 | 102 | 27 | 75 |
|  | （二）生物医学产业工程：5项 | 17 | 2 | 15 |
|  | （三）高端装备制造工程：6项 | 31 | 3 | 28 |
|  | （四）新材料产业工程：4项 | 28 | 1 | 27 |
|  | （五）传统产业提升工程：19项 | 320 | 18 | 303 |
|  | （六）现代服务业工程：13项 | 188 | 7 | 182 |
|  | （七）旅游开发项目：9项 | 267 | 25 | 228 |
| 九 | 农业现代化工程：14项 | 89 | 3 | 82 |
| 十 | 民生保障工程：76项 | 360 | 31 | 326 |
|  | （一）教育项目：29项 | 124 | 4 | 121 |
|  | （二）医疗卫生项目：20项 | 82 | 9 | 73 |
|  | （三）文化体育项目：16项 | 94 | 1 | 90 |
|  | （四）居民保障项目：11项 | 59 | 18 | 42 |

公开方式：主动公开