基本建设项目计划总投资及完成情况

| 项 目 | 全 市 |  |  | 2001年分县区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000年 | 2001年 | 比增% | 市 直 | 源城区 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 264481 155445 118407 120661 34656 109272 | 340945 216471 162003 143661 61216 125109 | 28.9 39.3 36.8 19.1 76.6 14.5 | 91604 50951 39771 24938 25897 40562 | 25058 12308 8550 9138 3170 11396 |

基本建设项目计划总投资及完成情况(续)

| 项 目 | 2001年分县区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紫金县 | 龙川县 | 连平县 | 和平县 | 东源县 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 52433 36438 20428 33843 300 15959 | 30969 29394 28629 25293 3985 1556 | 12175 6678 5516 5858 5737 | 60318 35254 23507 12382 15677 25064 | 68388 45448 35602 32209 12187 24835 |

—163—

更新改造项目计划总投资及完成情况

| 项 目 | 全 市 |  |  | 2001年分县区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000年 | 2001年 | 比增% | 市 直 | 源城区 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 125576 70556 32689 200399 50203 54612 | 115589 75049 32198 50399 17628 42636 | -8 6.4 -1.5 -74.9 -64.9 -21.9 |  | 34649 11982 4687 370 11612 24763 |

更新改造项目计划总投资及完成情况(续)

| 项 目 | 2001年分县区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紫金县 | 龙川县 | 连平县 | 和平县 | 东源县 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 1525 797 648 775 728 | 20632 13487 7603 7471 6016 7145 | 55241 45241 15718 38241 10000 |  | 3542 3542 3542 3542 |

—164—