基本建设项目计划总投资及完成情况

| 项 目 | 全 市 |  |  | 2002年分县区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001年 | 2002年 | 比增% | 市 直 | 源城区 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 340945 216471 162003 143661 61216 125109 | 370596 265633 168574 129042 49064 112198 | 8.7 22.71 4.06 -10.18 -19.85 -10.32 | 100123 64254 43396 37165 27016 36208 | 26855 13547 9606 10061 3483 14458 |

基本建设项目计划总投资及完成情况(续)

| 项 目 | 2002年分县区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 72042 67641 35598 23918 934 10047 | 70083 55463 24395 8788 14316 14620 | 43255 35239 33142 23965 3315 8116 | 46596 22563 16691 22563 24033 | 11642 6926 5746 2582 4716 |

—169—

更新改造项目计划总投资及完成情况

| 项 目 | 全 市 |  |  | 2002年分县区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001年 | 2002年 | 比增% | 市 直 | 源城区 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 115589 75049 32198 50399 17628 42636 | 107630 63624 40628 35925 16643 | -6.89 -15.22 26.18 -28.72 -60.96 | 4616 4610 3954 4610 6 | 43635 11055 5991 11055 5217 |

更新改造项目计划总投资及完成情况(续)

| 项 目 | 2002年分县区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
| 计划总投资（万元） 自开始建设至本年底 累计完成投资（万元） 其中：本年完成投资 累计新增固定资产（万元） 未完工程投资（万元） 全部建成尚需投资（万元） | 1389 1389 1389 1389 |  | 23318 18423 7547 5264 4895 | 6138 4688 4688 4688 1450 | 28534 23459 17059 8919 5075 |

—170—