| 附 件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年县（区）政府（管委会）电网建设工作评价考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 一、推进电网建设协调机制、措施落实情况（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具体措施 | 分值 | 评分标准 | 打分结果 | 完成情况简述 | 备注 |
| 1 | 成立以县（区）政府（管委会）主要负责同志为组长的推进电网建设领导机构和办事机构。 | 5 | 未成立（未及时调整的视为未成立）的扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 办事机构高效开展工作，及时解决电网建设中存在的问题，每季度召开办公会议。 | 5 | 推进电网建设工作领导小组根据电网建设任务进展情况每季度召开办公会议，研究解决电网建设工作中存在的问题（以会议签到表、会议照片、会议纪要为证，会议纪要必须明确协调解决的问题、具体落实单位及解决时间节点）。如超期未解决的，每超期1个项目，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 3 | 任务分解至各乡镇、有关单位，明确责任人并签订责任书。 | 5 | 未与责任乡镇、有关单位签订工作责任书的每个扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 4 | 将电网建设项目按本级重点项目要求管理，列入本级重点督办事项。 | 5 | 未按本级重点项目要求管理的扣5分，未列入本级重点督办事项的扣3分。 |  |  |  |
| 5 | 每年落实电网建设配套资金不少于50万元，专门用于解决电网建设征地、拆迁、青赔的资金缺口，并制定资金使用管理办法，规范使用。 | 5 | 检查资金到位情况，未到位的不得分，未专款专用的按比例扣分；未制订资金使用管理办法的扣2分。 |  |  |  |
| 6 | 保障电网建设规划实施、提高电网建设办事效率、落实电网设施安全保护 | 5 | 存在电网建设规划与其他规划不衔接、电网建设项目许可（审批）超期、电网设施保护不力的，除不可抗力因素造成外，每发生1项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 二、电网建设投资完成情况（70分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具体措施 | 分值 | 评分标准 | 打分结果 | 完成情况简述 | 备注 |
| 1 | 35千伏及以上主网项目 | 40 | 1.没有主网节点任务的，取全市本项节点得分平均值。 2.有节点任务的，按实际完成节点计算得分,考核包括过程考核和节点完成考核。单个节点满分值=40分/该单位考核节点数。（1）按时完成的节点，单个节点分值=40分/该单位考核节点数；（2）超时1个月内完成的节点，单个节点分值=40分/该单位考核节点数*0.8；（3）超时2个月内完成的节点，单个节点分值=40分/该单位考核节点数*0.6；（4）超时3个月内完成的节点，单个节点分值=40分/该单位考核节点数*0.5；（5）超时3个月及以上完成的节点，若在节点考核时间已移交塔基数占总塔基数的80%及以上（已移交变电站场地面积占变电站场地总面积80%及以上）且不影响项目总体建设进度及投产，单个节点分值=40分/该单位考核节点数*0.4；（6）超时3个月及以上未完成的节点，若在考核节点时间已移交塔基数占总塔基数的80%及以上（已移交变电站场地面积占变电站场地总面积80%及以上）且不影响项目总体建设进度及投产，单个节点分值=40分/该单位考核节点数*0.2，否则不得分。 3.考核节点数超过全市考核节点平均数的单位在本项得分的基础上：（1）超平均节点1个，乘以110%计算得分；（2）超平均节点2个，乘以120%计算得分；（3）超平均节点3个及以上，乘以130%计算得分。 4.考核节点数低于全市考核节点平均数的单位在本项得分的基础上：（1）低平均节点1个，乘以90%计算得分；（2）低平均节点2个及以上，乘以80%计算得分。 5.为支持电网建设,对年度电网建设配套资金实际使用超出50万元的县(区)政府（管委会）予以加分（专门用于解决电网建设征地、拆迁、青赔等的资金缺口，需提供相关支付凭证核查），最高加5分。 (1)超50万元以上100万元以下，加2分；(2)超100万元以上200万元以下，加3分；(3)超200万元以上，加5分。 |  |  |  |
| 2 | 10千伏及以下配网项目 | 30 | 完成投资100%及以上的得满分，100%以下70%及以上的按比例计算得分，70%以下不得分。 |  |  |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  |  |