前 言

河源市位于广东省东北部、东江中上游，历史悠久，是客家先民南下开基之地，是百越文化与中原文化最早交融之地，是客家文化的起源地之一，也是岭南文化的发祥地之一。河源市自然资源丰富，是广东省重要矿藏区、林产区、水源区，是广东省重要生态屏障和粤港重要饮用水源地，也是华南地区重要的商品林基地和油茶产业重点发展区。

近年来，河源市坚定践行“绿水青山就是金山银山”的理念，聚焦人民日益增长的优美生态环境和优质生态产品的需要，以及对林业生态建设的新期待，以服务河源经济社会发展大局为目标，打造“生态河源”和“现代河源”，大力推动林业生态建设提质增效，把河源市建设成为全省绿色发展的示范区、融入粤港澳大湾区的生态排头兵。凭借良好、宜居的生态环境，河源先后荣获“中国优秀旅游城市”“国家卫生城市”“国家园林城市”等殊荣。截至2018年底，河源市林木覆盖率达72.95%，中心城区建成区绿化覆盖率达41.41%，人均公园绿地面积达12.98m2。

本规划围绕创建国家森林城市的总体目标，在分析河源市本底资源、生态建设现状、指标差距、绿化潜力等基础上，论述了河源市森林城市建设方向，从森林生态体系、森林服务体系、森林产业体系、森林生态文化体系和森林支撑保障体系五方面着手，有针对性地规划了五大体系中的各项工程，以期在

全市范围内构建起稳定健康、城乡一体、富惠市民的自然生态系统，为河源市建成粤北生态安全屏障和融入粤港澳大湾区生态排头兵贡献力量。

本规划编制过程中，得到了广东省绿化委员会、广东省林业局、河源市人民政府、河源市各“创森”成员单位及各区县政府的大力支持与配合，使得本规划顺利完成。特此感谢。

规划编制组

目 录

1项目建设背景与意义	1

1.1河源创建国家森林城市的背景	1

1.2河源创建国家森林城市的意义	4

2项目区概况	7

2.1自然地理概况	7

2.2社会经济概况	10

2.3资源概况	12

2.4生态环境状况	14

2.5自然保护地建设概况	16

3森林城市建设现状与特征分析	18

3.1森林资源特征分析	18

3.2城区绿地建设现状分析	24

3.3“创森”差距分析	26

3.4“创森”的优势与挑战	48

3.5绿化用地潜力	53

4建设目标与布局	55

4.1指导思想	55

4.2规划原则	55

4.3规划依据	56

4.4相关规划衔接	59

4.5规划范围	62

4.6规划期限	62

4.7建设目标	62

4.8分区与布局	66

5森林生态体系建设规划	70

5.1城区绿化提升工程	70

5.2森林屏障建设工程	80

5.3镇村绿化美化工程	83

5.4廊道绿化提升工程	86

5.5森林质量精准提升工程	92

5.6生物多样性保护	94

6森林服务体系建设规划	101

6.1绿道网络建设	101

6.2解说标识系统建设	105

6.3开放式管理公园建设	106

6.4生态康养服务	108

7 森林产业体系建设规划	110

7.1生态旅游产业建设	110

7.2林业产业基地建设	114

8 森林生态文化体系建设规划	118

8.1森林文化基础设施建设	118

8.2森林文化保护	121

8.3森林文化传播	124

9森林支撑保障体系建设规划	126

9.1森林防火能力提升	126

9.2林业有害生物防治能力提升	129

9.3林业科技推广与应用	131

9.4林业信息化建设	134

9.5林政资源管理	137

10 树种规划	141

10.1规划原则	141

10.2树种规划	142

11投资估算及资金筹措	145

11.1估算依据	145

11.2工程投资	145

11.3资金筹措	148

12效益分析	150

12.1生态效益评价	150

12.2经济效益评价	154

12.3社会效益评价	155

13 规划实施保障措施	157

13.1 组织保障措施	157

13.2 制度保障措施	157

13.3 技术保障措施	158

13.4 宣教保障措施	158

13.5 资金保障措施	158

附表：

- 河源市道路绿化统计表

- 河源市水岸绿化统计表

- 河源市重要水源地森林覆盖率统计表

- 河源市树种丰富度统计表

- 河源市森林公园统计表

- 河源市湿地公园统计表

- 河源市自然保护区统计表

- 河源市乡镇公园统计表

- 河源市森林城市建设投资估算表

附图：

- 地理区位图

- 卫星影像图

- 水系现状分布图

- 道路现状分布图

- 湿地资源分布图

- 森林资源分布图

- 生态休闲场所20km服务半径图

- 中心城区公园绿地500m服务半径图

- 功能分区图

- 总体布局图

- 中心城区建成区绿地系统结构图

- 中心城区建成区公园绿地建设规划图

- 建成区林荫道建设规划图

- 人工造林规划图

- 封山育林规划图

- 镇村绿化美化工程规划图

- 乡村道路规划图

- 道路绿化规划图

- 水岸绿化规划图

- 森林质量精准提升规划图

- 生物多样性保护建设规划图

- 生态旅游产业规划图

- 特色经济林基地规划图

- 林下经济基地规划图

- 苗木花卉产业规划图

- 科普教育基地建设规划图

- 义务植树基地建设规划图

- 树种选择

附件：

- 广东省林业局关于对广东省河源市创建国家森林城市予以备案的请示（粤林〔2018〕159号）

- 国家林业和草原局宣传中心关于对广东省河源市建设国家森林城市备案的复函（宣管字〔2018〕74号）

- 河源市人民政府办公室关于成立河源市创建国家森林城市工作领导小组的通知（河府办函〔2019〕33号）

1项目建设背景与意义

1.1河源创建国家森林城市的背景

1.1.1国家森林城市已形成蓬勃发展的态势

开展国家森林城市建设，是国家林业和草原局为了适应中国国情和发展阶段，推进城乡生态建设的一项创新实践。2003年中共中央国务院《关于加快林业发展的决定》发布，赋予了林业在生态建设中的首要地位，提出了“全国动员、全民动手、全社会办林业”的建设方针，确定了城乡林业发展建设的总体思路，为国家森林城市建设指明了发展方向，直接促成了首个国家森林城市的诞生。2004年，全国绿化委员会、国家林业和草原局正式启动了国家森林城市评定工作，并着手制定国家森林城市评价指标，依托每年举办的“中国森林城市论坛”来探索经验，传播理念，凝聚共识。

2008至2012年，随着《国家森林城市评价指标》（LY/T 2004-2012）的出台，标志着国家森林城市建设进入了科学化轨道。2013年，党的“十八大”把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，作出建设生态文明和“美丽中国”的重大战略部署。国家林业和草原局印发了《推进生态文明建设规划纲要》，进一步明确了开展城市林业建设、美丽乡村建设等的重要性，为森林城市建设提供了有力的政策支持和保障，自此国家森林城市建设也正式进入到国家发展的战略层面。2014年以来，中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划》《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》等，都将森林城市建设作为重要内容予以强调，并对森林城市建设提出了新的要求。2016年1月26日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十二次会议时，强调森林关系国家生态安全，提出了“要着力开展森林城市建设”，各地积极响应号召，“创森”工作呈现出蓬勃发展的势头。2017年，“党的十九大”召开标志着我国生态文明建设已迈入新时代，提出了“坚持人与自然和谐共生”的基本方略，为我国新时代森林城市建设指明了方向。2018年7月，在贵阳市召开生态文明贵阳国际论坛2018年年会“森林城市·绿色共享”专题论坛，充分显示了森林城市建设已经成为我国生态文明建设的重要载体。论坛上发布了《全国森林城市发展规划（2018-2025年）》，该规划明确了未来我国森林城市发展的目标、布局、重点任务与建设内容，为今后一个时期全国森林城市建设奠定了基础。

2004年以来，历经十几年不断的总结与发展，创建森林城市已成为建设生态文明和“美丽中国”的首要举措，在全国形成了蓬勃发展的良好态势。截至2018年底，全国已有300多个城市开展了国家森林城市建设，其中166个城市获得“国家森林城市”称号。自2019年10月1日起，《国家森林城市评价指标》（GB/T 37342-2019）正式施行，森林城市建设的顶层设计不断完善，形成了高位推进和科学管理的新格局。

1.1.2广东省正率先建设全国绿色生态省

广东省历来高度重视林业生态建设，2013年颁布了《中共广东省委广东省人民政府关于全面推进新一轮绿化广东大行动的决定》（粤发〔2013〕11号），提出通过10年左右的努力，将广东省建设成为森林生态体系完善、林业产业发达、林业生态文化繁荣、人与自然和谐的全国绿色生态第一省。自此掀起了全省第二次绿化广东的热潮，森林城市的建设也被作为建设生态强省、推进生态文明的重要手段予以推广，在推进生态文明和“美丽中国”建设的新时期，迈出了关键性的一步。2016年9月，国家林业和草原局与广东省政府签署《率先建设全国绿色生态省合作框架协议》，同年12月，广东省发布《广东省生态文明体制改革实施方案》《关于健全生态保护补偿机制的实施意见》《广东省生态文明建设“十三五”规划》等，进一步提出要积极创建国家森林城市，加强森林建设与保护，率先在全国实现突破，将广东建设成为全国绿色生态强省。2018年6月，在召开中国共产党广东省第十二届委员会第四次全体会议上，广东省委书记李希指出，广东要以构建“一核一带一区”区域发展格局为重点，加快区域协调发展。同年12月，广东省正式实施《绿美南粤三年行动计划》，并将其作为新一轮绿化广东大行动的延伸和拓展，更好地推动了广东省森林城市的建设工作。

目前，广州、惠州、东莞、珠海、肇庆、佛山、江门、深圳、中山9个珠三角城市已经成功创建国家森林城市，初步形成了珠三角国家森林城市群的架构。梅州、汕头、潮州、揭阳、茂名、阳江、云浮、清远、韶关等城市也加快了创建步伐，创建国家森林城市成为广东省生态先行、建设全国绿色生态强省战略的重要途径。

1.1.3河源市积极融入粤港澳大湾区

河源市自然资源丰富，生态环境良好，是广东重要的林产区、水源区、生态屏障和粤港重要饮用水源地，也是华南地区主要的商品林基地和油茶产业发展区。近年来，河源市深入贯彻落实习近平生态文明思想和“十九大”精神，严格按照省委、省政府对河源建设绿色发展示范区、融入粤港澳大湾区生态排头兵的要求，牢牢抓住构建“一核一带一区”区域发展新格局战略机遇，积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，紧紧围绕新一轮绿化广东大行动决策部署，科学发展生态、效益、法治、民生、和谐“五个林业”，努力建设“现代河源、生态河源”，凭借良好的生态宜居环境，先后荣获了“中国优秀旅游城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等荣誉称号。

为贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》，根据市委市政府工作部署，2019年5月《河源市融入粤港澳大湾区建设的实施意见》和《河源市融入粤港澳大湾区建设的三年行动计划》编制工作正式启动。为深入贯彻落实省委、省政府赋予河源的新使命、新担当，2018年10月，河源市人民政府正式提出创建国家森林城市的申请，并于2019年5月成立了“创森”工作领导小组，国家森林城市建设已成为河源市全域积极融入大湾区建设、努力建设成为全省绿色发展的示范区、融入粤港澳大湾区生态排头兵的重要手段，创建势头日益强劲。

1.2河源创建国家森林城市的意义

1.2.1建设生态文明，促进绿色发展的生动实践

“十八大”以来，我国生态文明建设被提高到了前所未有的高度，建设生态文明和“美丽中国”成为了全民族的共识。党的十九大报告中指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，并将“美丽中国”写进了强国目标。创建国家森林城市既反映了一个城市生态建设的整体水平，也是衡量城市绿化成绩与生态文明建设成果的重要标准。河源市创建国家森林城市可以有效地改善城市生态环境，提高城市生态承载力，扩大城市的环境容量，增强城市发展的吸引力和竞争力，是河源市推动生态文明建设的重要举措。同时，通过大力发展以森林资源为依托的绿色产业，壮大绿色经济规模，对于改变传统的产业结构和发展模式、促进城市转型升级和绿色发展具有重要意义。

1.2.2打造绿水青山，完善粤北生态屏障的有效措施

《广东省林业发展“十三五”规划》根据全省地形地貌、森林资源分布、区域社会经济发展方向的差异性特征，盘活“山水林田湖”生命共同体，构建了“四区多核一网”的林业建设发展格局。河源市位于“四区”中的粤北山区屏障建设区，生态区位十分重要，森林、湿地和生物物种资源丰富。建设国家森林城市，加大造林绿化力度，增加森林面积，提升森林经营水平，加强森林抚育，提高林分质量，增强森林水源涵养和水土保持等生态效能，在全市范围构建功能完善的绿水青山，有助于增强粤北山区森林的生态安全屏障作用。

1.2.3助力乡村振兴战略，增进民生福祉的首要途径

植树造林是实现天蓝、地绿、水净的重要途径，是普惠城乡居民的民生工程。当前，拥有更多的森林绿地和良好的生态环境，已经成为城乡居民追求幸福生活的新期待，也是改善民生、增进居民福祉的重要内容。“党的十九大”提出实施乡村振兴战略，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。河源市创建国家森林城市将有效推动镇村绿化美化、环境整治、产业发展，遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，把解决好“三农”问题作为全市工作的重中之重，改善乡村人居环境，提高生态承载力，突出发展生态经济，调整产业结构，推进农村一、二、三产业深度融合，促进农民增收，不断满足人民对美好生活的需要。

1.2.4弘扬生态文明，普及生态知识的重要平台

森林城市建设既注重政府主导，也强调全民参与、共建共享。在森林城市建设过程中，将依托生态文化基地、生态旅游基地、生态文化节庆活动等丰富多样的形式推广和传播，鼓励、引导社会各方力量支持，参与森林城市建设，使广大群众通过义务植树、认建认养等形式参与造林绿化。有助于打造出河源独具魅力的城市文化内涵，有助于居民获得价值认同和归属感，形成全民参与生态建设的良好风尚。

2项目区概况

2.1自然地理概况

2.1.1地理位置

河源市地处广东省东北部、东江中上游，北纬23°10′-24°47′，东经114°14′-115°36′之间，东接梅州市、汕尾市，南邻惠州市，西连韶关市，北与江西省交界。全市国土面积1.55万平方公里（不包括省属林场面积），境内满目青翠，绿水长流，空气清净，环境优美，被誉为东江河畔的“绿色明珠”。

2.1.2地质地貌

河源市处于粤东北山区与珠江三角洲平原地区的结合部，东江、新丰江纵贯全境，山岭与盆地相间，在山间和东江边分布着冲积小平原和宽广的谷地，全市地形以低山丘陵为主，其中山地占53.00%，丘陵占36.00%，谷地和平原占11.00%。市域内东北部与中部分布青云山脉、九连山脉、罗浮山脉、七目嶂等山地呈东北—西南向斜贯市域，东南部与莲花山脉毗连，全市以连平县的黄牛石为最高峰，海拔1340.00m。市域内三大台地平原：灯塔盆地，位于东源县中部、连平县东南部、和平县西南部，面积1941.00km2；川南盆地位于龙川县南部、东源县东北部，面积1000.00km2；源城盆地位于源城区及紫金县西北部，面积1230.00km2。丘陵主要分布在三大盆地四周。

2.1.3水文水系

河源市水系分为东江、北江、韩江三大流域，东江流域面积约占全市面积的87.30%；北江流域面积约占全市面积2.10%；韩江流域面积约占全市面积10.60%。河源市境内有近百条河流，集雨面积在100.00km2以上的河流共49条，其中，东江水系39条、韩江水系8条，北江水系2条。集雨面积超过1000.00km2的河流有安远河、浰江、新丰江、船塘河、秋江和东江等6条河流。

表2-1 河源市集雨面积100km2以上河流统计表

| 序号 | 河名 | 水系 | 河流 |  | 集雨面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发源地 | 河口 |  |
| 1 | 安远河 | 东江 | 江西省大岭嶂 | 合河坝 | 721.00 |
| 2 | 秋香江 |  | 紫金黎头寨 | 紫金古竹江口 | 1661.00 |
| 3 | 船塘河 |  | 龙川大影山 | 东源合江 | 2015.00 |
| 4 | 小金河 |  | 江西寻邬单观峰 | 渡田河 | 280.00 |
| 5 | 流田水 |  | 龙川黄背坳 | 龙川梅李坝 | 188.00 |
| 6 | 沙洲水 |  | 野猪嶂 | 枫树坝水库 | 119.00 |
| 7 | 黄麻布水 |  | 龙川金石嶂 | 龙川典桥 | 135.00 |
| 8 | 车田河 |  | 龙川大帽山 | 龙川石水镇 | 139.00 |
| 9 | 小庙河 |  | 龙川牙沙嶂 | 龙川黄塘口 | 173.00 |
| 10 | 义都河 |  | 枫树排 | 连南村尾 | 105.00 |
| 11 | 浰江 |  | 和平杨梅嶂 | 和平东水街 | 1677.00 |
| 12 | 和平水 |  | 和平五指山 | 和平合水 | 257.00 |
| 13 | 贝墩水 |  | 和平寒婆坦 | 和平马塘 | 707.00 |
| 14 | 彭寨水 |  | 和平银炉嶂 | 和平九龙合水 | 185.23 |
| 15 | 优胜水 |  | 和平杨爷山 | 和平南坝 | 219.00 |
| 16 | 长塘水 |  | 和平雪山嶂 | 和平老园 | 141.00 |
| 17 | 黄村河 |  | 东源白云嶂 | 东源蓝口 | 415.00 |
| 18 | 康禾河 |  | 紫金县白溪燕子岩 | 东源鹊坝 | 420.73 |
| 19 | 曾田河 |  | 东源余屋 | 东源大塘头 | 108.00 |
| 20 | 久社河 |  | 东源上李树坑 | 东源义合 | 143.00 |
| 21 | 叶潭河 |  | 龙川分水坳顶 | 东源能口 | 149.60 |
| 22 | 林石河 |  | 东源犬亚背 | 东源渔潭 | 186.00 |
| 23 | 上莞河 |  | 东源子眉山 | 东源三河 | 108.11 |
| 24 | 骆湖河 |  | 东源中礤坳 | 东源顺天万丈下 | 152.00 |
| 25 | 灯塔河 |  | 东源横坑蝉子顶 | 东源简头东坝 | 113.00 |
| 26 | 忠信河 |  | 连平九连百叶嶂 | 东源羊头坝 | 622.00 |
| 27 | 大湖河 |  | 连平和尚栋 | 东源水口 | 176.00 |
| 28 | 连平河 |  | 连平黄牛石东 | 新丰源塘 | 593.00 |
| 29 | 大席河 |  | 连平三株松 | 新丰大席 | 631.00 |
| 30 | 崧头河 |  | 连平冬桃嶂 | 连平野猪角 | 168.00 |
| 31 | 高陂水 |  | 连平葫芦坑 | 连平新圩水 | 129.00 |
| 32 | 柏埔河 |  | 紫金附城马天寨 | 紫金临江 | 446.00 |
| 33 | 义容河 |  | 紫金青溪大岭枯 | 紫金古竹 | 403.00 |
| 34 | 汀村水 |  | 紫金高矶山 | 紫金义容 | 112.00 |
| 35 | 围坳水 |  | 紫金黄葛坪嶂 | 紫金船厂坝 | 180.00 |
| 36 | 龙渡水 |  | 惠阳麻竹坑 | 紫金军粮口 | 107.00 |
| 37 | 青溪水 |  | 紫金黄塘高矶山 | 紫金蓝塘司围 | 226.00 |
| 38 | 南山水 |  | 惠州普公嶂 | 紫金流塘寨 | 164.00 |
| 39 | 上义水 |  | 紫金牛角山 | 紫金康兴围 | 193.00 |
| 40 | 铁场河 | 韩江 | 龙川亚鸡寨 | 龙川合水 | 462.20 |
| 41 | 鹤市河 |  | 龙川七目嶂 | 龙川合水 | 333.00 |
| 42 | 桥头水 |  | 龙川双柯树 | 龙川铁厂墟 | 129.00 |
| 43 | 中坝河 |  | 紫金鹿子嶂 | 紫金洋高 | 399.00 |
| 44 | 洋头河 |  | 紫金乌顿山 | 紫金七娘唯 | 416.00 |
| 45 | 龙窝水 |  | 官山嶂山下 | 腾云寺 | 193.00 |
| 46 | 水墩水 |  | 五华北洋村 | 紫金留田村 | 152.00 |
| 47 | 雅寄河 |  | 大石古 | 仁里村尾 | 131.00 |
| 48 | 贵东水 | 北江 | 连平县大青山南 | 翁源李子园 | 464.00 |
| 49 | 陂头河 |  | 连平葫芦洞 | 翁源南埔 | 262.00 |

2.1.4气候特征

河源市属亚热带季风气候区，四季分明，温度适宜，光照充足，雨水充沛。一年四季中，春季低温阴雨天气居多，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均温度21-22℃，1月份平均温度12.70℃，7月份平均温度27.60℃，南北温差2-3℃。年平均降雨量1811.20mm。降水集中在4-8月，11-1月是干旱期，年平均相对湿度79.90%。年平均日照时间1613.30h，无霜期333-345d。全年平均风速1.40m/s，霜冻期短暂出现在1月份。由于河源地处低纬，靠近北回归线北侧，太阳照射角小，受海洋气候和大陆性气候交替影响，且河源市地形复杂，较易出现干旱、洪涝、寒害及雷雨大风等气象灾害，主要灾害性天气有低温阴雨、雷雨大风、暴雨、台风、低温霜冻及春秋旱等。

2.1.5土壤条件

河源市土壤类型包括红壤、黄壤、山地草甸土、石质土、赤红壤、潮沙泥土等，以赤红壤为主，分赤红壤土属和黄化赤红壤土属，赤红壤土层厚度在100.00cm以内，PH4.9-5.8，偏酸性，当土壤厚度在20.00cm以下，有机质含量为2.50%-2.80%，当土壤厚度在20.00-100.00cm层，有机质含量为0.60%-0.82%。土层地下水深度为80.00-100.00cm。

2.2社会经济概况

2.2.1历史沿革

河源历史悠久，人文荟萃。据考证，早在公元前1万年—4千年，东江中上游流域便有人类生息繁衍。上古时代，全国行政区域设九州，全市属扬州。周显王35年（公元前334年），越伐楚，被楚击败，越民散居江南，称百越（粤），属楚。因域内嶅上龙潭之水注入大川，故东江中游称为龙江，龙江流域称为龙川。秦始皇33年（公元前214年）平百越，以其地置南海郡、象郡和桂林郡。秦军元将任嚣任南海尉，被汉高祖封为南越王的赵佗任龙川县令。地域包括今天的河源市、汕尾市（部分），惠州市以及兴宁、五华、江西省寻邬县等地。上古时代，这一带主要居住瑶、苗、高山等少数民族。“百越”时期，江浙一带越民南移，秦平百越后，陕陇、中原也有民众进入岭南，带来了中原文化，这些南迁之民与当地的土著民族相融合，形成了客家文化。河源是客家人的主要集居地之一。南齐永明元年（公元483年）设河源县。明正德13年（公元1518年）设和平县。明隆庆3年（公元1569年）设紫金县，明崇桢7年（公元1634年）设连平州，兼领和平、惠源两县，民国元年改州为县。

建国后，河源仍为县。1988年1月河源撤县建立地级市，原河源县为河源市区管辖范围。1993年11月8日，国务院批准撤销河源市郊区，设立东源县，县委、县政府驻仙塘镇。

2.2.2行政区划及人口

河源市是国务院1988年1月7日批准设立的地级市，管辖一区五县，分别为源城区、东源县、龙川县、紫金县、和平县和连平县，共94个镇、1个民族乡、5个街道办事处，1251个行政村。市政府驻源城区。截至2018年底，河源市常住人口309.11万人。

2.2.3经济概况

2018年，河源市实现地区生产总值1006.00亿元。地方一般公共预算收入76.95亿元，地方一般公共预算支出334.94亿元。河源全体居民人均可支配收入19397.00元，其中，城镇居民人均可支配收入25492.00元，农村居民人均可支配收入14620.00元。

2.2.4交通条件

截至2018年底，河源市基本形成了以高速公路为主骨架，国省干线公路为重要支撑，县乡公路为联络支线，南通珠三角、北联赣西南、东承粤东北，较为完善的公路运输网络。全市有高速公路505.00km，铁路227.00km，国道784.00km，省道1483.00km，县道402.00km。新丰江贯通东西，东江贯通南北，两江在市区交汇，其中东江水运北上可达龙川，南下可通惠州、东莞、广州。

2.3资源概况

2.3.1水资源

河源市水资源丰富，素有“粤东宝库”之称。多年平均降雨量在1500-2000mm之间，平均年径流总量为155.40亿立方米。全市人均水资源拥有量为5065.00m3，约为全国、全省人均水资源拥有量的2倍。境内拥有广东省两座最大的水库即新丰江水库和枫树坝水库。新丰江水库建于1960年，湖区总面积1600.00km2，其中水面面积370.00km2，总库容为139.00亿立方米，为华南地区最大水库；枫树坝水库建于1973年，汇水面积5151.00km2，水库水面面积112.00km2，总库容19.40亿立方米。新丰江、枫树坝水库保持在国家地表水Ⅰ类标准，东江干流河源段水质保持在国家地表水Ⅱ类标准，是中国食品工业协会唯一认证的“中国优质饮用水资源开发基地”，是香港、深圳、东莞、惠州等城市的饮用水水源。

2.3.2植物资源

河源市境内植物资源丰富，有野生植物280科1645属7055种；栽培植物633种，分隶于111科361属；有真菌1959种，其中食用菌185种，药用真菌97种。有桫椤、银杉等国家一级保护植物，红豆杉、白豆杉等国家二级保护植物。

2.3.3动物资源

全市有陆生脊椎动物829种，其中兽类124种、鸟类510种、爬行类145种、两栖类50种；被列入国家一级保护动物名录的有蟒蛇等，被列入国家二级保护动物名录的有金猫、水鹿、穿山甲、猕猴和白鹇等。

2.3.4旅游资源

（1）万绿湖风景区

万绿湖风景区是国家AAAA级景区、国家湿地公园，位于广东省河源市东源县新港镇境内，距河源市区6.00km，距广州、深圳均在200.00km以内，堪称是珠江三角洲的“后花园”，以“水域壮美、水质纯美、水性恬美、水色秀美”而闻名。因处处是绿，四季皆绿而取名万绿湖，万绿湖是依托新丰江水库建立起来的风景区，水库面积370.00km2，库容量139.00亿立方米。万绿湖的开发建设，自始至终贯彻“环保至上”、“湖边游，市区住”的原则，以生态旅游为特色，积极开展植树造林和环保志愿者活动，旨在建成生态良好，环境优美，格调高雅的风景胜地。

（2）桂山风景区

新丰江国家森林公园桂山风景区是国家AAAA级景区，背靠河源第一高峰—桂山，面对华南最大的人工湖—万绿湖。风景区依山面湖，山环水抱，自然风光独厚。桂山风景区总面积达8.00km2，桂山主峰好汉顶海拔1056.20m，山体俊秀，层峰叠峦。景区内有瀑布20多个，各具特色，气势磅礴，美不胜收。桂山风景区树木终年常绿，四季花开果熟，素有“植物王国，动物乐园、旅游天堂”之称，与鼎湖山、西双版纳并称为北回归线上“沙漠带的东三奇”。这里有北回归线上广东最大也是世界上少有的原始次生常绿阔叶林，有131种走兽和112种飞禽、52个植物科目。良好的绿色生态，酿造了负离子含量成倍于都市的清新空气，被誉为天然“大氧吧”，是都市人休闲度假的“世外桃源”。桂山顶峰上长有200.00hm2的野生杜鹃花，每年四、五月间花开斗妍争艳，红遍满山，令人叹为观止。景区内花果山里近百种佳果，一年四季，尽可尝遍酸甜苦涩。

全市AAAA级景区共有3处，除上述万绿湖景区和桂山风景区外，还有东江画廊景区，有4处AAA级景区即黄龙岩畲族风情旅游区、龙川霍山旅游风景区、龙川佗城景区、九连山原始森林度假山庄，2处AA级景区即新丰江大坝旅游区、龙川水坑生态旅游娱乐区。除此以外，另有巴伐利亚庄园、镜花缘、野趣沟、客天下国际旅游度假区等旅游胜地。

2.4生态环境状况

2.4.1水环境

2018年全市集中式饮用水源水质达标率为100%，地表水水质优良比例达到100%。与往年相比，水质保持良好，并有所提升，相比于2014年，枫树坝水库水质已从国家Ⅱ类标准提升为国家Ⅰ类标准。

（1）饮用水源及重点湖库水质

2018年，全市9个县级以上集中式生活饮用水源地水质为优良，达标率为100%。其中，城市集中式饮用水源地新丰江水库水质为Ⅰ类，枫树坝水库水质为Ⅰ类。湖库富营养化监测结果表明，2018年新丰江水库水体富营养化程度属贫营养，枫树坝水库属中营养。

（2）江河水质

2018年，全市主要江河断面水质总体保持优良水平，其中东江干流和主要支流水质保持在国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质状况为优。

（3）跨界河流

全市10个跨界断面，其中2个跨省界断面、3个跨市界断面、5个跨县界断面。2018年跨界断面达标率为90%，其中入境断面有3个，达标比例为100%；出境断面有2个，其中鹤市河莱口水电站断面水质未达标，达标率为50%；境内跨县界达标断面比例为100%。

2.4.2空气环境质量

2018年河源市环境空气质量各项污染物年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准，市区环境空气质量综合指数为3.32，达标天数349d，达标率为95.60％，其中优的天数为169d，良的天数为180d，轻度污染天数15d，中度污染天数1d，无重度及以上污染状况。据检测，2018年河源市空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年均浓度分别为8μg/m3、21μg/m3、45μg/m3和29μg/m3，市区臭氧日最大8h（O3-8h）均值第90百分位数平均值为144μg/m3，市区一氧化碳（CO）第95百分位数平均值为1.2μg/m3。与2014年相比，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别下降了7μg/m3、6μg/m3、13μg/m3和10μg/m3，市区臭氧日最大8h（O3-8h）均值第90百分位数平均值上升6μg/m3，市区一氧化碳（CO）第95百分位数平均值下降0.4μg/m3。

2.4.3声环境质量

2018年市区城市功能区声环境质量昼间达标率为95.50%，夜间达标率为77.30%，比上一年度昼夜间达标率分别下降4.50%、22.70%；市区区域环境噪声昼间平均等效声级为58.80dB（A），夜间平均等效声级为48.40dB（A），昼间平均等效声级比上一年度上升2.80dB（A），声环境质量均属“一般”；市区的道路交通噪声昼间平均等效声级均值为68.50dB（A），昼间平均等效声级比上一年度下降了1.10dB（A），声环境质量属“较好”，夜间平均等效声级均值为53.9dB（A），声环境质量属“好”。

2018年各县区域环境噪声昼间平均等效声级为51.00-55.10dB（A），区域环境噪声总体水平属“较好”至“一般”；各县道路交通噪声昼间平均等效声级均值为64.40-67.60dB（A），昼间声环境质量均属“好”。

2.5自然保护地建设概况

2.5.1自然保护区

河源市已建成县级以上自然保护区52处，总面积264593.17hm2，其中省级8处，总面积56577.30hm2；市级6处，总面积102343.00hm2；县级38处，总面积105672.87hm2。

2.5.2森林公园

河源市已建成县级以上森林公园33处，总面积42849.96hm2，其中国家级2处，总面积9099.00hm2；省级3处，总面积3550.61hm2；市级2处，总面积326.00hm2；县级26处，总面积29874.35hm2。

2.5.3湿地公园

河源市已建成县级以上湿地公园11处，总面积28737.39hm2，其中国家级2处，总面积27124.70hm2；县级9处，总面积1612.69hm2。

2.5.4地质公园

河源市已建成连平县陂头省级地质公园，总面积为3300.00hm2。

表2-2 河源市县级以上自然保护地统计表

| 类型 | 级别 | 个数 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 | 省级 | 8 | 56577.30 |
|  | 市级 | 6 | 102343.00 |
|  | 县级 | 38 | 105672.87 |
| 森林公园 | 国家级 | 2 | 9099.00 |
|  | 省级 | 3 | 3550.61 |
|  | 市级 | 2 | 326.00 |
|  | 县级 | 26 | 29874.35 |
| 湿地公园 | 国家级 | 2 | 27124.70 |
|  | 县级 | 9 | 1612.69 |
| 地质公园 | 省级 | 1 | 3300.00 |

3森林城市建设现状与特征分析

3.1森林资源特征分析

3.1.1森林资源

河源市2018年度森林资源及各类土地面积调查统计结果显示，全市国土面积1552849.65hm2，其中林业用地面积1200006.71hm2，占总面积的77.28%；非林业用地面积352842.94hm2，占总面积的22.72%。

河源市林业用地中，有林地面积1077599.21hm2，占林地总面积的89.80%；疏林地3156.23hm2，占林地总面积的0.26%；灌木林地39368.76hm2，占林地总面积的3.28%；未成林地47175.07hm2，占林地总面积的3.93%；苗圃地234.89hm2，占林地总面积的0.02%；无立木林地20999.47hm2，占林地总面积的1.75%；宜林地8598.93hm2，占林地总面积的0.72%；林业部门管理的其他用地2820.21hm2，占林地总面积的0.24%。

图3-1  河源市土地按用途分类示意图

表3-1 各类林业用地面积及比例统计表

| 地类 | 面积（hm2） | 占林地面积比例（%） | 占国土面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有林地 | 1077599.21 | 89.80 | 69.39 |
| 疏林地 | 3156.23 | 0.26 | 0.21 |
| 灌木林地 | 39368.76 | 3.28 | 2.54 |
| 未成林造林地 | 47175.07 | 3.93 | 3.04 |
| 苗圃地 | 234.89 | 0.02 | 0.02 |
| 无立木林地 | 20999.47 | 1.75 | 1.35 |
| 宜林地 | 8598.93 | 0.72 | 0.55 |
| 林业辅助生产用地 | 53.94 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 林业部门管理的其他土地 | 2820.21 | 0.24 | 0.18 |
| 合计 | 1200006.71 | 100.00 | 77.28 |

3.1.2林木覆盖率

河源市国土面积为1552849.65hm2，林木覆盖面积为1132752.18hm2，根据《国家森林城市评价指标》（GB/T 37342—2019），计算得出林木覆盖率为72.95%。

表3-2 河源市林木覆盖率统计表

| 名称 | 国土面积（hm2） | 森林面积（hm2） |  |  |  |  | 林木覆盖面积（hm2） | 林木覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 非林地中的有林地 | 四旁 折算 |  |  |
| 河源市 | 1552849.65 | 1047988.45 | 29610.76 | 39368.76 | 14378.95 | 1405.26 | 1132752.18 | 72.95 |
| 源城区 | 36150.60 | 16708.97 | 63.20 | 93.67 | 1436.13 | 21.41 | 18323.38 | 50.69 |
| 东源县 | 400992.04 | 272049.37 | 1470.88 | 4690.23 | 6634.16 | 38.15 | 284882.79 | 71.04 |
| 和平县 | 229206.80 | 153451.04 | 10939.78 | 9811.16 | 498.47 | 317.78 | 175018.23 | 76.36 |
| 连平县 | 221834.71 | 151006.25 | 3939.04 | 10264.40 | 1917.10 | 0.00 | 167126.79 | 75.34 |
| 龙川县 | 308275.21 | 193874.93 | 11986.94 | 12703.23 | 1246.32 | 920.30 | 220731.72 | 71.60 |
| 紫金县 | 356390.29 | 260897.89 | 1210.92 | 1806.07 | 2646.77 | 107.62 | 266669.27 | 74.83 |

注：⑴该项计算各区县林木覆盖面积统计包含城区乔、灌木覆盖面积

⑵该项计算中国土面积与森林面积均不包括东江林场与九连山省属林场面积

3.1.3森林特征

- 3.1.3.1森林类型

河源市植被类型中，有属于地带性植被的南亚热带季风常绿阔叶林、中亚热带典型常绿阔叶林，还有北纬度地带性的常绿—落叶阔叶混交林、常绿针阔叶混交林、常绿针叶林、竹林、灌丛和草坡，以及水稻、甘蔗和茶园等栽培植被。

据统计河源市乔木林除经济林（5805.57hm2）外，共1042182.88hm2，主要优势树种有杉木、马尾松、湿地松、桉树、速生相思等。按森林类型主要分针叶纯林238916.81hm2，阔叶纯林472649.23hm2，针叶混交林98540.84hm2，针阔混交林154619.58hm2，阔叶混交林77456.42hm2。纯林与混交林的比例为6.8:3.2。可以看出河源市森林纯林的面积占比较大，混交林比例较低，为保障森林资源的稳定性和抵抗力，河源市应逐步调整森林结构，优化混交林与纯林比例，营造复层异龄混交林。

- 3.1.3.2林种结构

按林种分，可以分为用材林、薪炭林、经济林、防护林、特用林。其中，河源市用材林面积499593.64hm2，占41.73%；薪炭林面积1655.37hm2，占0.14%；经济林面积19654.71hm2，占1.64%；防护林面积619290.53hm2，占51.73%；特殊用途林面积56992.25hm2，占4.76%。公益林与商品林的比例为5.6：4.4。

“创森”期间，河源市应不断优化林种结构，提高生态公益林比例，并严格保护生态公益林，发挥其生态服务功能和景观功能。利用商品林的经济、景观、生态多功能效益，为民众提供更多更好的森林生态产品，充分挖掘林地潜力，积极培育以乡土珍贵树种为主的大径级用材林，提高森林价值。

表3-3 河源市林种面积一览表

| 森林类型 | 商品林（hm2） |  |  | 公益林（hm2） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用材林 | 薪炭林 | 经济林 | 特殊用途林 | 防护林 |  |
| 面积（hm2） | 499593.64 | 1655.37 | 19654.71 | 56992.25 | 619290.53 | 1197186.50 |
| 占比（%） | 41.73 | 0.14 | 1.64 | 4.76 | 51.73 | 100 |

- 3.1.3.3林龄结构

河源市乔木林除乔木经济林（5805.57hm2）外，共1042182.88hm2，按林龄分，幼龄林面积361625.63hm2，占乔木林总面积的34.70%；中龄林面积397340.90hm2，占38.12%；近熟林面积147329.02hm2，占14.14%；成熟林面积79479.64hm2，占7.63%；过熟林面积56407.69hm2，占5.41%。可以看出河源市中幼林面积占比较大，成过熟林占比较小，急需开展中幼林抚育工作，提升森林质量。

表3-4 河源市乔木林林龄统计表

| 龄组名称 | 幼龄林 | 中龄林 | 近熟林 | 成熟林 | 过熟林 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（hm2） | 361625.63 | 397340.90 | 147329.02 | 79479.64 | 56407.69 | 1042182.88 |
| 占比（%） | 34.70 | 38.12 | 14.14 | 7.63 | 5.41 | 100.00 |

河源市中幼龄林（758966.53hm2）中，需质量提升面积234603.32hm2，主要树种为马尾松、湿地松、桉树、速生相思。各县分布情况为源城区1517.70hm2，紫金县69518.10hm2，东源县22587.05hm2，和平县12645.72hm2，连平县28264.53hm2，龙川县95078.87hm2，江东新区4172.43hm2，新丰江新区818.92hm2。“创森”期间，河源市应大力开展中幼林抚育工作，促进林分生长，提高林分质量。

图3-2  河源市乔木林林龄结构示意图

- 3.1.3.4林分起源

广东省2018年最新第二类森林资源清查数据显示：河源市乔木林资源中天然林面积701147.46hm2，人工林346840.99hm2，天然林面积与人工林面积的比例为6.7:3.3。因此，“创森”期间河源市应大力保护天然林资源，加强天然次生林的抚育管理。

- 3.1.3.5林地质量等级

广东省2018年最新第二类森林资源清查数据显示：河源市林业用地面积1197186.50hm2（除林业部门管理的其他土地外），按林地质量等级划分Ⅰ级林地195.36hm2，Ⅱ级林地240664.35hm2，Ⅲ级林地928453.38hm2，Ⅳ级林地26375.97hm2，Ⅴ级林地1497.44hm2。其中Ⅳ级、Ⅴ级低质低效林地总计27873.41hm2，源城区42.09hm2，紫金县11282.67hm2，龙川县304.25hm2，连平县11398.26hm2，和平县1694.03hm2，东源县1708.94hm2，新丰江新区383.18hm2，江东新区1059.99hm2。

“创森”期间，河源市应大力实施森林质量精准提升工程，开展低质低效林改造工作，充分发挥林地潜力，优化森林结构，提高林地生产力，不断提升森林质量。

3.1.4林木蓄积量

- 3.1.4.1活立木蓄积量

根据2018年森林资源统计，河源市林木活立木蓄积总量为5930.75万立方米，其中乔木林蓄积量5817.91万立方米，占总蓄积量的98.10%；疏林地蓄积量5.89万立方米，占0.10%；散生木蓄积量28.49万立方米，占0.48%；四旁树蓄积量17.30万立方米，占0.29%；非林地森林蓄积量61.16万立方米，占1.03%。

表3-5 河源市活立木蓄积量统计表

| 蓄积类别 | 乔木林 | 疏林地 | 散生木 | 四旁树 | 非林地中乔木林 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄积（万立方米） | 5817.91 | 5.89 | 28.49 | 17.30 | 61.16 | 5930.75 |
| 占比（%） | 98.10 | 0.10 | 0.48 | 0.29 | 1.03 | 100.00 |

- 3.1.4.2单位面积森林蓄积量

河源市乔木林单位面积蓄积量为55.52m3/hm2，低于全国平均水平。从森林起源上看，天然乔木林单位蓄积量为59.89m3/hm2，人工乔木林单位蓄积量为46.67m3/hm2；从林龄上看，幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林单位面积蓄积量分别为38.13m3/hm2、61.27m3/hm2、69.03m3/hm2、72.38m3/hm2、72.68m3/hm2。可以看出，河源市乔木林单位面积蓄积量虽整体偏低，低于全国平均水平，但其主要原因为单位面积蓄积量较低的中幼林面积占比过大，河源市急需加强营林后期管理尤其是中幼林的抚育工作，逐步提升森林质量。

3.2城区绿地建设现状分析

3.2.1建设现状

近年来，河源市依托园林城市建设，大力开展了城区园林绿化工作，建成了客家文化公园、笔架山公园、龟峰公园等精品城区综合公园，并通过见缝插绿、拆墙透绿等各种有力措施，加快推进了防护绿地、附属绿地建设，构建了以乡土乔木树种为主体，乔、灌、草合理搭配的城区绿地体系。同时，通过打造城区绿道及慢行系统，构筑了一张城市“绿网”，全面提升了城市绿化水平，为市民提供了大量休闲游憩场所。

截至2018年底，河源市中心城区建成区总面积4032.00hm2，常住人口32.36万人，绿地总面积1565.01hm2，绿化覆盖总面积1669.52hm2，其中公园绿地面积420.16hm2，防护绿地面积488.59hm2，附属绿地面积650.03hm2，区域绿地面积6.23hm2，城区绿化覆盖率达41.41%，人均公园绿地面积达12.98m2。各县建成区方面，东源、和平、连平、龙川、紫金5县的人均公园绿地面积均达到12.00m2以上，平均为12.10m2，东源、连平、龙川、紫金4县城区绿化覆盖率达40.00%以上，仅和平县为38.65%，未达国家森林城市指标要求，5县平均城区绿化覆盖率为40.50%。

表3-6 中心城区建成区绿地现状统计表

| 行政区 | 绿地面积（hm2） |  |  |  |  |  | 绿化覆盖总面积（hm2） | 绿化覆盖率（%） | 建成区面积 （hm2） | 常住人口（万人） | 人均公园绿地（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公园绿地 | 广场绿地 | 防护绿地 | 附属绿地 | 区域绿地 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 中心城区 | 420.16 | / | 488.59 | 650.03 | 6.23 | 1565.01 | 1669.52 | 41.41 | 4032.00 | 32.36 | 12.98 |

表3-7 各县建成区绿地现状统计表

| 行政区 | 绿地面积（hm2） |  |  |  |  |  | 绿化覆盖总面积（hm2） | 绿化覆盖率（%） | 建成区面积 （hm2） | 常住人口（万人） | 人均公园绿地（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公园绿地 | 广场绿地 | 防护绿地 | 附属绿地 | 区域绿地 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 东源县 | 17.59 | / | / | 44.53 | 56.34 | 118.46 | 120.24 | 40.08 | 300 | 1.38 | 12.75 |
| 和平县 | 120.10 | 1.47 | 23.68 | 58.78 | 52.48 | 256.51 | 269.39 | 38.65 | 697 | 10 | 12.01 |
| 连平县 | 97.57 | / | / | 75.49 | 101.69 | 274.75 | 282.83 | 40.52 | 698 | 8.09 | 12.06 |
| 龙川县 | 326.93 | 0.29 | 3.04 | 47.44 | 110.86 | 488.56 | 493.13 | 40.65 | 1213 | 27 | 12.11 |
| 紫金县 | 89.9 | 1.17 | 145 | 41.78 | 9.59 | 287.44 | 300.33 | 42.18 | 712 | 7.41 | 12.13 |
| 合计 | 652.09 | 2.93 | 171.72 | 268.02 | 330.96 | 1425.72 | 1465.92 | 40.50 | 3620 | 53.88 | 12.10 |

3.2.2存在问题

- 河源市中心城区各项绿化指标虽已达到国家森林城市的指标要求，但总体上看绿化仍较为不足，绿地建设空间分布不均，老城区建筑、人口密度较大，公共绿地不足，部分街道树木老化，绿化景观缺乏协调性，绿地整体质量不高，供居民休闲游憩的开敞空间较少。东江、新丰江两江四岸绿化建设虽卓见成效，但部分地段未建设公园绿地，滨江带状公园建设存在断档现象，公园建设的整体性、连通性不足。

- 各县建成区公共绿地中服务设施建设不够完善，休闲座椅、宣传栏、标识牌总量不足，且存在老旧、破损等问题。建成区周边山体大多尚未开发利用，致使居民休闲活动利用率不高。

3.3“创森”差距分析

《国家森林城市评价指标》（GB/T 37342—2019）从森林网络、森林健康、生态福利、生态文化和组织管理五个方面设置了36项指标，包括11项定性指标和25项定量指标。达标情况见表3-8。

表3-8 森林城市建设现状与国家森林城市评价指标对照表

| 序号 | 指标内容 |  | 国家森林城市标准 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林网络 森林网络 | 林木覆盖率 | 年降水量800mm以上的城市，林木覆盖率达35%以上。 | 达标，72.95% |
| 2 |  | 城区绿化覆盖率 | 城区绿化覆盖率达40%以上。 | 部分达标，中心城区41.41%，东源县40.08%，和平县38.65%，连平县40.52%，龙川县40.65%，紫金县42.18% |
| 3 |  | 城区树冠覆盖率 | 城区树冠覆盖率达25%以上，下辖的县（市）城区树冠覆盖率达20%以上。 | 达标，中心城区32.50%；东源县24.05%，和平县21.50%，连平县26.39%，龙川县25.81%，紫金县28.16% |
| 4 |  | 城区人均公园绿地面积 | 城区人均公园绿地面积达12m2以上。 | 达标，中心城区12.98m2，东源县12.75m2，和平县12.01m2，连平县12.06m2，龙川县12.11m2，紫金县12.13m2。 |
| 5 |  | 城区林荫道路率 | 城区主干路、次干路林荫道路率达60%以上。 | 部分达标，中心城区60.86%，东源县58.22%，和平县57.20%，连平县61.25%，龙川县61.17%，紫金县60.74%，平均为60.47% |
| 6 |  | 城区地面 停车场绿化 | 自创建以来，城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。 | 待建指标 |
| 7 |  | 乡村绿化 | 乡镇道路绿化率达70%以上，村庄林木绿化率达30%以上，村旁、路旁、水旁、宅旁基本绿化美化。 | 达标，全市乡镇道路绿化率为77.20%，村庄林木绿化率为73.82% |
| 8 |  | 道路绿化 | 铁路、县级以上公路等道路绿化与周边自然、人文景观相协调，适宜绿化的道路绿化率达80％以上 | 达标，87.55% |
| 9 |  | 水岸绿化 | 注重江、河、湖、库等水体沿岸生态保护和修复，水体岸线自然化率达80%以上，适宜绿化的水岸绿化率达80%以上。 | 达标，90.00%，93.15% |
| 10 |  | 农田林网建设 | 城市郊区农田林网建设按照原国家林业局《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3）要求达标。 | 达标 |
| 11 |  | 重要 水源地绿化 | 重要水源地森林植被保护完好，功能完善，森林覆盖率达到70%以上，水质净化和水源涵养作用得到有效发挥。 | 达标，89.77% |
| 12 |  | 受损弃置地生态修复 | 受损弃置地生态修复率80%以上。 | 待建指标 |
| 13 | 森林健康 | 树种多样性 | 城市森林树种丰富多样，形成多树种、多层次、多色彩的森林景观，城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数量的20%。。 | 达标 |
| 14 |  | 乡土树种使用率 | 城区乡土树种使用率达80%以上。 | 达标，81.09% |
| 15 |  | 苗木使用 | 注重乡土树种苗木培育，使用良种壮苗，提倡实生苗、容器苗、全冠苗造林，严禁移植天然大树。 | 达标 |
| 16 |  | 生态养护 | 避免过度人工干预，注重森林、绿地土壤的有机覆盖和功能提升，城区绿地有机覆盖率达60%以上。 | 达标，中心城区70.32%，东源县73.14%，和平县62.23%，连平县81.74%，龙川县68.19%，紫金县74.85% |
| 17 |  | 森林质量提升 | 注重森林质量精准提升，每年完成需提升面积的10%以上，培育优质高效城市森林。 | 待建指标 |
| 18 |  | 动物生境营造 | 保护和选用留鸟引鸟、食源蜜源植物，大型森林、湿地等生态斑块通过生态廊道实现有效连接。 | 达标，河源市打造了多处连接大型森林、湿地公园、自然保护区的生态斑块廊道，满足了野生动植物生长、生活、栖息、迁徙的需求 |
| 19 |  | 森林灾害防控 | 建立完善的有害生物和森林火灾防控体系。 | 达标，已经建立较为完善的有害生物监测防治和森林火灾防控体系。 |
| 20 |  | 资源保护 | 划定生态红线。未发生重大涉林犯罪案件和公共事件。 | 待建指标，目前已划定生态红线，“创森”期间，加大资源保护力度，确保不发生重大涉林犯罪案件和公共事件 |
| 21 | 生态福利 | 城区公园绿地服务 | 公园绿地500m服务半径对城区覆盖达80%以上。 | 部分达标，中心城区83.92% |
| 22 |  | 生态休闲场所服务 | 建有森林公园、湿地公园等大型生态休闲场所，20km服务半径对市域覆盖达70%以上。 | 达标，95.83% |
| 23 |  | 公园免费开放 | 财政投资建设的公园向公众免费开放。 | 达标 |
| 24 |  | 乡村公园 | 每个乡镇建设休闲公园1处以上，每个村庄建设公共休闲绿地1处以上。 | 达标 |
| 25 |  | 绿道网络 | 建设遍及城乡的绿道网络，城乡居民每万人拥有的绿道长度达0.5km以上。 | 达标，0.98km |
| 26 |  | 生态产业 | 发展森林旅游、休闲、康养、食品绿色生态产业，促进农民增收致富。 | 达标，河源市积极构建绿色生态产业体系，坚持生态优先，发展结构优、附加值高、竞争力强的河源客家特色现代绿色产业。 |
| 27 | 生态文化 | 生态科普教育 | 所辖区（县、市）均建有1处以上参与式、体验式的生态课堂、生态场馆等生态科普教育场所。在城乡居民集中活动的场所，建有森林、湿地等生态标识系统。 | 达标，河源各区县均建立了生态科普教育场所，自然保护区、森林公园、湿地公园等设有生态标识系统。 |
| 28 |  | 生态宣传活动 | 广泛开展森林城市主题宣传，每年举办市级活动5次以上。 | 待建指标，河源市每年利用植树节、爱鸟周、全国科普日、世界地球日等重要节日，组织开展不少于5次的大型生态科普宣传活动 |
| 29 |  | 古树名木 | 古树名木管理规范，档案齐全，保护到位，古树名木保护率达100%。 | 达标，100% |
| 30 |  | 市树市花 | 设立市树、市花。 | 达标，市树为樟树，市花为簕杜鹃。 |
| 31 |  | 公众态度 | 公众对森林城市建设的支持率和满意度应达到90%以上。 | 正在实施 |
| 32 | 组织管理 | 建设备案 | 在国家森林城市建设主管部门正式备案2年以上。 | 正在实施 |
| 33 |  | 规划编制 | 编制规划期限10年以上的国家森林城市建设总体规划，并批准实施2年以上。 | 正在实施 |
| 34 |  | 科技支撑 | 建立长期稳定的科技支撑体系，专业技术队伍健全，技术规程完备。 | 正在实施 |
| 35 |  | 示范活动 | 积极开展森林社区、森林单位、森林乡镇、森林村庄、森林人家等多种形式示范活动。 | 正在实施，河源市积极开展机关单位、社区小区绿化美化、推动森林小镇、森林乡村、绿美古树乡村以及乡村绿化美化示范村建设活动 |
| 36 |  | 档案管理 | 档案完整规范，相关技术图件齐备，实现科学化、信息化管理。 | 正在实施 |

3.3.1森林网络

（1）林木覆盖率

指标要求：年降水量800mm以上地区林木覆盖率达到35%以上。

指标现状：河源市年平均降水量为1811.20mm，大于800mm。林木覆盖率＝（乔木林面积+竹林面积+灌木林面积+非林业用地上的有林地面积+四旁折算面积）/（河源市国土面积）=（1047988.45hm2+29610.76hm2+39368.76hm2+14378.95hm2+1405.26hm2）/1552849.65hm2*100%＝72.95%。见表3-2。

指标评价：达标。“创森”期间，河源市应继续大力开展人工造林、封山育林、森林抚育等工作，逐步提高林木覆盖率。

（2）城区绿化覆盖率

指标要求：城区绿化覆盖率达到40%以上。

指标现状：根据《河源市森林绿地本底资源报告》，截至2018年底，河源市中心城区建成区面积4032.00hm2，绿化覆盖面积1669.52hm2，建成区绿化覆盖率达41.41%。各县建成区方面，东源县40.08%，和平县38.65%，连平县40.52%，龙川县40.65%，紫金县42.18%，5县平均城区绿化覆盖率为40.50%。见表3-6、3-7。

指标评价：部分达标。“创森”期间重点优化绿地建设布局，在绿化薄弱的地段建设小型绿地、街心公园等，并加强老城区休闲绿地基础设施建设，提高绿地建设质量。确保各区县城区绿化覆盖率均达40%以上。

（3）城区树冠覆盖率

指标要求：城区树冠覆盖率达25%以上，下辖的县（市）城区树冠覆盖率达20%以上。

指标现状：根据《河源市森林绿地本底资源报告》，河源市中心城区建成区总面积4032.00hm2，树冠覆盖面积1310.40hm2，树冠覆盖率=建成区树冠覆盖面积/建成区总面积=1310.40hm2/4032.00hm2=32.50%。截至2018年底，河源市中心城区及各县建成区树冠覆盖率均已达标。见表3-9。

表3-9 河源市建成区树冠覆盖率统计表

| 行政区 | 绿地面积 （hm2） | 绿化覆盖面积（hm2） | 树冠覆盖面积（hm2） | 建成区面积（hm2） | 树冠覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 1565.01 | 1669.52 | 1310.40 | 4032 | 32.50 |
| 东源县 | 118.46 | 120.24 | 72.15 | 300 | 24.05 |
| 和平县 | 256.51 | 269.39 | 149.86 | 697 | 21.50 |
| 连平县 | 274.75 | 282.83 | 184.20 | 698 | 26.39 |
| 龙川县 | 488.56 | 493.13 | 313.08 | 1213 | 25.81 |
| 紫金县 | 287.44 | 300.33 | 200.50 | 712 | 28.16 |

指标评价：达标。“创森”期间，通过城区绿化提升工程，加强城区绿地与林荫道路建设，增加乔木树种使用，逐步提升城区树冠覆盖率。

（4）城区人均公园绿地面积

指标要求：城区人均公园绿地面积达到12m2以上。

指标现状：截至2018年底，河源市中心城区建成区公园绿地面积为420.16hm2，常住人口32.36万人，人均公园绿地面积12.98m2。各县建成区东源县12.75m2，和平县12.01m2，连平县12.06m2，龙川县12.11m2，紫金县12.13m2。中心城区建成区公园绿地统计见表3-10。

表3-10 河源市中心城区建成区公园绿地统计表

| 序号 | 名称 | 位置 | 性质 | 绿地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔架山公园 | 新江三路 | 综合公园 | 160.15 |
| 2 | 客家文化公园 | 中山大道 | 综合公园 | 75.00 |
| 3 | 东江湾公园 | 东江西路旁边 | 综合公园 | 20.35 |
| 4 | 东江公园 | 东江西路旁边 | 综合公园 | 5.40 |
| 5 | 文化公园 | 沿江东路 | 综合公园 | 19.89 |
| 6 | 鳄湖公园 | 湖滨路23号 | 综合公园 | 16.00 |
| 7 | 龟峰公园 | 滨江大道 | 综合公园 | 5.50 |
| 8 | 茶山公园 | 茶亭街 | 综合公园 | 4.00 |
| 9 | 客家文化堤廊 | 沿江东路 | 综合公园 | 6.45 |
| 10 | 市儿童公园 | 客家文化公园东侧 | 专类公园 | 9.50 |
| 11 | 樟树公园 | 新江一路 | 专类公园 | 1.50 |
| 12 | 烈士陵园 | 公园路47号 | 专类公园 | 2.54 |
| 13 | 渡头公园 | 宝源路 | 专类公园 | 3.05 |
| 14 | 碧水湾公园 | 沿江西路 | 专类公园 | 1.00 |
| 15 | 龙津公园 | 沿江路 | 专类公园 | 2.35 |
| 16 | 东埔河公园 | 沿江路 | 专类公园 | 0.54 |
| 17 | 上角公园 | 长堤中路 | 专类公园 | 2.50 |
| 18 | 下角公园 | 东堤路 | 专类公园 | 0.55 |
| 19 | 江宝公园 | 江宝一路 | 专类公园 | 1.58 |
| 20 | 沁园邨公园 | 中山大道 | 社区公园 | 0.50 |
| 21 | 人民公园 | 公园东路 | 社区公园 | 3.00 |
| 22 | 九重门公园 | 宝源路12号附近 | 社区公园 | 1.50 |
| 23 | 南板桥公园 | 河源大道南 | 社区公园 | 0.35 |
| 24 | 朱门亭公园 | 河源大道南 | 社区公园 | 0.75 |
| 25 | 金钩湾公园 | 金沟路 | 社区公园 | 0.20 |
| 26 | 康乐南公园 | 康乐路南侧 | 社区公园 | 0.20 |
| 27 | 莲塘岭公园 | 莲塘岭安置点 | 社区公园 | 0.20 |
| 28 | 幸福公园 | 永福路 | 社区公园 | 0.25 |
| 29 | 双塘公园 | 西环路西边 | 社区公园 | 0.50 |
| 30 | 庄田公园 | 庄田路北边 | 社区公园 | 0.50 |
| 31 | 光明公园 | 西环路东边 | 社区公园 | 0.50 |
| 32 | 水业公园 | 河源大道北 | 社区公园 | 0.50 |
| 33 | 公交公园 | 西环路东边 | 社区公园 | 0.50 |
| 34 | 红星公园 | 红星东路 | 社区公园 | 0.84 |
| 35 | 上园湖公园 | 长安东路 | 社区公园 | 0.50 |
| 36 | 上西塘公园 | 卫星路 | 社区公园 | 0.55 |
| 37 | 南湖公园 | 卫星路 | 社区公园 | 0.50 |
| 38 | 石峡公园 | 河源大道南 | 社区公园 | 7.65 |
| 39 | 黄子洞公园 | 万绿大道 | 社区公园 | 1.54 |
| 40 | 国税公园 | 东华路 | 游园 | 0.62 |
| 41 | 城北公园 | 站前路 | 游园 | 1.00 |
| 42 | 宝源公园 | 宝源一路 | 游园 | 0.20 |
| 43 | 新江二路小游园 | 新江二路 | 游园 | 0.10 |
| 44 | 康乐公园 | 西一路东二巷 | 游园 | 0.10 |
| 45 | 万绿公园 | 河源大道北 | 游园 | 0.30 |
| 46 | 祥兴公园 | 祥兴路 | 游园 | 0.20 |
| 47 | 铁路公园 | 广场路 | 游园 | 0.20 |
| 48 | 东埔公园 | 长安东路 | 游园 | 0.55 |
| 49 | 三友公园 | 中山大道 | 游园 | 0.35 |
| 50 | 建设公园 | 华达街 | 游园 | 0.20 |
| 51 | 九龙城公园 | 大桥路 | 游园 | 0.25 |
| 52 | 新兴公园 | 玫瑰路 | 游园 | 0.15 |
| 53 | 桥头公园 | 滨江大道 | 游园 | 7.00 |
| 54 | 坪围公园 | 文昌南路 | 游园 | 1.23 |
| 55 | 文昌公园 | 文昌南路 | 游园 | 0.56 |
| 56 | 全民健身广场 | 永和东路 | 综合公园 | 4.20 |
| 57 | 体育公园 | 沿江东路 | 综合公园 | 6.55 |
| 58 | 火车站公园 | 站前路 | 综合公园 | 1.50 |
| 59 | 华达公园 | 中山大道 | 社区公园 | 0.50 |
| 60 | 御福公园 | 中山大道 | 社区公园 | 0.75 |
| 61 | 电信公园 | 中山大道 | 综合公园 | 0.50 |
| 62 | 双下湿地公园 | 双下路 | 专类公园 | 34.27 |

指标评价：达标。“创森”期内，因地制宜的在绿地分布较为薄弱的地段，及东江沿线带状绿地断档的地段新建公园绿地，逐步提高公园绿地500m服务半径覆盖率。

（5）城区林荫道路率

指标要求：城区主干路、次干路林荫道路率达60%以上。

指标现状：河源市中心城区及各县建成区现有主、次道路长度349.31km，林荫道路144条，林荫道路长度211.24km，平均林荫道路率60.47%。见表3-11。

表3-11 城区林荫道路调查统计表

| 行政区 | 林荫道路（条） | 道路长度（km） | 林荫道路长（km） | 林荫道路率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 66 | 216.78 | 131.94 | 60.86 |
| 东源县 | 8 | 21.47 | 12.5 | 58.22 |
| 和平县 | 9 | 25.91 | 14.82 | 57.20 |
| 连平县 | 16 | 21.65 | 13.26 | 61.25 |
| 龙川县 | 25 | 35.05 | 21.44 | 61.17 |
| 紫金县 | 20 | 28.45 | 17.28 | 60.74 |
| 合计 | 144 | 349.31 | 211.24 | 60.47 |

指标评价：部分达标。“创森”期间，河源市应加强城区主次干道的林荫建设，尤其是东源县、和平县两个未达标县的林荫道建设，以层次分明、色彩亮丽的乡土乔木树种作为行道树，打造城市景观道路。

（6）城区地面停车场绿化

指标要求：城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达30%以上。

指标现状：“创森”期内新建地面停车场由规划部门负责停车场的规划、审批，施工单位严格按规划施工，确保新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30%以上。

指标评价：待建指标。

（7）乡村绿化

指标要求：乡镇道路绿化率达70%以上，村庄林木绿化率达30%以上，村旁、路旁、水旁、宅旁基本绿化美化。

指标现状：河源市多年来积极推进村镇绿化美化，大力开展森林小镇及乡村绿化美化示范点建设。根据《河源市森林绿地本底资源报告》，目前乡镇道路总长12033.26km，适宜绿化长度9764.89km，已绿化长度7538.20km，全市乡镇道路绿化率为77.20%；村庄林木绿化率方面，在调查的439个村庄中，总面积491867.67hm2，其中林木覆盖面积363083.92hm2，村庄林木绿化率为73.82%。见表3-12、3-13。

表3-12 河源市各区（县）乡镇道路绿化情况统计表

| 统计单位 | 道路长度（km） | 适宜绿化长度（km） | 已绿化长度（km） | 道路绿化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城区 | 127.06 | 109.88 | 73.20 | 66.62 |
| 东源县 | 3150.70 | 1643.56 | 1244.51 | 75.72 |
| 和平县 | 2019.27 | 1888.55 | 1527.42 | 80.88 |
| 连平县 | 1685.04 | 1519.98 | 1194.22 | 78.57 |
| 龙川县 | 2412.94 | 2351.53 | 1753.22 | 74.56 |
| 紫金县 | 2638.25 | 2251.39 | 1745.63 | 77.54 |
| 合计 | 12033.26 | 9764.89 | 7538.20 | 77.20 |

表3-13  河源市村庄林木绿化统计表

| 统计单位 | 村庄数量 （个） | 抽取村庄数量 （个） | 村庄面积 （hm2） | 林木覆盖面积（hm2） | 村庄林木绿化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城区 | 30 | 10 | 12288.42 | 6653.16 | 54.14 |
| 东源县 | 258 | 72 | 85046.93 | 60818.16 | 71.51 |
| 和平县 | 216 | 77 | 78531.51 | 60028.19 | 76.44 |
| 连平县 | 159 | 65 | 77343.29 | 57476.12 | 74.31 |
| 龙川县 | 315 | 122 | 116139.75 | 83827.91 | 72.18 |
| 紫金县 | 273 | 93 | 122517.77 | 94280.38 | 76.95 |
| 合计 | 1251 | 439 | 491867.67 | 363083.92 | 73.82 |

指标评价：达标。“创森”期内，紧抓县乡道绿化工作，进一步提高乡村道路绿化率，维护好村屯绿化现状，大力开展森林小镇及森林乡村建设，改善乡村人居环境，让生态建设成果更多地惠及农民。

（8）道路绿化

指标要求：公路、铁路等道路绿化注重与周边自然、人文景观的结合与协调，因地制宜开展乔木、灌木、花草等多种形式的绿化，林木绿化率达80％以上，形成绿色景观通道。

指标现状：通过调查统计，调查的河源主要道路总长度1873.74km，其中适宜绿化长度1684.36km，已绿化长度1474.67km，主要道路林木绿化率87.55%。见附表1。

指标评价：达标。“创森”期内，进一步查漏补缺，巩固提升现有道路绿化质量，打造具有地域文化特色的绿色景观通道。

（9）水岸绿化

指标要求：江、河、湖、海、库等水体沿岸注重自然生态保护，水体岸线自然化率达80%以上，适宜绿化的水岸绿化率达80％以上。

指标现状：经调查统计，河源市水岸总长度2586.71km，适宜绿化长度2383.50km，已绿化长度2220.20km，水岸自然化长度2328.00km，水岸自然化率达90.00%，水岸绿化率93.15%。见附表2。

指标评价：达标。河源市河流水系众多，“创森”期间应进一步提升河流沿岸生态景观带质量，提升绿化档次，并因地制宜沿河流两岸建设带状公园，增加休闲游憩设施，为民众提供休闲娱乐场所。

- 农田林网建设

指标要求：城市郊区农田林网建设按照国家林业和草原局《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）要求达标。

指标评价：达标。河源市地处粤东北山区，全市地形以低山丘陵为主，山岭与盆地相间，素有“八山一水一分田”之称。农田种植业多处于山地内，周边森林植被繁茂，不需农田林网建设。此项指标视为达标。

（11）重要水源地绿化

指标要求：重要水源地森林植被保护完好，功能完善，森林覆盖率达到70%以上，水质净化和水源涵养作用得到有效发挥。

指标现状：据调查统计，河源市6处重要水源保护区总面积达86557.26hm2，其中水域面积52233.56hm2，水源涵养区面积34323.70hm2，水源涵养区内森林面积30811.07hm2，水源涵养区森林覆盖率为89.77%。重要水源地森林植被保护完好，水质优良，森林的水质净化、水源涵养作用明显。见附表3。

指标评价：达标。“创森”期间，河源市应大力保护城市重要水源地，加强水源涵养林的建设，提升水源地森林覆盖率，使其充分发挥防止水土流失、涵养水源、净化水质的作用。

（12）受损弃置地生态修复

指标要求：受损弃置地生态修复率达80%以上。

指标现状：河源市受损弃置地形成的主要原因为采石及修路导致山体受损，目前已停采及修路竣工可开展恢复的受损弃置地主要集中在紫金县及江东新区，总面积为3.63hm2，未来将停采及竣工的总面积约10.00hm2。“创森”期间，重点对这部分受损弃置地开展生态恢复，确保恢复率达80%以上。

指标评价：待建指标。“创森”期间，河源市将逐步修复市域内的受损弃置地，结合造林工程，采用人工恢复与自然恢复结合的方式，逐步减少山体裸露程度，防止水土流失，绿化美化周边环境。

3.3.2森林健康

（13）树种多样性

指标要求：城市森林树种丰富多样，形成多树种、多层次、多色彩的森林景观，城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数量的20%。

指标现状：根据《河源市森林绿地本底资源报告》，记录到河源市园林景观植物308种（含变种），隶73科160属，其中乔木188种，灌木120种。应用最多的乔木树种为樟树，占总数量的1.42%，其次为秋枫0.96%；应用最多的灌木为连翘，占11.92%，其次为红花檵木，占9.66%，全部树种栽植数量均未超过总数量的20%。见附表4。

指标评价：达标。“创森”期内，进一步巩固提升城区绿化质量，科学规划、合理配置，打造多树种、多层次、多色彩的绿化景观。

（14）乡土树种使用率

指标要求：城区乡土树种使用率达80%以上。

指标现状：河源市城区园林绿化中，注重乡土树种的使用。根据《河源市森林绿地本底资源报告》，调查的102759株树木中，乡土树种总数达83332株，乡土树种数量占树种使用总量的81.09%。见表3-14。

表3-14 河源市城区乡土树种使用分析表

| 类型 | 调查树木总数 | 乡土树种数量 | 乡土树种使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公园绿地 | 68464 | 54704 | 79.90% |
| 道路绿地 | 3101 | 2718 | 87.65% |
| 单位绿地 | 10181 | 8746 | 85.91% |
| 居住区绿地 | 21013 | 17164 | 81.68% |
| 合计 | 102759 | 83332 | 81.09% |

指标评价：达标。“创森”期间，在城乡绿化中，广泛应用乡土乔木，逐步提高乡土树种比例。

（15）苗木使用

指标要求：注重乡土树种苗木培育，使用良种壮苗，提倡实生苗、容器苗、全冠苗造林，严禁移植天然大树。

指标现状：河源市林业建设基本上应用本地苗圃培育的苗木，部分苗木由外地采购。在城市绿化建设中，严厉打击擅自移植古树、大树等违法行为。

指标评价：达标。

（16）生态养护

指标要求：避免过度人工干预，注重森林、绿地土壤的有机覆盖和功能提升，城区绿地有机覆盖率达60%以上。

指标现状：根据《河源市森林绿地本底资源报告》，河源市中心城区绿地有机植被覆盖率达70.32%，东源县73.14%，和平县62.23%，连平县81.74%，龙川县68.19%，紫金县74.85%。见表3-15。

表3-15 河源市城区有机植被覆盖率统计表

| 行政区 | 绿地面积（hm2） | 有机覆盖面积（hm2） | 绿地有机覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 1505.57 | 1058.71 | 70.32 |
| 东源县 | 109.43 | 80.04 | 73.14 |
| 和平县 | 248.21 | 154.45 | 62.23 |
| 连平县 | 265.10 | 216.69 | 81.74 |
| 龙川县 | 475.07 | 323.95 | 68.19 |
| 紫金县 | 276.46 | 206.93 | 74.85 |

指标评价：达标。“创森”期间，在城区绿地建设中，减少硬化面积，增加有机植被覆盖，不断增加城区绿量，提高城区绿地有机覆盖率。同时，避免过度的人工干预，不搞整齐划一的修剪。

（17）森林质量提升

指标要求：注重森林质量精准提升，每年完成需提升面积的10%以上，培育优质高效城市森林。

指标评价：待建指标。根据广东省2018年最新第二类森林资源清查数据分析，河源市需提升森林面积共计262476.73hm2，其中包括需抚育的中幼龄林234603.32hm2，需改造的低质低效林27873.41hm2。“创森”期间，通过森林抚育、低效林改造，每年完成需提升面积的10%以上，使森林质量不断提高。

（18）动物生境营造

指标要求：保护和选用留鸟引鸟、食源蜜源植物，大型森林、湿地等生态斑块通过生态廊道实现有效连接。

指标现状：河源市通过生态景观林带建设，打造了多处连接大型森林、湿地公园、自然保护区的生态斑块廊道，满足了野生动植物生长、生活、栖息、迁徙的需求。同时，在森林公园、湿地公园建设中，注重保护和选用留鸟引鸟、食源蜜源植物，营造了良好的动物生境，生物多样性保护效果显著。

指标评价：达标。“创森”期间，进一步加强生物多样性保护工作力度，优化整合自然保护区、森林公园、湿地公园，提升基础设施建设，为野生动植物创造良好的生存环境。

（19）森林灾害防控

指标要求：建立完善的有害生物和森林火灾防控体系。

指标现状：近年来，河源市森林防火和病虫害防治工作有序开展，已初步建成监控防治体系，近年来未发生大面积病虫害成灾情况，未发生重大森林火灾事故。

指标评价：达标。“创森”期间，河源市将进一步加强森林防火和有害生物防治工作，提升防火和有害生物防治基础设施建设水平，确保“创森”期间无重大灾害发生。

（20）资源保护

指标要求：划定生态红线。未发生重大涉林犯罪案件和公共事件。

指标现状：河源市已划定生态红线，近年来未发生严重非法侵占林地以及破坏森林资源、滥捕乱猎野生动物等重大案件。

指标评价：待建指标。“创森”期内，继续开展打击破坏森林、湿地、野生动物违法犯罪专项行动，保证没有重大案件发生。

3.3.3生态福利

（21）城区公园绿地服务

指标要求：公园绿地500m服务半径对城区覆盖达80%以上。

指标现状：根据《河源市森林绿地本底资源报告》，目前河源市中心城区建成区建有62处公园绿地，分布较为均匀，基本满足市民出行游园需求。建成区公园绿地500m服务半径对城区覆盖面积达3383.80hm2，建成区总面积4032.00hm2，覆盖率达83.92%。

各县建成区方面，东源县、和平县、连平县、龙川县、紫金县公园绿地500m服务半径对城区覆盖率分别为72.83%、84.36%、80.37%、75.60%、73.99%。各县建成区由于用地紧张，综合性公园及专类公园等公园绿地建设难度较大，但依托建成区内山体植被、休闲广场及沿路、沿河绿化建有较多公共休闲绿地，且分布均匀，可基本满足市民日常休闲游憩需求，各县公共绿地500m服务半径对城区覆盖率均可达80%以上。

指标评价：部分达标。“创森”期间，充分利用土地潜力，重点在建成区绿化薄弱的地段加强公园绿地建设，打造袖珍公园、小游园等，逐步提高公园500m服务半径覆盖率，确保各县建成区指标达到80%以上。

（22）生态休闲场所服务

指标要求：建有森林公园、湿地公园等大型生态休闲场所，20km服务半径对市域覆盖达70%以上。

指标现状：河源市共有生态休闲服务场所178处，面积共计352654.27hm2，生态休闲场所服务覆盖面积1494908.90hm2（20km服务半径），生态休闲场所服务覆盖率达95.83%。生态休闲服务场所统计见附表5、6、7。

指标评价：达标。“创森”期间，不断加强森林公园、湿地公园等生态休闲服务场所的基础设施建设，提升服务功能。

（23）公园免费开放

指标要求：财政投资建设的公园向公众免费开放。

指标现状：河源市十分重视居民的休闲游憩需求，财政投资建设的公园均向公众免费开放。

指标评价：达标。

（24）乡村公园

指标要求：每个乡镇建设休闲公园1处以上，每个村庄建设公共休闲绿地1处以上。

指标现状：河源市目前每个乡镇建有休闲公园1处以上，每个村庄建有公共休闲绿地1处以上，但休闲绿地基础设施建设有待加强。乡镇公园调查统计见附表8。

指标评价：达标。“创森”期间，河源市将根据指标要求，确保每个乡镇至少建设1处休闲公园，每个村庄至少建设1处公共休闲绿地，且基础设施完善，营造村镇美好人居环境。

（25）绿道网络

指标要求：建设遍及城乡的绿道网络，城乡居民每万人拥有的绿道长度达0.5km以上。

指标现状：经统计，河源市城乡绿道建设总长度为302.24km，全市城乡居民总人数为309.11万人，城乡居民每万人拥有的绿道长度为0.98km。见表3-16。

表3-16 河源市城区绿道系统建设统计表

| 序号 | 统计单位 | 绿道长度（km） | 城乡居民总人数（万人） | 每万人拥有的绿道长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 302.24 | 309.11 | 0.98 |
| 1 | 源城区 | 60.71 |  |  |
| 2 | 东源县 | 7.79 |  |  |
| 3 | 和平县 | 17.51 |  |  |
| 4 | 连平县 | 177.8 |  |  |
| 5 | 龙川县 | 2.43 |  |  |
| 6 | 紫金县 | 36 |  |  |

指标评价：达标。“创森”期间，继续加大中心城区及各县的绿道网络建设力度，完善基础设施建设，逐步提高每万人拥有的绿道长度指标。

（26）生态产业

指标要求：发展森林旅游、休闲、康养、食品等绿色生态产业，促进农民增收致富。

指标现状：河源市积极构建绿色生态产业体系，坚持生态优先，发展了结构优、附加值高、竞争力强的河源特色现代绿色产业。

指标评价：达标。“创森”期间，河源市将重点以森林生态旅游产业、特色经济林产业、林下经济产业、苗木花卉产业等为主，打造富惠民众的绿色生态产业。

3.3.4生态文化

（27）生态科普教育

指标要求：所辖区（县、市）均建有1处以上参与式、体验式的生态课堂、生态场馆等生态科普教育场所。在城乡居民集中活动的场所，建有森林、湿地等生态标识系统。

指标现状：目前河源市建有森林公园、湿地公园等多处开展生态文化宣传的科普场所，各区县均建有一处以上。但具有地方特色且与河源丰富的文化内涵相结合的科普场所、生态文化体验基地相对较少，生态文化宣传力度不够，标识系统建设也不完善。

指标评价：达标。需进一步加强生态科普宣教基础设施建设，突出不同类型科普场所的针对性和文化特色。

（28）生态宣传活动

指标要求：广泛开展森林城市主题宣传，每年举办市级活动5次以上。

指标现状：河源市每年利用植树节、爱鸟周、全国科普日、世界地球日等重要节日，组织开展各种形式的生态科普宣传活动，平均每年5次以上。

指标评价：待建指标。“创森”期间，加强生态文化与历史文化的宣传力度，通过举办生态文化活动，普及生态知识，宣传森林城市建设理念。

（29）古树名木

指标要求：古树名木管理规范，档案齐全，保护措施到位，古树名木保护率达100%。

指标现状：河源市政府重视古树名木保护工作，在全市范围组织开展了古树名木普查。截至2018年底，河源共有古树名木1995株，其中一级53株，二级200株，三级1742株。实现了古树名木全部保护、统一管理，建立健全了古树名木保护管理制度。

指标评价：达标。进一步加强古树名木的保护与复壮工作，同时大力开展绿美古树乡村建设，确保古树名木保护率达到100%。

（30）市树市花

指标要求：设立市树、市花。

指标现状：河源市市花为簕杜鹃，市树为樟树。

指标评价：达标。河源市七届人大常委会召开第七次会议，听取和审议并表决通过了河源市政府关于提请确定河源市树、市花的议案。樟树、簕杜鹃被正式确定为河源市树、市花。

（31）公众态度

指标要求：公众对森林城市建设的支持率和满意度达到90%以上。

指标评价：正在实施。通过电视台、广播电台、网络报纸等媒体开展创建国家森林城市宣传，举办森林城市宣传活动，在公园广场、街头游园等公共场所设置“创森”宣传广告牌，形成浓厚的“创森”氛围，赢取广大民众的拥护和支持。

3.3.5森林管理

（32）建设备案

指标要求：在国家森林城市建设主管部门正式备案2年以上。

指标现状：正在实施。河源市召开了全市创建国家森林城市工作会议，成立了河源市创建国家森林城市工作领导小组。目前《广东省河源市国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）》正在编制过程中，待编制完成后上报备案。

（33）规划编制

指标要求：编制规划期限10年以上的国家森林城市建设总体规划，并批准实施2年以上。

指标现状：目前河源市已经确定了《广东省河源市国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）》的编制单位，规划正在编制过程中。

指标评价：正在实施。《广东省河源市国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）》编制需经过意见征求、专家评审、政府报批实施等环节。

（34）科技支撑

指标要求：城市森林建设有长期稳定的科技支撑措施，按照相关的技术标准实施，制订符合地方实际的城市森林营造、管护和更新等技术规范和手册，并有一定的专业科技人才保障。建立长期稳定的科技支撑体系，专业技术队伍健全，技术规程完备。

指标现状：河源市依托地方科研院所和国家、地方的科技支撑项目，开展科学试验，并且根据林业发展需要和林业科技人员专业知识水平状况，组织开展继续教育和技术培训。

指标评价：正在实施。继续引进和培养优秀林业专业技术人员，加强林业科技队伍建设。

（35）示范活动

指标要求：积极开展森林社区、森林单位、森林乡镇、森林村庄、森林人家等多种形式示范活动。

指标现状：河源市积极开展机关单位、社区小区绿化美化，推动森林小镇、森林乡村、绿美古树乡村等的建设。

指标评价：正在实施。

（36）档案管理

指标要求：城市森林资源管理档案完整、规范，相关技术图件齐备，实现科学化、信息化管理。

指标评价：正在实施。需逐步建立和规范森林城市档案制度，将相关资料、图件档案整理纳入林业部门档案管理工作内容，明确档案管理人员。

3.4“创森”的优势与挑战

3.4.1优势

- 3.4.1.1政策导向优势

“十八大”以来，随着我国生态文明建设被提高到了前所未有的高度，国家森林城市建设也正式进入到国家发展的战略层面。党的十九大报告中指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，并将“美丽中国”写进了强国目标。林业建设已经成为事关经济社会可持续发展、事关全面建成小康社会和建设生态文明的关键问题。

河源市委、市政府提出了构建生态河源、现代河源“两个河源”的发展思路，充分发挥粤北山区的生态优势，打造山青水绿、环境优美的生态河源，同时通过建设现代河源，使河源摆脱传统发展模式和路径的依赖，减少因传统粗放式发展对资源和环境的破坏，构建生态、现代协同发展的新优势。在广东省提出的全域“创森”背景下，河源市将积极利用政策导向优势，充分借鉴周边城市“创森”成功案例，以“两个河源”的生动实践，作为河源市国家森林城市创建的支持后盾和建设方向。

- 3.4.1.2自然资源优越

河源市水资源非常丰富，素有“粤东宝库”之称。多年平均降雨量在1500-2000mm之间，平均年径流总量为155.40亿立方米。全市人均水资源拥有量为5065.00立方米，达到全国、全省人均水资源拥有量的2倍以上。河源市森林资源丰富，林木覆盖率高达72.95%，优越的自然条件和丰富森林植被资源为河源市森林城市建设奠定了良好基础。河源市境内四面环山，拥有“客家古邑·万绿河源”的美称，先后获得“国家卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国生态环境保护最佳范例城市”、“中国节能减排二十佳城市”、“中国绿色经济十佳城市”、“中国十大特色休闲城市”等荣誉。优美的生态环境、优越的自然资源为河源市创建国家森林城市奠定了良好的基础。

- 3.4.1.3政府高度重视

河源市始终高度重视生态文明建设，从战略角度出发，积极投入到创建国家森林城市的热潮中，将河源市创建国家森林城市作为进一步推动生态文明发展、改善城乡人居环境、打造粤北生态保护屏障的有力抓手，使河源市天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。河源市先后多次召开创建国家森林城市工作会议，成立了河源市创建国家森林城市工作领导小组，为全力推动创建工作谋划布局。

- 3.4.1.4群众积极参与

河源市以“两个河源”的生动实践，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。通过向市民群众发放生态知识手册、宣传页、调查问卷等方式，与市民进行互动，面对面向市民宣讲生态知识，解答市民群众关心的绿色生态建设和保护问题，并通过全民义务植树等活动的开展，使生态建设理念深入人心，已初步形成了全民支持联动的良好氛围。

3.4.2挑战

- 3.4.2.1生态环境敏感，管护工作压力大

河源市位于东江上游，是广东省重要的生态屏障和水源地，生态地位十分重要。但随着经济社会发展，流域内工厂企业排污、矿山开采、居民生活污染等因素，局部水环境有恶化的隐患，水环境保护难度较大。加之河源所在的粤北地区基岩节理较为发育，地面破碎，土层薄，降水丰富，部分地区水土流失风险较大，生态环境较为脆弱。此外，河源市中幼林比重过大，森林质量偏低，一定程度上削弱了森林生态系统的服务功能。山区交通不便，林道建设较差，居民分布零散，林火监测系统不完善，森林资源管护存在较大压力。森林一旦被破坏，将造成一系列严重的环境问题。因此，“创森”期间必须严格保护现有水资源和森林资源，加大森林防火监管力度，不断增强森林水土保持、水源涵养功能。

- 3.4.2.2生态建设任务重，资金筹措困难

河源市经过多年的林业生态建设，可继续造林的地段中有部分坡度较大、土层较薄的困难立地及少量石漠化地区，造林成活率低，难度较大。而森林城市建设本着生态优先的原则，以公益性生态林营造和城乡绿化建设为主，明确了政府的投资主体地位。近年来，河源市经济社会不断发展，具备了一定的经济实力，但是造林抚育、生态补偿、城市绿化等生态建设都需要投入大量资金。各区县基层林场办公条件较差，基础设施建设不健全，日常运行经费还有一定缺口。

- 3.4.2.3维持经济发展和保护生态环境之间的平衡难度大

近年来，河源市大力发展经济，人民生活水平逐渐提高，人民对森林、湿地、水资源、清洁空气、生态疗养、宜居环境等生态产品的需求不断增加，经济建设与森林资源保护间的矛盾也日益突出。“创森”期间，如何在保护森林资源的前提下，充分挖掘森林可利用潜力，开发更多更好的优质森林生态产品，真正实现森林惠民，是河源市现代林业发展的重大挑战。

- 3.4.2.4森林资源质量较低，生态服务功能有待加强

河源市虽森林植被覆盖面积广，林木覆盖率高，生态环境良好，但现有森林质量不高，单位面积蓄积量仅为55.52m3/hm2，且森林中纯林多、混交林少，中幼林多、成过熟林少，生态服务功能有待进一步提高。森林资源尚不能满足广东省赋予河源的“建设绿色发展示范区、融入粤港澳大湾区的生态排头兵”使命，也无法完全满足新时代人民对美好生活的需求。

“创森”期间，河源市应加大人工造林、封山育林、森林抚育、低质低效林改造等建设工作力度，进一步增加森林植被面积，提升森林质量，提高森林生态服务功能，为城乡居民创造宜居、宜业的生活环境。

- 3.4.2.5街道绿化情况有待提高

目前河源市城区林荫道路率虽已满足国家森林城市指标要求，但河源市地处山区，城区内尤其是各县建成区内除主、次干道外的街道路面狭窄，两侧房屋密集，街道绿化空间较少，这部分街道绿化情况较差。且城区内部分主、次干道存在由于市政道路改造、绿化提升等工作，两侧绿化林木多为近几年新栽植，尚未形成林荫效果的问题。

“创森”期间，河源市应加强城区立体绿化建设，弥补街道绿化空间较少的问题。并在有条件的道路，因地制宜打造具有南方特色的林荫大道，通过在未达标道路进行维护、补植行道树、更替长势衰弱及病残的林木等措施，强化道路绿化的遮阴和景观效果，提升道路整体绿化水平，为市民提供良好的林荫通行环境，建设市民们喜爱的“林荫路”。

- 3.4.2.6森林生态文化基础设施建设有待加强

河源是中原文化与百越文化交融整合之地，千年来最终形成了内涵丰富、独具地方风格的客家地域文化。但河源市目前现有生态科普教育场所中，生态文化宣传力度不够，解说标识系统等科普宣教基础设施建设也不完善，生态文化活动受众面较小，致使生态文化宣传效果尚不明显。“创森”期间，河源市应采取多种措施积极扩展森林生态文化传播途径，通过建设参与性、体验性强的科普教育基地、生态文化主题公园，创新义务植树尽责模式，开展森林城市生态文化节事活动，使生态文明理念深入人心。

3.5绿化用地潜力

3.5.1林业用地潜力

河源市2018年度森林资源及各类土地面积调查统计结果显示，目前河源市林业用地中尚有8598.93hm2宜林地和20999.47hm2无立木林地可用于造林绿化，共计29598.40hm2，占国土面积的1.91%。

3.5.2非林业用地潜力

- 3.5.2.1城区绿化潜力

根据《河源市城市总体规划（2008-2020年）》及《河源市城市绿地系统规划（2016-2020年）》，随着河源市经济社会的发展和城镇化进程的快速推进，特别是中心城区扩容提质的快速推进，城区绿化的面积将不断增大，绿化品质也将不断提高。初步估算，森林城市建设期间，城区绿化潜力约为450.00hm2。

- 3.5.2.2镇村绿化潜力

根据《河源市森林绿地本底资源报告》及现场调查情况，河源市现有94个镇、1个民族乡、5个街道办事处，1251个行政村。大部分镇村周边山体植被良好，可绿化空间较少，但仍有部分空地及隙地可用于造林绿化，具备一定的造林潜力。根据河源市近几年乡镇和村庄绿化情况以及森林小镇、镇村公园等的建设标准，初步估算全市镇村绿化潜力约为633.00hm2。

- 3.5.2.3道路、水系绿化潜力

根据《河源市森林绿地本底资源报告》，河源市道路水系绿化潜力主要来自于现有未绿化道路两侧绿化、新建道路两侧绿化以及河流水系沿线绿化。现有的道路绿化主要是国道、省道和县道两侧绿化，国道绿化潜力约为23.00km，省道绿化潜力约为143.85km，县道绿化潜力约为42.83km，初步估算道路绿化潜力约为250.00hm2。

河流水系绿化潜力来自水岸林木补植补造、绿化景观提升、小型水库周边绿化，经初步估算，河源市水系绿化潜力约为900.00hm2。则道路水系绿化潜力共计1150.00hm2。

综上，河源市可绿化潜力总面积为31831.40hm2，占全市国土总面积的2.05%。见表3-17。

表3-17 河源市绿化潜力综合评价表

| 序号 | 地类 |  | 绿化潜力（hm2） | 合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 31831.40 |
| 1 | 林业用地 |  | 29598.40 | 29598.40 |
| 2 | 非林业用地 | 城区绿化 | 450.00 | 2233.00 |
| 3 |  | 村镇绿化 | 633.00 |  |
| 4 |  | 道路绿化 | 250.00 |  |
| 5 |  | 水岸绿化 | 900.00 |  |

4建设目标与布局

4.1指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记关于生态文明建设的系列重要讲话精神及对广东工作作出的“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的批示精神为指导，依托河源市独特的生态优势和深厚的人文历史底蕴，加快推进生态文明建设，优化空间格局，提升森林质量，改善城乡人居环境，促进产业转型发展，弘扬生态文化，打造宜居宜业宜游的城市氛围，把河源市建设成为生态系统稳定、经济可持续发展、人与自然和谐共生的森林城市。

4.2规划原则

4.2.1合理布局、分区施策

森林城市规划与建设需根据城市自然地理、经济条件及森林城市建设方向，科学合理地划分功能分区及总体布局。立足区域整体性和差异性特点，在生态、经济、文化建设战略布局上实行分区施策，因地制宜地规划各项建设工程，建设特色鲜明，亮点突出的国家森林城市。

4.2.2以人为本，生态优先

国家森林城市的建设要以人民群众的生态需求为出发点，把以人为本的思想贯穿到建设的全过程，把增进居民生态福祉的要求体现到规划编制中。森林城市的规划与建设要优先保护区域内森林资源，倡导以当地地带性植被为参照，选定适宜的造林树种、确定造林模式和管护措施，切实做到造林树种乡土化、绿地配置多样化和管护措施近自然化，使生态系统通过森林城市建设实现有机统一、协调发展，让广大居民能够真正享受森林提供的生态产品与服务。

4.2.3城乡一体，协调发展

森林城市建设涵盖了城市建成区和广大乡村的市域范围，需要统筹城市与农村，兼顾城区和山区，城乡一体化规划、布局，统一调配可利用资源，促进城市建设与农村社会全面发展和有机协调，切实消除城乡建设中的二元结构，真正做到统一部署、统一推进，实现规划、投资、管理的一体化，促进资源利用最大化、建设成果惠民化。

4.2.4弘扬文化、突出特色

森林城市建设要同地方深厚的历史、文化、民俗传承结合，充分考虑市民文化需求，融生态文化、历史文化、科普文化、风俗民情于森林城市建设中，满足人们休闲、娱乐等各种精神文化需要。重视森林生态文化的基础建设，弘扬和宣传绿色文明、森林生态文化，让绿色文明、生态文化内涵融入森林城市建设的全过程。注重突出亮点、特色，打造精品，建设带有浓郁地方特色的森林城市，提升城市文化内涵，树立品牌形象。

4.3规划依据

- 4.3.1法律法规

本规划所依据的法律法规如下：

- 《中华人民共和国森林法》（2009年修订）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修订）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订）；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）；

- 《森林防火条例》（2008年修订）；

- 《城市绿化条例》（2017年修订）；

- 《广东省城市绿化条例》（2014年）。

- 4.3.2标准规范

本规划所依据的标准规范如下：

- 《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）；

- 《国家森林城市建设总体规划编制导则》；

- 《美丽乡村建设指南》（GB/T 32000-2015）；

- 《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

- 《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）；

- 《防护林体系规划技术规程》（LY/T 2827-2017）；

- 《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；

- 《城市绿地分类标准》（CJJ/T 85-2017）；

- 《国家森林城市评价指标》（GB/T 37342-2019）。

- 4.3.3国家文件与规划

- 《关于加快推进生态文明建设的意见》（2015）；

- 《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89号）；

- 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018）；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016）；

- 《林业发展“十三五”规划》（2016）；

- 《关于着力开展森林城市建设的指导意见》（2016）；

- 《全国森林城市发展规划（2018-2025年）》（2018）；

- 《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》（全绿字〔2017〕6号）；

- 《全国绿化委员会国家林业和草原局关于积极推进大规模国土绿化行动的意见》（2018）。

- 4.3.4地方文件与规划

- 《关于做好加快林下经济发展工作的通知》（粤林函〔2012〕493号）；

- 《中共广东省委广东省人民政府关于全面推进新一轮绿化广东大行动的决定》（粤发〔2013〕11号）；

- 《广东省市、县和镇森林公园体系建设指引》（粤林函〔2014〕568号）；

- 《广东省林业厅关于印发广东省湿地公园建设指引的通知》（粤林函〔2016〕450号）；

- 《广东省林业厅关于印发广东省湿地保护修复制度实施方案的通知》（粤林〔2017〕153号）；

- 《广东省林业厅关于大力推进森林小镇建设的意见》（粤林〔2017〕75号）；

- 《河源市城市总体规划（2008-2020年）》；

- 《河源市建设“广东绿谷”林业总体规划（2014-2020年）》；

- 《广东省生态景观林带建设规划（2011-2020年）》；

- 《广东省林业发展“十三五”规划》（2016年）；

- 《河源市林业发展“十三五”规划》（2016年）；

- 《河源市城市绿地系统规划（2016-2020年）》；

- 《广东省森林经营规划（2016-2050年）》；

- 《广东省森林防火规划（2017-2025年）》；

- 《广东省生态公益林更新改造管理办法》（2018年）；

- 《绿美南粤三年行动计划》（2018年）。

4.4相关规划衔接

4.4.1河源市城市总体规划（2008-2020年）

《河源市城市总体规划（2008-2020年）》将河源市城市性质定义为“环珠三角地区性中心城市，适宜居住、适宜休闲的现代化生态园林城市”。确定了城市空间发展方向为“东拓西优、南北整合、中心提升”。规定的城市发展定位为：立足丰富的生态资源禀赋，大力发展绿色产业，积极打造全省率先实现“生态文明发展”的示范市，大力建设生态文化休闲示范基地，将河源市发展为广东“绿色宝库”和“幸福之乡”。

上述规划对《广东省河源市国家森林城市建设总体规划》具有重要的指导意义，是河源“创森”规划的重要依据。规划中强调了生态建设在河源城市发展中的重要地位，明确了河源市建设规模及目标，为河源市“创森”奠定了基础。

4.4.2河源市林业发展“十三五”规划

《河源市林业发展“十三五”规划》中确定的总体目标为建成完善的森林生态体系，区域国土生态安全得到基本保障，生态空间得到进一步优化和拓展；完善自然保护区、森林公园基础设施建设及林区公路升级改造，完成湿地公园申报及后续建设任务，基本实现“两站一所”标准化；生态公益林与商品林比例稳定在5.5﹕4.5；森林火灾发生率控制在<0.5‰的水平，林业有害生物防治率达100%。

该规划确定了河源市林业发展方向即以森林碳汇、生态景观林带、森林进城围城、乡村绿化美化、自然保护区、森林公园、林业产业、森林防火、“两站一所”等建设工程为抓手，构建布局合理、功能齐全、结构稳定和相互协调发展的生态空间管制，林业生态，林业产业，生态文化，配套服务和林业创新等六大体系，为河源经济快速健康发展夯实生态基础。《广东省河源市国家森林城市建设总体规划》与上述规划重点在林业发展方向、建设目标等充分衔接，保证了规划的科学性和可操作性。

4.4.3河源市城市绿地系统规划（2016-2020年）

《河源市城市绿地系统规划（2016-2020年）》通过基础调研及现状分析，准确、清晰地指出了河源市园林绿化建设面临的问题，提出了契合实际的保护和建设措施，并梳理河源“山”、“水”、“田”、“园”、“城”五大要素构成的城市自然格局，将河源城区绿地系统布局为“森林围城、水脉贯城、绿廊连城、百园汇城”的空间结构。不仅明确了河源市生态建设方向，也为创建国家森林城市理清了工作思路、明晰了重点。

《广东省河源市国家森林城市建设总体规划》构建的城区绿地体系、发展目标与建设内容，将充分吸纳上述规划中的精髓，充分体现河源市“山水田园城”融于一体的城市空间特色，以市域山、林、江、河、道路等为骨架，构筑市域范围“山水林田路草生命共同体”。

4.4.4河源市建设“广东绿谷”林业总体规划（2014-2020年）

《河源市建设“广东绿谷”林业总体规划（2014-2020年）》的建设目标为森林面积达到118.30万公顷，森林蓄积量达到7833.50万立方米，森林覆盖率达75.80%，并划分了西北部中低山地水源涵养区、中部台地平原水质保护区、南部莲花山支脉生态景观区三大功能区和“一屏、双源、两网、三楔、六核”的森林生态空间格局。

《广东省河源市国家森林城市建设总体规划》是对上述规划的进一步深化、实践与延展，是实现城市林业发展目标，树立生态城市形象，改善人居环境，促进经济社会发展，维护区域生态安全的重要支撑保障。

4.5规划范围

以河源市整个市域为国家森林城市建设规划范围，分为市域和城市建成区两个层次：

- 市域范围：包括1区5县，即源城区（中心城区）、东源县、和平县、连平县、龙川县、紫金县。

（2）城市建成区：包括中心城区及各县的城市建成区，范围按照规划部门确定的建成区范围。

4.6规划期限

《广东省河源市国家森林城市建设总体规划》的期限为10年，以2018年为基准年，分近期、中期、远期，其中：近期为2019年-2021年，中期为2022年-2024年，远期为2025年-2028年。

4.7建设目标

4.7.1总体目标

立足河源市积极融入粤港澳大湾区机遇，紧紧围绕绿色发展、兴林富民、生态强市的目标，大力开展植树造林，通过人工造林、绿色生态廊道建设、森林小镇建设、森林乡村建设等扩大森林面积，开展森林抚育，优化森林结构，提高森林质量，改善人居环境，为市民提供更多优质生态产品。力争通过10年的努力，使全市林木覆盖率提高到73.00%以上，中心城区建成区绿化覆盖率达到42.23%以上，人均公园绿地面积达到15.35m2以上，逐步优化森林资源结构，提高森林资源质量，改善城乡生态环境，努力把河源市打造为景观优美、生态良好、宜居富民、文化繁荣、林产发达、城乡一体的国家森林城市。

4.7.2分期目标

- 4.7.2.1近期目标

近期为河源市“创森”的达标期。努力完成创建国家森林城市的基础性工作，按年度分步实施国家森林城市重点工程的建设规划，到2021年底，河源市各项指标全部达到国家森林城市的建设标准，林木覆盖率稳定维持在72.95%，中心城区建成区绿化覆盖率稳定维持在41.76%以上，人均公园绿地面积达到13.84m2以上，经国家林业和草原局验收，获得“国家森林城市”的称号。

- 4.7.2.2中期目标

中期为河源市“创森”的提升期。到2024年，以提升森林质量、增加产业富民能力、丰富生态文化内涵为主要目标，加大城区林荫道建设，加强道路绿化、水系绿化及乡村绿化等建设力度，优化林分结构，提高森林质量，推动城乡环境升级，实现城乡一体化发展，明显改善森林质量和结构，有效保护珍稀濒危野生物种。中期末林木覆盖率达73.00%以上，中心城区建成区绿化覆盖率达42.09%以上，人均公园绿地面积达到14.53m2以上。通过国家林业和草原局的复检。

- 4.7.2.3远期目标

远期为河源市“创森”的巩固期。在巩固期内稳步提高森林城市生态环境，促进林业经济发展，弘扬森林生态文化，积极推进生态福利建设，彰显林业惠民作用，在全市形成良好稳定的森林生态系统。到规划期末，林木覆盖率稳定维持在73.00%以上，中心城区建成区绿化覆盖率达42.23%以上，人均公园绿地面积达15.35m2以上，建成完备的森林生态网络、实现森林稳定健康、充分发挥森林生态福利、弘扬森林生态文化，把河源市打造成名副其实的国家森林城市。

4.7.3指标目标

在分析现状条件、城市特色、“创森”基础、建设目标等基础上，对比国家森林城市评价指标，形成“创森”建设目标表。

表4-1 河源市森林城市建设指标目标表

| 体系 | 序号 | 指标名称 | 建设工程/指标达标措施 |  | 单位 | 指标目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021年 | 2024年 | 2028年 |
| 森林网络 | 1 | 林木覆盖率 | 森林屏障建设工程-人工造林、森林质量提升工程-森林抚育 |  | % | 72.95 | 73.00 | 73.00 |
|  | 2 | 城区绿化覆盖率 | 城区绿化提升工程 | 中心城区 | % | 41.76 | 42.09 | 42.23 |
|  |  |  |  | 各县建成区 |  | 40.00 | 41.50 | 42.00 |
|  | 3 | 城区树冠覆盖率 | 城区绿化提升工程 | 中心城区 | % | 32.50 | 33.00 | 34.00 |
|  |  |  |  | 各县建成区 |  | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
|  | 4 | 城区人均公园绿地面积 | 城区绿化提升工程-公园绿地建设 | 中心城区 | m2 | 13.84 | 14.53 | 15.35 |
|  |  |  |  | 各县建成区 |  | 12.50 | 12.50 | 13.00 |
|  | 5 | 城区林荫道路率 | 城区绿化提升工程-林荫道路建设 | 中心城区 | km | 61.37 | 70.61 | 78.50 |
|  |  |  |  | 各县建成区 |  | 62.04 | 69.51 | 71.63 |
|  | 6 | 城区地面停车场绿化 | 城区绿化提升工程 |  | % | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 7 | 乡村绿化：乡村林木绿化率，乡镇道路绿化率 | 镇村绿化美化工程 |  | % | 74.00，78.11 | 74.50，79.00 | 75.00，80.00 |
|  | 8 | 道路绿化 | 廊道绿化提升工程 |  | % | 92.85 | 93.00 | 94.00 |
|  | 9 | 水岸绿化 | 廊道绿化提升工程 |  | % | 95.00 | 95.50 | 96.00 |
|  | 10 | 农田林网 | 镇村绿化美化、廊道绿化提升 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 11 | 重要水源地绿化 | 水源地保护与恢复工程 |  | % | 严格保护重要水源地周边森林，维持森林覆盖率89.77%不减少 |  |  |
|  | 12 | 受损弃置地修复 | 森林生态屏障建设工程、湿地保护与恢复工程 |  | % | 受损弃置地生态修复率达80% |  |  |
| 森林健康 | 13 | 树种多样性 | 城乡绿化及改造提升过程中，严格按照树种规划实行 |  | % | 单一树种栽植数量不超过20% |  |  |
|  | 14 | 乡土树种使用率 |  |  | % | 81.50 | 82.00 | 83.00 |
|  | 15 | 苗木使用 | 生态产业建设 |  | \ | 注重乡土树种苗木培育，使用良种壮苗，提倡实生苗、容器苗、全冠苗造林，严禁移植天然大树 |  |  |
|  | 16 | 生态养护：城区有机覆盖率 | 城区绿化提升工程 |  | % | 71.00 | 71.50 | 72.00 |
|  | 17 | 森林质量提升 | 森林质量提升工程 |  | % | 每年完成需提升面积的10%以上 |  |  |
|  | 18 | 动物生境营造 | 生物多样性保护工程 |  | \ | 新建、续建各级森林、湿地公园，增加引鸟植物的使用，加强野生动植物保护基础设施建设 |  |  |
|  | 19 | 森林灾害防控 | 森林防护与有害生物防治 |  | \ | 严格执行相关法律法规，加强执法队伍建设，加强森林防火、有害生物防治及违法案件的惩处力度 |  |  |
|  | 20 | 资源保护 | 森林保护工程 |  | \ |  |  |  |
| 生态福利 | 21 | 城区公园绿地服务 | 城区绿化提升工程 |  | % | 84.00 | 84.50 | 85.00 |
|  | 22 | 生态休闲场所服务 | 生态休闲场所建设 |  | % | 通过自然保护地优化整合保证现有95.83%的覆盖率不减少 |  |  |
|  | 23 | 公园免费开放 | 开放式管理公园建设 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 24 | 乡村公园 | 镇村绿化美化工程 |  | \ | 通过森林小镇、森林乡村、绿美古树乡村的建设，确保指标达标 |  |  |
|  | 25 | 绿道网络 | 绿道网络建设 |  | km | 1.00 | 1.03 | 1.05 |
|  | 26 | 生态产业 | 生态产业建设 |  | \ | 大力开展森林旅游、特色经济林、林下经济、花卉苗木基地等特色林业生态产业基地建设 |  |  |
| 生态文化 | 27 | 生态科普教育 | 森林文化基础设施建设 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 28 | 生态宣传活动 | 森林文化传播 |  | 次 | 5 | 8 | 8 |
|  | 29 | 古树名木 | 古树名木保护 |  | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 30 | 市树市花 | 市树市花推广 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 31 | 公众态度 | 森林文化传播 |  | % | 90.00 | 92.00 | 95.00 |
| 组织管理 | 32 | 建设备案 | \ |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 33 | 规划编制 | \ |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 34 | 科技支撑 | 林业科技推广与应用 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 35 | 示范活动 | 镇村绿化美化、森林文化传播 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 36 | 档案管理 | 林政资源管理 |  | \ | 达标 | 达标 | 达标 |

4.8分区与布局

4.8.1功能分区

根据河源市自然地理、本底资源条件、林业发展目标和社会可持续发展的需要，结合上位规划将河源市森林城市建设功能分区划分为北部中低山水源涵养与生态旅游区、中部沿江森林景观与文化体验区、南部莲花山支脉生态保护与资源培育区。

- 4.8.1.1北部中低山水源涵养与生态旅游区

区域现状：该区由河源外围连绵高耸的山脉首尾相接而成，在河源与江西、梅州之间形成天然的绿色生态屏障。主要包括连平县、和平县和龙川县部分乡镇（麻布岗、细坳、贝岭、车田、岩镇、黄石、黎咀、赤光和回龙镇）。区域内九连山脉、罗浮山脉自东北向西南倾斜贯穿其间。该区森林植被以常绿阔叶混交林为主，森林资源丰富，生态环境优良。东江流经和平、龙川、东源、市区入惠州市，其支流新丰江经连平县、东源县于市区汇入东江。有华南第一大人工湖—万绿湖及广东第二大人工湖—枫树坝水库，是河源市重要的水源涵养地。

建设重点：区域内城市规模较小，人口密度相对较低，因其生态区位特殊，发挥着全市北部生态屏障的重要功能。森林城市建设中应充分挖掘区域森林、水资源等优势，以万绿湖、枫树坝水库等重要水源地为主，严格保护森林资源与生态环境，提升水源涵养林与水土保持林的生态功能，改善区域生态环境。通过科学规划，继续完善自然保护区、森林公园和湿地公园的基础设施建设，广泛宣传，在保证林区安全的前提下，进一步提升森林可进入程度，以万绿湖、桂山、霍山等旅游景区为主，大力开展森林旅游，确保林地资源的多功能、可持续利用。

- 4.8.1.2中部沿江森林景观与文化体验区

区域现状：该区由源城区、东源县及龙川县南部乡镇组成。区域内多丘陵，地势相对较低，东江穿境而过，新丰江与东江在源城区交汇。河源客家人以东江流域为聚居地，形成了以东江为情感纽带独具特色的客家文化，多年来的城市建设在本区形成了独特的园林景观与文化特色。

建设重点：本区是河源市的经济、文化中心，基础设施相对完善，人口密度大，经济发展和区域土地资源供给矛盾突出，环境保护压力较大。在创建国家森林城市过程中，应充分发挥其经济文化中心的优势，沿东江发展轴，融合客家文化，大力开展园林绿化景观建设，加强交通主干道及沿线两侧第一重山的森林抚育和管护，提升整体景观质量，在中心城区及东源县建成区通过沿江带状公园、文化主题公园建设，丰富园林绿化景观，大力弘扬生态文化、客家文化，推动生态文明建设。

- 4.8.1.3南部莲花山支脉生态保护与资源培育区

区域现状：该区由紫金县组成，是河源南部与惠州、潮汕地区分界的重要生态屏障。其东南部山地属莲花山支脉，海拔在1000m以上的高山有16座。得天独厚的自然条件孕育了丰富的森林资源，是全市乃至全省重要的木材主产区，也是粵东中部的重要生态屏障。

建设重点：该区人口密度低，经济发展和区域土地资源供给矛盾相对较小。在创建国家森林城市过程中，应充分利用现有森林资源优势，加强区域内生态公益林营建和保护工作，提高其综合防护功能，提升区域整体生态环境质量，打造河源南部绿色生态屏障。重点加强封山育林、森林抚育、低质低效林改造等工作，通过各种营造林措施，建设全省重要商品林基地、珍贵树种苗木培育基地和特色林产品原料基地。同时注重采矿区的复绿工作，严格林地征占用审批，确保林地资源的不断增长和可持续利用。

4.8.2总体布局

综合考虑地形、资源分布及城市发展现状，规划河源市森林城市建设空间总体布局为：一轴两翼、一核五星，多廊多点。

- 4.8.2.1一轴两翼

一轴：以东江为城市发展轴，加强江岸两侧绿化及带状公园绿地建设。

两翼：即万绿湖-桂山生态屏障、梧桐山-越王山生态屏障，加强区域森林资源保护力度，保护重要与敏感生态功能区，提升区域内自然保护区、森林公园、湿地公园等的建设，保护生物多样性，充分发挥其改善生态环境、维持生态平衡的主体功能，遏制城市扩张所带来的环境问题。

- 4.8.2.2一核五星

一核：指以河源市中心城区建成区绿化为核心的生态绿核，加强老城区园林绿化建设，充分利用路旁、水旁的空闲地建设带状公园及街旁小游园。

五星：指东源县、和平县、连平县、龙川县、紫金县城市建成区园林绿化建设，实现“片区园林绿地围绕、城周生态绿地环抱”的目标。在城市建设空间有限的情况下，采用垂直绿化、屋顶绿化等节省用地的绿化模式，缓解用地紧张问题。绿化建设应以乡土树种为主，打造近自然状态的植物群落，减少人为景观的建设，体现地方植被特色。

- 4.8.2.3多廊多点

多廊：安远河、浰江、新丰江、船塘河等河流水系及205国道、105国道、广河高速、惠河高速、粤赣高速等道路两侧绿化形成的绿色生态廊道。通过廊道绿化提升工程，统筹考虑树种的生态、景观、经济价值，对现有路网、水网绿化进行改造提升。

多点：指水源保护区、湿地公园、郊野公园、森林公园、自然保护区、城区公园、乡村绿化美化等。重点加强森林抚育管理和基础设施建设，严格保护森林、湿地生态环境及珍稀野生动植物资源，并适度开展生态旅游，以生态功能提升带动产业发展。

5森林生态体系建设规划

5.1城区绿化提升工程

5.1.1中心城区建成区绿化提升

- 5.1.1.1建设范围

河源市中心城区为源城区，建成区总面积4032.00hm2。

- 5.1.1.2建设目标

河源市中心城区建成区面积4032.00hm2，常住人口达32.36万人，随着建成区面积的不断增大，人口数量也将持续增加。根据近几年城区面积及人口变化趋势预测，到2021年建成区面积将达到4150.00hm2，常住人口将达到34.00万，到2024年建成区面积将达到4300.00hm2，常住人口将达到36.50万，到2028年建成区面积将达到4500.00hm2，常住人口将达到40.00万。基于此对中心城区建成区绿化指标规划如下：

到2021年，中心城区建成区绿化覆盖率达41.76%以上，人均公园绿地面积达到13.84m2以上，城区树冠覆盖率稳定维持在32.50%以上，城区绿地有机覆盖率达71.00%以上，林荫道路率达61.37%以上，新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30.00%以上。

到2024年，中心城区建成区绿化覆盖率达42.09%以上，人均公园绿地面积稳定维持在14.53m2左右，城区树冠覆盖率达33.00%以上，城区绿地有机覆盖率达71.50%以上，林荫道路率达70.61%以上，新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30.00%以上。

到2028年，中心城区建成区绿化覆盖率达到42.23%以上，人均公园绿地面积达15.35m2以上，城区树冠覆盖率达34.00%以上，城区绿地有机覆盖率达72.00%以上，林荫道路率达78.50%以上，新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30.00%以上。

表5-1 中心城区建成区绿化指标表

| 年份 指标 | 标准要求 | 2018年 （现状） | 2021年 | 2024年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化总面积（hm2） | / | 1669.52 | 1733.06 | 1809.80 | 1900.40 |
| 公园绿地（hm2） | / | 420.16 | 470.70 | 530.44 | 614.04 |
| 绿化覆盖率（%） | 40 | 41.41 | 41.76 | 42.09 | 42.23 |
| 城区树冠覆盖率（%） | 25 | 32.50 | 32.50 | 33.00 | 34.00 |
| 人均公园绿地（m2） | 11 | 12.98 | 13.84 | 14.53 | 15.35 |
| 城区绿地有机覆盖（%） | 60 | 70.32 | 71.00 | 71.50 | 72.00 |
| 林荫道路率（%） | 60 | 60.86 | 61.37 | 70.61 | 78.50 |

- 5.1.1.3建设思路

根据河源市中心城区资源现状，结合《河源市城市绿地系统规划（2016-2020年）》，将河源市中心城区建成区绿地系统结构概括为：“一轴、一环、多廊、多点”，具体建设思路如下：

一轴：以东江、新丰江为基础的城区水系轴，完善东江、新丰江两岸绿地建设，构建连续的滨水绿化带及亲水公共活动空间，增加滨水休闲设施，构建蓝绿相依、贯穿全城的城市水脉体系。

一环：城区外围森林屏障环，保护城市外围万绿湖、桂山、梧桐山、越王山等森林资源，严守生态底线，结合三面环山的自然地形及良好的生态本底，形成“林在城中，城在林中”的生态安全格局。

多廊：通过河道、特色景观路、防护绿地等形成多条联系东江、新丰江的绿化廊道，有机串联起公园绿地、湿地等主要生态斑块，并将城市与外围森林联通，使城市与自然融为一体。

多点：指建成区范围内的综合公园、带状公园、专类公园、社区公园、街旁绿地，重点加强其生态功能性与趣味性建设，形成分布均匀、便捷可达、星罗棋布的城市公园布局，构建遍布城区的绿色休闲空间。

河源市应充分利用建成区内及周边良好的自然生态资源，合理布局，形成“森林围城、水脉贯城、绿廊连城、百园汇城”的绿地系统空间形态结构。

- 5.1.1.4建设内容

##### 5.1.1.4.1公园绿地

目前，河源市中心城区公园绿地总面积420.16hm2，城区人均公园绿地面积达12.98m2，城区公园绿地500m服务半径覆盖率达83.92%，公园绿地建设可基本满足市民日常休闲游憩的需求。但目前城区内主要公园绿地连通性不足，沿东江、新丰江两岸及沿主干道建设的带状绿地存在断档现象，尚未形成贯通性的城区绿地网络，且老城区内公园绿地绿化景观效果不强，配套设施老化，城区公园绿地建设仍有提升空间。

规划充分利用河源自然景观特色和客家文化资源，融“山、水、林、文”于一体，突出历史人文、滨水风光、文化科普、都市休闲等特色主题，因地制宜建设城市公园绿地，完善“城市公园-社区公园-街旁绿地”的三级公园体系，在公园绿地建设薄弱的地段，新建高新体育公园、榄坝公园等公园绿地，实现绿地均衡布局。同时加强现有公园绿地的提档升级，改造鳄湖公园、人民公园、龟峰公园等的园林绿化景观和基础设施建设，设置科普宣教场所，提升公园绿地的服务功能，满足市民日常休闲游憩需求。“创森”期间新建公园绿地面积193.88hm2，其中近期50.54hm2，中期59.74hm2，远期83.60hm2。

表5-2 中心城区建成区公园绿地建设一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 建设 性质 | 建设期限（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 高新体育公园 | 高新区商业中心区，滨江大道以东 | 新建 | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 2 | 园中园公园 | 高新区临浦大道以南 | 新建 | 60.00 |  |  | 60 |
| 3 | 白田河公园 | 康博科技大道两侧 | 新建 | 5.00 |  | 5 |  |
| 4 | 高埔岗公园 | 高埔岗片区 | 新建 | 7.00 |  | 7 |  |
| 5 | 榄坝公园 | 东江西岸，东江大桥以北 | 新建 | 14.60 |  |  | 14.6 |
| 6 | 石峡公园 | 迎客大道以北，河源大道以西 | 新建 | 30.00 |  | 30 |  |
| 7 | 三王坝公园 | 滨江大道东，三王坝村段 | 新建 | 4.34 |  | 4.34 |  |
| 8 | 客家文化公园四期 | 文昌路西 | 新建 | 50.54 | 50.54 |  |  |
| 9 | 滨江公园 | 滨江大道高新区段 | 新建 | 13.4 |  | 13.4 |  |
| 合计 |  |  |  | 193.88 | 50.54 | 59.74 | 83.6 |

##### 5.1.1.4.2防护绿地

中心城区建成区主要的防护绿地包括滨江大道防护绿地、京九铁路防护绿地等，总面积为488.59hm2。依据《河源市区城市园林绿化管理规定》，内河及铁路旁的防护绿化带应不少于30m，220kV高压线走廊下安全隔离绿化带应不少于36m，110kV的不少于24m。目前建成区内部分防护绿地尚未达到规范要求。“创森”期内，为提升防护绿地生态效能，按规定提升改造现有防护绿地，同时加强桂山防护绿地、近郊防护绿地建设，建成城市内部及外围的生态安全屏障。“创森”期间共新增防护绿地37.00hm2，其中近期13.00hm2，中期17.00hm2，远期7.00hm2。

表5-3中心城区建成防护绿地建设一览表（单位：hm2）

| 序号 | 名称 | 位置 | 现有绿地面积 | 建设性质 | 建设面积 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压走廊防护绿地 | 高压走廊 | 22.07 | 新增 | 5.00 | 近期 |
| 2 | 桂山防护绿地 | 桂山 | 291.86 | 新增 | 15.00 | 中期 |
| 3 | 近郊防护绿地 | 近郊 | 104.90 | 新增 | 5.00 | 远期 |
| 4 | 京九铁路防护绿地 | 京九铁路 | 7.16 | 新增 | 2.00 | 远期 |
| 5 | 新市区-老城中心区与白田组团隔离带 | 新市区-老城中心区与白田组团 | 22.58 | 新增 | 8.00 | 近期 |
| 6 | 粤赣高速路防护绿地 | 粤赣高速 | 37.42 | 新增 | 2.00 | 中期 |
| 合计 |  |  |  |  | 37.00 |  |

##### 5.1.1.4.3附属绿地

依据《城市绿化规划建设指标的规定》，新建居住区绿地率应≥30%，改建居住区绿地率应≥25%，单位附属绿地面积占单位总用地面积比率应≥30%，学校、医院、休疗养院所、机关团体、公共文化设施、部队等单位的绿地率应≥35%。目前河源市城区多数事业单位和大型公共设施附属绿地建设情况较好，绿地率均在30%以上，但现状公共设施、工厂、市政设施等用地的绿化情况参差不齐，老城区里的旧居住区园林绿化水平普遍未达到要求，多与其它用地混杂，绿地率相对较低。还有部分居住区的绿地在长时期的城市发展过程中被侵占，绿化用地较少。工厂绿化也存在绿地面积小，树种单调的问题。

“创森”期间，河源市应加强附属绿地建设，因老城区、工厂用地紧张，无法成块造林绿化的，应在有条件植树的地块栽植四旁树，在有条件的单位和居住区大力开展立体绿化，增加城市绿量。

##### 5.1.1.4.4城区林荫道建设

河源市在城市绿化建设中高度重视街道绿化，大力开展了林荫道建设。现有主、次干道106条，长度216.78km，其中林荫道路66条，林荫道路长度131.94km，林荫道路率60.86%。为进一步增加林荫道路率，“创森”期间，提升改造迎客大道、科技5路、东环路等街道两侧绿化，新增林荫道路11条，长度38.23km，其中近期1.10km，中期20.03km，远期17.10km。

表5-4中心城区建成林荫道建设一览表

| 序号 | 街道名称 | 长度（m） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康乐路 | 1098 | 近期 |
| 2 | 东环路 | 14556 | 中期 |
| 3 | 公园西路 | 846 | 中期 |
| 4 | 大同路 | 2977 | 中期 |
| 5 | 兴源东路 | 1650 | 中期 |
| 6 | 西一路东二巷 | 541 | 远期 |
| 7 | 东江西路 | 4059 | 远期 |
| 8 | 文祥路 | 1409 | 远期 |
| 9 | 兴工大道 | 7259 | 远期 |
| 10 | 科技八路 | 1741 | 远期 |
| 11 | 高新三路 | 2095 | 远期 |
| 合计 |  | 38231 |  |

##### 5.1.1.4.5环城生态屏障建设

依托城区周边山体森林植被，建设城市建成区外围的环城生态景观林带，通过生态景观改造，增加高大阔叶树种及彩叶树种的使用，提升防护林带的生态与景观功能，打造城区外围面向城市的精品森林景观和生态屏障。同时在交通可达、山体平缓的地段通过适当的景观改造，布置游步道、休憩设施等基础设施，将这部分山体打造成供市民游憩、休闲、交流的生态景观绿地。

- 5.1.2各县建成区绿化提升

- 5.1.2.1建设范围

建设范围为各县园林主管部门实际统计的城市建成区范围。各县建成区面积增长及人口数量变化按近年来城市面积和人口变化趋势预测。

表5-5各县建成区面积及人口预测表

| 行政区 | 2021年 |  | 2024年 |  | 2027年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 人口（万人） | 面积（hm2） | 人口（万人） | 面积（hm2） | 人口（万人） |
| 东源县 | 320 | 1.8 | 350 | 2.5 | 400 | 3 |
| 和平县 | 720 | 10.5 | 750 | 11 | 800 | 12 |
| 连平县 | 720 | 8.5 | 750 | 9 | 800 | 10 |
| 龙川县 | 1250 | 27.5 | 1300 | 28 | 1300 | 28.5 |
| 紫金县 | 740 | 8 | 800 | 8.5 | 800 | 9.5 |

- 5.1.2.2建设目标

到2021年，各县建成区绿化覆盖率均达40.00%以上，人均公园绿地面积达12.50m2以上，城区树冠覆盖率达25.00%以上，林荫道路率达62.00%以上，新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30.00%以上。

到2024年，各县建成区绿化覆盖率均达41.50%以上，人均公园绿地面积稳定维持在12.50m2以上，城区树冠覆盖率稳定维持在25.50%以上，林荫道路率达69.50%以上，新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30.00%以上。

到2028年，各县建成区绿化覆盖率达42.00%以上，人均公园绿地面积达13.00m2以上，城区树冠覆盖率达26.00%以上，林荫道路率达71.63%以上，新建地面停车场乔木树冠覆盖率达30.00%以上。

- 5.1.2.3建设思路

目前河源市各县建成区城区绿化覆盖率、人均公园绿地面积、城区树冠覆盖率、林荫道路率等指标已基本达到了国家森林城市的指标要求，“创森”期间，各县建成区应根据自身本底条件，以微型绿地建设和提升改造为重点，提高城区绿地生态服务功能，打造完善的城区绿地体系。具体建设思路如下：

东源县：维护区域生态安全格局，促进城市绿地生态功能改善，以东源公园、滨江公园等公园绿地建设为核心，结合东江及城区道路沿线绿地建设，打造连贯、完善的滨江带状公园体系，并结合公园慢行道建设城区绿道，组成城市绿色慢行系统，并逐步将公园绿地建设和城市绿道网向周边山体延伸，为城镇居民提供舒适的游憩环境，形成贯通东江和南北山脉的休闲游憩体系。

和平县：依托和平大道、和平河、大环城路、龙湖河等廊道绿化，形成纵横交织的绿色景观轴线，提升改造滨河公园、福和公园等城区绿地，加强城市中心区，行政办公、商业文娱、体育等用地绿化景观效果，共同构筑融合现代与自然为一体的城市景观核心。

连平县：以南山公园、洲龙山公园为城市绿核，加强城区和景区景点绿化，对城区交通主干道、周边山体实行全面绿化，着力解决城区道路林荫断档、景观效果不佳等问题，努力形成“一山一景”、“一园一景”、“一路一景”的绿化效果。同时重点在富民开发区内实施附属绿地建设，不断提高绿化覆盖率。

龙川县：充分利用山体及水系地形走势，重点打造贯穿县城的景观廊道。将林地、河流等大型生态斑块通过生态廊道连接纳入绿地系统中，并通过保护和提升松林公园、龙山公园、江边广场等现有城市公园、街旁游园、广场、道路及河流两岸绿化，减免因城镇规模扩张及城市建设形成的热岛效应对自然生态环境的影响，从而实现城区生态系统的良性循环。

紫金县：着力实施城区绿化、街道绿化、广场公园绿化、单位小区绿化，通过中山公园、千家寨生态公园、体育文化广场等主要绿地及道路、水系两侧绿化的改造提升，拆墙透绿、拆违补绿、见缝插绿、退硬还绿，使不同性质及功能的生态斑块均匀分布于县城内，不断提升县城区园林绿化水平，打造独特的城市绿化效果。同时，因地制宜地依托沿江绿化建设带状公园绿地，实现市民出门300m见绿，500m见园的目标。

- 5.1.2.4建设内容

##### 5.1.2.4.1公共绿地建设

充分利用土地潜力，重点在建成区绿化薄弱的地段加强公园绿地建设，打造袖珍公园、小游园等，逐步提高公园500m服务半径覆盖率，确保各县建成区指标达到80%以上。针对用地紧张，绿化空间较少的问题，加强立体绿化及四旁植树建设，增加建成区绿量。

规划期内河源市5县建成区共新增绿地面积215.88hm2，包括近期54.84hm2，中期81.41hm2，远期79.63hm2。其中，新增公园绿地110.43hm2，近期28.69hm2，中期33.10hm2，远期48.64hm2。

表5-6各县建成区绿地建设规划表

| 行政区 | 新增绿地面积（hm2） |  |  | 其中公园面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 中期 | 远期 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 东源县 | 8.00 | 12.02 | 20.04 | 8.00 | 8.93 | 6.38 |
| 和平县 | 11.13 | 11.60 | 19.33 | 1.11 | 6.01 | 12.01 |
| 连平县 | 8.91 | 12.16 | 20.26 | 6.34 | 6.03 | 12.06 |
| 龙川县 | 15.00 | 20.32 | 10.00 | 6.10 | 6.06 | 6.06 |
| 紫金县 | 11.80 | 25.31 | 10.00 | 7.14 | 6.07 | 12.13 |
| 合计 | 54.84 | 81.41 | 79.63 | 28.69 | 33.10 | 48.64 |

表5-7各县建成区重点绿地建设项目规划表

| 序号 | 行政区 | 名称 | 地点 | 建设期限（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 东源县 | 滨江公园 | 东江沿线 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2 | 和平县 | 和平县龙湖河两岸隔离带 | 果园路 | 0.43 |  |  |
| 3 |  | 和平县龙湖河改造工程 | 果园路 | 0.43 |  |  |
| 4 |  | 和平县大环城路一期 | 156县道龙湖段 | 2.26 |  |  |
| 5 |  | 和平县大环城路二期 | 156县道 | 3.88 |  |  |
| 6 |  | 和平县大环城路三期 | 156县道 | 3.88 |  |  |
| 7 |  | 武装部至福和公园 | 园前路 | 0.2 |  |  |
| 8 |  | 和平县龙湖广场 | 聚英阁旁 | 0.05 |  |  |
| 9 | 连平县 | 体育公园 | 连平县城 | 6.34 |  |  |
| 10 |  | 富民公园 | 连平县城 |  | 0.92 |  |
| 11 |  | 仙塔遗址公园 | 连平县城 |  |  | 2.79 |
| 12 |  | 东江国际小区花园 | 富民开发区 | 0.85 |  |  |
| 13 |  | 东江御景小区花园 | 富民开发区 |  | 0.96 |  |
| 14 | 龙川县 | 苏区广场 | 龙川东高速路口 | 0.40 |  |  |
| 15 |  | 迎宾广场 | 龙川西高速路口 | 2.97 |  |  |
| 16 | 紫金县 | 千家寨生态休闲公园（建成区范围内） | 千家寨 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |

##### 5.1.2.4.2林荫道路建设

各县建成区现有主、次干道总长132.53km，林荫道路总长79.30km，林荫道78条。“创森”期间，在东源县东源大道、和平县岭排路、连平县连平大道、龙川县幸福大道、紫金县金山大道等道路建设林荫大道19条，新增林荫道长度15.64km，其中近期2.93km，中期9.90km，远期2.81km。

表5-8各县建成区林荫道建设规划表

| 行政区 | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 长度（m） | 数量 | 长度（m） | 数量 | 长度（m） |
| 东源县 | 1 | 500 | 1 | 671 | 1 | 935 |
| 和平县 | 1 | 800 | 2 | 2104 | 1 | 351 |
| 连平县 | 1 | 660 | 3 | 2759 |  |  |
| 龙川县 | 1 | 465 | 2 | 424 | 1 | 445 |
| 紫金县 | 1 | 500 | 2 | 3937 | 1 | 1082 |
| 合计 | 5 | 2925 | 10 | 9895 | 4 | 2813 |

5.2森林屏障建设工程

5.2.1建设现状

河源市历来高度重视造林绿化工作，主要的造林工程为碳汇造林和中央财政补贴造林，经过多年的资源保护与不断造林绿化，截至2018年底全市有林地面积达107.76万公顷，未成林造林地4.72万公顷，活立木蓄积量达5930.75万立方米，全市林木覆盖率已达72.95%。

5.2.2建设目标

进一步加强森林资源的培育，通过人工造林、封山育林等工作，扩大森林面积，建设功能完善的森林生态系统，不断增加森林碳储量，改善区域生态环境，减少水土流失，提高林业减缓和适应气候变化的能力。

到近期末，实施人工造林10666.67hm2，封山育林5528.67hm2，恢复80%以上矿区石场受损弃置地；通过封山育林、未成林造林地抚育等工作，使林木覆盖率稳定维持在72.95%。

5.2.3建设内容

- 5.2.3.1人工造林

大力实施人工造林，重点考虑生态区位重要和生态环境脆弱的地区，坚持因地制宜、适地适树的原则，选择火力楠、红锥、山杜英等稳定性高、抗逆性强、兼顾生态与经济效益的优良树种，采用“珍贵树种＋”的造林模式，珍贵树种种植要求不少于450棵/公顷，且分布均匀。在整地方式、造林密度、苗木质量与规格、栽植方式、造林后抚育等方面，严格按照《广东省林业厅关于修订四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》（粤林函〔2018〕251号）的要求实施。规划实施人工造林18000.00hm2，其中近期10666.67hm2，中期3333.33hm2，远期4000.00hm2。

表5-9 河源市人工造林规划表

| 行政区 | 合计 | 人工造林（单位：hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 东源县 | 1733.33 | 1000.00 | 333.33 | 400.00 |
| 和平县 | 5333.34 | 3466.67 | 866.67 | 1000.00 |
| 连平县 | 2333.33 | 1200.00 | 533.33 | 600.00 |
| 龙川县 | 2666.67 | 1266.67 | 600.00 | 800.00 |
| 紫金县 | 5333.33 | 3133.33 | 1000.00 | 1200.00 |
| 新丰江 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 江东新区 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 合计 | 18000.00 | 10666.67 | 3333.33 | 4000.00 |

- 5.2.3.2封山育林

根据封育区地理位置、环境条件、人为活动情况、连片面积、郁闭度、植被盖度等因素确定封育范围、期限、方式等。加强对山区、水库集水区、生态脆弱敏感区域的管控力度；对刚经过人工造林或有一定目的树种的区域可实行半封，适当实施除草、破土、平茬、断根复壮、补植补造等措施促进更新。同时结合实际情况在封育区设置界碑和界桩，标明封育区范围、面积、期限及注意事项等，并适当配置管护用房和人员，定期巡护，进行病虫害测报工作，在病虫害发生时，及时采取有效的防治措施。规划实施封山育林25278.00hm2，其中近期5528.67hm2，中期8464.00hm2，远期11285.33hm2。

表5-10 河源市封山育林规划表

| 行政区 | 合计 | 建设期限（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 源城区 | 397.33 | 145.33 | 108.00 | 144.00 |
| 新丰江 | 258.67 | 62.67 | 84.00 | 112.00 |
| 和平县 | 933.33 | 149.33 | 336.00 | 448.00 |
| 龙川县 | 1460.00 | 162.67 | 556.00 | 741.33 |
| 紫金县 | 16283.33 | 3683.33 | 5400.00 | 7200.00 |
| 连平县 | 3974.67 | 894.67 | 1320.00 | 1760.00 |
| 东源县 | 1970.67 | 430.67 | 660.00 | 880.00 |
| 合计 | 25278.00 | 5528.67 | 8464.00 | 11285.33 |

- 5.2.3.3受损弃置地复绿

针对矿区、采石场及因修路导致自然生态系统受到破坏的区域，结合营造林工程，采取人工与自然结合的方法，按照自然规律，以地带性植被为参照，逐步修复受损弃置地的森林植被，恢复自然生态系统，改善生态环境。

规划对河源市域范围内80%以上关停矿场、修路已竣工及其他因素导致生态受损的地段开展受损弃置地修复，其中“创森”近期实施13.63hm2。

5.3镇村绿化美化工程

5.3.1建设现状

河源市现有94个镇、1个民族乡、5个街道办事处，1251个行政村。随着多年镇村绿化美化建设，目前已建成森林小镇1个，乡村绿化美化示范村113个，镇村绿化美化水平显著提升，农村居住环境明显改善。目前，全市村庄林木绿化率达73.82%，乡镇道路绿化率达77.20%。

5.3.2建设目标

大力实施乡村振兴战略，遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，积极开展乡村绿化行动，以创建森林小镇、森林乡村为抓手，以公共休闲绿地、绿化景观路为重点，进一步推进各乡镇开展绿化提升工作，全面改善农村人居环境，形成各具特色的乡村绿化美化模式，加快城乡一体化进程。

到近期末，新建森林小镇2个，森林乡村72个，村庄林木绿化率达74%以上；完善乡镇公园10个、村庄公共休闲绿地96个，确保每个乡镇建有休闲公园1处以上，每个村庄建有公共休闲绿地1处以上且基础设施较为完备；新增村庄道路绿化89.07km，村庄道路绿化率达78.11%。

5.3.3建设内容

- 5.3.2.1森林小镇建设

森林小镇是特色小镇的一种特殊形式，指在森林资源丰富、生态环境良好的适宜地点，通过科学规划设计、合理布局，建设接待设施齐全、基础设施完备、服务功能完善，以提供森林观光游览、休闲度假、运动养生等生态产品与生态服务为主要特色，融合产业、文化、旅游、社区功能的创新发展平台。开展森林特色小镇建设，有利于提高森林质量、推动资源整合、产业融合，促进产业集聚、创新和转型升级。

根据《广东省林业厅关于大力推进森林小镇建设的意见》，河源市应突出城镇发展特色，落实一镇一策，打造休闲宜居型、生态旅游型不同类型的森林小镇。从满足群众对宜居环境的需求出发，绿化城镇各种闲置地、裸露地，保护自然生态资源，增加城镇绿量，实施生态环境整治，建设生态休闲场所，普及自然科普知识，积极组织形式多样的创建活动，形成全民动手改善生产、生活、生态环境的社会氛围。规划期内，全市建设森林小镇8个，其中近期2个，中期3个，远期3个。

- 5.3.2.2森林乡村建设

结合《绿美南粤三年行动计划（2018-2020年）》，大力推进森林乡村建设，通过建设庭院林、村路林、水系林及四旁绿化，努力营造优美的人居环境。每个待建村至少要建成1处能满足村民游憩需求的休闲绿地，建设模式可选择小型公园、乡村生态园、郊野公园等，休闲绿地的绿化以冠幅大、遮阴好的高大乔木为主，增加景观树种及乡土珍贵树种使用，适当配置花、灌、草，提高绿化的品位和档次，营造良好的生产、生活环境。规划期内，建设森林乡村280个，其中近期72个，中期100个，远期108个。

表5-11河源市森林乡村规划表（单位：个）

| 行政区 | 合计 | 森林乡村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 源城区 | 13 | 2 | 0 | 11 |
| 东源县 | 51 | 16 | 15 | 20 |
| 和平县 | 46 | 11 | 20 | 15 |
| 连平县 | 44 | 11 | 15 | 18 |
| 龙川县 | 63 | 16 | 25 | 22 |
| 紫金县 | 63 | 16 | 25 | 22 |
| 合计 | 280 | 72 | 100 | 108 |

- 5.3.2.3村庄道路绿化提升

为不断提升村庄道路绿化率，积极开展村容村貌环境综合整治提升，进一步改善村民居住环境，打造农民安居乐业的美丽家园，助力乡村振兴战略，科学规划村庄道路及公路两旁绿化项目，坚持适地适树原则，根据植物生长规律，合理搭配种植，补植、改造村路两侧绿化薄弱的地段，形成一村一景，一路一景的村庄绿化格局。

规划新增村庄道路绿化690.28km，其中近期89.07km，中期222.67km，远期378.54km。

表5-12河源市村庄道路绿化规划表

| 行政区 | 合计（km） | 近期（km） | 中期（km） | 远期（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城区 | 11.38 | 1.47 | 3.67 | 6.24 |
| 东源县 | 123.71 | 15.96 | 39.91 | 67.84 |
| 和平县 | 111.95 | 14.45 | 36.11 | 61.39 |
| 连平县 | 100.99 | 13.03 | 32.58 | 55.38 |
| 龙川县 | 185.47 | 23.93 | 59.83 | 101.71 |
| 紫金县 | 156.79 | 20.23 | 50.58 | 85.98 |
| 合计 | 690.28 | 89.07 | 222.67 | 378.54 |

- 5.3.2.4镇村公园建设

因地制宜开展各乡镇驻地及各村庄周边的绿化美化工作，完善各乡镇休闲公园及乡村公共休闲绿地的基础设施建设，拓展镇村公共绿色空间，形成布局合理、功能完备的镇村公共绿地体系。充分利用镇村周边山体和生态林地，打造休闲游憩绿地，加强配套健身设施、文化娱乐设施、科普宣教场所、防火避险场所建设等。确保每个乡镇及每个村庄均建有景观优美、设施完善的公园及公共休闲绿地1处以上。规划“创森”近期，完善乡镇公园10个，完善村庄公共休闲绿地96个。

表5-13河源市完善镇村公园、公共休闲绿地规划表

| 行政区 | 乡镇公园（个） | 乡村公共绿地（个） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源城区 |  | 5 | 近期 |
| 东源县 | 2 | 15 | 近期 |
| 和平县 | 1 | 22 | 近期 |
| 连平县 | 2 | 21 | 近期 |
| 龙川县 | 2 | 16 | 近期 |
| 紫金县 | 3 | 17 | 近期 |
| 合计 | 10 | 96 | 近期 |

5.4廊道绿化提升工程

5.4.1建设现状

近年来，河源市依托主要道路、河道两侧大力开展了生态景观林带建设，目前全市道路林木绿化率达87.55%；水系林木绿化率为93.15%。

5.4.2建设目标

为进一步提升道路林木绿化率、水岸林木绿化率指标，提升廊道绿化质量，重点改造现有高速公路、国省道、县乡道、河流水系两侧及水库周边绿化，补植绿化断档、残缺的地段，改造绿化效果较差的地段。不断优化树种配置，以高大乡土乔木为主，扩大可绿化路段绿量，提升绿化品质。着力加强新建道路的绿化美化工作，积极推进高架立体绿化，形成以乡土树种为主，功能完善的绿色廊道体系。

近期末，新增道路绿化里程275.34km，道路林木绿化率达92.85%；新增水系绿化里程45.09km，水系林木绿化率达95.00%。打造出多色彩、多层次具有区域特色的生态景观长廊。

5.4.3建设内容

- 5.4.3.1生态景观林带建设

严格保护已建生态景观林带，定期维护和巩固绿化成果。根据《广东省生态景观林带建设管理办法》及《广东省生态景观林带建设规划（2011-2020年）》中规定的相关要求和标准，补植改造现有林带，在高速、铁路主干道及主要河流两侧20-50m范围内、1km可视范围内采用点线面相结合的方式，通过乔、灌、草的合理搭配及彩叶树种的使用，形成错落有致、色彩丰富的绿化景观，不断提升森林质量。

- 5.4.2.2道路绿化提升

“创森”期间，河源市道路绿化的工作重点在于现有高速、国省道、县乡道的补植改造和新建道路的绿化。据调查统计，在河源市道路可绿化里程1684.36km中，已绿化里程为1474.67km，有209.69km尚未绿化，另有建设中的河惠莞高速处于未绿化状态。规划期内应按照宜种则种的原则，见缝插绿，在道路两侧形成连续、完善的绿化景观带；新建公路根据用地情况，预留20-50m防护林带，山区道路旁可适当缩减绿化带宽度，以单侧1-2行树的形式绿化。公路沿线山体坡面可采用常绿与彩叶树种搭配的方式绿化，丰富景观效果。规划新增道路绿化632.35km，完善329.18km，其中近期新增275.34km，完善117.47km，中期新增79.21km，完善40.51km，远期新增277.80km，完善171.20km。

表5-14河源市道路绿化规划表（km、hm2）

| 道路级别 | 名称 | 规划新建完善道路绿化里程及面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期（2019-2021） |  |  |  | 中期（2022-2024） |  |  |  | 远期（2025-2028） |  |  |  |
|  |  | 新建 |  | 完善 |  | 新建 |  | 完善 |  | 新建 |  | 完善 |  |
|  |  | 里程 | 面积 | 里程 | 面积 | 里程 | 面积 | 里程 | 面积 | 里程 | 面积 | 里程 | 面积 |
| 高速 | 新建河惠莞高速 | 199.86 | 99.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国省道 | S512和平林寨至合水段旅游公路 |  |  | 20.39 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S553青州至热水段 |  |  |  |  | 26.10 | 5.22 | 26.10 | 5.22 |  |  |  |  |
|  | S511线和平上陵至江西岿美山 | 12.60 | 2.52 | 12.60 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S511线长塘至上陵段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.06 | 2.81 | 14.06 | 2.81 |
|  | G236 芜湖-汕尾 | 4.30 | 1.72 |  |  | 8.20 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | S230 紫市-多祝 |  |  | 20.00 | 8.00 |  |  |  |  | 11.00 | 4.40 |  |  |
|  | S340 曹塘-石坝 |  |  |  |  | 8.40 | 2.52 |  |  | 38.80 | 15.52 |  |  |
|  | S243 彭寨-多祝 | 10.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 11.80 | 4.72 |  |  |
|  | S337 溪西-苏区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.50 | 6.60 |  |  |
|  | S230线东源义合至源城胜利村段 | 20.07 | 2.41 | 20.07 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S230线东源乐村至义合渡口段公路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.52 | 52.23 | 43.52 | 52.23 |
|  | S253线源西至灯塔段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.70 | 51.24 | 42.70 | 51.24 |
|  | S341线顺天至柳城段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.00 | 64.80 | 54.00 | 64.80 |
|  | S259线锡场至马头段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.92 | 20.31 | 16.92 | 20.31 |
| 县乡道 | X003 金坳线 |  |  |  |  | 11.10 | 4.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | X171 附城-白溪 |  |  | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X170 乌石-龙窝 |  |  |  |  | 9.00 | 3.60 |  |  | 9.00 | 3.60 |  |  |
|  | X169 下石-吉安 |  |  |  |  | 2.00 | 0.80 |  |  | 2.90 | 1.16 |  |  |
|  | X157 九和-龙窝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.60 | 6.64 |  |  |
|  | Y271船塘—汾水凹 | 10.38 | 7.79 | 10.38 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺天镇大坪村埔桥至坪村公路 | 1.04 | 0.88 | 1.04 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯塔盆地公路 | 8.31 | 0.83 | 8.31 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y717曲龙--田坑 | 1.56 | 0.70 | 1.56 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y131热水至地运公路禾塘至阮啸仙故居段公路 | 5.20 | 3.90 | 5.20 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y468 205国道—蒲田 |  |  |  |  | 14.41 | 10.81 | 14.41 | 10.81 |  |  |  |  |
|  | Z205涧头至石角公路 | 2.02 | 1.51 | 2.02 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 275.34 | 126.19 | 117.47 | 48.52 | 79.21 | 30.67 | 40.51 | 16.03 | 277.80 | 234.02 | 171.20 | 191.38 |

- 5.4.2.3水系绿化提升

完善、补植东江、新丰江等主要河流两侧及新丰江水库等主要库塘周边可绿化地段，结合流域综合治理，采用近自然模式开展水岸绿化，恢复湿地植被，防止水土流失。充分利用水岸沿线的可绿化地块，因地制宜采用乔、灌、草结合的方式，建设绿化带。在中心城区及各县建成区内条件适宜的地段可建设滨水带状公园、湿地公园等，提升绿化档次，提高绿化质量，打造景观优美、防护效果好、可达性强的休闲游憩地。在已绿化地段选择根系发达、适应性强的乡土树种，补植绿化断档的地段，改造林相单调、林木生长不良的地段，营建具有突出防护效能与景观效果的护岸林和风景林，争取实现可绿化地段绿化率达100%。规划新增水岸绿化238.09km，其中近期45.09km，中期153.00km，远期40.00km。

表5-15河源市水岸绿化规划表（km、hm2）

| 河流名称 | 规划新建河流水系里程及面积 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
|  | 长度 | 面积 | 长度 | 面积 | 长度 | 面积 |
| 东江（蓝口段）-东源县东江蓝口段-“碧道”建设项目 | 17.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 木京河-东源县城区水系连通工程 | 2.34 | 1.35 |  |  |  |  |
| 东江（龙川段）-东江龙川段水土流失治理项目 |  | 200.90 |  |  |  |  |
| 龙川县铁场河-龙川铁场田心小流域-“碧道”建设项目 | 14.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 东源县叶潭河-东源叶潭小流域-“碧道”建设项目 | 5.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 柏埔河（江东新区年丰村段） -“碧道”建设项目 | 6.75 | 132.00 |  |  |  |  |
| “碧道”建设项目（其他） |  |  | 153.00 | 3735.00 | 40.00 | 705.00 |
| 合计 | 45.09 | 734.25 | 153.00 | 3735.00 | 40.00 | 705.00 |

注：水系绿化提升中的碧道项目不仅包括乔木林带建设，还包括湿地草本植被恢复，因此面积较大。

5.5森林质量精准提升工程

5.5.1建设现状

河源市乔木林总面积1047988.45hm2，其中中幼林占乔木林面积的72.83%，中幼林占比过大导致河源市整体森林质量不高，急需加强中幼林抚育工作提升森林质量。同时河源市森林中存在少部分由于自然及人为破坏而导致森林退化、目的树种少、林分结构不合理、林地生产力低的森林，及由于森林经营管理粗放、营林措施不合理造成结构单一、不稳定、景观效果不强的森林，需开展低效林改造工作。

5.5.2建设目标

森林质量提升主要分为两个方面，一方面是优化森林结构，调整林分密度，提升林木蓄积量；另一方面是景观林相改造，提升森林景观质量。重点通过中幼林抚育与低质低效林改造工作，增加乡土珍贵树种比例，提升森林生态、景观、经济效益。

近期末，开展森林抚育79466.67hm2，低质低效林改造4025.00hm2，每年完成需提升面积10%以上，在全市形成稳定健康的森林生态系统。

5.5.3建设内容

- 5.5.3.1森林抚育

（1）为了提高林分质量，增加林地生产力，对中幼林进行集约化经营，加强抚育间伐。对林木分化显著的中幼林，为改善林木生长空间，保证林木生长对阳光、营养的需求，根据林分郁闭度采用透光伐、间伐等措施，调整林分密度，按照《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）的要求，采劣留优、采弱留壮，伐除生长较差及病虫害严重的林木，培育健壮的优良林分。

（2）对于灌木、草本盖度较大，影响天然更新及幼树生长的幼龄林，主要进行松土、除草、除灌、除萌等工作，刈除幼树周边妨碍其生长的杂灌、杂草，为幼树生长发育创造良好的环境。幼林的根系较浅，除草时注意不要伤及根部，清除的杂草可直接埋入土里，增强土壤肥力；对于中龄林主要通过间伐调整林分郁闭度，郁闭度以0.6-0.7为宜。规划实施森林抚育142800.01hm2，其中近期79466.67hm2，中期30000.00hm2，远期33333.34hm2。

- 5.5.3.2低质低效林改造

（1）对由于立地条件差，幼树幼苗分布不均，自然更新能力较低的荒山荒地、疏林地等，遵循适地适树的原则，选用适应性强、耐瘠薄、根系发达的乡土树种，采用人工补植的方式，增加森林植被，优化林分结构，促进林地生产力提升，提高森林质量。

（2）对景观效果较差，生态功能不强，无培育前途的林分，可根据情况采取近自然的方式，开展林相改造。选择根系发达、枝繁叶茂的高大乔木树种搭配花灌木进行造林，做到乔灌草合理配置，营造景观、防护、经济价值高的多功能森林。改造后要及时封育林分，将生态区位重要的地段划为封禁管护区，杜绝人为干扰破坏。

（3）对于纯林尤其是受病虫害影响严重的纯松林及桉树纯林，开展纯林改造。根据实际情况采用局部改造与全面改造结合的方法更新改造纯林，以地带性植被为参照，以乡土珍贵阔叶树种为主，培育近自然的复层异龄混交林。

规划实施低质低效林改造14191.67hm2，其中近期4025.00hm2，中期4066.67hm2，远期6100.00hm2。

表5-16河源市森林质量精准提升规划表

| 行政区 | 近期（hm2） |  | 中期（hm2） |  | 远期（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 森林抚育 | 低效林改造 | 森林抚育 | 低效林改造 | 森林抚育 | 低效林改造 |
| 源城区 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 东源县 | 3266.67 | 495.38 | 666.67 | 500.00 | 1000.00 | 750.00 |
| 和平县 | 24000.00 | 990.77 | 9666.67 | 1000.00 | 10000.00 | 1500.00 |
| 连平县 | 11000.00 | 825.64 | 3333.33 | 666.67 | 4666.67 | 1000.00 |
| 龙川县 | 5666.67 | 825.64 | 2666.67 | 1000.00 | 3000.00 | 1500.00 |
| 紫金县 | 32333.33 | 495.38 | 12000.00 | 500.00 | 12666.67 | 750.00 |
| 新丰江 | 666.67 | 330.26 | 1333.33 | 300.00 | 1666.67 | 450.00 |
| 江东新区 | 2333.33 | 61.92 | 333.33 | 100.00 | 333.33 | 150.00 |
| 合计 | 79466.67 | 4025.00 | 30000.00 | 4066.67 | 33333.34 | 6100.00 |

5.6生物多样性保护

5.6.1建设现状

河源市境内有丰富的野生动植物资源，有维管束植物280科164属7055种，其中桫椤、银杉属国家一级保护植物，红豆杉、白豆杉属国家二级保护植物；有陆生脊椎动物829种，其中蟒蛇被列入国家一级保护动物名录，金猫、水鹿、穿山甲、猕猴和白鹇等被列入国家二级保护动物名录。目前，河源市已建成县级以上自然保护区52处，总面积264593.17hm2；县级以上森林公园33处，总面积42849.96hm2；县级以上湿地公园11处，总面积28737.39hm2。

5.6.2建设目标

认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》，开展自然保护区、森林公园、湿地公园整合优化，合理调整范围和功能分区，制定相应管理办法并建设试点，完善河源市整合优化后自然保护区、森林公园、湿地公园内基础设施、科普宣教设施、科研监测设施建设，积极利用现代技术手段，进一步提升河源市的生物多样性保护能力，使市域内重要物种、生态敏感和脆弱区以及典型生态系统得到有效保护。

到近期末，以各级自然保护区、森林公园、湿地公园为主，在河源市形成布局合理，功能完备的生物多样性保护体系，通过森林生态廊道建设，确保大型森林、湿地等生态斑块实现有效连接。

5.6.3建设内容

- 5.6.3.1自然保护区建设

（1）整合优化东源康禾省级自然保护区、河源桂山大鲵自然保护区、河源石坪金钱龟自然保护区、新村县级自然保护区、下车自然保护区、河明亮自然保护区、紫金苏区-洋头县级自然保护区等与其他自然保护地范围重叠的自然保护区，遵从保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的总体要求，解决自然保护区域交叉、空间重叠的问题。

（2）评估各自然保护区现行规划的时效性与科学性，合理编制或调整规划，开展各项工程建设，加强保护区内科普宣教和科研监测基础设施建设，针对保护区内重点保护对象，开发适宜的自然保护区建设管理信息系统，制作矢量化地图，设立巡护岗哨，开展实时监测，有针对性地保护本区内的生物多样性。

（3）加强野生动物保护类型自然保护区如河源桂山大鲵自然保护区、河源石坪金钱龟自然保护区、黄沙鼋自然保护区、河源新丰江鼋县级自然保护区、龙川县东江县级鼋资源自然保护区等的野生动物保护工作，建立完善的保护管理机制，摸清保护区范围内珍稀野生动物资源现状和生物资源消长情况，监测本区内物种的集中分布区域，如集中繁殖地、夜栖地、取食地等，掌握物种分布及活动规律，依托大专院校、科研院所等开展野生动物保护研究。

（4）开展野生动物栖息地保护与恢复，保护和选用食源植物，为野生动物创造理想的觅食、活动空间，加强野外保护站点、巡护路网、监测监控、应急等保护管理设施建设，营建生态廊道，促进野生动物迁徙，保护生物多样性。

表5-17 自然保护区建设规划表

| 序号 | 名称 | 重点实施地点 | 建设内容 | 建设时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 自然保护区 整合优化 | 东源康禾、河源桂山大鲵、河源石坪金钱龟、新村、下车、河明亮等6处自然保护区 | 按照同级别保护强度优先、不同级别低级别服从高级别的原则进行整合 |  | √ |  |
| 2 | 自然保护区 基础设施提升 | 重点自然保护区 | 科研监测、科普宣教等基础设施提升 | √ | √ |  |
| 3 | 开展珍稀野生动物研究 | 重点自然保护区 | 野生动物保护技术、物种分布及活动规律研究 |  | √ | √ |
| 4 | 野生动物栖息地保护与恢复 | 重点自然保护区 | 保护和选用食源植物、建设生态廊道 |  | √ | √ |

- 5.6.1.2森林公园建设

- 加强森林资源保护与经营，定期开展森林抚育，加大林分优化改造力度，促进林分自然更新，营造复层异龄混交林。加强资源保护与旅游活动的统筹协调，在开展旅游活动的过程中，要严格规定旅游线路，限制游客行为，切实加强对保护价值高的天然林及生态脆弱地段的管理。

- 加强广东康禾温泉国家森林公园、新丰江国家森林公园、广东霍山省级森林公园、广东东江森林公园、广东省九连山森林公园等5处国家级、省级森林公园的基础设施建设，设置较全面的文化宣传设施如科普长廊、标识牌、宣传牌等，并结合当地历史文化与生态文化，丰富森林公园生态文化内涵，定期开展科普宣教活动，不断强化森林公园科普宣教功能，提高市民生物多样性保护意识。

- 在森林公园各景点、道路两侧、人流集散地等公共活动区域的主要树木和古树名木进行挂牌，介绍树木种类、生长特性、分布范围、生态功能等，让广大游客充分了解树木保护尤其是古树名木保护的意义与价值。

表5-18森林公园建设规划表

| 序号 | 名称 | 面积（hm2） | 建设内容 | 现有级别 | 建设时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 广东康禾温泉国家森林公园 | 4619.53 | 加强管理机构、保护站、巡逻哨卡等保护设施建设 | 国家级 | √ | √ |  |
| 2 | 新丰江国家森林公园 | 4479.47 | 生物多样性保护基础设施建设提升 | 国家级 |  | √ |  |
| 3 | 广东霍山省级森林公园 | 1050.00 | 完善森林防火设施、建设生物防火隔离带等 | 省级 |  | √ |  |
| 4 | 广东东江森林公园 | 1962.50 | 科普宣教基础设施建设提升 | 省级 |  | √ |  |
| 5 | 广东省九连山森林公园 | 538.11 | 野生动植物资源保护建设等 | 省级 |  |  | √ |
| 6 | 其他市级、县级森林公园 | \ | 基础设施建设提升 | \ |  |  | √ |

- 5.6.1.3湿地保护与恢复

- 湿地公园建设

严格管理湿地保护红线，健全湿地用途管理制度，加快完善湿地公园保护管理体系，探索适宜当地的湿地保护利用模式，切实保护好湿地资源。继续建设广东东江国家湿地公园、广东万绿湖国家湿地公园等，完善已建的基础设施，注重保护和选用留鸟引鸟的食源蜜源植物，改善野生动植物栖息环境，增强保护管理能力，丰富森林和湿地景观，增强生态系统稳定性，维持整个区域内的生态平衡。

- 重要水源地保护

河源是中国食品工业协会唯一认证的“中国优质饮用水资源开发基地”，是香港、深圳、东莞、惠州等大城市的饮用水水源地。据监测统计2018年，全市9个县级以上集中式生活饮用水源地水质为优良，达标率为100%。其中，城市集中式饮用水源地新丰江水库水质为Ⅰ类，枫树坝水库水质为Ⅰ类。城市重要水源地森林覆盖率为84.93%，水源地保护工作力度大，效果好。“创森”期间，应进一步加强水源涵养林的保护和建设，尤其是万绿湖及枫树坝水库两处城市重要水源地的水源涵养林建设，增加水源地森林覆盖率，使其充分发挥防止水土流失、涵养水源的作用。

- 流域综合治理

开展小流域综合治理，新建河道绿化，恢复自然植被，实施河道疏浚，改造排涝涵管，防治水土流失，加强小流域内村庄绿化，治理生态环境，恢复生物多样性。

- 建立湿地监测体系，

全面掌握湿地的动态变化、预测发展趋势，同时完善湿地资源数据库，对湿地类型、面积分布、水资源状况、土地利用状况、生物分布状况、周边社会经济发展状况、湿地管理状况等信息进行收集整理，为湿地管理、科学研究和合理利用提供及时准确的数据参考。

表5-19湿地保护与恢复规划表

| 序号 | 名称 | 内容 | 建设时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 重要水源地保护 | 水源涵养林建设、水体水质保护 | √ | √ |  |
| 2 | 湿地公园提升建设 | 实施湿地保护与恢复工程，鸟类招引，开展科普宣教、科研监测 | √ | √ |  |
| 3 | 小流域综合治理 | 水土流失治理、植被恢复 | √ | √ | √ |
| 4 | 湿地科研监测体系建设 | 完善湿地资源数据库，加强科研监测基础设施建设 |  | √ | √ |

- 5.6.1.4生态公益林管护

生态公益林对于维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，为社会提供公益性、社会性产品具有重要作用。河源市应遵循“生态优先、严格保护、分级管理、科学经营、合理利用”的原则，根据生态区位和主导功能、效益，划分保护等级并实行分级管理。规划期内通过森林抚育、封山育林、人工补植等工作，加强生态公益林优化管理工作，增强公益林生态功能，并逐步完善生态公益林补偿机制。具体措施如下：

（1）对已经列入国家级、省级的生态公益林结合一张图建设，完善生态公益林资源档案，落实档案管理人员，健全档案管理制度；在公益林四周设立相应的标识牌，明确林地四至范围、面积、林权、管理责任人等内容；在生态公益林内，严格按照生态公益林的管理办法，严厉打击商业性采伐与违法占用林地的行为。对于抚育间伐、更新采伐、低效林改造等工作，要根据相关规定，在不破坏森林整体结构和功能的基础上进行。

（2）适当提高生态公益林补偿标准。建议各级政府部门提高集体及个人所有林补偿标准。自然保护区、森林公园等的林地管理严格执行国家和省有关规定，并对其生态公益林的补偿标准给予倾斜。

（3）通过各种舆论宣传工具，广泛宣传生态公益林管护的重要意义，让广大群众了解政策，提高人们对生态公益林维护和改善生态环境的认识，充分调动广大群众主动参与到生态公益林管护的工作中，为河源市生态公益林建设和保护创造良好的社会环境。

6森林服务体系建设规划

6.1绿道网络建设

6.1.1建设现状

经统计，河源市城乡绿道建设总长度为302.24km，全市城乡居民总人数为309.11万人，城乡居民每万人拥有的绿道长度为0.98km。

6.1.2建设目标

从建设宜居宜业生态城区的目标出发，以人与自然和谐共生的价值取向和生态导向，建设绿色开敞空间和群众运动休闲的慢行系统。将河源市内自然生态资源、历史文化资源等通过绿道连接起来，形成惠民便民、环境优美、低碳节能的城市绿道。

近期末，新建绿道17.36km，城乡居民每万人拥有的绿道长度达1.00km以上。

6.1.3绿道布局

根据河源市景观空间布局特点，着眼于城市空间整体发展趋势，注重与各个自然景区、功能分区、城市道路系统、其他旅游资源开发利用等密切配合，构建中心城区“一带、一环、两心、四廊”的绿道结构。

“一带”：是指东江沿线的滨江漫步道，该漫步道主要将东江沿岸的自然风光、绿色板块与公园、广场等重要节点串联起来。

“一环”：是指沿“源城工业园-东江巴登城-龙源温泉-七寨湖-笔架山森林公园-源西片区-仙塘镇-大学城-华南城-邬塘水库公园-东江”的环中心城区生态游憩步道。

“两心”：是指新城区和老城区两个居民集中点。

“四廊”：是指新城区和老城区通往万绿湖景区、桂山风景区、越王山风景区、梧桐山森林公园的四条绿道。

6.1.4建设内容

河源市绿道分为省立绿道和市立绿道、市立绿道支线、社区绿道、步行绿道五个层次。

（1）省立绿道：《广东省绿道网建设总体规划》确定了以河源市最大河流东江为走向的省立绿道3号线，串联河源市博物馆、龟峰塔、梧桐山郊野公园、东江文化公园、东江西滨江公园几个主要发展节点。

（2）市立绿道：秉承“山水相连、绿城交融、文化相伴”的理念，四条市立绿道将万绿湖景区、桂山风景区、越王山风景区、梧桐山森林公园与穿越新城区、老城区的省立绿道有效衔接，紧扣“山水”主题元素，营造城市山水相连的绿色景观廊道。

（3）市立绿道支线：市立绿道支线作为省立绿道与市立绿道的补充和延伸，将主要绿道和主要景观节点串联在一起，形成整个河源市绿道网络的骨架。另外，建设沿柏埔河、新丰江和七寨湖三条亲水绿道，为市民及游客提供良好的亲水体验。

（4）社区绿道：以市立绿道为骨架，是市立绿道支线的补充和延伸，串联各级绿道，形成“组团式、网格化”的总体布局结构。

（5）步行绿道：步行绿道沿东埔河、黄子洞河以及“响水森林公园-葫芦坳森林公园-笔架山森林公园”游线布置，为市民和游客提供良好的视觉享受和休闲游憩空间。

结合《河源市绿道总体规划》，“创森”期间，河源市应继续提升已建的滨江大道段绿道、万绿湖等绿道的绿化景观效果，并加强基础服务设施建设，在绿道范围内的主要景点、交通枢纽布置自行车停靠点、公共卫生间、休息座椅等，满足市民日常出行需要。对新建的永和路-万绿湖大道段绿道、沿江路绿道等市立绿道采用乔、灌、草结合的方式绿化，并在绿道两侧设置以环保为主题的标识牌、展板等科普宣教设施。“创森”期间，新建绿道总长35.25km。其中近期17.36km，中期6.54km，远期11.35km。

表6-1 河源市绿道建设规划表

| 绿道编号 | 线路级别 | 绿道长度（km） | 路线 | 建设期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| P3 | 省立绿道 | 4.19 | 埔前镇-高新区-源南镇-老城区-新市区-仙塘镇 | √ |  |  |
| U1 | 市立绿道 | 1.05 | 东江-客家文化公园-源西片区-镜花缘景区 | √ |  |  |
| U2 | 市立绿道 | 1.25 | 东江-钓鱼台片区-中兴通讯-野趣沟风景区-桂山风景区 |  |  | √ |
| U3 | 市立绿道 | 0.77 | 东江-江东片区-梧桐山森林公园-柏埔镇 |  |  | √ |
| U4 | 市立绿道 | 2.00 | 东江-临江镇-古竹镇-越王山风景区 |  |  | √ |
| U10 | 市立绿道 | 6.68 | 源城工业园-东江巴登 城-龙源温泉-七寨湖-笔架山森林公园-源西片区-县塘镇-大学城-华南城-邬塘水库公园-东江 | √ | √ | √ |
| U11 | 市立绿道 | 0.56 | 东江-木京河-U10号线 |  |  | √ |
| U12 | 市立绿道 | 0.85 | 东浦河-香车水库-万绿湖 | √ |  |  |
| U13 | 市立绿道 | 1.23 | 东江-白田河-七寨湖 | √ |  |  |
| U14 | 市立绿道 | 0.89 | 柏埔河 |  |  | √ |
| U15 | 市立绿道 | 1.21 | 埔前河 |  |  | √ |
| U16 | 市立绿道 | 0.64 | 东江-临江镇-新坑水库 |  |  | √ |
| U17 | 市立绿道 | 3.02 | 东江画廊-仙塘镇-江东片区-临江镇 |  | √ |  |
| U18 | 市立绿道 | 0.67 | 新丰江大坝-沿江路-P3号线 |  | √ |  |
| U19 | 市立绿道 | 0.63 | 新丰江大坝-老城沿江路-P3号线 | √ | √ | √ |
| C1 | 社区绿道 | 0.34 | 东江-热水河-U10号线 |  |  | √ |
| C2 | 社区绿道 | 0.27 | 东江-徐洞河-U10号线 |  | √ |  |
| C3 | 社区绿道 | 0.71 | 江东片区-东江-黄沙水河 -U10号线 |  | √ |  |
| C4 | 社区绿道 | 0.55 | U11号线-文昌路 -C5号线 |  | √ |  |
| C5 | 社区绿道 | 1.37 | 火车站广场-建设大道-U10号线-U17号线 | √ |  |  |
| C6 | 社区绿道 | 0.65 | U1号线-子园大道-U11号线 |  |  | √ |
| C7 | 社区绿道 | 0.31 | 东江-洪洞河-U10号线 |  |  | √ |
| C8 | 社区绿道 | 0.95 | U13号线-兴业大道-U1号线 | √ | √ | √ |
| C9 | 社区绿道 | 0.62 | U10号-东江-科技大道-U10号线 |  | √ |  |
| C10-C11 | 社区绿道 | 0.72 | 东江-新陂河-高新大道-巴登大道-东江巴登城 |  |  | √ |
| C12 | 社区绿道 | 1.21 | U4号线-东江-义容河 |  |  | √ |
| C13 | 社区绿道 | 0.70 | 东江-义容河-U4号线 |  | √ |  |
| F1 | 步行绿道 | 0.41 | 鳄湖-太平街-北门湖-西门湖-上城街区 | √ |  |  |
| F2 | 步行绿道 | 0.80 | 笔架山森林公园-葫芦坳森林公园-响水森林公园 |  |  | √ |

6.2解说标识系统建设

6.2.1建设现状

解说标识系统建设是提升生态文化服务的重要工作，是市民认识城市、了解城市文化的主要工具，不仅对“创森”的文化宣传活动具有引导作用，还可为市民提供清晰、便捷的指引服务。目前河源市导向型标识体系已初步建成，但涉及生态文化与历史文化的科普型解说标识系统建设仍有待加强，需进一步增设标识牌，提升解说标识的准确性与时效性，提高解说标识系统的服务功能。

6.2.2建设目标

在城市出入口、车站、生态休闲游憩地、城市主要街道、主要交通沿线、景区周边道路、县区人流集中场所等，增设生态文化宣传标识、生态科普型标识和交通引导标识，打造完善的解说标识系统，将“客家古邑·万绿河源”的名片推向全国。

6.2.3建设内容

- 深入挖掘与利用以佗城、林寨古村、苏家围、南园古村、康禾仙坑八角楼、太平古街等为代表的客家建筑艺术，以客家山歌、客家服饰、客家美食等为代表的客家民俗文化，以及以万绿湖、东江、九连山等为代表的生态文化，设置相应的文化宣传型解说标识牌，通过宣传标语、媒体广告等，包括各类文字、图形、记号、符号等视觉要素，宣传河源生态文化与历史文化。

- 将河源市全域、森林小镇、森林乡村、绿美古树乡村等标识标牌化、品牌LOGO化，设置相应的生态科普型标识牌。规范导游词、解说词的科学性、教育性和趣味性，普及自然生态系统和生物多样性保护的基本常识、功能作用、演替规律和相互关系，宣传国家森林城市建设的意义和重要性。

- 在高速公路出入口、各景区景点入口及景区内部设置导览图牌、景区景点介绍牌、景区道路导向指示牌、景区警示提醒牌等，要求内容简明、外形朴素且易被市民接受。

“创森”期间共增设标识牌1300块，其中近期350块，中期550块，远期400块。

表6-2解说标识系统建设规划表

| 类型 | 数量（块） | 地点 | 内容 | 建设期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 道路指引型 | 500 | 绿道、城市主要街道、主要交通沿线、景区周边道路 | 路线指引 | 100 | 200 | 200 |
| 文化宣传型 | 600 | 各自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等 | 生态与历史文化宣传 | 200 | 200 | 200 |
| 生态科普型 | 200 | 生态敏感、脆弱的区域及人流集散地 | 生态环境保护知识传播 | 50 | 150 |  |
| 合计 | 1300 |  |  | 350 | 550 | 400 |

6.3开放式管理公园建设

公园开放式管理是实行免费面向公众开放的一种公园管理模式，开放式公园是城市为公众提供良好生态环境的重要基础建设，公园不仅代表了一个城市的形象，最重要的是代表了一个城市文明程度和发展程度。因此作为城市绿肺，公园的管理对于充分发挥公园的生态、文化功能起着至关重要的作用。

6.3.1建设现状

目前河源市多数城市公园已经实行了开放式管理，为公众提供了休憩、游玩、娱乐与健身的开放空间。但仍存在着管理力量不足、维护资金不充裕、配套设施不健全等问题。

6.3.2建设目标

从河源市现有资源较好的，由政府出资且基础设施建设完善的公园入手，加大河源市公园开放力度，打造集生态、文化、公益于一体的民生工程。

6.3.3建设内容

- 6.3.3.1开放式管理示范公园建设

从河源市森林公园和湿地公园入手，通过政府出资或者引入社会资本的方式获取建设资金，以免费开放以及免费开放日两种方式，在河源市内建设开放式管理示范公园。

规划河源市省级以上森林公园、湿地公园全部以设定免费开放日及部分区域免费开放的形式实行开放式管理。

- 6.3.3.2完善公园服务体系

随着开放式管理公园建设的推进，逐步完善河源市开放式公园的基础设施建设，提高公园的服务功能，进一步提升开放式公园周边餐饮、住宿、交通的建设。通过开放式公园建设打造一系列精品旅游产品，提高公园知名度。

6.4生态康养服务

6.4.1建设现状

河源市丰富的森林资源，营造出了良好的生态环境。2018年全市环境空气质量各项污染物年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准，环境优良天数349d。另外河源市有较为丰富的温泉资源，分布广、种类多、泉眼数量多，具有极高的康养价值。

6.3.2建设目标

充分利用丰富的康养资源，打造森林生态康养产品，为市民提供以追求身心健康为目标的康养服务。合理开发温泉资源，不断丰富生态康养项目的种类和功能。

6.3.3建设内容

（1）开展森林休闲养生基地建设，充分利用森林各种生态功能开发森林浴、森林瑜伽、森林太极、森林冥想、森林食疗、森林药膳、芳香疗养等养生产品，在保证林区安全的前提下，逐步提高森林开放程度，为市民提供享受森林生态福利的休闲场所。

（2）充分利用河源市丰富的温泉矿泉资源，学习国际先进的温矿泉康养理念、做法，加快开发中医药特色、康复疗养、休闲养生等健康服务。以巴伐利亚庄园中医药文化养生基地、江东新区生命谷小镇、紫金县御临门温泉为示范，结合河源市康养资源和特色资源，融合治疗、康复与旅游观光，开发温泉、水疗、森林、药膳等特色生态康养产品，丰富生态康养的种类。

（3）推进中医药与养生养老融合发展，大力开发中医药健康养生，重点培育中医药保健、养生体验项目。

表6-3生态康养服务项目规划表

| 地点 | 重点发展康养服务项目 | 建设期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 源城区 | 文化体验＋中医药养生项目 | √ | √ |  |
| 东源县 | 度假休闲＋森林康养项目 |  | √ |  |
| 和平县 | 温泉、森林康养 | √ | √ | √ |
| 连平县 | 森林跑、森林探险等户外运动康养项目 |  | √ |  |
| 龙川县 | 文化旅游＋康养服务项目 |  | √ | √ |
| 紫金县 | 温泉、森林康养 |  | √ | √ |

7 森林产业体系建设规划

7.1生态旅游产业建设

7.1.1建设现状

全市共建有新丰江大坝旅游区、桂山风景区、万绿湖景区等生态旅游基地23处，其中AAAA级3处，AAA级4处，AA级2处，全市旅游年接待人数达3000万人次，旅游收入达270亿元。另外，河源市已建成县级以上自然保护区52处，县级以上森林公园33处，县级以上湿地公园11处。截至目前，全市生态休闲场所服务覆盖面积1494908.90hm2（20km服务半径），生态休闲场所服务覆盖率达到95.83%，可供市民日常游憩的生态休闲场所数量较多，但合理开发程度相对滞后，基础设施建设有待提高。

7.1.2建设目标

依托河源优良的生态环境、优美的自然景观和浓郁的人文风情，严格按照“政府主导、部门服务、行业管理、企业经营、市场运作”的发展思路，以全域旅游开发为主线，重点以省级以上森林公园、湿地公园、旅游景区基础设施建设提升为核心，提高河源市生态休闲场所旅游服务水平，打造特色旅游基地，开展自然教育，增加生态旅游方式，丰富生态旅游内涵，促进全市生态旅游产业的健康发展。

近期末，建成6处以上接待设施完善，生态服务质量高，休闲游憩功能全面的大型生态休闲场所。确保5县1区均建有1处以上大型生态休闲服务场所。

7.1.3建设布局

根据河源市的自然禀赋和旅游发展形成的格局，提出生态旅游建设的发展布局为：“一核、两带、六片区”。

一核：生态旅游产业发展核：万绿湖+源城区+东源县城。

两带：两条旅游产业发展轴带即“九连山生态旅游产业带”、“东江山水文化康养旅游产业带”。

六区：六大生态旅游产业示范片区即环万绿湖全域旅游产业示范片区、东江源走廊全域旅游产业示范片区、佗城-霍山全域旅游产业示范片区、浰江旅游走廊全域旅游产业示范片区、G105走廊九连山全域旅游片区、秋香江走廊全域旅游产业示范片区。

7.1.4建设内容

- 7.1.4.1生态旅游基地建设

以城市为中心，以森林为载体，着力构建以森林公园、湿地公园、旅游景区为主的生态休闲场所服务体系，完善现有的森林公园、湿地公园、旅游景区内接待服务设施、科普宣教设施，为民众提供高质量的户外森林体验、亲近自然、休闲健身的场所，全面满足市民休闲游憩需求。

（1）森林公园建设

续建、提升现有的5处国家级和省级森林公园。在全面保护森林风景资源、生物多样性的基础上，健全标牌、宣传牌、解说指引系统，穿插当地历史、传说等内容，扩充各森林公园生态文化内涵；改善观光游憩道路、公共服务设施等，并通过开展森林生态旅游活动，提高公众对自然环境的体验。其余各县级与镇级森林公园建设应分阶段、有时序地推进，充分利用和整合优越的自然资源，发掘客家文化特点及浓厚的历史积淀，建立多样的游憩空间和旅游产品，增强对游客的吸引力，发挥森林公园自然科学教育与游览休憩的价值。

表7-1 河源市森林公园建设规划表

| 行政区 | 名称 | 面积（hm2） | 建设内容 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东源县 | 广东康禾温泉国家森林公园 | 4619.53 | 解说标识系统建设、游步道建设、旅游接待服务设施提升、森林康养项目建设 | 近期 |
| 东源县 | 新丰江国家森林公园 | 4479.47 |  | 中期 |
| 龙川县 | 广东霍山省级森林公园 | 1050.00 |  | 中期 |
| 江东新区 | 广东东江森林公园 | 1962.50 |  | 中期 |
| 连平县 | 广东省九连山森林公园 | 538.11 |  | 远期 |

（2）湿地公园建设

续建、提升现有2处国家级湿地公园，加快合理利用、科普宣教和水电交通等基础设施建设，完善园内标识、解说、宣教展示系统。

表7-2 河源市湿地公园建设规划表

| 行政区 | 名称 | 面积（hm2） | 建设内容 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东源县 | 广东东江国家湿地公园 | 776.00 | 增设标识牌、展览板等科普宣教实施 | 中期 |
| 东源县 | 广东万绿湖国家湿地公园 | 26348.70 |  | 中期 |

（3）旅游景区

加强登山步道、游憩设施等的建设，大幅度提高林区的可进入程度。打造集休闲、游憩、疗养、娱乐、宣教等森林休闲体验功能于一体的森林生态旅游体系。

另外，开展A级旅游景区质量提升专项行动，对国家AAA级以上旅游景区开展综合检查，不断提升管理和服务水平，维护A级旅游景区品牌形象，推动省级全域旅游示范区创建工作，为“生态河源，现代河源”建设，打造“示范区”、“排头兵”做出应有的贡献。

表7-3 河源市旅游景区建设规划表

| 行政区 | 景点名称 | 主要建设内容 | 建设期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 源城区 | 河源南天中医药生态养生谷 | 建设养生体验中心、百年药坊街汇集百年药局、千金堂、中草药示范种植基地、南药种质资源库、中草药产学研基地等 | √ |  |  |
| 源城区 | 春沐源岭南 生态小镇 | 高科技物联网智能植物工厂，融合休闲度假产品 | √ |  |  |
| 江东新区 | 古竹特色小镇 | 完成特色小镇规划设计方案、旅游产业项目。 |  | √ |  |
| 江东新区 | 南越王山风景区 | 完善原有设施，打造游客接待中心，休闲港，金蟾古镇，财神庙，观音寺，南越王宫，幽谷山庄，蟾桂别苑，竹林别苑。 |  | √ |  |
| 龙川县 | 佗城文化旅游产业园 | 游客集散中心、孔子学院、岭南客家历史博物馆廊、建筑外立面的修缮、环境提升工程。 | √ |  |  |
| 龙川县 | 霍山旅游景区 | 观光索桥、玻璃栈道、望月台、情侣岗、客家民俗商业街、文化广场、服务区、国药养生、鲜果乐园、森林运动养生等 |  | √ |  |
| 龙川县 | 龙川九龙潭国际生态度假公园 | 游步道、标识解说等基础设施建设 |  |  | √ |
| 和平县 | 林寨历史文化古镇 | 游步道、标识解说等基础设施建设 |  |  | √ |
| 连平县 | 客连天下文化旅游产业园 | 基础设施景区公路，景观大道，风情大桥 |  |  | √ |
| 连平县 | 时光连平综休闲旅游度假区 | 建设首期时光连平文旅示范区、及配套示范绿化、亮化光彩工程。 |  |  | √ |
| 连平县 | 乡愁连平·综合休闲旅游度假区 | 建设首期乡愁连平文旅示范区（展示区）及基础设施配套工程。 |  |  | √ |
| 紫金县 | 秋香江走廊全域旅游度假区 | 完善旅游基地基础设施建设 |  | √ |  |

- 7.1.4.2乡村生态旅游产业建设

打造以乡村文化旅游为主的生态旅游产业，依托优越的生态资源和人文景观资源，大力发展民俗旅游、文化旅游、生态农庄项目，到规划期末，打造出5条广东省旅游精品线路，完善旅游线路上接待服务设施建设，并通过开展旅游文化节事活动，提升旅游景区的知名度与影响力。

表7-4 河源市乡村旅游产业建设规划表

| 行政区 | 旅游主题 | 特色线路 |
| --- | --- | --- |
| 东源县 | 东源县古驿道红色历史文化旅游 | 苏家围客家乡村旅游景区—义合镇古驿道—竹里馆民宿—阮啸仙故居—阳光绿源生态农场 |
| 和平县 | 古村新韵现存休闲游 | 彭寨儒林民宿村—古寨就连小延安—东水东江—林寨古寨—德福花海—岭南梦溪温泉度假村—丫纪山古驿道（热水段）—方华故居—热水漂流 |
| 连平县 | 连平县粤赣古驿道美丽乡村游 | 粤赣古驿道—桃花山—内莞圣迹苍岩景区—猕猴桃2号基地 |
| 龙川县 | 龙川县古驿文化神奇山水乡村游 | 佗城四甲苏维埃政府旧址—佗城景区—福建会馆—霍山景区—黎咀木偶戏 |
| 紫金县 | 紫金革命老区乡村红色游 | 刘尔崧纪念馆—孙中山纪念馆—桂山石楼—兆达农庄—苏区革命遗址群—南岭德先楼—武顿山—彩头古道—文天祥屯兵遗址 |

- 7.1.4.3森林生态自然教育

依托生态旅游基地建设，重点以青少年为对象，打造林间教室、林中慢跑等自然教育项目，遵循融入、系统、平衡三大法则，让体验者亲身走进和体验自然生态系统，增强体验者对大自然的认识。设定明确的教育目标，合理、可操作的教育过程，使体验者在活动中接受教育，培养体验者综合素养，树立正确的价值观和生态保护意识，从而维护青少年智慧成长、身心健康发展。

7.2林业产业基地建设

7.2.1建设现状

近年来，河源市积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，大力推动林业产业发展，带动林农脱贫致富，并取得一定成效。2018年，全市完成林业产值128.69亿元，惠及林农61万人。

7.2.2建设目标

加快林业产业基地建设，优化林业产业布局，通过科学规划、合理布局、政策支持、市场促进、科技支撑、基地示范等措施进一步推进河源市特色经济林、林下经济、苗木花卉、用材林基地等规模化发展、集约化经营、标准化管理，促进林业产业转型升级，将河源市丰富的资源优势转化为经济优势。

到近期末，新建特色经济林基地330.00hm2，新建林下经济基地190.00hm2，新建苗木花卉基地95.00hm2，实现林业总产值130亿元。

7.2.3建设内容

- 7.2.3.1特色经济林基地建设

以提档升级，提质增效为重点，开展特色经济林基地建设，加强现有的油茶、五指毛桃、猕猴桃、山杏等产业基地的管理，促进其提质增效增收，巩固建设成果。充分考虑栽培历史和经营管理的技术水平，推广集约化、规模化、标准化的特色经济林基地建设模式，促进河源地区特色经济林产业健康有序发展。同时大力发展低投入、高效益、无公害、可持续发展的高效现代经济林产业，建设高效产业基地。规划新建特色经济林基地1680.00hm2，其中近期330.00hm2，中期700.00hm2，远期650.00hm2。

表7-5 特色经济林基地建设规划表

| 区县 | 合计 | 建设面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 东源县 | 350.00 | 66.67 | 133.33 | 150.00 |
| 和平县 | 166.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 |
| 连平县 | 266.67 | 66.67 | 100.00 | 100.00 |
| 龙川县 | 383.33 | 50.00 | 166.67 | 166.67 |
| 紫金县 | 513.33 | 80.00 | 266.67 | 166.67 |
| 合计 | 1680.00 | 330.00 | 700.00 | 650.00 |

- 7.2.3.2林下经济基地建设

建成一批规模大、效益好、带动能力强的林下经济示范项目，促进林下资源、技术、资本、市场有机结合，创立特色品牌产品，构建生产、加工、销售、经营配套完善的产业链。推广林下经济的先进技术，增强农民持续增收能力，实现林下经济产值和农民林业综合收入稳定增长。根据河源市自然资源条件和市场需求，林下经济发展包括林下种植和林下养殖两大类，林下种植重点发展林菌、林药、林花、林茶模式；林下养殖重点发展林禽、林畜、林蜂模式。规划新建林下经济基地786.68hm2，其中近期190.00hm2，中期263.34hm2，远期333.34hm2。

表7-6 林下经济基地建设规划表

| 区县 | 合计 | 建设面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 东源县 | 120.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 |
| 和平县 | 166.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 |
| 连平县 | 100.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 龙川县 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 紫金县 | 200.01 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
| 合计 | 786.68 | 190.00 | 263.34 | 333.34 |

- 7.2.3.3苗木花卉产业基地建设

加快花卉种苗基地建设，创新发展模式，逐步引导花卉苗木产业向集约化的方向发展，形成较为完善的花卉苗木产业体系。依托现有苗木花卉产业基础，采用“公司+基地+农户”的形式，进一步优化产业结构，提高产品质量，大力推动现代化花卉苗木基地建设。规划新建苗木花卉基地400.00hm2，其中近期95.00hm2，中期140.00hm2，远期165.00hm2。

表7-7 苗木花卉产业建设规划表

| 区县 | 合计 | 建设面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 东源县 | 55.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
| 和平县 | 80.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
| 连平县 | 45.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 龙川县 | 105.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 |
| 紫金县 | 115.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 |
| 合计 | 400.00 | 95.00 | 140.00 | 165.00 |

8 森林生态文化体系建设规划

8.1森林文化基础设施建设

8.1.1科普教育基地

- 8.1.1.1建设现状

河源市目前已建成河源恐龙博物馆、河源市客家酒文化博物馆、万绿湖客家风情馆、河源国家气候观象台、紫金白溪省级自然保护区等多个市级科普教育基地，以自然历史、客家民俗文化、生态文明等多个主题为核心，依托各科普教育基地积极开展科普宣传活动，营造了全社会崇尚科学、热爱自然的良好氛围。

- 8.1.1.2建设目标

积极申报创建2017-2021年度市级科普示范镇（街道）村（社区）及科普教育基地，加强科普宣教基础设施建设，定期举办科普活动，培养群众接受科普教育的意识，推进河源市生态科普工作。

近期末，在全市范围内新建6处科普教育基地，确保所有区县均建有1处以上参与式、体验式的生态科普教育场所。

- 8.1.1.3建设内容

针对现有科普教育基地及有条件申请科普教育基地名额的场馆、景区、公园等开展提升改造建设，融入生态文化、客家文化、红色文化等，完善科普设施，利用宣传手册、文创产品、视频影像、互动装置等多种手段和媒介提升科普宣教效果。结合各个科普教育场所的科普主题，紧扣时事热点、社会发展及科学研究进展，定期更新宣教内容，提高科普信息准确度和可信度。与河源市及广东省内各大院校、单位及中小学开展合作，开展形式多样、主题丰富的科普宣传活动，提高河源市民崇尚科学、热爱科学的意识。规划期内，建设科普教育基地共11个，近期6个，中期5个。

表8-1 河源市科普教育基地规划一览表

| 序号 | 行政区 | 依托地点 | 科普主题 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源城区 | 河源市科技馆 | 科技发展 | 近期 |
| 2 | 源城区 | 广东红棉乐器股份有限公司 | 乐器制造 | 中期 |
| 3 | 源城区 | 农佳水果种植专业合作社 | 农业科技 | 中期 |
| 4 | 东源县 | 河源市丹仙湖茶叶有限公司 | 农业科技 | 近期 |
| 5 | 源城区 | 河源市石坪顶茶业发展有限公司 | 农业科技 | 中期 |
| 6 | 和平县 | 广东汇友农业生态有限公司 | 农业科技 | 近期 |
| 7 | 连平县 | 星悦湾农业科技发展有限公司 | 农业科技 | 近期 |
| 8 | 源城区 | 河源市博物馆 | 自然历史 | 中期 |
| 9 | 紫金县 | 白溪省级自然保护区 | 生态文化 | 近期 |
| 10 | 龙川县 | 黄石镇有机油茶科普示范基地 | 农业科技 | 中期 |
| 11 | 龙川县 | 五兴龙苏维埃政府旧址 | 爱国主义 | 近期 |

8.1.2义务植树基地

- 8.1.2.1建设现状

河源市每年积极号召志愿者及社会各界人士、市民群众等参与义务植树活动，巩固绿化造林成果，并通过电视台、报纸、户外LED屏幕、宣传栏等多个平台进行宣传，同时鼓励引导“青年林”、“巾帼林”、“读者林”等纪念林栽植，形成了全民共建共享绿化、创造美丽家园的和谐氛围。

- 8.1.2.2建设目标

继续加大义务植树活动的宣传和组织力度，调动广大市民参与积极性。创新义务植树形式，探索“互联网＋义务植树”模式，推动认种认养活动的规范化发展。

近期末，规划新建、扩建义务植树基地共7处，其中新建义务植树基地11.00hm2，扩建义务植树基地8.00hm2，全市适龄人口义务植树尽责率达到90.00%以上。

- 8.1.2.2建设内容

编制《河源市义务植树管理办法》，明确义务植树形式和开展方式，将义务植树活动纳入规范化管理。加大“互联网+”义务植树推广力度，丰富义务植树尽责形式，结合乡村绿化、人工造林、生态景观林带等工程建设，大力宣传组织义务植树活动，调动市民以多种形式参与义务植树活动的积极性。规划新建、扩建义务植树基地36.00hm2，近期19.00hm2，中期14.00hm2，远期3.00hm2。

表8-2 河源市义务植树基地建设规划表（单位：hm2）

| 行政区 | 义务植树基地名称 | 性质 | 面积 | 建设期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 源城区 | 客家公园义务植树基地 | 扩建 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |  |
| 源城区 | 梧桐山公园义务植树基地 | 新建 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |  |
| 东源县 | 顺天镇义务植树基地 | 新建 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  |
| 和平县 | 县义务植树基地 | 扩建 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 连平县 | 南山公园义务植树基地 | 新建 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 龙川县 | 县义务植树基地 | 扩建 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 紫金县 | 士贵村义务植树基地 | 新建 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |  |
| 合计 |  |  | 36.00 | 19.00 | 14.00 | 3.00 |

8.2森林文化保护

8.2.1古树名木保护

- 8.2.1.1建设现状

2018年，经新一轮古树名木普查建档工作后，广东省林业局推出“广东古树名木”APP，涵盖全省21个地级市，包含古树名木的位置、树种、照片等信息。河源市数量最多的树种为红锥（289株）和榕树（262株），已被收录进“广东古树名木”APP，市民群众可通过APP查询浏览相关信息。同时河源市已出台《河源市城市古树名木保护管理办法》，将古树名木保护工作纳入了规范化轨道。截至2018年底，河源共有古树名木1995株，其中一级53株，二级200株，三级1742株。

表8-3 河源市古树名木现状一览表（单位：棵）

| 行政区 | 一级 | 二级 | 三级 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源城区 | 1 | 2 | 123 | 126 |
| 连平县 | 4 | 12 | 249 | 265 |
| 和平县 | 17 | 84 | 354 | 455 |
| 龙川县 | 13 | 30 | 162 | 205 |
| 东源县 | 15 | 63 | 719 | 797 |
| 紫金县 | 3 | 9 | 135 | 147 |
| 合计 | 53 | 200 | 1742 | 1995 |

- 8.2.1.2建设目标

“创森”期间，进一步加强河源市古树名木保护工作，确保古树名木管理规范，档案齐全，保护措施科学到位，保护率达100%。

- 8.2.1.3建设内容

（1）古树名木保护

进一步规范加强古树名木保护工作，明确落实古树名木管护责任单位和责任人，及时更新古树名木养护信息及生长状况，建立古树名木在线信息库，使市民群众能够通过线上平台查询相关信息，了解古树名木的历史文化价值，提高保护意识，并及时反馈有关情况。继续加大对古树名木保护工作在人力、物力、财力方面的投入，对生长状况较差的古树，根据古树生长客观需要，有针对性救护，使其复壮，延缓衰败和枯死。

- 绿美古树乡村建设

结合《绿美南粤三年行动计划（2018-2020年）》，重点推进绿美古树乡村建设，严格按照“一树、两园、三廓、四旁”的建设内容，一是全面有效保护古树资源，建设范围内的所有古树应进行登记建档，古树挂牌保护率应达到100%；二是因地制宜建设古树公园和绿美家园，古树公园面积应不小于0.5hm2；三是突出特点建设生态科普宣教廊、历史文化观光廊、古树乡村景观廊；四是协同推进路旁、水旁、宅旁、村旁绿化，采用景观较好的乡土树种和珍贵树种造林绿化，村庄主干道绿化率应达到100%，主要河道河岸绿化率90%以上，庭院绿化率60%以上，距离村庄500m范围内可视面第一面坡宜林山地绿化率90%以上，真正实现开门见树、推窗见绿。

河源市5县各建设1个绿美古树乡村，全市共计5个，分别位于东源县康禾镇曲龙村、和平县阳明镇大楼村、连平县田源镇新河村、龙川县上坪镇上坪村、紫金县凤安镇东龙村。全部于近期完成。

表8-4 河源市绿美古树乡村规划表（单位：个）

| 河源市 | 数量 | 村名 |
| --- | --- | --- |
| 东源县 | 1 | 康禾镇曲龙村 |
| 和平县 | 1 | 阳明镇大楼村 |
| 连平县 | 1 | 田源镇新河村 |
| 龙川县 | 1 | 上坪镇上坪村 |
| 紫金县 | 1 | 凤安镇东龙村 |
| 合计 | 5 |  |

8.2.2市树市花

- 8.2.2.1建设现状

河源市于2012年启动了市树市花的研究遴选和推广工作，并于2017年9月14日，在河源市七届人大常委会第七次会议上，审议并表决通过了市政府关于提请确定河源市树、市花的议案，确定了河源市市树为樟树，市花为簕杜鹃。

- 8.2.2.2建设内容

继续加强樟树及簕杜鹃在城市绿化中的推广应用，如行道树种植、社区绿化、乡村绿化、公园绿化等。在各类公园建设中设置簕杜鹃专类观赏区域，充分挖掘樟树和簕杜鹃在河源市的种植历史和精神文化内涵，利用文字、图片、视频影像等多种形式，在条件适宜的地段通过设立宣传牌、播放宣传视频、发放宣传单、举办宣传活动等方式，进一步在市民群众心中建立市树市花形象。

8.3森林文化传播

8.3.1宣传活动

（1）结合义务植树、志愿活动、中小学夏令营、户外实践等，在街头绿地、机关单位、学校等地开展宣传活动，强化宣传手段，丰富宣传内容，展示河源市林业生态建设进程与成果，说明创建国家森林城市工作与生态文明建设的重大意义，营造全社会共同关注、积极参与“创森”的和谐氛围，提高河源市市民群众对创建国家森林城市工作的知晓率和满意度，使其达到90%以上。

（2）结合林业信息化建设，在林业局官方网站建立河源“创森”专题板块，建立“创森”微信公众号，通过网络、电视、广播、手机等媒体工具和杂志、报刊、图册等出版物积极宣传森林生态文化和“创森”的重要性。

（3）通过举办“创森”摄影展、万绿河源科普知识竞赛、组织文艺工作者创作以“创森”为主题的文艺作品，增加“创森”活动在市民心中的影响力。

表8-5河源市生态文化宣传规划表

| 序号 | 渠道及方式 | 数量 | 范围 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视、广播专题报道 | 不定期 | 全市范围 | 近期 |
| 2 | 大型宣传标语、广告 | 200条 | 全市范围，各主要交通节点、干道 | 近期 |
| 3 | 生态文化小制品 | 5000个 | 全市范围免费发放 | 近期 |
| 4 | “创森”微信公众号 | 1个 | 全市范围推送消息，更新动态 | 近期 |
| 5 | 官方网站专题板块 | 1个 | 进行网络宣传、报道 | 近期 |
| 6 | “创森”短信平台 | 1个 | 向全市范围及时发布重要信息 | 近期 |

8.3.2文化节事活动

根据《河源市建设文化河源规划纲要（2011-2020年）》《河源市文化事业发展“十三五”规划》等系列规划方案，依据各县区的实际情况，将现有文化活动定期化，并结合各区县的文化活动开展森林生态文化宣传，普及生态知识，展示河源市生态文明和林业建设成果，提高市民对“创森”的知晓率与支持率。规划“创森”期内，每年结合桃花节、龙舟节等文化节事活动开展市级生态宣传活动5次以上。

表8-6 河源市文化节事活动规划表

| 序号 | 活动名称 | 活动地点 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠信花灯民俗文化节 | 连平县 | 每年2月 |
| 2 | 连平上坪桃花节 | 连平县 | 每年3月 |
| 3 | 龙川龙舟节 | 龙川县 | 每年4月 |
| 4 | 畲族板栗节 | 东源县 | 每年4月 |
| 5 | 紫金茶叶文化节 | 紫金县 | 每年5月 |
| 6 | 猕猴桃节 | 和平县 | 每年8月 |
| 7 | 簕杜鹃文化节 | 源城区 | 每年9月 |
| 8 | 万绿谷打鱼节 | 东源县 | 每年10月 |

9森林支撑保障体系建设规划

9.1森林防火能力提升

9.1.1建设现状

近年来，河源市逐步建立健全森林防火应急工作机制，切实做好森林防火应急处置工作。2009年，河源市在广东省率先出台森林防火工作问责制。2013年河源市人民政府发布了《河源市森林火灾应急预案》，正式确立了河源市森林防火的程序规范，使全市森林防火实行统一领导、分级负责的管理体制，积极贯彻森林防火工作方针，落实森林防火各项措施。2018年，河源市森林防火指挥部正式发文成立河源市森林防火专家组，确立了17名专家组人员名单，并制定了《河源市森林防火指挥部专家组章程》，全面推进河源市森林防火科学化、规范化、专业化建设。

9.1.2建设目标

进一步建立健全森林防火应急工作机制，切实做好森林火灾各项应急处置工作，坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，落实预防森林火灾的各项措施，建立健全长效机制，做到常备不懈、反应快速、处置得当。

到近期末，完善14套林火远程视频监控系统，实现林火视频监控重点林区全覆盖。新建防火巡护道路200km，新建防火隔离带、生物隔离带等450km，购置高倍望远镜65个、定位仪32个、对讲机50部等设备，新增防火宣传牌1200个，增加专业、半专业防火队员50人，实现全市火灾防控现代化、管理工作规范化、队伍建设专业化、扑救工作科学化、森林防火制度化，使全市年均森林火灾受灾率控制在0.5‰以下，杜绝重、特大森林火灾发生。

9.1.3建设内容

（1）完善森林防火预警系统建设

各区县应建立健全森林防火指挥中心，具备实现省、市、县和山火现场的四级视频连线能力，在重点林区安装森林防火监控探头，实现全天候、全方位的林火监控。

（2）加强森林消防队伍规范化建设

各区县应加强森林消防队伍规范化建设，有条件的区县应建立多级森林消防队伍，实现“人员精干、训练有素、战斗力强”的专业和半专业队伍建设，能够快速扑灭森林火灾，实现早打早灭，保证不发生重大森林火灾和人员伤亡事故。根据当前森林消防队伍配置情况及未来队伍建设情况，完善配置森林防火相关设备、设施。

（3）加强森林防火道路及阻隔系统建设

根据河源市重点林区森林防火道路及阻隔系统建设情况，通过科学规划、合理布局，进一步新建或完善森林防火道路及生物防火林带等建设，提高林火阻隔网络的质量和功能。

（4）进一步加强森林防火宣传

按照“政府主导、媒体联动、教育普及、全民参与”的原则，强化市、县各级别森林防火宣传的教育活动开展，丰富宣传形式和内容，提高民众防火意识，消除火灾发生隐患。

表9-1 河源市森林防火能力提升规划表

| 设施、设备、人员 | 到2021年需新增数量 | 2022到2028年需新增数量 |
| --- | --- | --- |
| 完善林火视频监测系统（套） | 14 | 21 |
| 高倍望远镜（个） | 65 | 97.5 |
| 防火巡护道路（km） | 200 | 300 |
| 中继台（个） | 1 | 1.5 |
| 车载台（个） | 16 | 24 |
| 对讲机（部） | 50 | 615 |
| 计算机（台） | 24 | 36 |
| 传真机（台） | 17 | 25.5 |
| 北斗（GPS）卫星定位仪（个） | 32 | 198 |
| 工程隔离带（km） | 150 | 225 |
| 生物隔离带（km） | 150 | 225 |
| 防火隔离网（km） | 150 | 225 |
| 县级防火物资储备库（m2） | 290 | 435 |
| 消防水池（座） | 7 | 10.5 |
| 消防指挥车辆（台） | 5 | 7.5 |
| 防火宣传车（台） | 5 | 7.5 |
| 防火巡护车（台） | 19 | 28.5 |
| 风力灭火机（部） | 365 | 547.5 |
| 高压远程水泵（台） | 22 | 33 |
| 高压细水雾灭火机（台） | 30 | 45 |
| 气动灭火器（部） | 5 | 7.5 |
| 防火服（套） | 1500 | 9750 |
| 油锯（把） | 130 | 195 |
| 水枪（个） | 210 | 315 |
| 水泵（台） | 52 | 78 |
| 扑火队伍（个） | 8 | 12 |
| 专业扑火人员 | 40 | 60 |
| 半专业扑火人员 | 10 | 45 |
| 防火宣传标牌（个） | 1200 | 3345 |

9.2林业有害生物防治能力提升

9.2.1建设现状

河源市的林业有害生物主要包括松材线虫病、薇甘菊、食叶性害虫灾害、松褐天牛等。近年来，河源市不断加大林业有害生物防治力度，通过飞机、喷雾喷粉机、担架式喷雾机、喷烟机、诱捕器等设备，通过多种手段加强治理，并新建省、市、县级测报点、除害处理基地、药剂药械库、购置检疫车辆等，加强了森林有害生物的防治能力，使河源市主要林业有害生物危害面积得到有效控制并逐步改善。

9.2.2建设目标

坚持“预防为主、科学防控”的防治方针，积极抓好林业有害生物防治工作，全面提升林业有害生物综合防控水平。重点针对近年来松材线虫病危害严重的情况，加强有害生物的调查、监测、预报、检疫工作力度，强化疫区和疫木管理，防止有害生物扩散蔓延，大力推进无公害防治措施，最大限度地减少林业有害生物造成的损失。

到近期末，新增检疫检验设备20套，药械贮备库3个，大、小型机动喷雾机70台等，重点针对松材线虫，在预防治理、科研监测等方面加大工作力度，确保“创森”期间，不发生重大林业有害生物事件。

9.2.3建设内容

（1）完善监测预警体系

进一步完善河源市林业有害生物监测预警体系，建立国家、省、市、县四级林业有害生物监测网络站点。建立健全疫情监测普查和专项报告制度，定期逐级上报监测和普查结果。加强防治队伍专业能力建设，切实保障森林资源和生态安全。

（2）加强有害生物灾害综合治理

摸底调查有害入侵生物（薇甘菊、松材线虫）的危害程度，加强河源市有害生物重点防御及发生区域综合治理，减轻灾害损失程度，并大力防止疫情传播。加强与周边城市合作和与省级管理部门沟通，及时掌握周边区域有害生物发生情况，加强预防。在重点自然保护区、生态林区等，采取监测、检疫、隔离等预防性措施，防止重大林业有害生物的传入和灾害。

（3）加强检疫执法力度

加强产地检疫、调运检疫和复检工作，抓好具有代表性的苗木检疫工作，防止因人为传播蔓延造成的疫情传播，积极发挥检疫的御灾功能。对市域内已发生的疫情，要严格按照相关规范和操作章程，并在林业部门的监督指导下进行除害处理，保证疫木除害处理率达到100%。

（4）加强技术培训和基础设施建设

加强林业有害生物防治、检疫队伍的技术培训，随时掌握最新的疫情信息和防治技术，保证“预防在先”，随时应对突发的疫情状况。加强基础设施建设，建立应急储备库，配备防治设施设备，构建林业有害生物防治减灾体系，显著提高林业有害生物减灾、控灾能力。

表9-2 河源市林业有害生物防治能力提升规划表

| 内容 | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新增 | 更新 | 新增 | 更新 | 新增 | 更新 |
| 检疫检验设备（个） | 20 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 |
| 国家级测报点（个） |  | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 省级测报点（个） |  | 2 |  | 1 | 3 |  |
| 市级测报点（个） | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| 县（区）测报点（个） |  | 20 |  | 25 | 5 | 10 |
| 检疫执法车（辆） |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 药械贮备库（个数） | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| 防治车（辆） |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 大型机动喷雾机（台） | 20 |  | 23 |  | 13 | 2 |
| 小型机动喷雾机（台） | 50 |  | 100 |  | 85 | 10 |
| 电脑（台） | 10 |  | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 半专业防治队伍（支） | 5 |  | 3 |  | 4 |  |
| 防治人员（人） | 10 |  | 220 |  | 200 |  |
| 飞防次数 | 3 |  | 2 |  | 6 |  |
| 信息发布次数（次/月） | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| 森防员培训（次/年） | 20 |  | 20 |  | 20 |  |

9.3林业科技推广与应用

9.3.1建设现状

近年来，河源市大胆探索林改后发展林业经济的新途径，加快森林生态产业发展步伐，扎实推进油茶、珍贵树种、优质林果等特色产业发展，大力支持本土林业企业积极申报油茶种植、绿化种苗基地，促进全市林下经济向集约化、规模化和产业化方向发展，培育贫困地区经济新的增长点，加快贫困地区脱贫致富奔康步伐。同时，河源市进一步完善了各区县林业站的配套基础设施，提高其综合服务能力。积极培养并引进了一批专业人才，高技能人才在劳动技术人员中占比增大，全市林业专业队伍整体素质能力明显提升。

9.3.2建设目标

加强河源市林业科技支撑建设，完善林业基础设施。提升科技核心竞争力和成果推广应用水平，以科技创新为驱动力，积极开展林业新技术、新品种研发。以林业科技富民示范工程、科技成果转化专项资金为载体，提高林业科技成果转化率。建立检查、评估和信息反馈机制，突出典型示范，大力开展林业标准体系建设。加强林业科技队伍建设，强化从业人员教育培训，完善城乡林业技术服务体系，更好服务全市林业创新发展。

9.3.3建设内容

- 9.3.3.1林业研究与技术推广

- 依托各自然保护地建设，做好珍稀生物物种资源的原地保护。依托各县林业科学研究所，大力开展林业良木育种选育，近、中期重点研究并推广红锥优良品种和轻基质苗木培育技术。

表9-3 林业研究与技术推广建设一览表

| 项目名称 | 申报单位 | 内容 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红锥优良品系及其丰产栽培技术示范推广 | 和平县林业科学研究所 | 开展红锥优良品种研究并推广使用 | 近期 |
| 轻基质苗木培育技术推广 | 紫金县林业科学研究所 | 突破轻基质苗木栽培难点，推广技术 | 中期 |

- 加强林业科技创新与合作，加强与大专院校、科研院所的交流，开展科技攻关、技术普及，构建起支撑林业发展的技术体系；聘请林业专家、教授、高级工程师，进行林业发展方案、规划等的技术论证和决策咨询，更好服务全市林业创新发展。

- 加强科技成果推广应用，逐步构建林业产业技术创新战略联盟，优先选择发展比较成熟、企业基础好、能够带动产业技术升级的林业产业，建设一批林业科技产业示范园、林业生物产业基地，大力推广林业科技成果，争取实现林业科技成果转化率达到60%以上，科技进步贡献率达到50%以上。

- 9.3.3.2林业科技人才队伍建设

注重科技人才培养，重点加强科技人才队伍建设，提高其专业技术能力和综合管理素质。培养技术骨干队伍，优化人才激励机制，引进高层次、高技能、复合型技术人才，建设一支引领全市林业创新发展的精干高效人才队伍。此外，应重视林业专业技术人员继续教育，积极开展林业基层岗位技能和关键岗位培训，重点抓好林业站长、林政执法人员、林业检疫执法人员、野生动植物保护管理站站长、自然保护区主任、森林病虫害防治（检疫）站站长等关键岗位的上岗人员培训工作，培养一批熟悉现代林业运作的管理人才和掌握现代林业技术的专业人才，为林业可持续发展提供人才保障。

- 9.3.3.3林业标准体系建设

大力开展林业标准化基地建设，建立健全林产品和林木种苗质量监督体系，加强林产品质量安全管理、监测、监督机制、检验检测服务体系建设，确保林产品质量安全。加强对涉及人类身体健康和生命安全的经济林果、花卉、野生动植物产品、人造板材、竹藤制品、林业药材和林业装备等产品的质量检测和安全评估。加强林业标准化宣传，引导从业人员了解、掌握和应用标准。开展全市林业发展标准化生产企业示范工作，推进林业生产全过程标准化管理，提高林业标准化生产普及率，实现林业标准化与林业发展和产业政策的有效衔接。

9.4林业信息化建设

9.4.1建设现状

随着林业信息资源不断丰富，河源市进一步完善资源管理信息系统，全市陆续建成公园风景区、城市绿地管理、野生动植物保护、林木病虫害防治、生态工程等核心业务数据的监管平台，为业务部门及社会公众提供及时、高效的数据支持与服务。同时，河源市利用人民政府政务网这一公众服务平台，将林业政务信息资源应用到公众服务领域。通过采集林业政务网上访问数据，了解网民的需求及关注热点，为群众提供林业环境与成果等方面的便捷查询与信息服务。

9.4.2建设目标

全面推进河源市林业信息化建设，充分利用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，推进智慧林业建设。实现森林资源的信息化管理、自动化数据采集、智能化决策与监测，建成一个覆盖全市可供网上办公、政策发布和公共服务的林业电子政务网；建立基于遥感影像和地理信息系统的森林资源监管、营造林管理，野生动植物保护、林火监测、林业有害生物监测等林业信息化应用系统。以智慧林业监测、管理和服务为核心，开创河源市林业发展新模式。

9.4.3建设内容

- 9.4.3.1政务信息化

- 积极推行“互联网+政务服务”，推广网络化管理信息系统，开展电子政务工作建设，建立从市级平台传送各县、镇的业务系统审批数据共享机制，努力推动林业管理部门办公自动化、管理信息化、服务便捷化。

- 整合全市各县区林业信息资源，推进市区县分级审批业务的全市统筹，积极研究确定接入方案，实现市区县分级审批的林业业务全部接入市级平台办理。

- 建立从市级平台传送各县、镇的业务系统审批数据共享机制，做到每天更新。推广并联审批、在线办理、一网通办等服务形式， 实现公共服务事项快捷便利办理。

- 9.4.3.2管理信息化

（1）推广无人机航拍技术，提高作业设计的精准度、可行性和造林质量，建设GIS信息平台对全市森林进行集成处理，实现“一张图、一张表”的动态信息化管理。

（2）加快森林、湿地和生物多样性等资源数据库系统建设，打造林业生态红线地理空间数据库和图形库、野生动植物管理数据库、良种种苗信息库，提高林业资源基础信息服务能力，实现森林资源的信息化管理、自动化数据采集、网络化办公、智能化决策与监测。

（3）建立全覆盖、一体化、智能化的林业重点工程监督管理平台、营造林管理系统、碳汇计量管理系统、湿地资源监测系统、森林抚育成效监测系统、野生动物智能监测管理系统。

（4）用大数据分析技术，加大云计算、大数据等信息技术创新应用，准确掌握生态系统的质量状态和发展趋势。

- 9.4.3.3服务信息化

建设林业经济运行分析评估系统、林业电子商务平台、林产品电子商务平台、智慧生态旅游服务平台等林业信息公共服务平台。提升林业产业信息化服务水平，利用移动互联网技术，开展空气质量监测、森林生态环境预报、园林资源科普、林木认种认养、健康绿道动态等综合信息的获取和公布工作。不断完善服务运维体系和安全体系，为公众知晓林业资源信息、行业政策、重大工程等提供详实的服务支持。

表9-4 河源市智慧林业建设规划表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 建设内容 | 规划期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善林业生态红线地理 空间数据库和图形库 | 套 | 1 | 收录林地、湿地等地类的保护等级、界限范围、空间位置等数据 | 近期 |
| 良种种苗信息库 | 套 | 1 | 市级组建 | 中期 |
| 野生动植物管理数据库 | 套 | 1 | 国家级保护野生动植物名录分类系统（市级） | 中期 |
| 湿地资源监测系统 | 套 | 1 | 全省湿地资源监测子系统 | 中期 |
| 完善GIS信息平台 | 套 | 1 | GIS软件及数据库组建 | 近期 |
| 林业重点工程监督管理平台 | 套 | 6 | 包括县级子平台 | 远期 |
| 营林管理系统 | 套 | 6 | 包括县级子平台 | 远期 |
| 森林抚育成效监测系统 | 套 | 1 | 市级组建 | 中期 |
| 林业经济运行分析评估系统 | 套 | 1 | 市级组建 | 远期 |
| 林业电子商务平台 | 套 | 1 | 林权交易网络组建 | 中期 |
| 完善网络办公业务模块 | 套 | 1 | 包括林权证管理、资源档案数据库管理、森林采伐审批等模块 | 近期 |

9.5林政资源管理

9.5.1建设现状

河源市认真落实森林限额采伐制度，依法依规审批采伐，加强林木采伐源头管理，组织开展林木采伐管理专项检查。并在2019年上半年开展了2018年森林督查“回头看”行动和“绿卫2019”森林执法专项行动，成立督导组对各县区在建国家线性工程进行督导执法，重点打击高速公路、高铁、省市交界采矿、豪华公墓等非法占用林地行为。

9.5.2建设目标

积极构建严格的生态空间管制体系、完善的林业生态保护体系。进一步深化林业改革，加强林地保护管理，加强林业法制建设，严守已划定的生态保护红线。健全应急管理体系，逐步完善林政资源管理各项规章制度和法律法规，为维护和改善森林生态环境提供制度和执法保障。

9.5.3建设内容

- 9.5.3.1加强林地管护

认真落实森林限额采伐制度，依法依规审批采伐，加强林木采伐源头管理，组织开展林木采伐管理专项检查。同时，严格林地审批和管理，优先保障重点、民生基础设施项目建设用地和各县区工业园区发展用地，从严控制采石、采矿、取土和风电场占用林地的审核报批。严格林地用途管制，实行林地分级管护，严厉打击毁林开垦和违法使用林地行为，保护现有森林资源，保障国土生态屏障。确保全市年森林采伐总量控制在采伐限额以内，确保重点工程建设征占用林地审核率达到100%，确保全市林政案件查处率达到100%。

- 9.5.3.2完善林业法制建设

贯彻落实国家林政资源管理的法律法规和各项制度，严格执行省市关于林业建设的相关任务、要求，全面加强生态资源保护管理和监测督查力度，建立健全林业法制工作机构，落实部门权力清单制度，规范行政审批行为，搞好林业行政执法监督。

加强林业执法和行政许可监督体系建设，规范林业执法行为，提高执法人员执法水平，逐步完善林业执法监督机制，建立重大案件讨论审查、错案追究等制度。创新林业行政执法机制，加大行政执法力度，强化案卷评查、行政执法人员备案、执法证件管理等工作，提高案件查办效率，严厉打击涉林涉绿涉湿等违法犯罪行为。加强林木种苗行政执法和质量监督管理，促进林业健康发展，保护林业成果。

积极开展林业法律法规宣传和执法人员教育培训，提高各级林业领导干部和行政执法人员的法律素质，增强依法行政的理念和能力。并在全社会通过多媒体宣传、举办法制讲座、开设街头法制教育等活动，普及林业法规知识，培养保护生态的法律意识，切实提高普法宣传的实际效果。规划期内开展林业执法专项行动38次，其中近期10次，中期12次，远期16次。

表9-5 河源市林业执法专项行动规划表

| 序号 | 行动目标 | 建设期限（次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 组织开展森林火灾隐患排查工作，做到发现问题，及时发出整改通知书进行整改 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 开展保护清查野生动植物、打击破坏森林资源的专项行动 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 打击非法占用林地等涉林违法犯罪 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 打击林产食品、药品违法经营，非法侵占林地等行为 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 |  | 10 | 12 | 16 |

- 9.5.3.3严防死守生态红线

完善林业生态红线管理办法，确定林业生态红线区划技术规范和管制规范，逐步建立林业生态红线地理空间数据库并落实到山头地块，实现“以库管线”和“以图管线”。严厉打击乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎，以及乱占林地湿地等破坏林业生态红线的违法犯罪行为，强化依法、守法、执法力度，综合运用法律手段严守林业生态红线，将森林生态空间保护绩效纳入政府责任制考核。

加强森林公园、自然保护区等林业生态敏感区的保护与建设，确保珍稀濒危动植物、典型生态系统得到有效保护。加强生态红线保护管理，健全和完善林业资源管理体系，通过生态自我修复以及加大对石漠化土地、工矿废弃地、退化湿地治理，有效补充生态用地数量，确保生态用地资源适度增长。

- 9.5.3.4健全应急管理体系

强化林业应急体系建设，建立和完善重大林业事故应急体系。制定重大林业生态破坏事故应急预案，针对重大破坏森林和林木、重大破坏林地和湿地、重大破坏野生动植物、重大林权纠纷和破坏生态设施等事故，提高快速反应和应急处理能力，保护森林资源，保障河源市生态安全。同时，针对自然灾害发生的实际情况，加强林业应对极端天气事件、山洪泥石流等自然灾害的应急救灾和处置能力建设，实现森林火灾、林业有害生物、野生动物疫源疫病等灾害监测、预警预报和应急防控智能化。

- 9.5.3.5有序管理林政档案

结合国家森林城市建设档案管理工作，建立有效可行的森林资源档案管理制度，设定科学的森林资源档案管理办法。实行专人管理，安排责任心强、熟悉林业法律法规、掌握资源管理技术的人来负责，严格交接。落实经费保障，增加档案室，添置档案柜，购买档案盒、打印机、复印纸等办公耗材用品。档案管理部门应将林业系统内的资料，分门别类地进行归纳、整理，如征占用林地、森林限额采伐管理、森林资源调查、综合类管理、任务下达或通知等。做到井然有序、有条不紊、详细归档整理，以便日后快速搜寻查找目标文件。

10 树种规划

10.1规划原则

10.1.1因地制宜、适地适树

针对不同的区域和功能定位，选择不同的树种，坚持以代表性的优良乡土树种为主，合理选用适应性好的外来树种，丰富和优化城市绿化、生态造林的树种构成。针对不同区域的立地条件，选择适宜的树木，城区建设选用景观效果好、防护功能强的树种，重点生态区域选择适应性强、生态效益显著的树种。

10.1.2合理搭配、丰富种类

不论城市绿化还是郊区造林树种，都应该重视常绿树种与落叶树种，乔木与灌木，速生、中生和慢生树种的合理比例。注重特色绿化树种和乡土树种的开发与选择，以合理的搭配和丰富的种类提升城市绿化水平，提高树种丰富度和生物多样性水平，保证城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数量的20%。

10.1.3打造特色、营造风貌

结合国家森林城市的建设标准，注重市树、市花等反映地区特色的树种使用，加强对古树名木的规范管理，凸显城市文化特征，加强生态文化宣传和生态文明理念的传播，形成各具特色的绿化风貌，形成多树种、多层次、多色彩的森林景观。

10.2树种规划

10.2.1城区绿化基调树种

（1）基调树种：基调树种是城市中生长表现最好、最具代表性、分布最广的树种，是一个城市地域特色的代表，形成了城市绿化的基调和背景，具有适用面广、效益大、寿命长、抗性强、景观价值高等优点。结合《河源市森林绿地本底资源报告》和绿化栽培历史，选用樟树、红花羊蹄甲、杧果、榕树等树种作为基调树种。

（2）骨干树种：骨干树种指对城市影响最大的道路、广场、公园等地块应用的绿荫树、孤赏树及观花树木。骨干树种能形成全城的绿化特色，应选择树形优美、适应性强，充分显示河源市地域特色的乔木、色叶植物等。适合作为骨干树种的有：垂叶榕、小叶榄仁、桂花、秋枫、栾树。

10.2.2城区道路绿化树种

根据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ78-97）行业标准，道路绿地指城市道路广场用地内的绿化用地，包括道路绿带、交通岛绿地、广场绿地和停车场绿地等。主要树种包括：樟树、榕树、楝树、白兰、阴香、秋枫、垂叶榕、小叶榄仁、鸡蛋花、木棉、木麻黄、杧果、海南红豆、红花羊蹄甲。

10.2.3公园及附属绿地绿化树种

麻楝、火焰木、榕树、樟树、秋枫、小叶榄仁、杧果、白兰、桂花、水杉、南洋杉、海南红豆、红花羊蹄甲、黄花风铃木、台湾相思、刺槐、枫香、美丽异木棉、木荷、澳洲鸭脚木、大叶榕、凤凰木、杜英、阴香等。

10.2.4山区造林树种

选择稳定性好、抗逆性强、生态效益好的优良乡土树种和珍贵树种。根据广东省林业局《关于修订四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》，结合河源市实际，适宜栽培的树种主要有：红锥、闽楠、桢楠、沉水樟、降香黄檀、海南木莲、油桐、黄柏、厚朴、杜仲、火力楠、木荷、山杜英、阴香、无患子、杉木、南方红豆杉等。

10.2.5水系绿化树种

水系绿化树种选择应以固堤护岸和洪涝灾害的生态防护为主要目标，形成沿岸特色景观林带。在树种选择上，需耐水湿，有较强防风、固堤护岸能力，能形成亲水性特色景观。树种选择包括：

乔木：水杉、落羽杉、池杉、乌桕、枫杨、洋蒲桃、朴树、枫香、水松、垂柳、火力楠、鸡蛋花等。

水生植物：花叶芦苇、风车草、荷花、睡莲、鸢尾、黄菖蒲、芦苇、鸭跖草、再力花、泽泻、旱伞草、慈姑、香蒲、水葱、梭鱼草、千屈菜、莼菜、美人蕉等。

10.2.6道路绿化树种

道路绿化在树种选择上，要求树形高大，干形通直，冠形优美，生长较快，能形成良好的景观效果；同时深根、萌芽力强、耐修剪、病虫害少、抗尘、抗污性强、防护性能好。在配置方式上，采用乔灌草立体层次的绿化模式，以起到良好的防护作用和景观效果。树种选择包括：

美丽异木棉、秋枫、红花羊蹄甲、细叶榄仁、鸡冠刺桐、鸡蛋花、银海枣、大叶榕、大花紫薇、蓝花楹、樟树、腊肠树、南洋杉、幌伞枫、荷花玉兰、尖叶杜英等。

10.2.7镇村绿化树种

镇村绿化以优良乡土阔叶树种为主，适当考虑经济林树种和珍贵树种，充分考虑景观路、水源林、小公园（公共休闲绿地）和庭院绿化美化建设要求及其功能性的差异，有针对性地设计相应的树种，主要树种有：

荔枝、榕树、樟树、龙眼、桃金娘、杧果、降香黄檀、观光木、润楠、金丝楠、野鸦椿、秋枫、桃花心木、短序润楠、红锥、火力楠、灰木莲、乐昌含笑等。

10.2.8立体绿化植物

立体绿化主要用于道路桥梁、河滨堤岸、屋面墙体、人行天桥以及斜面陡坡。其树种选择主要侧重植物的耐荫性和攀爬特性，其次是景观效果、生态功能特性。主要有：大叶伞、鸭脚木、灰莉、蜘蛛兰、爬山虎、常春藤等。

11投资估算及资金筹措

11.1估算依据

河源市国家森林城市项目建设投资估算主要依据国家和地方相关政策、法规和文件标准，并参考河源市相关技术经济指标、现行市场价格及社会平均用工量的价格水平。投资估算主要参照的规定与标准如下所示：

（1）关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；

（2）《林木种苗工程项目建设标准》，国家林业局，2004年；

（3）《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》，国家林业局，2004年；

（4）《森林病虫害综合治理工程项目建设标准》，国家林业局，2004年；

（5）《防护林造林工程投资估算指标》，国家林业局，2006年；

（6）《林业建设工程概算编制办法》。

11.2工程投资

经估算，河源市国家森林城市建设总投资共467237.79万元。

11.2.1按建设项目与费用构成分

按建设项目与费用构成分，河源市国家森林城市建设各项目投资额及比例如下：森林生态体系建设总投资353064.37万元，占总投资的75.56%；森林服务体系建设总投资3951.50万元，占总投资的0.85%；森林产业体系建设总投资51180.04万元，占总投资的10.95%；森林生态文化体系建设总投资为9958.00万元，占总投资的2.13%；森林支撑保障体系建设总投资为14850.00万元，占总投资的3.18%；咨询费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、招标费等其它费用为19232.52万元，占总投资的4.12%；基本预备费15001.36万元，占总投资的3.21%。

11.2.2按项目建设期限分

按项目建设期限分，各建设期投资额及比例如下：近期（2019年-2021年）投资143231.05万元，占项目总投资的30.65%；中期（2022年-2024年）投资157948.70万元，占项目总投资的33.81%；远期（2025年-2028年）投资166058.04万元，占项目总投资的35.54%。

表11-1 河源市国家森林城市建设工程分项投资表

| 序号 | 项目名称 | 投资额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 总投资 |  | 467237.79 | 143231.05 | 157948.70 | 166058.04 |
| 一 | 工程费用 | 433003.91 | 132960.89 | 147678.54 | 152364.49 |
| 1 | 森林生态体系建设 | 353064.37 | 110670.39 | 115558.02 | 126835.97 |
| 1.1 | 城区绿化提升工程 | 143768.39 | 37584.40 | 45038.49 | 61145.49 |
| 1.2 | 森林屏障建设工程 | 30027.80 | 16702.87 | 5996.40 | 7328.53 |
| 1.3 | 镇村绿化美化工程 | 71951.40 | 17795.35 | 26263.35 | 27892.70 |
| 1.4 | 廊道绿化提升工程 | 30093.44 | 4897.76 | 19326.44 | 5869.24 |
| 1.5 | 森林质量精准提升工程 | 71223.34 | 31890.00 | 17133.34 | 22200.00 |
| 1.6 | 生物多样性保护 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2400.00 |
| 2 | 森林服务体系建设 | 3951.50 | 1523.50 | 988.50 | 1439.50 |
| 2.1 | 绿道网络建设 | 1762.50 | 868.00 | 327.00 | 567.50 |
| 2.2 | 解说标识系统建设 | 39.00 | 10.50 | 16.50 | 12.00 |
| 2.3 | 开放式管理公园建设 | 150.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 |
| 2.4 | 生态康养服务 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 |
| 3 | 森林产业体系建设 | 51180.04 | 11470.00 | 22350.02 | 17360.02 |
| 3.1 | 生态旅游产业建设 | 39500.00 | 8900.00 | 17900.00 | 12700.00 |
| 3.2 | 生态产业建设 | 11680.04 | 2570.00 | 4450.02 | 4660.02 |
| 4 | 森林生态文化体系建设 | 9958.00 | 4362.00 | 3847.00 | 1749.00 |
| 4.1 | 森林文化基础设施建设 | 5608.00 | 3057.00 | 2542.00 | 9.00 |
| 4.2 | 森林文化保护 | 2150.00 | 645.00 | 645.00 | 860.00 |
| 4.3 | 森林文化传播 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 | 880.00 |
| 5 | 森林支撑保障体系建设 | 14850.00 | 4935.00 | 4935.00 | 4980.00 |
| 5.1 | 森林防火能力提升 | 5350.00 | 1605.00 | 1605.00 | 2140.00 |
| 5.2 | 林业有害生物防治能力提升 | 2700.00 | 810.00 | 810.00 | 1080.00 |
| 5.3 | 林业科技推广与应用 | 4900.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1000.00 |
| 5.4 | 林业信息化建设 | 1000.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 |
| 5.5 | 林政资源管理 | 900.00 | 270.00 | 270.00 | 360.00 |
| 二 | 其他费用 | 19232.52 | 5769.76 | 5769.76 | 7693.01 |
| 1 | 咨询费 | 4808.13 | 1442.44 | 1442.44 | 1923.25 |
| 2 | 勘察设计费 | 4808.13 | 1442.44 | 1442.44 | 1923.25 |
| 3 | 建设单位管理费 | 2404.06 | 721.22 | 721.22 | 961.63 |
| 4 | 工程监理费 | 4808.13 | 1442.44 | 1442.44 | 1923.25 |
| 5 | 招标费 | 2404.06 | 721.22 | 721.22 | 961.63 |
| 三 | 基本预备费 | 15001.36 | 4500.41 | 4500.41 | 6000.55 |

11.3资金筹措

国家森林城市建设是集多项工作于一体的生态系统工程，有工程量大、涉及面广、实施时间长的特点，因此项目建设资金投入要坚持争取各级财政资金、精确管理资金来源、结合相关建设工程的原则，建立健全政府导向投入、企业主体投入、社会广泛投入的多元投入机制。积极争取国家和广东省重点林业项目支持、稳步增加现有城乡造林绿化投入。其中，对于建成区绿化提升、森林屏障建设、镇村绿化美化、廊道绿化提升等工程建设应以政府投资为主；对于特色经济林、林下经济、苗木花卉、生态旅游等工程应充分吸引社会投资。

11.3.1 中央财政投入

国家森林城市建设依托国家资金的大力支持，项目建设应积极申请中央财政林业改革发展资金项目、中央预算内林业基本建设投资、中央森林公安补助资金、中央财政林业科技推广示范项目等专项资金，保障河源市国家森林城市建设的顺利开展。估算申请国家投入资金128069.88万元，约占总投资的27.41%。

11.3.2 地方财政投入

国家森林城市建设需积极申请地方财政配套资金投入，充分利用广东省省级森林碳汇重点生态工程、省级林业发展及保护专项资金、省级林下经济示范基地建设，绿美古树乡村建设以及河源市市级森林公园建设、市级林下经济示范基地建设等财政资金。估算由地方财政配套资金投入162832.37万元，约占总投资的34.85%。

11.3.3 社会资金投入

国家森林城市建设应积极利用社会资金，采取招商引资、政策扶持等方式鼓励地方企业、团体、个人多方面的参与建设工作，从而吸收社会资金，多渠道增加林业投入。积极调动社会资金力量投入建设工作，发展特色经济林、林下经济、森林旅游等具有经济收益的项目，估算社会投入资金176335.54万元，约占总投资的37.74%。

12效益分析

12.1生态效益评价

12.1.1除尘降噪，净化大气

（1）吸收污染物

河源市通过森林城市的建设，增加了森林面积，提高了森林质量，吸收SO2、氟化物和碳氧化物的能力。《中国生物多样性国情研究报告》显示，林分吸收SO2的能力为153.12kg/（hm2·a）；吸收氟化物的能力为2.58kg/（hm2·a）；吸收氮氧化物的能力为6.00kg/（hm2·a）。根据国家发展和改革委员会等四部委2003年第31号令《排污费征收标准及计算方法》，SO2排污费收费标准为1.20元/kg；氟化物排污费收费标准为0.69元/kg，氮氧化物排污费收费标准为0.63元/kg。因此，国家森林城市创建期间，新增林分吸收SO2、氟化物以及氮氧化物的效益分别为330.74万元、3.20万元和6.80万元；到规划期末，全市林分吸收二氧化硫、氟化物以及氮氧化物的效益将分别达到20130.98万元/a、195.04万元/a和414.14万元/a。

（2）提供负氧离子

森林在光合作用过程中会产生大量的空气负离子，增加空气负离子浓度。相关研究结果表明，当空气中负离子超过600个/cm3时将有益于人体健康。根据实测结果，林分平均高度约为6m，负离子平均浓度约为3500个/cm3，采用成本法求得每生产1018个负离子成本为5.82元，负离子寿命约为10min。因此，国家森林城市创建期间，新增林分提供负离子的效益为95.81万元；到规划期末，全市林分提供负离子的效益将达到583.15万元/a。

（3）阻滞粉尘

森林具有良好的阻滞尘埃的作用。携带各种尘埃的气流遇到森林，风速就会降低，一部分尘埃降落到地面，一部分被树叶的褶皱、绒毛和油脂等粘住。《中国生物多样性国情研究报告》显示，林分滞尘能力为21.70t/（hm2·a）。根据《排污费征收标准及计算方法》，一般性粉尘排污费标准为150元/t。因此，国家森林城市创建期间，新增林分阻滞粉尘的效益为5859.00万元；到规划期末，全市林分阻滞粉尘的效益将达到356617.54万元/a。

（4）降低噪音污染

目前河源市域声环境质量总体水平处于三级（55.10—60dB），道路交通噪声强度等级处于二级（68.10—70dB），4类区（交通干线两侧）噪声影响较为明显。河源森林城市的建设注重建成区的绿化，通过城区绿化提升、城区公园绿地建设、村镇公园建设工程，增加了公共绿地面积，利用树木来削弱噪声，可使河源的噪声水平控制在国家一级标准范围内。

根据《森林生态系统服务功能评价规范》中森林降低噪音的计算方法，将道路防护林等具有降噪的森林面积折合成隔音墙长度，林带宽度取25m。按照40万元/km（100元/m2隔音墙，高4m）成本计算，国家森林城市创建期间，新增林分降噪的效益为1440万元；到规划末期，全市林分降噪的效益将达到100526.48万元/a。

12.1.2固碳释氧，增加碳汇

林木生长可以不断从大气中吸收二氧化碳（CO2），并释放氧气（O2），在维持大气碳氧平衡，减缓全球气候变暖等方面具有不可替代的作用。《中国生物多样性国情研究报告》显示，单位面积林分土壤固碳量为25.50t/（hm2·a），林分净生产力为8.45t/（hm2·a）。采用瑞典碳税率，固碳价格约为1200元/t，根据原卫生部公布的人造氧气成本价格1000元/t。因此，国家森林城市创建期间，新增林分固碳和释氧的效益分别为6319.30万元和1809.99万元；到规划期末，全市林分固碳和释氧的效益将分别达到384634.65万元/a和110167.98万元/a。

12.1.3固土保肥，改良土壤

森林植被根系通过深根的锚固作用和浅根的加筋作用，提高了土体的抗剪强度，从而起到固土作用。同时，森林植被的枯枝落叶、根系的分泌物等又可增加土壤肥力，起到改良土壤的作用。相关研究结果表明，林地土壤侵蚀模数约为4.0t/（hm2·a），无林地土壤侵蚀模数约为60.0t/（hm2·a），林地土壤容重约为1.33t/m3。根据《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》，人工挖取和运输单位面积土方所需的费用是12.6元/m3。将N、P、K和有机质在土壤中的平均含量分别设定为0.10%，0.006%，0.013%和2.00%；N、P换算为磷酸二铵化肥（含N、P分别是14.00%和15.00%），K换算为氯化钾化肥（含K量60%），按磷酸二铵化肥价格2400元/t，氯化钾化肥价格2200元/t，有机质价格320元/t计算，国家森林城市创建期间，新增林分固土和保肥的效益分别为954.95万元和1893.19万元；到规划期末，全市林分固土和保肥的效益将分别达到5812.44万元/a和79674.77万元/a。

12.1.4涵养水源，净化水质

河源市在“创森”期间将通过森林生态屏障工程、廊道绿化提升、湿地保护与恢复工程等，进一步营建水源涵养林和水土保持林，逐渐增加混交林及乡土阔叶树种的比例，优化森林结构，提高森林涵养水源、保持水土的生态功能。工程完成后将极大地改善该地区生态环境，保证水体质量。

河源市降雨量为1811.20mm/a，地表径流量为1267.84mm/a（按降雨量70%计算），林分蒸发量为181.12mm/a（按降雨量10%计算）。根据《中国水利年鉴》，单位水库库容的造价为6.11元/t，并且采用全国各大中城市居民用水价格的平均值2.09元/t。因此，国家森林城市创建期间，新增林分涵养水源和净化水质的效益分别为38317.03万元和13106.81万元；到规划期末，全市林分涵养水源和净化水质的效益将分别达到233222.83万元/a和79776.71万元/a。

12.1.5保护生物多样性，维护生态系统平衡

生物多样性是人类赖以生存的基础，河源市通过自然保护区、森林公园、湿地公园的建设，为动植物提供栖息场所，维持了城市中的生物种类和数量的稳定，保持了生态系统的平衡，为生物工程、科学研究提供了良好的资源保障。根据Shannon-Wiener指数计算物种保育价值，当指数在（2，3）区间时，S生物赋值为10000元/（hm2·a）。因此，河源市在创建国家森林城市期间，新增林分生物多样性保育价值1800.00万元；到规划期末，全市林分生物多样性保育价值将达到109559.92万元/a。

12.2经济效益评价

12.2.1直接经济效益

森林可以提供丰富多样的林产品，在保障生态安全的前提下，通过合理的经营管理，可以极大的增加林农收入，促进经济社会发展。在“创森”工作的推动下，河源市将重点扶持林业龙头企业，延长产业链，提升产品科技含量，增强产品竞争力，林业产业将得到快速发展。“创森”规划实施后，通过特色经济林、苗木花卉、林产加工、生态旅游等林业特色产业的开发，河源市现有的林业产业布局将更加合理，农民和企业效益将显著提高，成为河源市新的经济增长点。

12.2.2间接经济效益

河源市的森林城市建设通过森林质量提升、森林防火、有害生物防治等方面的建设，有效减少自然灾害的发生和危害程度，也使防护林的防护效能逐年增加。同时，绿道、森林公园、湿地公园、城市公园、村镇公园等绿化美化工程和绿色廊道工程的实施，在生态旅游、潜在就业、生物多样性保护等方面都具有巨大的经济效益。

12.3社会效益评价

12.3.1美化城市景观，改善人居环境

森林城市的建设，将有效推动城市绿化发展。不但可以有效地增强城市中各类绿地的生态功能，同时可以明显提升城市绿化景观的综合水平。通过森林生态屏障工程、廊道绿化提升工程的实施，将市域范围内的森林、湿地等不同的生态功能区连成片、串成网，打造绿色的城市形象，实现“森林走进城市，城市拥抱森林”目标，将“客家古邑·万绿河源”的名片推向全国。

12.3.2优化投资环境，助力精准扶贫

河源森林城市的建设将投入大量人力、物力，创造优越的生态环境，为地方的社会经济建设注入新的活力，改善河源的硬件设施条件，提升城市影响力和知名度。从而带动森林旅游等相关服务产业的发展，促进经济合作，为贫困农民提供就业增收机会，改善其生活质量，实现精准扶贫。

12.3.3弘扬历史文化，传播生态文明

随着人们生活水平及文化素质的不断提高，人们崇尚历史文化、爱护环境的氛围将越来越浓厚，森林城市建设将打造出多个人文历史与生态文明的科普教育场所，引导人们提高投身生态环境建设的自觉性和积极性。同时，建立森林小镇、森林乡村，建设生态科普教育场馆，推广生态文化节事，能够强化城乡居民的生态意识和环保意识，从而促进整个城市的社会文明进步。

综上所述，河源市国家森林城市的建设，将改善城市生态环境，建成稳定、健康、可持续发展的森林生态系统。在生态方面，可以有效增强涵养水源、固碳释氧、除尘减噪、保护生物多样性等生态功能，提高防灾御害的能力；在社会方面，可以有效改善人居环境与经济发展环境，维护社会稳定；在经济方面，可以促进农林业生产，增加林农收入，推进河源经济社会可持续、跨越式发展。因此河源市创建国家森林城市是促进生态、社会、经济可持续发展的重要工程。

13 规划实施保障措施

13.1 组织保障措施

目前河源市已成立创建国家森林城市领导小组，由市委副书记任组长，为河源市创建国家森林城市工作提供有力领导，全面指挥工作开展，明确政府各部门规划实施职责并进行任务分解，制定相关监督实施规章制度，组织规划实施，定期核查“创森”工程进展和成效。同时将领导小组办公室设于林业局，负责“创森”日常工作。下一步河源市各部门应积极抽调工作人员到岗就位，负责森林城市创建工作的目标制定、任务分解、创建进度安排及创建工作的督办和检查等工作，切实加强组织领导，保证国家森林城市建设顺利进行。

13.2 制度保障措施

建立健全实施管理制度，进一步保障创建国家森林城市规划落实。结合《河源市城市总体规划（2009-2020年）》、《河源市城市绿地系统规划（2016-2020年）》、《河源市城市绿线管理图则（2016-2020年）》、《河源市林业发展“十三五”规划》等上位规划进行配合实施，确保各项工程全面推进，推动河源市生态文明建设。

建立健全督办制度，设立专门的督察小组定期开展项目进展情况检查，保证森林城市创建工作的稳步进行。同时建立健全信息通报制度和舆论监督制度。按照创建规划年度计划要求，对各项目标任务和创建工作下达至各相关部门及区县，确保认识到位、责任到位、措施到位，将森林城市创建任务纳入到各单位日常管理和工作考核之中，把各项目标、任务、责任落实到工程和项目，落实到具体的负责人，做到层层有责任，逐级抓落实。

13.3 技术保障措施

加强林业人才队伍建设，与科研单位、高等院校开展合作交流，学习国内外先进经验及前沿科学技术，加强人员学习培训，提高林业从业人员管理、技术水平，同时积极引进和推广先进实用技术，提高河源市林业建设与生态文明建设工程的科技含量与质量水平。

13.4 宣教保障措施

做好宣传发动工作，加大森林城市建设宣传力度，由创建国家森林城市领导小组办公室牵头，积极开展宣传活动，利用政府门户网站、微信公众平台等新媒体以及电视、广播、报纸等传统媒介，扩大宣传面，结合志愿服务活动、社区服务、义务植树等活动的开展，进行“创森”宣传，积极展示林业建设成果与“创森”工作进展，提高市民关注“创森”工作的积极性，形成全社会共同推进国家森林城市创建工作的良好氛围。

13.5 资金保障措施

以政府为主导，稳定投资渠道，完善政府财政投入机制，将“创森”资金纳入政府公共财政预算，合理安排建设投资总量规模与增长幅度，重大建设项目积极争取国家和省级专项资金，同时拓展多元化投资渠道，灵活融资机制，明确建设项目类属与投资比例，积极探索引入民间投资及外资，开展各项工程实施。

附 表

- 附表1 河源市道路绿化统计表

| 序号 | 道路类型 | 道路名称 | 道路总长度（km） | 适宜绿化长度（km） | 已绿化长度（km） | 林木绿化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路 | 龙河高速 | 100.96 | 100.98 | 100.98 | 100 |
| 2 | 高速公路 | 长深高速 | 123.57 | 123.57 | 123.57 | 100 |
| 3 | 高速公路 | 大广高速 | 61 | 61 | 61 | 100 |
| 4 | 高速公路 | 汕昆高速 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 100 |
| 5 | 高速公路 | 武深高速 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 100 |
| 6 | 高速公路 | 汕湛高速 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 100 |
| 7 | 国道 | G205 | 158 | 132 | 113 | 85.61 |
| 8 | 国道 | G105 | 56.13 | 51 | 47 | 92.16 |
| 9 | 省道 | S253和平-新回龙 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 100 |
| 10 | 省道 | S513 | 9 | 9 | 8 | 88.89 |
| 11 | 省道 | S229 | 89.23 | 89.21 | 89.21 | 100 |
| 12 | 省道 | S230 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 |
| 13 | 省道 | S339 | 95.56 | 93.15 | 93.15 | 100 |
| 14 | 省道 | S512 | 20.6 | 20.39 | 19.88 | 97.48 |
| 15 | 省道 | S228田心-大坪 | 16.9 | 16.9 | 13.8 | 81.64 |
| 16 | 省道 | S238细坳-湖东 | 84.5 | 84.5 | 67.61 | 80.01 |
| 17 | 省道 | S333建饶-赤光 | 23.19 | 23.19 | 18.58 | 80.12 |
| 18 | 省道 | S339岗背-车田 | 25.77 | 25.77 | 20.9 | 81.11 |
| 19 | 省道 | S341潭下-隆街 | 34.63 | 34.63 | 27.71 | 80.01 |
| 20 | 省道 | S230 紫市-多祝 | 45.11 | 37.43 | 24.2 |  |
| 21 | 省道 | S511麻布岗-新民 | 8.76 | 8.76 | 7.01 | 80.04 |
| 22 | 省道 | S511俐源-四都 | 5.36 | 5.36 | 4.3 | 80.19 |
| 23 | 省道 | S337 溪西-苏区 | 20.64 | 16.5 | 0 | 0 |
| 24 | 省道 | S340 曹塘-石坝 | 59.05 | 47.2 | 0 | 0 |
| 25 | 省道 | S243彭寨-多祝 | 60.03 | 56.88 | 30.67 |  |
| 26 | 省道 | S341潭下-隆街 | 25.48 | 6.65 | 6.65 | 100 |
| 27 | 省道 | S253和平-新回龙 | 61.26 | 35 | 35 |  |
| 28 | 县道 | X162 | 18.08 | 15 | 15 | 100 |
| 29 | 县道 | X184 | 9.86 | 0.3 | 0.3 | 100 |
| 30 | 县道 | X182 | 9.31 | 3 | 3 | 100 |
| 31 | 县道 | X164 | 7.6 | 5 | 2.5 | 50 |
| 32 | 县道 | X185 | 19.86 | 9 | 8.73 | 97 |
| 33 | 县道 | X161 | 13.91 | 3 | 2.46 | 82 |
| 34 | 县道 | X168 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 100 |
| 35 | 县道 | X156 | 7.03 | 4.85 | 4.85 | 100 |
| 36 | 县道 | X163 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 100 |
| 37 | 县道 | X167 | 15.68 | 15.67 | 15.67 | 100 |
| 38 | 县道 | X173 | 26.96 | 26.96 | 26.93 | 100 |
| 39 | 县道 | X182 | 34.76 | 34.66 | 34.67 | 100 |
| 40 | 县道 | X175马军坳-宦境 | 14.56 | 14.56 | 11.67 | 80.18 |
| 41 | 县道 | X176塔丰-铁场 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | 80.01 |
| 42 | 县道 | X179黎咀-枫树坝 | 10.04 | 10.04 | 8.09 | 80.47 |
| 43 | 县道 | X180黄花-谷前 | 9.87 | 9.87 | 7.9 | 80.02 |
| 44 | 县道 | X171 附城-白溪 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 100 |
| 45 | 县道 | X169 下石-吉安 | 18.01 | 15.9 | 15 |  |
| 46 | 县道 | X003 金坳线 | 15.92 | 11.1 | 3 | 27.03 |
| 47 | 县道 | X157 九和-龙窝 | 23.67 | 16.6 | 8 | 48.19 |
| 48 | 县道 | X170 乌石-龙窝 | 25.64 | 18 | 5 | 27.78 |
| 49 | 县道 | X166船塘-顺天 | 19.5 | 18 | 18 | 100 |
| 50 | 县道 | X154源城-黄田 | 24.97 | 10 | 10 | 100 |
| 合计 |  |  | 1873.74 | 1684.36 | 1474.67 | 87.55 |

- 附表2 河源市水岸绿化统计表

| 序号 | 名称 | 类型 | 水岸长度（km） | 适宜绿化长度（km） | 已绿化长度（km） | 水岸林木绿化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江 | 河流 | 33.66 | 31.45 | 28.13 | 89.44% |
| 2 | 新丰江水库 | 水库 | 34.57 | 32.19 | 30.22 | 93.88% |
| 3 | 七碟水库 | 水库 | 8.02 | 7.01 | 6.21 | 88.59% |
| 4 | 马落塘水库 | 水库 | 3.66 | 3.41 | 3.12 | 91.50% |
| 5 | 东江 | 河流 | 63.39 | 60.45 | 56.79 | 93.95% |
| 6 | 船塘河 | 河流 | 105.00 | 98.59 | 93.61 | 94.95% |
| 7 | 黄村河 | 河流 | 55.80 | 51.24 | 49.11 | 95.84% |
| 8 | 康禾河 | 河流 | 75.77 | 72.39 | 68.22 | 94.24% |
| 9 | 曾田河 | 河流 | 30.95 | 28.53 | 25.71 | 90.12% |
| 10 | 久杜河 | 河流 | 29.00 | 24.49 | 21.78 | 88.93% |
| 11 | 叶谭河 | 河流 | 43.00 | 41.72 | 38.89 | 93.22% |
| 12 | 林石河 | 河流 | 25.80 | 23.33 | 21.69 | 92.97% |
| 13 | 上莞河 | 河流 | 18.70 | 16.35 | 14.99 | 91.68% |
| 14 | 骆湖河 | 河流 | 34.00 | 32.22 | 30.34 | 94.17% |
| 15 | 灯塔河 | 河流 | 29.80 | 27.16 | 25.96 | 95.58% |
| 16 | 忠信河 | 河流 | 65.00 | 61.77 | 58.39 | 94.53% |
| 17 | 大湖河 | 河流 | 42.00 | 39.11 | 36.59 | 93.56% |
| 18 | 牛神前水库 | 水库 | 3.72 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 19 | 禾丰岭水库 | 水库 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 100.00% |
| 20 | 草花蛇水库 | 水库 | 3.91 | 3.76 | 3.66 | 97.34% |
| 21 | 新中水库 | 水库 | 6.03 | 5.89 | 5.89 | 100.00% |
| 22 | 新丰江水库 | 水库 | 128.43 | 122.58 | 116.61 | 95.13% |
| 23 | 申坑水库 | 水库 | 5.63 | 5.45 | 5.34 | 97.98% |
| 24 | 浰江 | 河流 | 102.00 | 96.92 | 93.44 | 96.41% |
| 25 | 和平水 | 河流 | 32.00 | 30.15 | 28.56 | 94.73% |
| 26 | 贝墩水 | 河流 | 70.00 | 66.78 | 62.17 | 93.10% |
| 27 | 彭寨水 | 河流 | 26.00 | 23.56 | 21.43 | 90.96% |
| 28 | 优胜水 | 河流 | 29.00 | 25.85 | 23.76 | 91.91% |
| 29 | 长塘水 | 河流 | 38.00 | 34.95 | 32.29 | 92.39% |
| 30 | 东江 | 河流 | 7.13 | 6.22 | 5.91 | 95.02% |
| 31 | 老园水库 | 水库 | 13.76 | 12.38 | 11.98 | 96.77% |
| 32 | 月坑水库 | 水库 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 100.00% |
| 33 | 田周坑水库 | 水库 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 100.00% |
| 34 | 贵东水 | 河流 | 18.00 | 12.31 | 11.45 | 93.01% |
| 35 | 陂头河 | 河流 | 35.00 | 29.11 | 27.23 | 93.54% |
| 36 | 连平河 | 河流 | 71.00 | 63.33 | 58.64 | 92.59% |
| 37 | 大席河 | 河流 | 73.00 | 59.12 | 53.76 | 90.93% |
| 38 | 崧头水 | 河流 | 39.30 | 35.87 | 32.43 | 90.41% |
| 39 | 高陂水 | 河流 | 34.00 | 31.56 | 28.45 | 90.15% |
| 40 | 高莞水库 | 水库 | 3.85 | 3.34 | 3.34 | 100.00% |
| 41 | 翁潭水库 | 水库 | 8.41 | 8.28 | 8.12 | 98.07% |
| 42 | 沙湾水库 | 水库 | 3.54 | 3.32 | 3.22 | 96.99% |
| 43 | 明湖水库 | 水库 | 5.84 | 5.53 | 5.53 | 100.00% |
| 44 | 清沟水库 | 水库 | 3.55 | 3.42 | 3.42 | 100.00% |
| 45 | 坑肚塘水库 | 水库 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 100.00% |
| 46 | 东江 | 河流 | 61.78 | 58.11 | 52.97 | 91.15% |
| 47 | 安远水 | 河流 | 47.00 | 43.35 | 41.67 | 96.12% |
| 48 | 铁场河 | 河流 | 57.40 | 52.30 | 46.23 | 88.39% |
| 49 | 鹤市河 | 河流 | 37.60 | 35.34 | 32.11 | 90.86% |
| 50 | 桥头水 | 河流 | 19.90 | 17.21 | 14.89 | 86.52% |
| 51 | 小金河 | 河流 | 10.55 | 8.96 | 8.12 | 90.63% |
| 52 | 渡田水 | 河流 | 34.90 | 31.76 | 29.69 | 93.48% |
| 53 | 沙洲水 | 河流 | 32.70 | 30.26 | 28.76 | 95.04% |
| 54 | 黄麻布水 | 河流 | 30.50 | 27.67 | 25.31 | 91.47% |
| 55 | 车田河 | 河流 | 35.50 | 32.93 | 30.17 | 91.62% |
| 56 | 小庙河 | 河流 | 31.00 | 28.71 | 25.43 | 88.58% |
| 57 | 义都河 | 河流 | 27.70 | 24.89 | 22.11 | 88.83% |
| 58 | 枫树坝水库 | 水库 | 35.23 | 34.11 | 32.23 | 94.49% |
| 59 | 黄牛坪水库 | 水库 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 100.00% |
| 60 | 深龙水库 | 水库 | 1.54 | 1.44 | 1.44 | 100.00% |
| 61 | 乌石坑水库 | 水库 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 100.00% |
| 62 | 昌洞水库 | 水库 | 1.37 | 1.32 | 1.29 | 97.73% |
| 63 | 五官塘水库 | 水库 | 2.98 | 2.76 | 2.76 | 100.00% |
| 64 | 新村水库 | 水库 | 9.62 | 9.47 | 9.23 | 97.47% |
| 65 | 上板桥水库 | 水库 | 5.94 | 5.41 | 5.41 | 100.00% |
| 66 | 秋香江 | 河流 | 134.00 | 123.67 | 113.32 | 91.63% |
| 67 | 中坝河 | 河流 | 28.00 | 25.67 | 23.23 | 90.49% |
| 68 | 洋头河 | 河流 | 43.00 | 39.24 | 36.65 | 93.40% |
| 69 | 柏埔河 | 河流 | 60.00 | 54.89 | 52.12 | 94.95% |
| 70 | 义容河 | 河流 | 46.00 | 43.23 | 41.67 | 96.39% |
| 71 | 汀村水 | 河流 | 38.00 | 34.73 | 32.65 | 94.01% |
| 72 | 围坳水 | 河流 | 42.00 | 37.27 | 35.12 | 94.23% |
| 73 | 龙渡水 | 河流 | 35.00 | 31.67 | 27.87 | 88.00% |
| 74 | 青溪水 | 河流 | 39.00 | 36.76 | 34.32 | 93.36% |
| 75 | 南山水 | 河流 | 27.00 | 24.39 | 21.34 | 87.49% |
| 76 | 上义水 | 河流 | 41.00 | 37.61 | 35.42 | 94.18% |
| 77 | 水坳水 | 河流 | 44.00 | 42.33 | 39.19 | 92.58% |
| 78 | 龙窝水 | 河流 | 33.00 | 29.46 | 27.54 | 93.48% |
| 79 | 雅寄河 | 河流 | 11.80 | 9.70 | 7.89 | 81.34% |
| 80 | 察告水库 | 水库 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 100.00% |
| 81 | 白溪水库 | 水库 | 6.51 | 6.34 | 6.22 | 98.11% |
| 合计 |  |  | 2586.71 | 2383.50 | 2220.20 | 93.15% |

- 附表3 河源市重要水源地森林覆盖率统计表

| 序号 | 行政区名 | 重要水源地名称 | 水源保护区总面积 （hm2） | 水源涵养区面积（hm2） | 水域面积（hm2） | 森林面积（hm2） | 森林覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源县 | 河源市新丰江饮用水源保护区 | 80634.24 | 28710.00 | 51924.24 | 26247.86 | 91.42 |
| 2 | 和平县 | 和平县热水俐源黄蜂斗水库水源保护区 | 2036.84 | 1938.00 | 98.84 | 1534.09 | 79.16 |
| 3 | 连平县 | 连平县鹤湖河饮用水源 保护区 | 577.27 | 565.10 | 12.17 | 505.91 | 89.53 |
| 4 | 龙川县 | 龙川县上板桥饮用水源一级保护区 | 839.44 | 787.90 | 51.54 | 512.73 | 65.08 |
| 5 | 紫金县 | 紫金县响水礤水库饮用水源保护区 | 598.19 | 581.70 | 16.49 | 374.20 | 64.33 |
| 6 | 紫金县 | 紫金县紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 1871.29 | 1741.00 | 130.29 | 1636.28 | 93.99 |
| 合计 |  |  | 86557.26 | 34323.70 | 52233.56 | 30811.07 | 89.77 |

- 附表4 河源市树种丰富度统计表

| 序号 | 乔木树种 | 科 | 属 | 种植比例（%） | 灌木树种 | 科 | 属 | 种植比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟树 | 樟科 | 樟属 | 1.42 | 假连翘 | 马鞭草科 | 假连翘属 | 11.92 |
| 2 | 秋枫 | 大戟科 | 秋枫属 | 0.96 | 红花檵木 | 金缕梅科 | 檵木属 | 9.66 |
| 3 | 小叶榄仁 | 使君子科 | 诃子属 | 0.92 | 花叶假连翘 | 马鞭草科 | 假连翘属 | 7.87 |
| 4 | 榕树 | 桑科 | 榕属 | 0.72 | 基及树 | 紫草科 | 基及树属 | 6.19 |
| 5 | 垂叶榕 | 桑科 | 榕属 | 0.59 | 鹅掌柴 | 五加科 | 鹅掌柴属 | 5.85 |
| 6 | 桂花 | 木犀科 | 木犀属 | 0.53 | 毛杜鹃 | 杜鹃花科 | 杜鹃属 | 5.62 |
| 7 | 糖胶树 | 夹竹桃科 | 鸡骨常山属 | 0.52 | 龙船花 | 茜草科 | 龙船花属 | 5.40 |
| 8 | 杧果 | 漆树科 | 杧果属 | 0.49 | 朱槿 | 锦葵科 | 木槿属 | 3.72 |
| 9 | 红花羊蹄甲 | 苏木科 | 羊蹄甲属 | 0.36 | 黄葛榕 | 桑科 | 榕属 | 3.64 |
| 10 | 澳洲鸭脚木 | 五加科 | 鹅掌柴属 | 0.29 | 红背桂 | 大戟科 | 海漆属 | 3.26 |
| 11 | 白兰 | 木兰科 | 含笑属 | 0.28 | 灰莉 | 马钱科 | 灰莉属 | 2.24 |
| 12 | 大花紫薇 | 千屈菜科 | 紫薇属 | 0.28 | 巴西野牡丹 | 野牡丹科 | 光荣树属 | 2.17 |
| 13 | 紫薇 | 千屈菜科 | 紫薇属 | 0.27 | 红花繼木 | 金缕梅科 | 繼木属 | 2.14 |
| 14 | 马尾松 | 松柏科 | 松属 | 0.24 | 黄金间碧竹 | 禾本科 | 簕竹属 | 1.35 |
| 15 | 鸡蛋花 | 夹竹桃科 | 鸡蛋花属 | 0.23 | 萼距花 | 千屈菜科 | 萼距花属 | 1.27 |
| 16 | 蒲葵 | 棕榈科 | 蒲葵属 | 0.22 | 朱缨花 | 豆科 | 朱缨花属 | 1.25 |
| 17 | 麻楝 | 楝科 | 麻楝属 | 0.22 | 九里香 | 木犀科 | 木犀属 | 1.06 |
| 18 | 美丽异木棉 | 木棉科 | 吉贝属 | 0.19 | 勒杜鹃 | 紫茉莉科 | 叶子花属 | 0.87 |
| 19 | 黄槿 | 锦葵科 | 木槿属 | 0.19 | 鸳鸯茉莉 | 茄科 | 鸳鸯茉莉属 | 0.81 |
| 20 | 大叶榕 | 桑科 | 榕属 | 0.18 | 簕杜鹃 | 紫茉莉科 | 叶子花属 | 0.72 |
| 21 | 凤凰木 | 苏木科 | 凤凰木属 | 0.17 | 桂花 | 木犀科 | 木犀属 | 0.66 |
| 22 | 海南红豆 | 豆科 | 红豆属 | 0.17 | 米仔兰 | 楝科 | 米仔兰属 | 0.65 |
| 23 | 塞楝 | 楝科 | 非洲楝属 | 0.17 | 竹 | 红树科 | 竹节树属 | 0.60 |
| 24 | 罗汉松 | 罗汉松科 | 罗汉松属 | 0.17 | 苏铁 | 苏铁科 | 苏铁属 | 0.51 |
| 25 | 散尾葵 | 棕榈科 | 散尾葵属 | 0.17 | 海桐 | 豆科 | 刺桐属 | 0.49 |
| 26 | 王棕 | 棕榈科 | 王棕属 | 0.16 | 紫薇 | 千屈菜科 | 紫薇属 | 0.43 |
| 27 | 高山榕 | 桑科 | 榕属 | 0.16 | 栀子 | 夹竹桃科 | 鸡蛋花属 | 0.39 |
| 28 | 杜英 | 杜英科 | 杜英属 | 0.15 | 朱蕉 | 龙舌兰科 | 朱蕉属 | 0.39 |
| 29 | 木棉 | 木棉科 | 木棉属 | 0.14 | 黄蝉 | 夹竹桃科 | 黄蝉属 | 0.36 |
| 30 | 幌伞枫 | 五加科 | 幌伞枫属 | 0.14 | 软叶刺葵 | 棕榈科 | 刺葵属 | 0.30 |
| 31 | 糖胶 | 夹竹桃科 | 鸡骨常山属 | 0.13 | 夹竹桃 | 夹竹桃科 | 夹竹桃属 | 0.28 |
| 32 | 火焰木 | 紫葳科 | 火焰树属 | 0.13 | 红叶石楠 | 蔷薇科 | 石楠属 | 0.23 |
| 33 | 阴香 | 樟科 | 樟属 | 0.13 | 山指甲 | 木犀科 | 女贞属 | 0.21 |
| 34 | 黄金间碧竹 | 禾本科 | 簕竹属 | 0.12 | 佛肚竹 | 禾本科 | 簕竹属 | 0.21 |
| 35 | 银海枣 | 棕榈科 | 刺葵属 | 0.10 | 垂叶榕 | 桑科 | 榕属 | 0.20 |
| 36 | 黄金香柳 | 桃金娘科 | 白千层属 | 0.10 | 变叶木 | 大戟科 | 变叶木属 | 0.19 |
| 37 | 蒲桃 | 桃金娘科 | 蒲桃属 | 0.10 | 女贞 | 木犀科 | 女贞属 | 0.18 |
| 38 | 荷木 | 茶科 | 木荷属 | 0.10 | 琴叶珊瑚 | 大戟科 | 麻疯树属 | 0.17 |
| 39 | 栾树 | 无患子科 | 栾树属 | 0.09 | 石楠 | 蔷薇科 | 石楠属 | 0.16 |
| 40 | 台湾相思 | 含羞草科 | 金合欢属 | 0.09 | 山茶 | 山茶科 | 山茶属 | 0.16 |
| 41 | 双荚槐 | 苏木科 | 决明属 | 0.08 | 毛杜鹃 | 杜鹃花科 | 杜鹃属 | 0.12 |
| 42 | 人面子 | 漆树科 | 人面子属 | 0.08 | 红果仔 | 桃金娘科 | 番樱桃属 | 0.11 |
| 43 | 佛肚竹 | 禾本科 | 簕竹属 | 0.08 | 茶花 | 山茶科 | 山茶属 | 0.11 |
| 44 | 洋紫荆 | 苏木科 | 羊蹄甲属 | 0.08 | 大花芦莉 | 爵床科 | 芦莉草属 | 0.11 |
| 45 | 羊蹄甲 | 苏木科 | 羊蹄甲属 | 0.08 | 卢莉 | 爵床科 | 芦莉草属 | 0.10 |
| 46 | 鸡冠刺桐 | 豆科 | 刺桐属 | 0.08 | 六月雪 | 茜草科 | 白马骨属 | 0.09 |
| 47 | 红千层 | 桃金娘科 | 红千层属 | 0.08 | 长隔木 | 茜草科 | 长隔木属 | 0.09 |
| 48 | 天竺桂 | 樟科 | 樟属 | 0.07 | 黄金香柳 | 桃金娘科 | 白千层属 | 0.09 |
| 49 | 竹柏 | 罗汉松科 | 竹柏属 | 0.07 | 蒲葵 | 棕榈科 | 蒲葵属 | 0.09 |
| 50 | 鱼尾葵 | 棕榈科 | 鱼尾葵属 | 0.06 | 朱樱 | 含羞草科 | 朱樱花属 | 0.09 |

- 附表5 河源市森林公园统计表

| 序号 | 公园名称 | 行政区 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东康禾温泉国家森林公园 | 东源县 | 国家级 |
| 2 | 新丰江国家森林公园 | 东源县 | 国家级 |
| 3 | 广东东江森林公园 | 河源市 | 省级 |
| 4 | 广东省九连山森林公园 | 连平县 | 省级 |
| 5 | 广东霍山省级森林公园 | 龙川县 | 省级 |
| 6 | 七寨湖市级森林公园 | 源城区 | 市级 |
| 7 | 梧桐山森林公园 | 东源县 | 市级 |
| 8 | 源城区桂山森林公园（野趣沟风景区） | 源城区 | 县级 |
| 9 | 望郎回森林公园 | 源城区 | 县级 |
| 10 | 和福礤县级森林公园 | 源城区 | 县级 |
| 11 | 东源县蝴蝶岭县级森林公园 | 东源县 | 县级 |
| 12 | 东源县观塘县级森林公园 | 东源县 | 县级 |
| 13 | 和平县东山岭森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 14 | 和平县翠山森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 15 | 和平县仙女石森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 16 | 和平县雪山嶂森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 17 | 和平县桃源仙石森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 18 | 和平县福和县级森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 19 | 和平县将军山县级森林公园 | 和平县 | 县级 |
| 20 | 连平县鹤湖森林公园 | 连平县 | 县级 |
| 21 | 连平县金花洞森林公园 | 连平县 | 县级 |
| 22 | 连平县洲隆山县级森林公园 | 连平县 | 县级 |
| 23 | 陂头燕岩县级森林公园 | 连平县 | 县级 |
| 24 | 龙川龙山森林公园 | 龙川县 | 县级 |
| 25 | 龙川县龙母县级森林公园 | 龙川县 | 县级 |
| 26 | 龙川县佗城县级森林公园 | 龙川县 | 县级 |
| 27 | 紫金县九树南母寺森林公园 | 紫金县 | 县级 |
| 28 | 紫金县黄塘锦口森林公园 | 紫金县 | 县级 |
| 29 | 紫金县义容温泉森林公园 | 紫金县 | 县级 |
| 30 | 紫金县九和天宇嶂森林公园 | 紫金县 | 县级 |
| 31 | 紫金县古竹越王石森林公园 | 紫金县 | 县级 |
| 32 | 紫金县鸡公嶂县级森林公园 | 紫金县 | 县级 |
| 33 | 白溪县级森林公园 | 紫金县 | 县级 |

- 附表6 河源市湿地公园统计表

| 序号 | 湿地公园名称 | 行政区 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东东江国家湿地公园 | 东源县 | 国家级 |
| 2 | 广东万绿湖国家湿地公园 | 东源县 | 国家级 |
| 3 | 双下县级湿地公园 | 源城区 | 县级 |
| 4 | 黄蜂斗水库湿地公园 | 和平县 | 县级 |
| 5 | 河明亮水库湿地公园 | 和平县 | 县级 |
| 6 | 罗营口湿地公园 | 和平县 | 县级 |
| 7 | 连平县翁潭县级湿地公园 | 连平县 | 县级 |
| 8 | 龙川县新村水库湿地公园 | 龙川县 | 县级 |
| 9 | 龙川县龙潭湿地公园 | 龙川县 | 县级 |
| 10 | 布格水库县级湿地公园 | 紫金县 | 县级 |
| 11 | 白溪水库草甸湿地公园 | 紫金县 | 镇级 |

- 附表7 河源市自然保护区统计表

| 序号 | 保护区名称 | 行政区 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源大桂山省级自然保护区 | 源城区 | 省级 |
| 2 | 河源恐龙化石省级自然保护区 | 源城区 | 省级 |
| 3 | 东源康禾省级自然保护区 | 东源县 | 省级 |
| 4 | 河源新港省级自然保护区 | 东源县 | 省级 |
| 5 | 和平黄石坳自然保护区 | 和平县 | 省级 |
| 6 | 连平黄牛石省级自然保护区 | 连平县 | 省级 |
| 7 | 龙川枫树坝省级自然保护区 | 龙川县 | 省级 |
| 8 | 紫金白溪省级自然保护区 | 紫金县 | 省级 |
| 9 | 河源新丰江市级自然保护区 | 东源县 | 市级 |
| 10 | 河源市黎明市级自然保护区 | 和平县 | 市级 |
| 11 | 紫金鸡公嶂市级自然保护区 | 紫金县 | 市级 |
| 12 | 东源竹坑自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 13 | 东源白寨自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 14 | 东源缺牙山自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 15 | 东源嶢嶂自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 16 | 东源雪嶂自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 17 | 东源坑口自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 18 | 下车自然保护区 | 和平县 | 县级 |
| 19 | 河明亮自然保护区 | 和平县 | 县级 |
| 20 | 阳明自然保护区 | 和平县 | 县级 |
| 21 | 连平县西山县级自然保护区 | 连平县 | 县级 |
| 22 | 连平县河头县级自然保护区 | 连平县 | 县级 |
| 23 | 连平县雷公寨县级自然保护区 | 连平县 | 县级 |
| 24 | 野猪嶂县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 25 | 东水嶂县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 26 | 七目嶂县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 27 | 富洲县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 28 | 上板桥县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 29 | 高陂县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 30 | 黄江县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 31 | 新村县级自然保护区 | 龙川县 | 县级 |
| 32 | 乌禽嶂县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 33 | 仙女滩县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 34 | 苏区-洋头县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 35 | 乌凸县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 36 | 鹿子嶂县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 37 | 状元峰县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 38 | 飞云寨县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 39 | 百牧羊县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 40 | 七娘坑县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 41 | 铁坯坪县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 42 | 南母寺县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 43 | 天娘丫县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 44 | 大鲁嶂县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 45 | 留墩嶂县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 46 | 迎排石县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 47 | 赤竹坪县级自然保护区 | 紫金县 | 县级 |
| 48 | 娃娃鱼自然保护区 | 河源市 | 市级 |
| 49 | 金钱龟自然保护区 | 河源市 | 市级 |
| 50 | 黄沙鼋自然保护区 | 河源市 | 市级 |
| 51 | 河源市新丰江鼋县级自然保护区 | 东源县 | 县级 |
| 52 | 龙川县东江县级鼋资源自然保护区 | 龙川县 | 县级 |

- 附表8 河源市乡镇公园统计表

| 所属区 | 所属乡镇 | 公园名称 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 源城 | 源西镇 | 黄子洞公园 | 10000.00 |
|  | 源南镇 | 源南双下文化公园 | 6600.00 |
| 东源县 | 仙塘镇 | 仙塘老街公园 | 18000.00 |
|  | 灯塔镇 | 森林公园 | 100000.00 |
|  | 船塘镇 | 休闲公园 | 13333.00 |
|  | 上莞镇 | 镇休闲公园 | 1500.00 |
|  | 曾田镇 | 玉湖文化公园 | 850.00 |
|  | 柳城镇 | 湿地公园 | 6000.00 |
|  | 漳溪镇 | 漳溪乡府 | 7000.00 |
|  | 叶潭镇 | 陶塘公园 | 47952.00 |
|  | 黄村镇 | 漆树大众森林公园 | 2000.00 |
|  | 康禾镇 | 若坝中学背 | 66700.00 |
|  | 骆湖镇 | 镇府广场 | 6100.00 |
|  | 顺天镇 | 大坪古树公园 | 39960.00 |
|  | 双江镇 | 老虎顶公园 | 33333.50 |
|  | 半江镇 | 文化公园 | 500.00 |
|  | 涧头镇 | 文化公园 | 1000.00 |
|  | 新回龙镇 | 文化公园 | 2400.00 |
|  | 锡场镇 | 文化公园 | 1350.00 |
|  | 义合镇 | 苏家围景区 | 8500.00 |
|  | 黄田镇 | 黄田村文化公园 | 1000.00 |
| 和平县 | 大坝镇 | 休闲公园 | 6000.00 |
|  | 合水镇 | 休闲公园 | 1200.00 |
|  | 优胜镇 | 休闲公园 | 800.00 |
|  | 热水镇 | 休闲公园 | 3800.00 |
|  | 彭寨镇 | 休闲公园 | 2136.00 |
|  | 下车镇 | 休闲公园 | 1000.00 |
|  | 古寨镇 | 休闲公园 | 1700.00 |
|  | 长塘镇 | 休闲公园 | 2000.00 |
|  | 上陵镇 | 休闲公园 | 6000.00 |
|  | 林寨镇 | 休闲公园 | 3500.00 |
|  | 公白镇 | 休闲公园 | 1950.00 |
| 连平县 | 元善镇 | 黄岭山公园 | 78670.60 |
|  | 忠信镇 | 西湖公园 | 26668.00 |
|  | 隆街镇 | 潮汕文体公园 | 433333.00 |
|  | 油溪镇 | 富乐生态公园 | 200010.00 |
|  | 陂头镇 | 陂头镇夏田燕岩森林公园 | 811838.00 |
|  | 上坪镇 | 上坪森林公园 | 80000.00 |
|  | 高莞镇 | 高陂寨广场公园 | 3000.00 |
|  | 大湖镇 | 休闲公园 | 40000.00 |
|  | 内莞镇 | 横水公园 | 7000.00 |
|  | 三角镇 | 阳光公园 | 15000.00 |
|  | 溪山镇 | 牛神径公园 | 25346.00 |
|  | 绣缎镇 | 金溪公园 | 2000.00 |
|  | 田源镇 | 石古岭公园 | 23300.00 |
| 龙川县 | 老隆镇 | 老隆镇森林公园 | 180.00 |
|  | 佗城镇 | 生态休闲公园 | 300.00 |
|  | 义都镇 | 义都镇森林公园 | 200.00 |
|  | 鹤市镇 | 鹤市镇森林公园 | 588.00 |
|  | 黄布镇 | 黄布镇森林公园 | 254.00 |
|  | 紫市镇 | 紫市镇森林公园 | 180.30 |
|  | 通衢镇 | 通衢镇森林公园 | 217.60 |
|  | 登云镇 | 登云镇森林公园 | 216.80 |
|  | 丰稔镇 | 丰稔镇森林公园 | 267.00 |
|  | 四都镇 | 四都镇森林公园 | 300.00 |
|  | 铁场镇 | 铁场镇森林公园 | 341.00 |
|  | 龙母镇 | 生态休闲公园 | 6000.00 |
|  | 田心镇 | 田心镇森林公园 | 160.00 |
|  | 黄石镇 | 生态休闲公园 | 2000.00 |
|  | 黎咀镇 | 黎咀镇森林公园 | 215.20 |
|  | 车田镇 | 车田镇森林公园 | 137.80 |
|  | 赤光镇 | 赤光镇森林公园 | 249.00 |
|  | 迴龙镇 | 迴龙镇森林公园 | 68.00 |
|  | 黄石镇 | 黄石镇森林公园 | 200.00 |
|  | 贝岭镇 | 贝岭镇森林公园 | 180.00 |
|  | 新田镇 | 新田镇森林公园 | 300.00 |
|  | 岩镇镇 | 岩镇森林公园 | 200.30 |
|  | 麻布岗镇 | 麻布岗镇森林公园 | 230.70 |
|  | 细坳镇 | 细坳镇森林公园 | 150.00 |
|  | 上坪镇 | 上坪镇森林公园 | 200.00 |
| 紫金县 | 凤安镇 | 森林公园 | 86658.00 |
|  | 龙窝镇 | 森林公园 | 299970.00 |
|  | 南岭镇 | 文化公园 | 533.28 |
|  | 上义镇 | 上义镇狮口镇级森林公园 | 520000.00 |
|  | 苏区镇 | 森林公园 | 66660.00 |
|  | 紫城镇 | 中山公园 | 76992.30 |
|  | 黄塘镇 | 文化公园 | 2500.00 |
|  | 蓝塘镇 | 乡村公园 | 5000.00 |
|  | 敬梓镇 | 文化公园 | 3266.83 |
|  | 水墩镇 | 文化公园 | 6600.00 |
|  | 中坝镇 | 文化公园 | 450.00 |
|  | 义容镇 | 文化公园 | 2300.00 |
|  | 九和镇 | 森林公园 | 200010.00 |
|  | 瓦溪镇 | 文化公园 | 2600.00 |
|  | 柏埔镇 | 文化公园 | 3650.00 |

- 附表9 河源市森林城市建设投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 （万元） | 建设规模 | 总投资 （万元） | 近期（2019-2021） |  | 中期（2022-2024） |  | 远期（2025-2028） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建设规模 | 总额（万元） | 建设规模 | 总额（万元） | 建设规模 | 总额（万元） |
|  | 合计 | - | - | - | 467237.79 | - | 143231.05 | - | 157948.70 | - | 166058.04 |
| 一 | 工程建设费用 | - | - | - | 433003.91 | - | 132960.89 | - | 147678.54 | - | 152364.49 |
| 1 | 森林生态体系建设 | - | - | - | 353064.37 | - | 110670.39 | - | 115558.02 | - | 126835.97 |
| 1.1 | 城区绿化提升工程 | - | - | - | 143768.39 | - | 37584.40 | - | 45038.49 | - | 61145.49 |
| 1.1.1 | 中心城区建成区绿化提升 | - | - | - | 99843.82 | - | 26235.11 | - | 31037.00 | - | 42571.71 |
| 1.1.1.1 | 新建公园绿地 | hm2 | 500.00 | 193.88 | 96940.00 | 50.54 | 25270.00 | 59.74 | 29870.00 | 83.60 | 41800.00 |
| 1.1.1.2 | 新建防护绿地 | hm2 | 50.00 | 37.00 | 1850.00 | 13.00 | 650.00 | 17.00 | 850.00 | 7.00 | 350.00 |
| 1.1.1.3 | 新建附属绿地 | 项 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.30 | 15.00 | 0.30 | 15.00 | 0.40 | 20.00 |
| 1.1.1.4 | 新建城区林荫道 | km | 0.10 | 38.23 | 3.82 | 1.10 | 0.11 | 20.03 | 2.00 | 17.10 | 1.71 |
| 1.1.1.5 | 环城生态屏障建设 | 项 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.30 | 300.00 | 0.30 | 300.00 | 0.40 | 400.00 |
| 1.1.2 | 各县城建成区绿化 | - | - | - | 43924.56 | - | 11349.29 | - | 14001.49 | - | 18573.78 |
| 1.1.2.1 | 新增公园绿地 | hm2 | 350.00 | 110.43 | 38650.50 | 28.69 | 10041.50 | 33.10 | 11585.00 | 48.64 | 17024.00 |
| 1.1.2.2 | 防护、附属绿地 | hm2 | 50.00 | 105.45 | 5272.50 | 26.15 | 1307.50 | 48.31 | 2415.50 | 30.99 | 1549.50 |
| 1.1.2.3 | 新建林荫道 | km | 0.10 | 15.64 | 1.56 | 2.93 | 0.29 | 9.90 | 0.99 | 2.81 | 0.28 |
| 1.2 | 森林屏障建设工程 | - | - | - | 30027.80 | - | 16702.87 | - | 5996.40 | - | 7328.53 |
| 1.2.1 | 人工造林 | hm2 | 1.50 | 18000.00 | 27000.00 | 10666.67 | 16000.01 | 3333.33 | 5000.00 | 4000.00 | 6000.00 |
| 1.2.2 | 封山育林 | hm2 | 0.10 | 25278.00 | 2527.80 | 5528.67 | 552.87 | 8464.00 | 846.40 | 11285.33 | 1128.53 |
| 1.2.3 | 受损弃置地修复 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 200.00 |
| 1.3 | 镇村绿化美化工程 | - | - | - | 71951.40 | - | 17795.35 | - | 26263.35 | - | 27892.70 |
| 1.3.1 | 森林小镇建设 | 个 | 5000.00 | 8.00 | 40000.00 | 2.00 | 10000.00 | 3.00 | 15000.00 | 3.00 | 15000.00 |
| 1.3.2 | 森林乡村建设 | 个 | 100.00 | 280.00 | 28000.00 | 72.00 | 7200.00 | 100.00 | 10000.00 | 108.00 | 10800.00 |
| 1.3.3 | 乡村道路绿化提升 | km | 5.00 | 690.28 | 3451.40 | 89.07 | 445.35 | 222.67 | 1113.35 | 378.54 | 1892.70 |
| 1.3.4 | 镇村公园建设 | 项 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.30 | 150.00 | 0.30 | 150.00 | 0.40 | 200.00 |
| 1.4 | 廊道绿化提升工程 | - | - | - | 30093.44 | - | 4897.76 | - | 19326.44 | - | 5869.24 |
| 1.4.1 | 生态景观林带建设 | 项 | 1500.00 | 1.00 | 1500.00 | 0.30 | 450.00 | 0.30 | 450.00 | 0.40 | 600.00 |
| 1.4.2 | 道路绿化提升 | - | - | - | 2722.19 | - | 776.51 | - | 201.44 | - | 1744.24 |
| 1.4.2.1 | 新建道路绿化 | hm2 | 5.00 | 390.88 | 1954.40 | 126.19 | 630.95 | 30.67 | 153.35 | 234.02 | 1170.10 |
| 1.4.2.2 | 完善道路绿化 | hm2 | 3.00 | 255.93 | 767.79 | 48.52 | 145.56 | 16.03 | 48.09 | 191.38 | 574.14 |
| 1.4.3 | 水系绿化提升 | hm2 | 5.00 | 5174.25 | 25871.25 | 734.25 | 3671.25 | 3735.00 | 18675.00 | 705.00 | 3525.00 |
| 1.5 | 森林质量精准提升工程 | - | - | - | 71223.34 | - | 31890.00 | - | 17133.34 | - | 22200.00 |
| 1.5.1 | 森林抚育 | hm2 | 0.30 | 142800.01 | 42840.00 | 79466.67 | 23840.00 | 30000.00 | 9000.00 | 33333.34 | 10000.00 |
| 1.5.2 | 低效低质林改造 | hm2 | 2.00 | 14191.67 | 28383.34 | 4025.00 | 8050.00 | 4066.67 | 8133.34 | 6100.00 | 12200.00 |
| 1.6 | 生物多样性保护 | - | - | - | 6000.00 | - | 1800.00 | - | 1800.00 | - | 2400.00 |
| 1.6.1 | 自然保护区建设 | 项 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.30 | 600.00 | 0.30 | 600.00 | 0.40 | 800.00 |
| 1.6.2 | 森林公园建设 | 项 | 1500.00 | 1.00 | 1500.00 | 0.30 | 450.00 | 0.30 | 450.00 | 0.40 | 600.00 |
| 1.6.3 | 湿地保护与恢复 | 项 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.30 | 600.00 | 0.30 | 600.00 | 0.40 | 800.00 |
| 1.6.4 | 生态公益林保护 | 项 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.30 | 150.00 | 0.30 | 150.00 | 0.40 | 200.00 |
| 2 | 森林服务体系建设 | - | - | - | 3951.50 | - | 1523.50 | - | 988.50 | - | 1439.50 |
| 2.1 | 绿道网络建设 | km | 50.00 | 35.25 | 1762.50 | 17.36 | 868.00 | 6.54 | 327.00 | 11.35 | 567.50 |
| 2.2 | 解说标识系统建设 | 块 | 0.03 | 1300.00 | 39.00 | 350.00 | 10.50 | 550.00 | 16.50 | 400.00 | 12.00 |
| 2.3 | 开放式管理公园建设 | 项 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 0.30 | 45.00 | 0.30 | 45.00 | 0.40 | 60.00 |
| 2.4 | 生态康养服务 | 项 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.30 | 600.00 | 0.30 | 600.00 | 0.40 | 800.00 |
| 3 | 森林产业体系建设 | - | - | - | 51180.04 | - | 11470.00 | - | 22350.02 | - | 17360.02 |
| 3.1 | 生态旅游产业建设 | - | - | - | 39500.00 | - | 8900.00 | - | 17900.00 | - | 12700.00 |
| 3.1.1 | 生态旅游基地建设 | - | - | - | 38500.00 | - | 8500.00 | - | 17500.00 | - | 12500.00 |
| 3.1.1.1 | 森林公园建设 | 项 | 2500.00 | 5.00 | 12500.00 | 1.00 | 2500.00 | 3.00 | 7500.00 | 1.00 | 2500.00 |
| 3.1.1.2 | 湿地公园建设 | 项 | 1000.00 | 2.00 | 2000.00 | - | - | 2.00 | 2000.00 | - | - |
| 3.1.1.3 | 旅游景区建设 | 项 | 2000.00 | 12.00 | 24000.00 | 3.00 | 6000.00 | 4.00 | 8000.00 | 5.00 | 10000.00 |
| 3.1.2 | 乡村道路绿化提升 | 项 | 200.00 | 5.00 | 1000.00 | 2.00 | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 1.00 | 200.00 |
| 3.2 | 生态产业建设 | - | - | - | 11680.04 | - | 2570.00 | - | 4450.02 | - | 4660.02 |
| 3.2.1 | 特色经济林基地建设 | hm2 | 4.00 | 1680.00 | 6720.00 | 330.00 | 1320.00 | 700.00 | 2800.00 | 650.00 | 2600.00 |
| 3.2.2 | 林下经济基地建设 | hm2 | 3.00 | 786.68 | 2360.04 | 190.00 | 570.00 | 263.34 | 790.02 | 333.34 | 1000.02 |
| 3.2.3 | 苗木花卉产业建设 | hm2 | 4.00 | 400.00 | 1600.00 | 95.00 | 380.00 | 140.00 | 560.00 | 165.00 | 660.00 |
| 3.2.4 | 木材战略储备基地建设 | 项 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.30 | 300.00 | 0.30 | 300.00 | 0.40 | 400.00 |
| 4 | 森林文化体系建设 | - | - | - | 9958.00 | - | 4362.00 | - | 3847.00 | - | 1749.00 |
| 4.1 | 森林文化基础设施建设 | - | - | - | 5608.00 | - | 3057.00 | - | 2542.00 | - | 9.00 |
| 4.1.1 | 科普教育基地 | 处 | 500.00 | 11.00 | 5500.00 | 6.00 | 3000.00 | 5.00 | 2500.00 |  | 0.00 |
| 4.1.2 | 义务植树基地 | hm2 | 3.00 | 36.00 | 108.00 | 19.00 | 57.00 | 14.00 | 42.00 | 3.00 | 9.00 |
| 4.2 | 森林文化保护 | - | - | - | 2150.00 | - | 645.00 | - | 645.00 | - | 860.00 |
| 4.2.1 | 古树名木保护 | 项 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.30 | 600.00 | 0.30 | 600.00 | 0.40 | 800.00 |
| 4.2.2 | 市树市花 | 项 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 0.30 | 45.00 | 0.30 | 45.00 | 0.40 | 60.00 |
| 4.3 | 森林文化传播 | - | - | - | 2200.00 | - | 660.00 | - | 660.00 | - | 880.00 |
| 4.3.1 | 宣传活动 | 项 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 0.30 | 210.00 | 0.30 | 210.00 | 0.40 | 280.00 |
| 4.3.2 | 文化节事活动 | 项 | 1500.00 | 1.00 | 1500.00 | 0.30 | 450.00 | 0.30 | 450.00 | 0.40 | 600.00 |
| 5 | 森林管理体系建设 | - | - | - | 14850.00 | - | 4935.00 | - | 4935.00 | - | 4980.00 |
| 5.1 | 森林防火能力提升 | - | - | - | 5350.00 | - | 1605.00 | - | 1605.00 | - | 2140.00 |
| 5.1.1 | 完善森林防火预警系统建设 | 项 | 3000.00 | 1.00 | 3000.00 | 0.30 | 900.00 | 0.30 | 900.00 | 0.40 | 1200.00 |
| 5.1.2 | 加强森林消防队伍规范化建设 | 项 | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 0.30 | 60.00 | 0.30 | 60.00 | 0.40 | 80.00 |
| 5.1.3 | 加强森林防火道路及阻隔系统建设 | 项 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.30 | 600.00 | 0.30 | 600.00 | 0.40 | 800.00 |
| 5.1.4 | 加强森林防火宣传 | 项 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 0.30 | 45.00 | 0.30 | 45.00 | 0.40 | 60.00 |
| 5.2 | 林业有害生物防治能力提升 | - | - | - | 2700.00 | - | 810.00 | - | 810.00 | - | 1080.00 |
| 5.2.1 | 完善监测预警体系 | 项 | 1500.00 | 1.00 | 1500.00 | 0.30 | 450.00 | 0.30 | 450.00 | 0.40 | 600.00 |
| 5.2.2 | 加强有害生物灾害综合治理 | 项 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.30 | 300.00 | 0.30 | 300.00 | 0.40 | 400.00 |
| 5.2.3 | 加强检疫执法力度 | 项 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.30 | 15.00 | 0.30 | 15.00 | 0.40 | 20.00 |
| 5.2.4 | 加强技术培训和基础设施建设 | 项 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 0.30 | 45.00 | 0.30 | 45.00 | 0.40 | 60.00 |
| 5.3 | 林业科技推广与应用 | - | - | - | 4900.00 | - | 1950.00 | - | 1950.00 | - | 1000.00 |
| 5.3.1 | 林业研究与技术推广 | 项 | 1200.00 | 2.00 | 2400.00 | 1.00 | 1200.00 | 1.00 | 1200.00 |  |  |
| 5.3.2 | 林业科技人才队伍建设 | 项 | 1500.00 | 1.00 | 1500.00 | 0.30 | 450.00 | 0.30 | 450.00 | 0.40 | 600.00 |
| 5.3.3 | 林业标准体系建设 | 项 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.30 | 300.00 | 0.30 | 300.00 | 0.40 | 400.00 |
| 5.4 | 林业信息化建设 | - | - | - | 1000.00 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 400.00 |
| 5.4.1 | 政务信息化 | 项 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.30 | 150.00 | 0.30 | 150.00 | 0.40 | 200.00 |
| 5.4.2 | 管理信息化 | 项 | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 0.30 | 60.00 | 0.30 | 60.00 | 0.40 | 80.00 |
| 5.4.3 | 服务信息化 | 项 | 300.00 | 1.00 | 300.00 | 0.30 | 90.00 | 0.30 | 90.00 | 0.40 | 120.00 |
| 5.5 | 林政资源管理 | - | - | - | 900.00 | - | 270.00 | - | 270.00 | - | 360.00 |
| 5.5.1 | 加强林木林地管护 | 项 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.30 | 30.00 | 0.30 | 30.00 | 0.40 | 40.00 |
| 5.5.2 | 完善林业法制建设 | 项 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.30 | 30.00 | 0.30 | 30.00 | 0.40 | 40.00 |
| 5.5.3 | 严防死守生态红线 | 项 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 0.30 | 45.00 | 0.30 | 45.00 | 0.40 | 60.00 |
| 5.5.4 | 健全应急管理体系 | 项 | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 0.30 | 60.00 | 0.30 | 60.00 | 0.40 | 80.00 |
| 5.5.5 | 深化林业机制改革 | 项 | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 0.30 | 60.00 | 0.30 | 60.00 | 0.40 | 80.00 |
| 5.5.6 | 有序管理林政档案 | 项 | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 0.30 | 45.00 | 0.30 | 45.00 | 0.40 | 60.00 |
| 二 | 其他费用 | - | - | - | 19232.52 | - | 5769.76 | - | 5769.76 | - | 7693.01 |
| 1 | 咨询费 | 项 | 4808.13 | 1 | 4808.13 | 0.30 | 1442.44 | 0.30 | 1442.44 | 0.40 | 1923.25 |
| 2 | 勘察设计费 | 项 | 4808.13 | 1 | 4808.13 | 0.30 | 1442.44 | 0.30 | 1442.44 | 0.40 | 1923.25 |
| 3 | 建设单位管理费 | 项 | 2404.06 | 1 | 2404.06 | 0.30 | 721.22 | 0.30 | 721.22 | 0.40 | 961.63 |
| 4 | 工程监理费 | 项 | 4808.13 | 1 | 4808.13 | 0.30 | 1442.44 | 0.30 | 1442.44 | 0.40 | 1923.25 |
| 5 | 招标费 | 项 | 2404.06 | 1 | 2404.06 | 0.30 | 721.22 | 0.30 | 721.22 | 0.40 | 961.63 |
| 三 | 基本准备费 | 项 | 15001.36 | 1 | 15001.36 | 0.30 | 4500.41 | 0.30 | 4500.41 | 0.40 | 6000.55 |