河源市道路交通安全问题挂牌整治

工作实施方案

根据省道安办《关于挂牌整治河源市道路交通安全问题的通知》（粤道安办〔2022〕93号）要求，从2022年9月29日起，省道安办对我市道路交通安全问题开展为期12个月的挂牌整治。为进一步做好全市道路交通安全问题挂牌整治工作，切实解决我市2022年2月以来道路交通安全形势严峻，部分地区事故风险较高，国省道安全管理存在薄弱环节，重点车辆和重点驾驶人隐患存量较多，企业源头管理存在短板，路面道路交通秩序管理不到位等问题，确保在规定期限内顺利摘牌，特制定本方案。

- 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，健全道路交通安全治理机制，完善道路交通安全责任制，全面提升系统防范化解道路交通安全风险能力，深化道路交通安全综合治理、系统治理、源头治理和依法治理，持续推动我市道路交通安全形势稳定向好。

- 二、整改目标

通过开展为期12个月的挂牌整治，进一步强化党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任，加强部门协作、社会协同，合力打造共建、共治、共享的道路交通安全社会治理格局。确保不发生重特大道路交通事故，较大道路交通事故起数同比减少，道路交通事故死亡人数同比下降6%以上，源城区、紫金县、东源县、连平县交通事故起数、死亡人数同比分别下降10%以上，全市交通事故万车死亡率降低到2.0以下。

三、整改内容和措施

（一）深化道路交通安全综合治理。

1.落实挂牌整治主体责任。市政府是实施全市道路交通安全隐患整改工作的责任主体。市长任市道路交通安全工作联席会议（以下简称市联席会议）第一召集人。各县（区）政府（管委会）是辖区道路交通安全问题整改工作的责任主体，县（区）长要担任第一召集人。各县（区）要落实综合治理工作的具体机制、责任人员和经费保障，确保各项工作落到实处。市联席会议各成员单位要落实行业监管责任，按照职责分工表（见附件），细化综合治理措施和任务清单，明确责任人员。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市联席会议成员单位]

2.对重点地区实施挂牌整治。市政府对重点县（区）道路交通安全问题实施挂牌整治。挂牌整治期间，重点县（区）每月至少组织开展2次交通秩序专项整治统一行动，严管严查重点车辆和严重交通违法行为，交通违法行为现场查处量同比上升10%以上，不发生较大及以上道路交通事故。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市道安办]

（二）大力提升道路安全防护水平。

3.常态化排查治理道路隐患。健全道路隐患排查治理工作机制，由当地政府牵头，组织交通运输、公路事务中心、公安、应急管理等职能部门常态化开展交通事故多发易发路段以及高速公路、普通国省道、农村公路中的急弯陡坡、临水临崖、高落差、长下坡、桥梁互通、平面交叉口、穿村过镇路段等重点区域、部位的安全隐患排查治理。交通运输、公安等部门要从严审核新改建道路交通安全设施“三同时”落实情况，从规划、设计、修建、投入使用各个环节严格把关，严防产生新的道路安全隐患；对已建好通车的道路要再次进行排查梳理，发现未严格落实“三同时”制度的道路，应立即采取禁止通行、临时交通管制等措施，并报属地政府。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市交通运输局、市公路事务中心、市公安局、市应急管理局、市城管综合执法局]

4.完善公路交通安全设施。推进国省道交通安全文明示范路创建工作。针对国省道路侧防护栏缺失、中央隔离栏缺失、照明设施缺失、开口过多、标志标线不清晰等问题开展全面排查，对需要设置路侧防护栏的路段做到应设尽设，有条件的纳入生命防护工程同步实施；对符合条件的双向四车道以上路段，要完善中央隔离设施；对开口过密和弯道、坡底等不适宜设置开口的，要严格治理、封闭开口。近三年发生事故的路侧险要路段和中央隔离设施缺失路段要全部落实防护隔离设施，增加警示灯和警示标志。发生在无中央隔离和路侧防护路段的国省道交通事故全市比例要同比下降5%。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市交通运输局、市公安局、市公路事务中心、市城管综合执法局]

5.督办治理重点隐患路段。加快对未完成治理的2022年度省、市、县三级督办治理隐患路段和已排查出的国省道隐患路段治理进度，确保按规定时间完成。对新排查出的重点隐患路口路段，按风险程度纳入2023年度省、市、县三级督办治理。对近三年发生冲出路面翻坠交通事故导致死亡人数超过3人的临水临崖、急弯陡坡路段，一律实行警告标志、减速带、路侧护栏“三必上”。对近三年发生一次死亡3人以上交通事故或死亡人数累计超过5人的平交路口，一律实行警告标志、道路标线、减速带、警示桩、交通信号灯“五必上”。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市道安办、市交通运输局、市公安局、市公路事务中心、市城管综合执法局]

（三）全面加强源头安全隐患治理。

6.盯紧重点驾驶人、车辆。完善重点车辆和驾驶人风险隐患管控机制，落实源头隐患清零制度。加强对机动车安全技术检验机构的资质认定及日常工作监管，严把车辆检验关。对长期在本辖区行驶的外地重点车辆应建立管理档案，强化安全监管。运用大数据平台，定期分析汇总辖区内“两客一危”、校车、货车、面包车等重点车辆和重点驾驶人存量隐患，严格落实“三级预警”机制，通过函件、短信、电话、微信推送、上门告知等方式开展逐车、逐人点对点预警，实施网上网下精准打击，滚动清零重点驾驶人、车辆隐患，保持“两客一危”和重型货车检验率、报废率以及重点驾驶人审验率、换证率、满分学习率均在全省中等以上水平。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局、市交通运输局、市教育局、市市场监管局、市文化广电旅游体育局]

7.强化企业安全生产主体责任落实。对公路客运、旅游客运危运、货运、货物源头等企业及校车运营单位开展全面彻底的安全检查，摸清底数，建立台账，做到底数清、情况明、数据准。督促客运企业、客运场站、旅行社以及大中型客车所属单位从源头抓好安全带使用等工作。推进运输企业信息化管理，运输企业备案注册率达到100%，针对系统标注的高危企业落实专人跟进，逐一督促企业及时清理交通安全风险隐患。定期曝光隐患存量大的运输企业，对多次督促仍不整改、隐患存量大的运输企业进行联合约谈，依法依规实施信用惩戒、行政处罚。推进网约车平台、车辆、人员“三合规”，在全市范围内开展网约车整治行动，严厉打击篡改、伪造车辆动态数据及干扰信号的违法行为，依法查处未按规范安装和使用的行为，督促企业落实车辆动态监控责任、专人值守和监管制度，确保运转正常、监控到位。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市交通运输局、市公安局、市教育局、市应急管理局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市自然资源局、市水务局、市文化广电旅游体育局]

8.加大事故深度调查追责力度。重点对涉及“两客一危”车辆非法改装、货车“大吨小标”等死亡道路交通事故开展调查取证，加大违规生产、改装、销售车辆企业责任追查力度。对一次死亡3人（含）以上较大道路交通事故和对符合条件的一次死亡1至2人生产经营性道路交通事故开展深度调查，依法依规依纪追责问责，倒逼属地落实主体责任、监管责任。按照“发生一起事故、歼灭一类（批）隐患”要求，建立隐患问题任务清单，明确整改时限，实行挂账督办，及时组织开展事故隐患整改“回头看”检查。2022年年底前完成紫金“2·19”、东源“4·1”、大广高速“8·14”、汕湛高速“9·2”等四起较大道路交通事故的深度调查工作，严肃依法依规追究相关人员责任，督促肇事车辆属地管理部门严肃追究企业责任，并对事故追责情况宣传曝光。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市应急管理局、市公安局、市交通运输局]

（四）系统防范化解摩电安全风险。

9.推进摩电交通安全综合治理。深化公安交管“放管服”改革，坚持服务为先，大力推进“带牌销售”“送考下乡”“送检下乡”等现有措施，继续扩大机动车登记服务站、警邮、警保等社会化服务网点，提升摩电上牌的便利性，研究推出更多便民利民举措，逐步解决农村地区涉牌涉证交通违法突出问题。组织力量摸查辖区摩电及其驾驶人底数，实行在用摩电户籍化管理。充分依托网格化管理实施摩电户籍化、实名制监管，方便群众就近办理业务，对无牌无证人员全部落实一次上门提醒告知。各县（区）应在每个乡镇（街道）人流、车流较为密集的路段或路口建成不少于1个摩电交通安全劝导教育点，常态化开展教育惩戒活动。

公安交管部门以无牌、超员载客、不戴头盔和酒驾醉驾等四项多发易发、安全危害大的违法行为为目标，加大执法查处力度。发展改革部门对加油站落实“拒绝为无牌无证机动车加油”措施情况进行检查，强化对加油站行业的监管。教育部门利用“小手拉大手”“开学第一课”等宣传活动，加强学生和家长的交通安全宣传教育，压实学校主体责任。邮政管理部门加强对邮政快递行业涉摩电交通安全监管。交通运输、城管综合执法、公安等部门加强共享电动自行车行业监管，推动车辆配备安全头盔。市场监管、交通运输、城管综合执法、公安交管等部门联合开展执法统一行动，加大对摩电销售、维修、非法改装、乱停乱放的打击力度。

贯彻落实省安委办、省道安办《关于在全省开展系统防范化解摩托车电动自行车交通安全风险的实施意见》（粤道安办〔2021〕82号），坚持党政领导、部门协同共治，突出源头治理，结合辖区实际分类施策、分步推进、依法稳妥推进摩电交通安全综合治理。对摩电交通安全风险突出的县（区），市政府实施挂牌督办治理。各县（区）每半月至少开展1次联合统一整治行动，严查摩托车无牌无证、超员载客、不戴头盔，摩电逆向行驶、不按交通信号规定通行等五类严重违法行为，挂牌期间五类严重违法行为查处量同比上升10%以上。各县（区）摩电戴头盔率达70%以上，涉摩电交通事故死亡人数同比下降6%以上。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市道安办、市联席会议成员单位、市发展改革局]

（五）持续开展重点交通违法整治。

10.加强酒驾醉驾违法整治。加大城市道路、国省道路、农村公路“三大战场”酒驾醉驾违法犯罪行为查处力度，建立健全农村地区查纠酒驾勤务机制。将每周五、六、日，节假日期间、大型活动安保期间定为全市夜查酒驾统一行动日。根据“天天查、天天有战果”的原则，紧盯涉酒事故多发路段及酒后驾驶多发的涉酒场所，将警力向下午、后半夜时段倾斜，综合采取警种联动、接力整治、错时勤务、异地用警、随机抽查、机动巡查等方式，组织开展整治，保持酒驾醉驾高压整治态势，挂牌期间酒驾醉驾查处量同比上升10%。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局]

11.加大联合治超工作力度。落实治超联合执法机制，以“四类企业”（矿山、钢铁、水泥、砂石）、“四类场站”（港口、铁路货场、大型物流园区、大宗物品集散地）周边路段为重点，定期组织开展治超执法区域统一行动，严查货车严重超载违法行为，货车超限超载违法查处量同比上升5%以上。对符合“一超联治”条件的，及时将相关证据材料移交当地交通运输部门，对货运车辆、驾驶人、货运企业和装载源头进行联合惩戒。对查获的货车非法改装行为，交通运输、公安、工业和信息化、市场监管等部门追根溯源，依法对生产企业、改装企业进行处罚。对超载货车发生道路交通事故的，公安、应急管理、交通运输等部门按照“四个不放过”的要求开展深度调查，依法追究违规生产销售企业、货运企业、装载源头企业和相关责任人的法律责任。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市交通运输局、市公安局、市应急管理局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市城管综合执法局、市自然资源局、市水务局、市工业和信息化局]

12.加强易肇事易肇祸交通违法查处。加大路检路查力度，充分依托公安检查站、交警执法站，在交通流量大的高速公路服务区和收费站、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点增设临时执勤点；抽调城区、机关警力组建执法小分队深入农村地区开展流动执法；组织公安、交通运输、农业农村等部门联合开展多次集中统一行动。重点查处超员载客、超速行驶、疲劳驾驶、乘客不使用安全带、严重超载、违法载人、非法改装、非法营运及高速公路上不按规定车道行驶、违反禁限行规定通行、违法停车等易肇事易肇祸交通违法行为，各县（区）可结合辖区实际自行增加突出违法行为的查处。挂牌期间突出违法行为查处量同比上升5%以上。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局、市交通运输局、市农业农村局]

（六）强化高速公路交通秩序管理。

13.精细化高速公路勤务管理。健全“一路多方”联勤联动管控机制，完善高速公路“五长”巡逻防控机制，抽调应急管理、交通运输等部门执法力量参与高速公路勤务管理，高速交警大队和路政的巡逻班次每天分别不少于3班，高等级勤务期间再各增加1班，每班不少于2小时，午后13∶00至15∶00、夜间22∶00至次日6∶00等易疲劳驾驶时段确保路面始终有巡逻力量，夜间19∶00至21∶00、夜间23∶00至次日2∶00两个重点时段加密巡逻批次，提高见警率、管事率。各高速交警大队指挥室与高速公路经营管理单位监控中心视频实现直连，同步开展视频巡查，每小时对辖区路段至少轮巡1次。指定专人跟进高速公路重点车辆动态监管预警服务系统应用，按时签收预警信息，及时干预疲劳驾驶、客车凌晨2∶00至5∶00闯禁行、异常停车等重点预警，跟进反馈处置情况，实现全过程闭环管理。（责任单位：市公安局、高速公路经营管理单位、市交通运输局、市应急管理局）

14.落实高速公路异常停车安全防范“五快机制”。根据省安委办、省道安办《关于建立落实高速公路异常停车安全防范“五快机制”的通知》（粤安办〔2022〕153号）要求，建立快速发现机制、快速撤离机制、快速联动机制、快速自检机制、快速干预机制，明确公安、交通运输、高速公路经营管理、拯救等有关单位职责，细化工作措施，强化协调联动，确保各项机制落到实处，发挥效能。落实视频巡查和消除盲区双同步开展，高速公路经营管理单位尽快启动监控视频无法覆盖到的盲区补点建设，优先在隧道、高架等无路肩路段以及大型货车流量大、路肩为老式两米五标准无法满足停放的路段，安装使用异常事件自动监测系统，实现及时监测发现故障、事故或违停车辆并及早处置，切实消除安全风险。（责任单位：市道安办、市公安局、市交通运输局、高速公路经营管理单位）

15.加强高速公路通行秩序管控。公安、交通运输部门加强高速公路入口联合执法，高速公路经营管理单位落实入口称重和超限劝返措施，禁止严重超载蓝牌两轴货车进入高速公路。每半月至少开展1次整治行动，精准打击“蓝牌两轴货车”超限超载等违法行为，实现“货车必检，超限禁入”，规范高速公路出入口秩序。加强中型以上客货车右侧通行管控，采取“机动巡逻+定点执勤”“前拍后处”等勤务模式，加大对中型以上客货车不按规定车道行驶违法多发路段、多发时段的管控力度，规范高速公路重点车辆行车秩序。推行在高速公路中央隔离和两侧护栏的立柱加装反光标识，提升警示效果；在违法突出和事故多发的路段，加装车道视频监控设备，提高违法发现率。挂牌期间疲劳驾驶、超员载客、蓝牌两轴货车超限超载等违法查处量达到全省平均水平。（责任单位：市公安局、市交通运输局、高速公路经营管理单位）

（七）深入推进农村道路交通安全工作。

16.夯实农村交通安全基础。贯彻落实《广东省安全生产委员会办公室 广东省道路交通安全工作联席会议办公室关于推进农村道路交通安全工作的通知》（粤安办〔2022〕130号）要求，抓实抓细全面落实农村交通安全管理责任、全面强化农村道路交通安全源头治理、全面强化农村交通安全综合治理、全面深化农村道路交通科技信息化建设应用、全面开展农村交通安全宣传教育、全面落实农村交通管理保障机制等六个方面工作。落实道路交通事故党政领导干部到场指导协调事故善后处置工作制度，推动事故隐患整改。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市道安办、市联席会议成员单位]

17.加强农村出行安全排查整治。全面摸排农村地区的厂区、工地、农场果园茶园、养殖场、种植大户等劳务用工单位、企业、农户情况及从业人员交通方式情况，摸排农村赶集日、民俗活动日、学生上放学、务农务工集中出行方式以及农村面包车非法营运和拖拉机、三轮车、摩托车违法载人情况。组织发动交警辅警、劝导员、路长上门督促集中用工单位、种植大户落实交通安全主体责任，签订责任书，加强对接送人员车辆及驾驶人、务工务农群体的安全监管和警示教育，对重点人员、群体开展“面对面警示教育一次、观看一次警示视频、推送一次警示信息”等“三个一”警示教育。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局、市农业农村局、市交通运输局]

18.集中整治农村突出交通违法。加大联合执法力度，建立健全由公安、交通运输、农业农村等部门参与的联合执法机制，集中力量，每个乡镇每月至少开展一次农村地区道路交通违法行为集中整治，重点整治交通秩序乱、事故多的路段和中心镇的交通秩序；紧盯农村地区红白喜事日、赶集赶圩日、周五中小学生放学回家、周日返校和民俗节日等关键节点，严查农村地区面包车、接送学生车辆超员、非法营运、超限超载、人货混装、违法载人、酒后驾驶、无牌无证、不戴头盔以及报废车辆上路行驶等严重交通违法行为。农村地区载客汽车超员、货车违法载人、酒驾醉驾、货车超载等四类记分违法行为查处量同比上升5%以上。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局、市交通运输局、市农业农村局]

（八）着力加强交通安全宣传教育。

19.加强宣传阵地建设。各县（区）要建立交通安全宣传阵地，落实“七个一”要求，即村里的大喇叭每周一讲，县电视台、广播站每月一播，每个行政村至少设置一处墙体标语或板报，村口至少设置一处警示提示标牌，每个学校、幼儿园至少设置一处宣传栏或板报，每个学期至少开展一堂交通安全课，105、205、236、238、355、358等6条国道沿线县（区）至少选树一个“交通安全文明村”，推动形成浓厚的交通安全宣传氛围。加大高速公路安全警示宣传，用好高速公路收费站、服务区、路面情报板、跨线桥、边坡、沿线标语牌等六大交通安全宣传阵地，全天候、不间断开展宣传引导。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局、市委宣传部、市教育局、市文化广电旅游体育局、高速公路经营管理单位]

20.加强宣传警示曝光。持续开展“高危风险行业”“突出违法车辆”“典型事故案例”等“五大曝光”行动，策划组织“交通安全集中整治”专题宣传，及时对外公布专项整治战果，充分发挥交通安全宣传的教育引导和警示震慑作用。针对本地农用车违法载人、面包车违法超员、酒驾醉驾、超速超载等亡人事故典型案例，制作交通安全警示片，讲明事故原因、讲清责任后果，推动相关行业、企业落实交通安全主体责任。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市公安局、市委宣传部、市文化广电旅游体育局]

21.多渠道全方位开展安全宣传。落实政府、部门、企事业单位履行交通安全宣传教育职责义务，推动媒体、企业、单位、学校、社区开展交通安全宣传教育，开展党政机关、企事业单位等公职人员、工作人员带头遵守道路交通法律法规活动。大力开展交通安全宣传“七进”活动，持续深化“一盔一带”安全守护、“零酒驾”单位创建等活动，抓好农村“一老一小”交通安全教育。充分利用台、报、网、端等各类媒体，通过媒体播报、大屏显示、短信提醒、导航提示、警示曝光等方式，提示安全出行注意事项。针对不同驾驶人群体，通过交管12123、短信和新媒体平台，集中推送交通安全警示提示信息。各县（区）要以乡镇为单位，每天安排不少于一组人员上路劝导交通违法，重点劝导驾乘摩托车不戴头盔，农用车、三轮车非法载人，短途客车超员等交通违法违规行为。[责任单位：各县（区）政府（管委会），市联席会议成员单位]

四、工作要求

（一）加强组织领导。各级各部门务必提高政治站位，统一思想认识，增强开展道路交通安全整治工作的责任感和紧迫感，全力推动道路交通安全问题挂牌整治工作，切实扭转我市道路交通安全工作被动局面，稳定全市道路交通安全形势，提升交通安全综合治理水平。市道安办要成立工作专班，具体负责挂牌整治工作。工作专班组长由市道安办主任兼任，成员从市教育局、市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市市场监管局、市公路事务中心、广东省高速公路有限公司粤赣分公司等单位各抽调1名熟悉业务的工作人员及其他高速公路经营管理单位各指定1名联络员组成（抽调人员名单于2022年11月20日前报市道安办。联系人：杨家勇，联系电话：17806766879，邮箱：3106477073@qq.com）。工作专班人员要集中办公。各县（区）要相应成立工作专班。

（二）加强协调配合。市道安办要发挥牵头抓总、督促协调作用，建立“周调度、月通报、季小结”和追责问责工作制度，压紧压实各相关部门各层级责任，有条不紊地推进挂牌整治工作。联席会议各成员单位要加强协作配合，对多个部门负责的综合治理任务，定期协商，联合推进；建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送机制，加大全链条监管和跨区域打击力度，形成强大执法合力，确保挂牌整治工作取得实效。

（三）强化督查整改。市道安办要通过明察暗访方式督导检查挂牌整治工作落实，定期通报工作进展情况，对重视程度不够、工作措施不实的、隐患问题整改不到位、效果不明显的单位予以通报批评。按照《河源市道路交通安全问题约谈办法（试行）》《河源市道路交通安全隐患重点地区挂牌整治实施办法（试行）》规定开展约谈，实施挂牌整治。

（四）强化信息报送。各县（区）、市联席会议各成员单位要制定具体实施方案（含任务清单），并指定专人负责信息报送工作，并于2022年11月21日前将实施方案（含任务清单）、信息报送人员名单报市道安办杨家勇；从12月1日起，每周四16：00前报送周工作简报，每月3日前报送月工作小结，每季度报送阶段进展情况；2023年9月5日前报送工作总结。

附件：河源市道路交通安全问题挂牌整治工作职责分工表

附 件

河源市道路交通安全问题挂牌整治工作职责分工表

| 单位名称 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 各县（区）政府（管委会） | 1.负责统筹推动本区域道路交通安全问题整改相关工作； 2.负责督查本区域道路交通安全形势严峻的地区； 3.落实综合治理工作的具体机制、责任人员和经费保障； 4.落实“两站两员”工作经费实体化运作，担负“平安村口”建设、公路安全生命防护工程建设的属地责任。 |
| 市委宣传部 | 指导各地宣传部门和新闻单位开展道路交通安全宣传工作，按职责做好指导、督促新闻单位落实公益交通安全宣传工作。 |
| 市发展改革局 | - 1.严格落实加油站不给无牌无证车辆加油的措施； 2.督促全市各加油站在显眼位置悬挂、摆放对无牌无证机动车“拒绝加油”的横幅或告示牌。 |
| 市教育局 | 1.负责将道路交通安全教育工作纳入学校教育内容，组织学校开展交通安全教育； 2.指导和检查监督拥有或使用校车的义务教育学校、幼儿园建立健全校车及驾驶人安全管理制度； 3.在职责范围内抓好校车及运载学生车辆的源头管理，督促车辆卫星定位行驶记录仪规范安装工作； 4.指导全市中小学、幼儿园及相关院校按照方案做好在校生交通法规宣传教育工作，提高学生道路交通安全意识。 |
| 市财政局 | 负责落实市本级道路交通安全工作业务经费和专项资金，并加强资金使用的监管。 |
| 市公安局 | 1.负责抓好交通秩序整治，重点加强对无证驾驶、酒驾醉驾、“三超一疲劳”等现场交通违法查处；加大对货车超载、非法改装、拼装、报废车违法行为的整治力度，配合交通运输部门做好货车超限违法查处工作； 2.负责抓好交通事故预防，确保交通事故宗数、死亡人数同比下降，重点抓好涉摩托车、重型货车交通事故预防； 3.负责抓好“两客一危一货一校一面”重点车辆检验、报废，督促上述重点车辆行业主管部门做好车辆违法处理工作，依法查处未规范安装和使用卫星定位行驶记录仪的行为； 4.负责道路安全隐患排查； 5.负责定期向社会公布交通安全隐患车辆名单，逐一限期消除隐患； 6.负责牵头开展一次死亡2人及以下交通事故深度调查工作； 7.推动警保合作劝导站建设相关工作，深化警保联动。 |
| 市自然资源局 | 1.负责抓好城区停车场规划； 2.配合交通运输部门抓好非煤矿山、采砂（河砂除外）等运载车辆的交通安全源头监管，确保车辆不超限超载驶离站场； 3.配合相关部门对被执法部门查获的多次或严重超限超载的源头企业进行约谈，发出整改通知书，必要时停业整顿。 |
| 市住房城乡建设局 | 负责抓好建筑工地、混凝土搅拌站场及工程运输车、搅拌车交通安全源头监管，确保车辆不超限超载驶离站场；对多次或严重违法违规企业和个人进行约谈或发出停业整顿或整改通知书。 |
| 市交通运输局 市公路事务中心 市交通运输局 市公路事务中心 | 1.负责落实全市客货运输企业交通安全隐患排查治理； 2.督促客货运输企业抓好客货营运车辆驾驶人的交通安全教育，有效预防和减少交通违法行为； 3.抓好农村公路安全隐患排查治理工作，负责统筹推进公路安全生命防护工程建设、“平安村口”等基础建设工作； 4.负责抓好国省道隐患排查治理工作，针对国省道事故多发路段完善标志标线、中央隔离、路侧防护等安全设施； 5.交通执法部门要加大对政府公示的货运源头企业的执法监督检查力度，依法查处违反《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的货运源头企业和个人，并以市治超办的名义牵头组织自然资源、住房城乡建设等相关行业主管部门，按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，加强源头企业的日常监管，进一步压实企业安全生产主体责任和源头治超法定责任和义务，形成多部门齐抓共管的源头治理工作合力； 6.负责公共汽车和出租车的安全监管；指导汽车租赁企业开展安全监管工作。 |
| 市水务局 | 1.负责抓好河道沙场及运载河沙货运车辆的交通安全源头监管，确保车辆不超限超载驶离站场； 2.对被执法部门查获的多次或严重超限超载的源头企业进行约谈，发出整改通知书，必要时停业整顿。 |
| 市农业农村局 | 1.负责指导农机作业安全和维修管理； 2.按照职责分工，依法指导农机登记、安全检验、事故处理、农机驾驶人员培训和考核发证工作。 |
| 市文化广电旅游体育局 | - 1.负责做好、指导道路交通安全宣传工作； - 2.做好旅游交通安全监督管理工作。 |
| 市卫生健康局 | 1.负责指导、协调道路交通事故伤员医疗救治工作； 2.配合实施《河源市道路交通事故社会救助基金管理实施办法》。 |
| 市应急管理局 | 1.将道路交通安全工作纳入全市安全生产责任制考核内容并加大考核分值； 2.牵头组织生产经营性交通事故责任倒查工作； 3.依法监督检查危险化学品生产经营企业贯彻执行安全生产法律法规和标准的情况。 |
| 市市场监管局 | 1.负责加强对机动车安全技术检验机构的资质认定及相关监督检查工作； 2.对企业安装的称重设备依法监督管理，并对纳入《强制管理的计量器具目录》的称重设备实行强制检定，督促企业建立相应的管理制度、台账，加强日常管理。 |
| 市城管综合执法局 | - 1.负责抓好城区停车位规划； 2.负责排查治理城市道路安全隐患。 |
| 河源银保监分局 | 1.负责指导保险公司健全完善道路交通事故快速理赔机制； 2.配合实施《河源市道路交通事故社会救助基金管理实施办法》； 3.监督保险公司认真执行保险费率浮动制度，发挥费率杠杆激励约束作用，减少交通事故发生； 4.推进保险反欺诈联合打击深度合作。 |
| 市气象局 | 负责完善恶劣天气预警和应急信息发布机制。 |
| 市邮政管理局 | 负责配合做好邮政行业道路交通安全管理，对邮政和快递企业及从业人员开展交通安全教育和培训。 |
| 高速公路经营管理单位 | 1.规范设置、维护所经营高速公路道路设施，及时治理道路隐患，保障道路通行条件； 2.在恶劣天气条件和突发事件中与相关部门协作，实施应急联动配合工作和职责范围内的应急处置。 |

公开方式：主动公开