附件

河源市2023年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理项目计划及任务清单

| 序号 | 所属县区 | 项目单位 | 项目名称 | 本次下达资金计划（万元） | 任务要求/目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市直 | 河源市城市管理和综合执法局 | 河源市区排水管网日常运维项目 | 100 | 河源市区排水(雨、污)管网日常运维,内涝点治理。 | 占总资金60% |
| 2 | 市直 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目和河源市城北水质净化厂及配套管网项目前期工作经费 | 38.95 | 完成项目专题研究报告、规划选址方案和规划选址论证报告编制；完成部分用地报批、项目用地红线内文物考古调查和勘探等前期工作。 |  |
| 3 | 市直 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市城市市政排水专业咨询服务项目 | 26.85 | 一是为河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目和河源市城北水质净化厂及配套管网项目前期谋划阶段和施工过程中提供专业咨询服务，二是根据河源市区存在污水处理厂进水浓度低和污水收集率低等问题，为污水提质增效工作提供专业技术服务；三是为我局有关污水职能方面工作提供专业指导。 |  |
| 4 | 源城区 | 源城区住房和城乡建设局 | 源城区多个污水提升泵站及污水管网运行维护项目 | 10 | 一是完成源城区南片区管网建设和改造项目的可研编制等前期工作；二是定期检查维护污水泵，保障泵站正常运行。 |  |
| 5 | 高新区 | 河源市高新区环境保护和城市管理局 | 高埔市场、龙记市场及周边安置点雨污管网摸查检测项目 | 22.8 | 高埔市场、龙记市场及周边安置点雨污管网改造项目前期雨污管网摸查工作，范围西起河源大道至高埔路，北至龙记市场，南达科技大道，合计溯源区域约50万平方米，管线探测约20千里，排水口溯源约5千里，管道潜望镜检测约5公里，管道清淤约2公里。 |  |
| 6 | 东源县 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县中心城区地下排水管线普查项目 | 63.1 | 东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目前期排水管网排查工作，完成东源县城核心区7平方公里排水、纳污管网排查，约150公里管网普查检测工作内容。 | 占总资金40% |
| 7 | 东源县 | 东源县住房和城乡建设局 | 河源市滨江新城区中心城片区西区地下综合管线普查项目 | 10 | 东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目前期排水管网排查工作，完成东源县滨江新城区中心城片区西区排水管网普查，整体作业面积约 2.101km2。 |  |
| 8 | 东源县 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县木京河排水口溯源调查项目 | 59.3 | 东源县木京河排水口污染源整治工程建设项目前期排水口污梁源溯源调查工作，调查范围为木京河，西北至河源大道北，东南至东江，对河道两侧共计85个排水口进行溯源，河道长约5000米，溯源管道长度约21公里。 |  |
| 9 | 合计 |  |  | 331 |  |  |