河源市地质灾害综合防治能力提升

三年行动方案（2023—2025年）

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步提升全市地质灾害综合防治能力，有效减轻地质灾害风险，服务保障高质量发展，根据《广东省地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023—2025年）》精神，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要批示指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，突出隐患点、风险点、风险区防治重点，健全完善调查评价、监测预警、综合治理和汛期防御体系，加强科技创新，强化源头治理和风险管控，加大各部门协同防御力度，整体提升全社会地质灾害综合防治能力，有效防范化解灾害风险，助力平安河源建设。

（二）基本原则

1.人民至上，生命至上。坚持以人民为中心的发展思想，把保护人民生命安全摆在首位，全面完善地质灾害防治体系，整体提升综合防治能力，最大限度减少人员伤亡。

2.分级管理，共防共治。按照灾情险情等级，各级政府分级负责，承担主体责任。相关部门依职责负责做好本部门管理领域地质灾害防治工作。探索建立社会力量和市场广泛参与地质灾害防治工作机制，强化群防群治，构建共防共治共享格局。

3.强化统筹，突出重点。以强化风险管控和提升防灾能力为重点，充分发挥地质灾害防治工作组织协调机制作用，统筹开展地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、汛期防御、科技支撑、防治管理工作，助力平安河源建设。

4.预防为主，风险管控。坚持防灾工作重心前移，将地质灾害防治工作重点从灾后治理向灾前预防转变，把减轻地质灾害风险贯穿地质灾害防治全过程，全方位提升地质灾害风险隐患识别、管控、综合治理能力。

二、工作目标

2025年底前，完成不少于7个镇的1:10000地质灾害精细化调查和不少于54处大型及以上地质灾害隐患点工程治理，实施一批行业风险点综合治理工程，健全完善监测预警体系和汛期地质灾害防御工作机制，强化地质灾害防治技术支撑，探索建立以地质灾害风险防控为主线的综合防治体系，全面提升地质灾害综合防治能力，推动地质灾害防治工作再上新台阶。

三、重点任务

（一）实施地质灾害风险隐患调查评价工程

1.开展地质灾害综合遥感早期识别地面验证。依据省地质灾害综合遥感早期识别成果，按照省部署安排，适时开展早期识别地面验证。对验证确认的地质灾害隐患点、风险点，及时纳入台账管理，做好防治工作。

2.开展行业地质灾害风险点专项调查。由住房城乡建设、交通运输、发展改革等部门实施地质灾害风险点专项调查，进一步掌握削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点情况，建立工作台账，落实防治措施。

3.开展重点区域地质灾害综合调查。配合省实施不少于7个重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查，科学评价风险等级，编制行政村“一图一表”风险管控图册，明确风险管控措施和临灾转移避险指引。

4.推进地质灾害风险隐患动态排查。每年汛前、汛中和汛后，由各行业主管部门实施地质灾害风险隐患排查，对发现的新增风险隐患及时建立台账，明确防治责任，落实防治措施，实现风险隐患动态更新，并将台账纳入本地区地质灾害风险隐患“一张图”。

（二）实施地质灾害风险隐患监测预警工程

5.完善地质灾害气象风险预警体系。按照省部署要求，规范、优化市地质灾害气象风险预警系统，实现省、市两级气象风险预警统一平台、分级应用、逐级细化。建立市、县（区）标准化预警会商室，完善地质灾害气象风险预警技术会商、响应等机制。

6.构建风险隐患双控群测群防体系。将地质灾害群测群防体系逐步推广至行业风险点、风险区，构建“隐患（风险）点+风险区”双控管理的网格化群测群防体系。完善群测群防工作制度，加强群测群防人员管理和技术指导，强化装备更新和技能培训。

7.推进风险隐患专业监测网络建设。对暂无条件实施工程治理或避险搬迁的地质灾害隐患点、风险点，鼓励优先实施专业监测。结合省实施的风险区控制性专业监测，探索建立“隐患（风险）点+风险区”的专业监测网络。

（三）实施地质灾害风险隐患综合治理工程

8.推进地质灾害隐患点综合治理。重点组织实施大型及以上地质灾害隐患点避险搬迁或工程治理，有序开展中小型地质灾害隐患点综合治理。加强新增地质灾害隐患点综合治理，做到监测先行，能消尽消。

9.开展地质灾害行业风险点综合治理。各部门依职责做好或督促相关责任单位做好本行业管理领域地质灾害风险点综合治理，重点实施削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点综合治理，有效管控地质灾害风险。

10.建设地质灾害综合防治体系示范县（区）。充分依托现有基层综合防灾减灾设施建设基础，按照“综合防治、整体提升”的原则，积极推进建设地质灾害综合防治体系示范县（区），在健全完善调查评价、早期识别、监测预警、综合治理、科技创新、制度建设方面开展试点示范工作。

（四）实施汛期地质灾害防灾避险攻坚工程

11.深化地质灾害防灾科普培训。充分利用省编制的地质灾害防灾科普材料，深入县（区）、镇（街道）、村开展地质灾害防治培训行动。开展地质灾害警示“醒目工程”，在隐患点、风险点等位置强化防灾避险提示。

12.强化地质灾害临灾转移避险。将地质灾害隐患点防灾预案制度逐步推广至行业风险点、风险区，明确临灾转移避险范围、预警信号、转移路线、避险安置点、转移责任人等要素，强化综合防灾演练、临灾避险演练和对转移避险群众回迁工作的技术指导，做到转移有标准、预案可执行、群众能配合、安置有保障、回迁保安全。

13.开展“龙舟水”地质灾害防御攻坚战。突出加强重点时段、重点区域防御，坚决做到提前谋划、会商研判、提级防御、力量前置、联合督导、值班值守、宣传引导、人员转移、安全评估、排危除险“十到位”。加强防御“龙舟水”动员部署，三级以上预警区域根据实际可提升一级防御措施，技术支撑队伍、抢险救援队伍提前部署于重点防御区域，相关部门联合成立指导组深入一线督导防御工作，预警响应期间地质灾害危险区域群众做到应转尽转，对风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害灾情险情按照应急工程处置程序及时排危除险。

（五）实施地质灾害科技支撑能力建设工程

14.健全完善地质灾害技术支撑体系。落实各级地质灾害防治技术支撑补助经费，规范技术支撑服务内容，提升技术支撑服务能力。强化驻河源地勘单位在大型及以上隐患点勘查设计、调查评价等技术支撑作用，加强各级地质环境监测机构能力建设，整体提升全市地质灾害防治能力。

15.强化地质灾害防治成果集成转化应用。在智慧自然资源框架下，推广应用地质灾害“隐患点+风险区双控”信息化服务，有效支撑地质灾害研判、辅助决策和协调联动。推广省地质灾害防治成果转化应用，实现市、县（区）地质灾害智慧防灾分级部署、上下联动。

（六）实施地质灾害防治管理制度保障工程

16.有效遏制新增风险隐患。严格落实铁路公路建设、水利水电工程建设、城镇建设等重大建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，建立配套的日常监管机制和随机抽查机制。县（区）、镇（街道）编制国土空间规划时要充分考虑地质灾害易发程度和防治要求，引导新建工程和规划建设区尽量避开地质灾害高易发区、隐患点、风险点。严格宅基地审批，宅基地选址要符合国土空间规划。将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围，引导群众同时进行建房与边坡支护。

17.构建风险隐患双控管理体系。积极争取省地质灾害风险隐患双控管理试点工作，推动地质灾害管控方式由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，明显提升风险防控能力。

四、保障措施

（一）加强组织领导。充分发挥市地质灾害防治工作领导小组作用，统筹全市地质灾害防治工作，持续提升地质灾害综合防治能力和地质灾害管理水平。市有关单位要按照职责分工，认真制订本单位管理领域地质灾害防治工作年度计划，切实抓好组织实施。各县（区）政府（管委会）要成立本级地质灾害防治工作领导小组，加强对本地区地质灾害防治工作的领导，加强协调沟通，制定政策措施，明确职责分工，确保按时保质完成各项工作任务。

（二）做好资金保障。本方案部署的任务中，属于市级事权工作任务，由市直相关部门联合市财政局另行研究并按程序报批。各县（区）政府（管委会）要依据事权与支出责任，统筹做好地质灾害防治工作资金保障。合理增加地质灾害综合治理项目资金来源，对经批复的地质灾害工程治理项目，在工程施工范围及施工期间采挖的砂石土，除项目自用外，多余部分允许依法依规对外销售，销售收益优先用于地质灾害防治。各县（区）财政部门要建立本级地质灾害防治资金监管机制，保障地质灾害防治资金专款专用，防止挪用滥用。

（三）加大政策支持。发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设等有关部门要依法依规加快推进地质灾害综合治理项目立项、审批、资金拨付等环节，推动项目尽快实施。要加大对地质灾害综合治理项目用地的保障力度，避险搬迁项目所需的用地指标统一报省予以保障。

（四）强化监督评价。要建立情况通报机制，对地质灾害防治工作责任落实不到位、项目实施进度和资金执行慢的县（区）或部门，进行通报批评；对防治工作成效突出的县（区）或部门进行通报表扬。要依托全国地质勘查行业监管服务平台，建立地质灾害防治项目承担单位不良问题通报制度，强化对项目承担单位的监督管理。要加强廉政风险防控，严格落实各项管理规定，对项目实施进行全过程监督。

（五）加强宣传引导。要通过多种途径，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育和公益活动，增强公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的认识，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。

附件：1.河源市地质灾害综合防治能力提升三年行动任务分工表

2.河源市三年行动（2023—2025年）地质灾害隐患点情况表

附件1

河源市地质灾害综合防治能力提升三年行动

任务分工表

| 重点工程/保障措施 | 任务 | 具体工作 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - （一）实施地质灾害风险隐患调查评价工程。 - （一）实施地质灾害风险隐患调查评价工程。 | 1.开展地质灾害综合遥感早期识别地面验证。 | 2024—2025年，依据省地质灾害综合遥感早期识别成果，按照省部署安排，适时开展早期识别地面验证。对验证确认为地质灾害隐患点、风险点，及时纳入台账管理，做好防治工作。 | 市自然资源局牵头负责按照省部署安排，适时开展早期识别地面验证，将验证确认的隐患点纳入台账管理；市发展改革局、市教育局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市林业局依职责，将验证确认的风险点纳入台账管理。 |
|  | 2.开展行业地质灾害风险点专项调查。 | 2024年底前，由住房城乡建设、交通运输、发展改革等部门完成地质灾害风险点专项调查，进一步掌握削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点，建立工作台账，落实防治措施。 | 市住房城乡建设局牵头负责削坡建房、市交通运输局牵头负责公路（含农村道路）、市发展改革局牵头负责石油天然气管道和电力设施沿线，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 3.开展重点区域地质灾害综合调查。 | 2023—2025年，配合省实施不少于7个重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查，科学评价风险等级，编制行政村“一图一表”风险管控图册，明确风险管控措施和临灾转移避险指引。 | 市自然资源局配合省组织实施，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 4.推进地质灾害风险隐患动态排查。 | 2023—2025年，每年汛前、汛中和汛后，由各行业主管部门实施地质灾害风险隐患排查，对发现的新增风险隐患及时建立台账，明确防治责任，落实防治措施，实现风险隐患动态更新，并将台账纳入本地区地质灾害风险隐患“一张图”。具体分工如下： 市发展改革局负责石油天然气管道、电力设施沿线地质灾害险情排查；市教育局负责组织对危及托幼机构及学校（不含技工院校）校舍和附属设施安全的地质灾害险情排查；市人力资源社会保障局负责组织技工院校开展校园地质灾害风险隐患排查；市自然资源局负责对危及村居的自然山体开展地质灾害风险隐患排查；市住房城乡建设局负责对危及房屋建筑的地质灾害和削坡建房风险排查；市城管综合执法局负责对市政公共设施的地质灾害风险排查；市交通运输局负责组织公路（含农村道路）沿线和危害交通干线附属设施的地质灾害险情排查；市水务局负责河道、水利工程沿线地质灾害险情排查；市文化广电旅游体育局负责组织对旅游景区内地质灾害隐患排查；市卫生健康局负责医疗机构及周边危及医疗机构安全的地质灾害险情排查；市林业局负责自然保护地、林场地质灾害险情排查。 | 各行业主管部门依职责牵头负责，各县（区）政府（管委会）负责落实。各级地质灾害防治工作领导小组办公室负责将各行业主管部门报送的风险点台账纳入“一张图”。 |
| （二）实施地质灾害风险隐患监测预警工程。 | 5.完善地质灾害气象风险预警体系。 | 1.2023年底前，建立市、县（区）标准化预警会商室，完善地质灾害气象风险预警技术会商、响应等机制。 2.2024年底前，按省部署要求，规范、优化市地质灾害气象风险预警系统，实现省、市两级气象风险预警统一平台、分级应用、逐级细化。 | 市自然资源局牵头配合省实施，市应急管理局、市气象局参与，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 6.构建风险隐患双控群测群防体系。 | 1.2024年底前，完善群测群防工作制度，并将地质灾害群测群防体系逐步推广至行业风险点、风险区，初步构建“隐患（风险）点+风险区”双控管理的网格化群测群防体系。 2.2025年底前，加强群测群防人员管理、技术培训与指导和装备更新。 | 市自然资源局配合省制定群测群防工作制度，负责地质灾害隐患点群测群防工作，市发展改革局、市教育局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市城管综合执法局、市林业局牵头负责行业风险点群测群防工作，各县（区）政府（管委会）牵头负责风险区群测群防工作。 |
|  | 7.推进风险隐患专业监测网络建设。 | 1.2023—2025年，各地结合实际，对暂无条件实施工程治理或避险搬迁的地质灾害隐患点、风险点，优先实施专业监测。 2.2025年底前，结合省实施的风险区控制性专业监测，初步建立“隐患（风险）点+风险区”专业监测网络。 | 市自然资源局牵头负责地质灾害隐患点，市发展改革局、市教育局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市城管综合执法局、市林业局牵头负责行业风险点，各县（区）政府（管委会）牵头负责风险区。 |
| - （三）实施地质灾害风险隐患综合治理工程。 | 8.推进地质灾害隐患点综合治理。 | 1.2023—2025年，每年按照30%、40%、30%的比例，组织实施大型及以上地质灾害隐患点避险搬迁或工程治理。 2.2023—2025年，各县（区）按照省地质灾害防治“十四五”规划要求，结合本地在册中小型和新增隐患点实际情况，分年度制定搬迁、治理计划并组织实施。 | 市自然资源局牵头，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 9.开展地质灾害行业风险点综合治理。 | 2023—2025年，各部门依职责做好或督促相关责任单位做好本行业管理领域地质灾害风险点综合治理，重点实施削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点综合治理，有效管控地质灾害风险。 | 市发展改革局、市教育局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市城管综合执法局、市林业局依职责牵头，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 10.建设地质灾害综合防治体系示范县。 | 2023—2025年，充分依托现有基层综合防灾减灾设施建设基础，按照“综合防治、整体提升”的原则，积极推进建设地质灾害综合防治体系示范县（区），在健全完善调查评价、早期识别、监测预警、综合治理、科技创新、制度建设方面开展试点示范。2025年或2026年，积极申报评选。 | 市自然资源局指导，各县（区）政府（管委会）负责落实。 |
| - （四）实施汛期地质灾害防灾避险攻坚工程。 - （四）实施汛期地质灾害防灾避险攻坚工程。 | 11.深化地质灾害防灾科普培训。 | 2025年底前，充分利用省编制的地质灾害防灾科普材料，深入县（区）、镇（街道）、村开展地质灾害防治培训行动，开展地质灾害警示“醒目工程”，在隐患点、风险点等位置强化防灾避险提示。 | 市自然资源局牵头，各县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 12.强化地质灾害临灾转移避险。 | 2023—2025年，将地质灾害隐患点防灾预案制度逐步推广至行业风险点、风险区，明确临灾转移避险范围、预警信号、转移路线、避险安置点、转移责任人等要素，强化综合防灾演练、临灾避险演练和对转移避险群众回迁工作的技术指导，做到转移有标准、预案可执行、群众能配合、安置有保障、回迁保安全。 | 市自然资源局牵头负责隐患点预案制度推广和转移回迁技术指导，市发展改革局、市教育局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市城管综合执法局、市林业局依职责牵头负责风险点预案制度推广和转移回迁技术指导，各县（区）政府（管委会）牵头负责风险区预案制度推广和受威胁群众转移回迁工作。 |
|  | 13.开展“龙舟水”地质灾害防御攻坚战。 | 2023—2025年，突出加强重点时段、重点区域防御，坚决做到提前谋划、会商研判、提级防御、力量前置、联合督导、值班值守、宣传引导、人员转移、安全评估、排危除险“十到位”。加强防御“龙舟水”动员部署，三级以上预警区域根据实际可提升一级防御措施，技术支撑队伍、抢险救援队伍提前部署于重点防御区域，相关部门联合成立指导组深入一线督导防御工作，预警响应期间地质灾害危险区域群众做到应转尽转，对风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害灾情险情按照应急工程处置程序及时排危除险。 | 各县（区）政府（管委会）牵头，各行业主管部门参与，镇政府（街道办事处）负责落实。 |
| - （五）实施地质灾害科技支撑能力建设工程。 | 14.健全完善地质灾害技术支撑体系。 | 1.2023年底前，落实各级地质灾害防治技术支撑补助经费，规范技术支撑服务内容，提升技术支撑服务能力。 2.2023—2025年，强化驻河源地勘单位在大型及以上隐患点勘查设计、调查评价等技术支撑作用，加强各级地质环境监测机构能力。 | 市自然资源局牵头，地勘队伍参与，各县（区）政府（管委会）负责落实。 |
|  | 15.强化地质灾害防治成果集成转化应用 | 2024—2025年，在智慧自然资源框架下，推广应用地质灾害“隐患点+风险区双控”信息化服务，有效支撑地质灾害研判、辅助决策和协调联动。推广地质灾害防治成果转化应用，实现市、县（区）地质灾害智慧防灾分级部署、上下联动。 | 市自然资源局牵头，市政务服务数据管理局参与，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |
| （六）实施地质灾害防治管理制度保障工程。 | 16.有效遏制新增风险隐患。 | 2023—2025年，各县（区）、各部门严格落实水利水电工程建设、城镇建设等重大建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，建立配套的日常监管机制和随机抽查机制。县（区）、镇（街道）编制国土空间规划时要充分考虑地质灾害易发程度和防治要求，引导新建工程和规划建设区尽量避开地质灾害高易发区、隐患点和风险点。严格宅基地审批，宅基地选址要符合国土空间规划。将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围，引导群众同时进行建房与边坡支护。 | 市交通运输局、市水务局、市住房城乡建设局负责落实重大建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，建立配套日常监管机制。市自然资源局负责建立重大建设项目配套防治工程落实情况随机抽查机制和编制国土空间规划。市农业农村局会同市自然资源局严格宅基地审批。市住房城乡建设局负责将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围。 |
|  | 17.构建风险隐患双控管理体系。 | 2025年底前，积极争取省地质灾害风险隐患双控管理试点工作，推动地质灾害管控方式由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，明显提升减轻风险能力。 | 市自然资源局指导，各县（区）政府（管委会）负责落实。 |
| （七）保障措施 （七）保障措施 | 18.加强组织领导 | 1.2023年底前，各县（区）政府（管委会）成立本级地质灾害防治工作领导小组，加强对本地区地质灾害防治工作的领导，加强协调沟通，制定政策措施，明确职责分工，确保按时保质完成各项工作任务。 2.2023—2025年，市有关单位按照职责分工，认真制订本单位管理领域地质灾害防治工作年度计划，切实抓好组织实施。 | 市有关单位制订年度计划，抓好组织实施；各县（区）政府（管委会）成立地质灾害防治工作领导小组，加强组织领导，完成各项任务。 |
|  | 19.做好资金保障 | 1.2023年底前，县（区）财政部门要建立本级地质灾害防治资金监管机制，保障地质灾害防治资金专款专用，防止挪用滥用。 2.2023—2025年，市直相关部门联合市财政局研究本方案属于市级事权的防治资金并按程序报批。各县（区）政府（管委会）要依据事权与支出责任，统筹做好地质灾害防治工作资金保障；合理增加地质灾害综合治理项目资金来源，对经批复的地质灾害工程治理项目，在工程施工范围及施工期间采挖的砂石土，除项目自用外，多余部分允许依法依规对外销售，销售收益优先用于地质灾害防治。 | 市有关单位负责争取资金保障本方案部署的市级事权工作任务顺利实施；各县（区）政府（管委会）负责统筹做好地质灾害防治工作资金保障；市自然资源局负责支持对经批复的地质灾害工程治理项目，在工程施工范围及施工期间采挖的砂石土，除项目自用外，多余部分允许依法依规对外销售，销售收益优先用于地质灾害防治；市财政局负责建立地质灾害防治资金监管机制。 |
|  | 20.加大政策支持 | 2023年底前，发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设等有关部门要推进落实地质灾害综合治理项目绿色通道制度，加快项目立项、审批、资金拨付等环节，推动项目尽快实施。 | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局负责推进落实地质灾害综合治理项目绿色通道制度。 |
|  | 21.强化监督评价 | 1.2023年底前，建立情况通报机制，对地质灾害防治工作责任落实不到位、项目实施进度和资金执行慢的县（区）或部门，进行通报批评；对防治工作成效突出的县（区）或部门进行通报表扬。 2.2023—2025年，依托全国地质勘查行业监管服务平台，建立地质灾害防治项目承担单位不良问题通报制度，强化对项目承担单位的监督管理。 | 市地质灾害防治工作领导小组办公室牵头负责。 |
|  | 22.加强宣传引导 | 2023—2025年，通过多种途径，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育和公益活动，增强公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的认识，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。 | 各行业主管部门依职责牵头负责，涉及的县（区）政府（管委会）负责落实。 |

附件2

河源市三年行动（2023—2025年）

地质灾害隐患点情况表

| 序号 | 县（区） | 威胁100人（含） 以上隐患点 | 威胁100人 以下隐患点 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源城区 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 东源县 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | 龙川县 | 23 | 55 | 78 |
| 4 | 和平县 | 8 | 19 | 27 |
| 5 | 紫金县 | 8 | 56 | 64 |
| 6 | 连平县 | 6 | 72 | 78 |
| 合计 |  | 54 | 206 | 260 |

注：1.全市所有隐患点均已纳入数据库进行动态更新管理，入库前由自然资源主管部门组织技术人员调查核实。

2.上述数据统计时间截至2022年12月31日，为隐患点数据库中2023—2025年需要综合治理的隐患点，后续根据新增和核销情况进行动态调整。

公开方式：主动公开