河源市建立健全生态产品价值实现机制实施方案

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建立健全生态产品价值实现机制实施方案的通知》，加快建立健全我市生态产品价值实现机制，现结合我市实际，制定本方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展首要任务，积极培育“五大产业”、大力实施“七大行动”，推动发展方式全面绿色转型，加快实现绿色崛起。力争到2025年，全市生态产品价值实现的制度框架、全域旅游河源样板基本形成，生态优势转化为经济优势的能力显著增强；到2035年，完善的生态产品价值实现机制全面建立，绿水青山有效转化为金山银山，实现绿富双赢，形成一批可复制可推广的生态产品价值实现机制“河源模式”。

二、建立自然资源调查监测机制，摸清生态产品底数

（一）推进自然资源统一确权登记。以不动产登记为基础，充分利用第三次全国国土调查等成果，对全市重点区域的自然资源开展统一确权登记。适时启动非重点区域自然资源确权登记，推动实现自然资源确权登记全覆盖。探索三维自然资源确权登记。逐步建立全市自然资源地籍调查和确权登记数据库，实现自然资源确权登记成果信息化管理和数据共享服务。深化经营性全民所有自然资源资产所有权和使用权分离。[市自然资源局牵头，市政务服务数据管理局参与，各县（区）政府（管委会）落实。以下各项工作均需各县（区）政府（管委会）落实，不再一一列出]

（二）开展资源信息普查监测。贯彻落实省自然资源统一调查评价监测制度，利用网络化监测手段，提供全面数据支撑。开展全民所有自然资源资产清查，探索构建全市上下联通的全民所有自然资源资产管理信息系统。强化重要生态功能区、生态敏感区及各类生态空间管控区域的生态产品监测，严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。（市自然资源局负责）

三、建立生态产品价值评价机制，科学量化生态产品价值

（三）探索开展生态产品价值核算。执行国家生态产品总值核算规范，开展生态系统生产总值（GEP）核算试点工作，加快探索具有地方特色科学的GEP核算体系，逐步推动行政区域单元生态产品价值核算标准化全覆盖。按照国家、省部署,探索将生态产品价值核算基础数据纳入国民经济核算体系。（市发展改革局、市统计局、市生态环境局牵头，市自然资源局、市水务局、市林业局参与）

（四）探索推动生态产品价值核算结果应用。探索推进生态产品价值核算结果在政府决策、考核评价、规划编制、项目建设中的应用。探索推动生态产品价值核算结果在财政转移支付、生态保护补偿、生态环境损害赔偿、生态资源权益交易、经营开发融资等方面的应用。探索建立生态产品价值核算结果发布制度。（市委组织部、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市水务局、市审计局、市统计局、市林业局、人行河源市中心支行、河源银保监分局等按职责分工负责）

四、完善生态产品价值实现机制，引导产业绿色化特色化发展

（五）大力发展现代高效农业。推动传统农业转型升级，培育生态种养循环模式，积极推进投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。以灯塔盆地创建国家农高区为契机，聚焦食品精深加工、生态畜禽、油茶等产业，进一步整合农业科创资源力量，集中引进一批国内外高新技术农业龙头企业，强化技术链和产业链的对接，打造具有国家影响力的现代农业产业高地。加快构建现代农业产业体系，重点围绕“八大特色产业”做好“土特产”文章，推动18个省级现代农业产业园高质量发展，打造以丝苗米、油茶、茶叶、畜禽、预制菜、花生等为重点的优势特色产业集群。大力发展农产品精深加工、保鲜储藏、运输销售等，推进农业产业全链条升级，延长农产品产业链。（市农业农村局牵头，灯塔盆地农高区、市科技局、市供销社参与）

（六）大力发展林业生态经济。深化集体林权制度改革，形成权属明晰、权能丰富、流转顺畅、保护严格的现代林权制度。推行“龙头企业+专业合作社+基地+农户”运作模式，培育新型林业经营主体。着力抓好特色林药、林果、林菌、油茶、竹类、苗木、珍贵树种等产业建设，打造林业产业集群。因地制宜推动林业资源化提升，加快国家储备林建设，精准提升森林质量。到2025年，创建国家林下经济示范基地3个以上，省级林下经济示范基地17个以上。培育发展林草中药材、油茶、竹类特色林业产业发展基地2个以上。（市林业局负责）

（七）大力发展水经济。依托万绿湖水资源和我市区位优势，加大水制品开发和水产业链延伸，开发高科技含量、高附加值的水产业和水产品，加快推进河源国家高新区特色园区等园区建设，力争到2025年，全市水饮料及食品产业集群总产值超过100亿元。加快万绿湖优质水向深圳等市直供的论证工作，发挥灯塔盆地国家现代农业示范区平台作用，推动本地农业原料与食品饮料加工深度融合。依托中储粮粮库项目，谋划建设食品深加工产业园。完善产业配套服务设施，大力打造食品饮料检测中心。积极做好以“水”为主题的宣传报道和招商活动，扩大河源水饮料及食品产业的知名度。（市工业和信息化局牵头，市委宣传部、市发展改革局、市水务局、市商务局参与）

- （八）大力发展电子信息产业。加快产业转移与产业链延伸承接，重点发展智能终端、新一代通信设备、超高清视频显示、新型电子元器件以及数字经济基础设施及应用五大领域，建设高端化智能终端产业集聚区，全力打造千亿级电子信息产业集群。强化河源国家高新区电子信息产业发展主阵地作用，推动河源国家高新区跨江融合发展。发挥各县（区）电子信息产业发展“多点支撑”作用，形成“一支多干、各地协同”的区域产业发展格局。补齐建强产业链条，引进培育一批“链主”企业和产业生态主导型企业，做大做强龙头企业，引导鼓励上下游产业链配套项目落户集聚。完善产业生态，制定新一代电子信息产业发展政策，推进新一代信息基础设施建设，支持本地龙头企业搭建线上线下供需对接平台。（市工业和信息化局牵头，市发展改革局、市科技局参与）

（九）大力发展生态文化旅游。加强革命遗址、文物和文化遗产保护利用，抓好红色革命旧址和馆藏革命文物保护修复，以恐龙研究院为依托加大恐龙文化保护利用力度。深入实施传统工艺振兴计划，传承和发展客家文化。依托特色精品村、历史文化名村、民族文化村以及乡村振兴示范带、乡村休闲旅游精品线路等，构建乡村特色农产品和手工艺品全产业链，打造农耕、红色、客家、民族民俗等特色文化体验，促进农文旅融合发展。持续擦亮“六色”文旅品牌，推动客天下、太平古街等创建省级旅游休闲街区，打造一批非遗旅游体验点，推动龙川木偶戏产业发展中心、连平鱼梁文化研学展馆等非遗主题项目建设，加快推动春沐源、佗城景区、黄龙岩景区等一批旅游景区提质扩容，打造粤港澳大湾区旅游目的地。（市文化广电旅游体育局牵头，市农业农村局、市乡村振兴局参与）

（十）大力培育发展生态康养新模式。依托区位优势，充分利用空气、水、森林、温泉等特色优质生态资源，发挥全域旅游的带动作用，打造集文化体验、生态旅游、康体健身、养生养老等为一体的康养基地。严格落实万绿湖生态保护工作，以环境资源优势为特色，发展生态康养旅游业。发展“森林+”康养、旅游等新业态，加快相关基础设施建设，打造森林康养基地、森林旅游精品线路、新兴品牌地，深入推进自然教育基地认定与建设工作。到2025年，建成国家级、省级森林康养基地5个以上，建设省自然教育基地5个。（市发展改革局、市民政局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市林业局等按职责分工负责）

五、健全生态产品市场交易机制，实现生态产品供需精准对接

（十一）提升生态产品品牌价值。支持和鼓励各县（区）打造特色鲜明的生态产品区域公用品牌，将各类生态产品纳入品牌范围，提升“万绿河源”农产品区域公用品牌核心竞争力，探索生态产品增值溢价的市场化路径。打造绿色健康的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“水缸子”“茶罐子”“油瓶子”品牌。推动区域公用品牌、企业品牌和产品品牌协同发展。到2025年,力争培育形成品牌价值超十亿元的区域品牌，培育“粤字号”农产品80个以上。（市发展改革局、市工业和信息化局、市水务局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局等按职责分工负责）

（十二）探索建设生态产品经营管理平台。以生态产品价值实现为根本目标，聚焦生态资源变生态资产、生态资产变生态资本，按照“分散化输入、集中式输出”的经营理念，鼓励市、县（区）国有企业在不新增政府隐性债务的前提下，采取直接投资、引入社会资本、与社会资本合作等多种方式开展生态资源资产经营，打造政府主导、社会参与、市场化运作的生态产品经营管理平台，实现生态资源资产市场化运营和产业化开发。（市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市国资委、市金融局、人行河源市中心支行、河源银保监分局等按职责分工负责）

（十三）建立培育生态产品交易市场。探索开展绿化增量责任指标、清水增量责任指标等指标交易。按照国家、省部署，开展森林覆盖率等资源权益指标交易。持续推广碳普惠制，探索林业碳汇、分布式光伏发电碳普惠核证减排量等项目开发备案，提升生态系统碳汇能力，推动林业碳普惠助推乡村振兴。完善用能权、碳排放权、用水权等资源要素交易。（市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市林业局按职责分工负责）

（十四）推动生态产品交易平台建设。以“分散化输入、整体化输出”模式推进山水林田湖草等自然资源、废弃矿山、古旧村落等存量资源的权益集中流转经营，实现资源的产权明晰与收储、转化提升、市场化交易和可持续运营等功能，鼓励支持县（区）创新搭建生态产品交易平台。拓宽生态产品交易渠道和方式，组织开展生态产品线上云交易、云招商，鼓励参与各类生态产品推介博览会，推进生态产品供给方与需求方、资源方与投资方高效对接。（市自然资源局牵头，市发展改革局、市商务局参与）

六、完善生态产品保护补偿机制，提升生态环境保护水平

（十五）完善生态保护补偿制度。落实生态保护区财政补偿转移支付制度，鼓励设立市场化产业发展基金。探索通过发行企业生态债券和社会捐助等方式，拓宽生态保护补偿资金渠道。落实东江流域省内生态保护激励机制。综合考虑生态产品价值核算结果、生态产品实物量及质量等因素，探索开展横向生态保护补偿，支持和鼓励县（区）探索异地开发补偿模式，按照自愿协商原则，与生态产品受益地进一步加强共建园区建设，在生态产品供给地和受益地之间相互建立合作园区，健全利益分配和风险分担机制，推进飞地经济、产业转移等多元化补偿模式。（市财政局、市生态环境局牵头，市发展改革局、市工业和信息化局、市民政局、市自然资源局、市水务局、市林业局，人行河源市中心支行参与）

（十六）健全生态环境损害赔偿制度。聚焦生态环境修复和保护，根据国家、省生态环境损害赔偿制度改革规定，推进生态环境损害成本内部化，进一步明确生态环境损害赔偿范围、责任主体、索赔主体、损害赔偿解决途径，落实生态环境损害的修复和赔偿制度。加强生态环境修复与损害赔偿的执行和监督，完善生态环境损害行政执法与司法衔接机制，提高破坏生态环境违法成本。按照生态环境损害赔偿制度改革规定,开展生态环境损害评估，贯彻落实生态环境损害鉴定评估实施机制。（市生态环境局牵头，市法院、市检察院、市公安局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市林业局参与）

七、健全生态产品价值实现保障机制，强化价值实现激励约束

（十七）建立生态产品价值考核机制。根据国家、省部署将生态产品总值指标纳入党委和政府高质量发展综合绩效评价。探索在以提供生态产品为主的重点生态功能区取消经济发展类指标考核，重点考核生态产品供给能力、环境质量提升、生态保护成效等方面指标；适时对其他主体功能区实行经济发展和生态产品价值“双考核”。推动将生态产品价值核算结果作为领导干部自然资源资产离任审计的重要参考。对任期内造成生态产品总值严重下降的，涉嫌失职失责的，依规依纪依法追究有关党政领导干部责任。（市纪委监委、市委组织部、市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市审计局、市统计局、市林业局等按职责分工负责）

（十八）发挥生态环境保护利益导向作用。探索构建覆盖组织和个人的生态积分、碳积分等制度，逐步建立多层次、多形式的全民参与机制。鼓励社会组织建立生态公益基金，合力推进生态产品价值实现。落实国家资源税改革政策。探索实施“生态修复+资源利用+产业融合”的综合生态修复利用模式，对开展荒山荒地、黑臭水体、残次林地及森林碳汇提升等综合整治的社会主体，在保障生态效益和依法依规前提下，允许利用一定比例的土地发展生态农业、生态旅游获取收益，提升保护修复生态环境的积极性。（市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市民政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市林业局、市税务局、人行河源市中心支行、河源银保监分局等按职责分工负责）

（十九）深化绿色金融创新。鼓励银行机构加大对生态产品经营开发主体中长期贷款支持力度。在不形成政府隐性债务前提下，发挥市属国有企业带头作用，积极参与美丽圩镇、乡村振兴示范带以及城乡融合发展试点建设项目。加大对农村基础设施建设和乡村风貌提升项目的金融支持。继续实施农村金融（普惠）“户户通”，推动农村普惠金融与农村电商、乡村康养、乡村民宿、创意农业等新产业新业态联动创新发展。（市金融局牵头，市生态环境局、市交通运输局、市农业农村局、市国资委、市乡村振兴局、市公路事务中心、人行河源市中心支行、河源银保监分局参与）

（二十）强化交通基础设施支撑保障。持续优化对接省“12312”出行交通圈和“123”快货物流圈，加快梅龙高铁、龙寻高速公路、长深高速公路改扩建等项目建设，持续推进广河高铁、河惠汕高速、东江航道扩能升级、河源港源城港区码头等项目前期工作，深入研究谋划厦昆高铁等项目，加快河源机场谋划布局，打造以高速、高铁、航运为重点的立体交通走廊，全面提升与“双区”互联互通水平。畅通市域交通网络，加快推动河源紫金至江东新区高速公路动工建设，持续推进市域国省道升级改造，推动农村公路发展从规模增长为主向质量提升转变。（市交通运输局牵头，市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市公路事务中心参与）

八、建立生态产品价值实现推进机制，确保工作推进扎实有效

（二十一）强化组织领导。按照中央统筹、省负总责、市县（区）抓落实的总体要求，建立健全统筹协调机制，加大生态产品价值实现工作推进力度。各部门要按照职责分工，加强协调参与，采取有力措施抓好落实。各县（区）要结合实际，开展生态产品价值实现机制实践探索。市发展改革局会同有关部门定期对方案落实情况进行评估，及时解决实施中遇到的问题，重大问题及时向市委、市政府报告。（市发展改革局牵头，市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市林业局参与）

（二十二）积极申报试点。支持和鼓励符合条件的县（区）申报省级生态产品价值实现试点示范，及时总结生态产品价值实现机制试点建设的创新做法、实践经验和突出成效，形成可复制可推广的经验。市有关部门要加强日常指导，协调解决申报试点过程中出现的困难和问题。（市发展改革局牵头，市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局、市统计局、市林业局参与）

（二十三）推动督促落实。将生态产品价值实现工作推进情况作为评价党政领导班子和有关领导干部的重要参考。探索推进生态产品价值实现相关制度、政策建设，为生态产品价值实现机制探索提供坚强法治保障。加强生态产品价值实现领域技术成果的应用示范，强化对生态产品价值实现领域人才培养，培育跨领域跨学科的高端智库。（市委组织部、市发展改革局、市教育局、市科技局、市司法局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局按职责分工负责）

（二十四）加强宣传引导。加大对典型经验做法和创新成果的宣传力度，让广大群众成为生态产品价值实现的参与者、推广者和受益者。充分发挥各类媒体的宣传主阵地作用，宣传生态产品价值实现典型案例等，建立良好的舆论环境。（市发展改革局牵头，市委宣传部、市文化广电旅游体育局参与）

附件：1.河源市建立健全生态产品价值实现机制重点项目表

2.河源市生态产品价值（GEP）核算指标体系

附件1

河源市建立健全生态产品价值实现机制重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总 投资（万元） | 业主单位 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水饮料及食品产业 |  |  | 829500 |  |  |
| 1 | 中储粮东江直属库 | 拟初步选址在河源国家高新区南片区，占地面积260亩。 | 2023-2025 | 140000 | 中储粮东江直属库 | 市发展改革局、河源国家高新区 |
| 2 | 源城区中央储备粮河源仓储项目 | 占地面积8163平方米，建筑面积15924平方米，建设储备浅圆仓15栋，单仓仓容1万吨，总储备仓容15万吨。 | 2022-2024 | 28500 | 中央储备粮河源直属库有限公司 | 源城区政府 |
| 3 | 中储粮河源直属库扩容升级项目 | 建筑面积11324平方米，建设储备浅圆仓11栋，单仓仓容1万吨，总储备仓容11万吨。 | 2023-2025 | 25000 | 中央储备粮河源直属库有限公司 | 源城区政府 |
| 4 | 源城区水饮料及食品产业园 | 拟建设1500亩食品深加工产业园。 | 2023-2028 | 50000 | 源城区工业园管委会 | 源城区政府 |
| 5 | 东源县水饮料及食品产业园 | 拟建设1500亩食品深加工产业园。 | 2023-2028 | 50000 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县政府 |
| 6 | 江东新区水饮料及食品产业园 | 拟建设食品深加工产业园。 | 2023-2028 | 50000 | 江东新区管委会 | 江东新区管委会 |
| 7 | 河源国家高新区水饮料及食品产业园 | 拟建设1500亩食品深加工产业园。 | 2023-2028 | 50000 | 河源国家高新区 | 河源国家高新区 |
| 8 | 灯塔盆地水饮料及食品产业园 | 拟建设1500亩食品深加工产业园。 | 2023-2028 | 50000 | 灯塔盆地农高区 | 灯塔盆地农高区 |
| 9 | 河源国家高新区三期（第四阶段）及水经济产业园基础设施项目 | 建设内容包括土方平整工程、道路工程、人行道、非机动车道、电气工程、通信工程、雨水工程、污水工程、护坡工程、其他附属工程等。 | 2023-2025 | 10000 | 河源国家高新区 | 河源国家高新区 |
| 10 | 源城区水主题产业园 | 总规划用地面积1860亩，新建标准厂房、办公楼、仓储区、职工公寓以及土地征收、土石方工程及配套市政工程。 | 2022-2027 | 126000 | 源城区工业园管委会 | 源城区政府 |
| 11 | 农夫山泉（河源）三期项目 | 规划建设用地面积420亩，规划布设18条生产线，建设农夫山泉广东第三生产基地。 | 2022-2026 | 150000 | 农夫山泉股份有限公司 | 河源国家高新区 |
| 12 | 华润怡宝华南河源生产基地一期项目 | 一期规划用地面积351亩，建设大型饮用水生产基地。 | 2022-2025 | 100000 | 华润怡宝饮料（河源）万绿湖有限公司 | 源城区政府 |
| 二 | 现代高效农业 |  |  | 382648.7 |  |  |
| 13 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源灯塔实验室分中心 | 实验室规划用地总面积约300亩，作为实验室综合科研大楼、专家楼、检测中心、中试车间、研究生公寓和相关科研、生活配套设施建设用地以及各研究领域的科研基地用地。 | 2022-2025 | 40000 | 灯塔盆地农高区 | 灯塔盆地农高区 |
| 14 | 河源市灯塔盆地国家级农业产业园（连平县片）示范产业园区 | 连平县忠信镇农业示范产业园农业设施建设、农旅结合旅游设施建设，农业科教研学类设施建设。 | 2022-2025 | 70000 | 连平县政府 | 连平县政府 |
| 15 | 河源市灯塔盆地灌区近期实施项目 | 工程分8个子项目，总投资7.92亿元，主要实施中型灌区骨干渠系升级改造、水库山塘提升增效、农田灌溉排水工程、信息化系统等一系列水利基础设施建设。 | 2022-2023 | 79207 | 东源县、和平县、连平县水利工程建设服务中心和灯塔盆地乡村发展有限公司 | 和平县政府、连平县政府、东源县政府、灯塔盆地农高区 |
| 16 | 广东油茶跨县集群产业园（河源市） | 标准化油茶种植示范基地、水肥一体化建设、油茶新品种选育（引进）试验示范基地、油茶种植基地基础设施改造等。油茶生产线、油茶加工改造升级、油茶副产品生产车间、油茶初加工（油茶籽脱壳、烘干）、仓储及配套设施建设项目等。油茶产业科技研发与成果转化、智慧油茶产业平台建设项目。亮牌行动及区域公用品牌建设。 | 2021-2023 | 63593 | 广东美林新农业科技发展股份有限公司等 | 市农业农村局、项目涉及县（区）政府（管委会） |
| 17 | 源城区蔬菜产业园（扩容提质） | 农业设施主要是设施大棚、耕耘天下食用菌基地、蔬菜温室大棚、农户食用菌托管中心设备及土建、20亩食用菌设施化示范基地食用菌示范基地配套设备和设备。新建标准化分拣加工中心、弘稼设施和设备购置。预制菜生产线、食用菌生产示范区、食用菌展示厅改造及销售平台。加工设备购置、食用菌辅助设施、数字农业系统及配套设备、数字化平台中心、食用菌品种研发、科技研发与技术设备创新引进、产学研合作开发、定制个性化农产品追溯合格证。 | 2022-2024 | 16746.25 | 河源弘稼农业科技有限公司等 | 源城区政府 |
| 18 | 东源县蓝莓产业园 | 新建蓝莓种苗繁育基地、蓝莓示范种植基地、蓝莓精深加工基地、蓝莓主题公园建设、数字农业项目建设。 | 2021-2023 | 22195 | 广东融和生态农业集团有限公司等 | 东源县政府 |
| 19 | 东源县丝苗米产业园 | 千亩连片丝苗米连片示范基地建设、标准化育秧工厂建设、产业园基础设施建设、霸王花米粉加工项目、合成米面深加工项目、顺天稻米烘干加工分中心项目、船塘稻米烘干加工分中心项目、上莞稻米烘干加工分中心项目、柳城稻米烘干加工分中心项目、丝苗米智慧农机装备中心项目。科技支撑项目、智慧丝苗米示范区建设（信息化）。 | 2022-2024 | 22442.4 | 广东霸王花食品有限公司等 | 东源县政府 |
| 20 | 和平县丝苗米产业园 | 新建育秧大棚、水稻生产农用机械；大米加工生产线、大米生产加工厂房、保鲜仓储设施、大米灌装设备、仓储设施；丝苗米育种、建设示范基地、信息化和联农带农服务中心。 | 2022-2024 | 23365.05 | 广东聪明人集团有限公司等 | 和平县政府 |
| 21 | 龙川县整县推进实施“一镇一园”全覆盖试点 | 建设水肥一体化设备、购买毛竹与油茶加工生产设备等；水肥一体化设备与田间运输机、植保无人机等农机设备；新建澳洲坚果深加工生产线、毛竹加工生产线、茶叶生产线、油茶加工品生产线、花生生产线及配套厂房；购买组培技术服务、园区信息化建设。 | 2022-2024 | 25000 | 龙川南越王生态农业发展有限公司等 | 龙川县政府 |
| 22 | 连平县花生产业园 | 建设3000平方米温室大棚、购置一批花生耕作全程机械化农业装备等；花生现代化精深加工中心建设项目、花生加工及综合利用建设项目、连平花生商品化处理中心建设项目、花生油加工中心建设项目、连平花生线上线下产业融合示范建设项目等；连平花生品牌文化展示中心建设。 | 2021-2023 | 20100 | 连平县麒麟山现代农业生态园有限公司等 | 连平县政府 |
| 三 | 生态林业 |  |  | 279561.82 |  |  |
| 23 | 紫金县国家储备林基地建设项目（一期） | 项目总占地面积6.9万亩，建筑面积1000平方米。主要建筑：业务用房、林业道路、旅游道路等。主要种植珍稀珍贵大径级木材、闽楠、黑木相思、沉香，乐昌含笑、红锥、油茶等。以及对现有的森林抚育及景观改造、扩建、改造苗圃基地。 | 2022-2029 | 59061.82 | 紫金县弘源林业发展有限责任公司 | 紫金县政府 |
| 24 | 东深供水新丰江水源涵养（东源）国土绿化试点示范项目 | 拟在新回龙镇、锡场镇、新港镇、顺天镇、灯塔镇、船塘镇等实施营造林建设，完成退化林分修复13万亩，其中人工造林0.5万亩、退化林修复4.5万亩、森林抚育8万亩。 | 2023-2024 | 17500 | 东源县林业局 | 东源县政府 |
| 25 | 广东省河源市和平县国家储备林生态建设工程项目 | 人工造林及现有林抚育、经济林及林下经济、林业产业园、森林康养、苗圃基地、技术推广示范基地、监测样点、林间道路、林业有害生物防治、森林防火基础配套设施等；主要建设规模为：10万亩商品林。 | 2023-2028 | 100000 | 和平县城乡建设投资有限公司 | 和平县政府 |
| 26 | 连平县国家储备林基地建设项目（一期） | 集约人工林栽培面积3.3万亩、现有林改培面积4.7万亩、中幼林抚育面积2万亩。在国储林中幼林抚育片区发展林下经济作物种植，建设期限为5年，建设规模为2万亩，种植五指毛桃、黄精、金樱子、灵芝、肉桂、山苍子、食用菌、南药等林下经济作物。 | 2022-2029 | 103000 | 连平县城乡建设投资有限公司 | 连平县政府 |
| 四 | 新一代电子信息平台 |  |  | 446260 |  |  |
| 27 | 河源国家高新区电子信息产业园 | 总用地面积19.7万平方米，总建筑面积51万平方米，其中生产厂房40万平方米，生活配套用房11万平方米，主要建设15栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍楼以及配套附属设施。 | 2022-2025 | 381260 | 河源市润峰电子科技有限公司 | 河源国家高新区 |
| 28 | 和平县电子信息产业园 | 总规划面积约1815亩，建设内容为土地征收及房屋拆迁、土石方工程、市政道路建设等。 | 2023-2025 | 65000 | 和平县工业园管委会 | 和平县政府 |
| 五 | 全域旅游 |  |  | 396585.85 |  |  |
| 29 | 源城区全域旅游示范街镇 | 本项目主要建设包括大水井旅游景区（二期）基础设施配套工程项目，占地10万平方米；文旅创意街，占地380亩；河源市旅游产品展销中心项目，占地1.7万平方米，源城区旅游集散中心项目，占地4万平方米，特色美食街市政基础设施改造工程，旅游核心区全域沿街建筑外立面改造提升工程项目，提升面积4.5万平方米；智慧旅游平台项目及其他市政基础配套工程项目等。 | 2023-2026 | 89100 | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 源城区政府 |
| 30 | 万绿湖旅游产业设施建设项目 | 建设内容主要包括三部分，一是万绿湖文化旅游综合体建设，包括建设万绿湖生态研学馆、水文化博物馆、文创基地、婚纱摄影基地、景观广场、乐园中心、滨水文化创意中心等；二是三里长峡景区建设，包括综合配套区、峡谷水上游风情区、亲水休闲区、渠道游赏区、峡谷探险区、农家乐旅游区；三是旅游航线开发建设，包括新港、新回龙、双江、锡场、半江旅游码头建设，万绿湖旅游航线生态景观建设。 | 2022-2025 | 115484 | 广东万绿湖文化旅游投资有限公司 | 东源县政府 |
| 31 | 广东（龙川）环霍山生态旅游度假区（首期） | 首期（南北门服务区）用地面积约2300亩，规划建设游客服务中心、生态休闲、旅游酒店、会议中心、演艺中心、配套商业街、霍仙路、旅游公路、内环路及配套教育基础设施等。 | 2015-2025 | 150000 | 广东霍仙峰旅游景区股份有限公司 | 龙川县政府 |
| 32 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | 项目包括生态田园基础设施提升工程、红色文化革命保护工程、古驿道景观提升、鱼梁非物质文化遗产保护工程等内容（增加12千米道路拓建提升工程及戴屋周边公共基础设施建设和新河古树公园扩建内容)。 | 2022-2024 | 20431.85 | 连平县文化广电旅游体育局 | 连平县政府 |
| 33 | 江东新区梧桐山森林公园文化旅游基础设施项目 | 1.旅游基础设施工程：登山步道拓宽改造22千米、新建茶山绿道8千米。2.供配电升级改造工程：从供配电房引电至各个景点，总长度约为200千米。3.森林防火基础设施工程：新建森林防火通道17千米；新建护林站、消防演练场、消防蓄水池、消防回车场一处；铺设消防管道合计10千米。4.林相改造：对既有桉树树林进行林相改造，约117321平方米。 | 2023-2025 | 21570 | 河源市源城区城东街道办事处 | 江东新区管委会 |
| 六 | 基础设施保障 |  |  | 6527922 |  |  |
| 34 | 梅州至龙川铁路河源段 | 新建铁路36公里（含9公里联络线）。 | 2020-2024 | 451724 | 广东梅龙铁路有限公司 | 市交通运输局 |
| 35 | 长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程（河源段） | 河源段高速公路改扩建42.79公里，其中东源县8.07公里、源城区34.72公里。 | 2022-2026 | 624800 | 广东省高速公路有限公司 | 市交通运输局 |
| 36 | 河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程 | 高速公路9.29公里。 | 2020-2024 | 162398 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 市交通运输局 |
| 37 | 河源紫金至江东新区高速公路 | 新建高速公路约48公里。 | 2024-2027 | 637000 | 未定 | 市交通运输局 |
| 38 | 广州至河源高铁河源段 | 拟新建线路长度约259公里，河源段87公里。 | 2025-2030 | 1570000 | 未定 | 市交通运输局 |
| 39 | 连（平）平（远）武（平）高速公路连平至平远段 | 规划线位起于福建龙岩武平，经广东梅州、河源、西至韶关。 | 2027-2030 | 2500000 | 未定 | 市交通运输局 |
| 40 | 东江航道河源独石至东莞石龙段扩能升级河源段 | 河源市东源县境内的长深高速独石大桥为起点，终至东莞石龙南北铁路桥，全长223公里，按Ⅲ级航道、通航内河1000吨级船舶的标准建设。 | 2024-2028 | 450000 | 未定 | 市交通运输局 |
| 41 | 河源港源城港区码头 | 初步选址位于源城区埔前镇双头村东北侧江边区域，河源电厂上游1.5公里，背靠高新区综合物流园，用地面积约35.5万平方米，岸线长约1.8公里，预设12个1000吨级货运泊位，设计年吞吐量1000万吨。 | 2025-2028 | 72000 | 未定 | 市交通运输局 |
| 42 | 河源港江东新区古竹码头 | 初步选址位于江区新区古竹镇西侧、东江东岸，用地面积约33.7万平方米，规划岸线长约0.9公里，近期预设2个客运泊位，5个1000吨级货运泊位，远期预留3个1000吨级货运泊位，设计年吞吐量500万吨。 | 2025-2028 | 60000 | 未定 | 市交通运输局 |
| 七 | 能源保障 |  |  | 1400000 |  |  |
| 43 | 岑田抽水蓄能项目 | 规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 2023-2030 | 800000 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 东源县政府 |
| 44 | 东源县热电联产项目 | 建设4×400MW级（9F级改进型）一拖一多轴燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。 | 2024-2026 | 600000 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 东源县发展改革局 |

附件2

河源市生态产品价值（GEP）核算指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物质供给 | 生物质供给 |  | ——物质供给服务价值（元每年）； ——增加值（元每年）； ——劳动者报酬（元每年）； ——固定资产折旧（元每年）； ——生产税净额（元每年）； ——资本正常回报（元每年） |
| 调节服务 | 水源涵养 |  | ——水源涵养价值（元每年）； ——城市生态系统水源涵养量（立方米每年）； ——水库单位库容的工程造价（元每立方米）； ——水库单位库容的年运营成本（元每立方米每年）； ——水库年折旧率。 |
|  | 土壤保持 |  | ——生态系统土壤保持价值（元每年）； ——减少泥沙淤积价值（元每年）； ——减少泥沙淤积量（立方米每年）； ——水库单位清淤工程费用（元每立方米）； ——减少面源污染价值（元每年）； ——各类面源污染物的减少量（吨每年）； ——第i类污染物单位处理成本（元每吨）； |
|  | 洪水调蓄 |  | ——生态系统洪水调蓄价值（元每年）； ——生态系统调蓄洪水量（立方米每年）； ——水库单位库容的工程造价（元每立方米）； ——水库单位库容的年运营成本（元每立方米年） ——水库年折旧率 |
|  | 固定二氧化碳 |  | ——生态系统固定二氧化碳价值（元每年）； ——生态系统固定二氧化碳总量(吨二氧化碳每年)；——二氧化碳价格（元每吨二氧化碳） |
|  | 空气净化 |  | ——生态系统空气净化的价值（元每年）； ——第i种大气污染物的净化量（吨每年）； ——大气污染物类别，i= 1，2，…，n； ——大气污染物类别的数量； ——第i类大气污染物的治理成本（元每吨） |
|  | 水质净化 |  | ——生态系统水质净化的价值（元每年）； ——第i类水体污染物的净化量（吨每年）； ——第i类水体污染物的单位治理成本（元每吨）； ——水体污染物类别，i = 1，2，…，n； ——水体污染物类别的数量 |
|  | 噪声消减 |  | ——噪声消减价值（元每年）； 噪声消减量（分贝）； ——隔音墙建造成本（元每分贝） ——隔音墙维护成本（元每分贝每年）； ——隔音墙年折旧率 |
|  | 局部气候调节 |  | ——生态系统气候调节的价值（元每年）； ——生态系统调节温湿度消耗的总能量(千瓦时每年)； ——当地生活消费电价（元每千瓦时） |
| 文化服务 | 旅游康养 |  | ——被核算地区的旅游康养价值（元每年）； ——j地到核算地区旅游的总人次（人次每年）； ——来被核算地点旅游的游客所在区域（区域按距核算地点的距离划同心圆），； ——来自j地的游客的平均旅行成本（元每人次）； ——游客的平均旅行成本中对自然景观倾向度，单位百分比，值域[0,100]。 ——来自j地的游客用于旅途和核算地点旅游的平均时间（天每次）； ——来自j地的游客的当地平均工资（元每人天）； ——来自j地的游客花费的平均直接旅行费用(元每人次)，其中包括游客从j地到核算区域的交通费用(元每人次)、景区内食宿花费(元每人次)、景区门票费用(元每人次)和旅游带动的购物、娱乐等相关花费(元每人次)。 |
|  | 休闲游憩 |  | ——核算地区的休闲游憩价值（元每年）； ——核算区域城市休闲活动自然空间的休闲游憩总人时（人时每年）； ——核算地区单位时间人均工资（元每人时） |
|  | 景观增值 |  | ——景观增值总值（元每年）； ——酒店宾馆景观增值（元每年）； ——自有住房景观增值（元每年）； ——酒店景观增值销售房间（晚）数（晚每年）； ——酒店房间平均单价（元每晚）； ——酒店景观增值房间的景观溢价系数（百分比）； ——自有住房景观升值面积（平方米每年）； ——自有住房服务价值（元每平方米）； ——自有住房服务价值的景观溢价系数（百分比） |

公开方式：主动公开