河源市入河排污口排查整治实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号,以下简称《实施意见》）《广东省人民政府办公厅关于印发广东省入河入海排污口排查整治工作方案的通知》（粤办函〔2022〕327号）要求，进一步扎实开展入河排污口排查溯源整治工作，强化排污口监督管理和入河污染物管控，助力深入打好水污染防治攻坚战，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以改善生态环境质量为核心，全面开展入河排污口排查整治，深化排污口设置和管理改革，建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的长效监督管理机制，有效管控入河污染物排放，推动全市地表水生态环境质量持续改善，加快推进绿美河源生态建设，为争当融入粤港澳大湾区的生态优先、绿色发展排头兵和建设幸福和谐美丽河源作出积极贡献。

二、工作目标

省、市已于2020—2021年开展并完成入河排污口排查整治专项行动，各县（区）要在此基础上，制定本辖区入河排污口排查溯源整治实施方案，启动全面排查工作，滚动更新需整治问题排污口清单并推进整治，最终形成需要保留的入河排污口清单。

（一）排查目标。2023年底前，各县（区）完成重点流域（见附件1）及辖区内超过80%流域入河排污口排查、监测和溯源。2024年底前，各县（区）完成辖区内超过90%流域的入河排污口排查、监测和溯源。2025年底前，各县（区）完成辖区全流域的入河排污口排查、监测和溯源。

（二）整治目标。2023年底前，各县（区）基本完成入河排污口排查整治专项行动发现的问题排污口整治（见附件5），完成重点流域30%整治任务,并按“一口一策”推进排查新发现问题排污口整治（见附件6）。2024年底前，各县（区）完成重点流域70%整治任务。2025年底前，各县（区）重点流域排污口整治。

三、重点工作任务及安排

（一）明确排查范围。排查对象为直接或通过管道、沟、渠等排污通道向环境水体排放污水的口门。排查范围原则上覆盖全市各流域，包括纳入河湖长制管理的河流（含内河涌）、湖泊、水库岸线等。我市已于2020—2021年完成市行政区域内的东江、韩江干流及秋香江、浰江、鹤市河等流域面积大于100平方公里的河流、流域面积小于100平方公里的重要河流，所有中型以上水库及重要的小型水库的专项排查（见附件2）。各县（区）要在原排查成果基础上组织梳理本辖区内河流、湖库排查清单（见附件3-1、3-2），并可根据实际进一步延伸排查范围。

（二）界定排口类型。对排查的口门，按河汊沟渠汇入口、城镇雨洪排口、排污口进行分类。排污口根据《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021），结合我市实际分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口、临时性排污口等五种类型（见附件4 ）。对于未完成雨污分流的雨污混合排口及其他临时处理设施排污口，作为临时性排污口纳入管理。

（三）全面开展“查、测、溯”。充分统筹发挥县、镇、村三级力量推动入河排污口排查工作，综合运用无人机、无人船、暗管机器人和人员现场踏勘等手段，对排查范围及对象进行深入排查，重点优先推进县级以上城市黑臭水体、乡镇级饮用水水源保护区、跨界河流、流域面积较大及纳入县（区）级以上河长管理河流（湖泊、水库）入河排污口的排查溯源工作，最终实现有口皆查、应查尽查。对水体污染严重、工商居混杂、暗管密集等可能存在隐蔽排污口区域进行重点排查。按照边排查、边监测、边溯源分析的要求，同步开展排污口水质水量监测和排污溯源分析，全面摸清掌握各类排污口的数量及分布情况、污水排放特征及去向、排污单位情况等信息。对于有效的执法监测、监督性监测、委托性监测或者在线监测数据，排污口排查时可直接应用。

（四）确定责任主体。按照“谁污染、谁治理”和政府兜底的原则，查明排污口污染物来源，逐一明确排污口责任主体，建立责任主体清单。对于完成排查但溯源不到位的排污口，以及难以分清责任主体的排污口，属地县（区）政府（管委会）要组织开展溯源分析，查清排污口对应的排污单位及其隶属关系，确定责任主体；经溯源后仍无法确定责任主体的，由属地政府作为责任主体，或由其指定责任主体。责任主体负责牵头推进源头治理以及排污口整治、规范化建设、维护管理等。

（五）制定实施方案。各县（区）政府（管委会）承担组织实施辖区内入河排污口排查溯源工作主体责任，要结合辖区实际，在2020—2021年入河排污口排查整治专项行动成果基础上，抓紧制定目标任务清晰、职责分工明确、组织保障到位的实施方案，全面部署推进辖区内排污口排查整治工作。

（六）分类实施整治。按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批、优化提升一批”的思路，以截污治污为重点开展整治。整治工作应坚持实事求是，稳妥有序推进，优先整治违法违规和突出影响受纳水体水质的排污口。对与群众生活密切相关的公共企事业单位、住宅小区等排污口的整治，应做好统筹，避免损害群众切身利益，确保整治工作安全有序；对确有困难、短期内难以完成排污口整治的企事业单位，可合理设置过渡期，指导帮助整治。市生态环境局负责建立排污口整治销号制度，各县（区）通过对排污口进行取缔、合并、规范，最终形成需要保留的排污口清单报送市生态环境局。取缔、合并的入河排污口可能影响防洪排涝、堤防安全的，要依法依规采取措施消除安全隐患。对排查出的河汊沟渠及其他排口，各县（区）需结合黑臭水体整治、劣V类水体消除、农村环境综合治理及流域环境综合治理等统筹开展整治。

1.依法取缔一批。对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、自然保护地及其他需要特殊保护的区域内设置的排污口，由属地县级以上政府或生态环境部门依法采取责令拆除、责令关闭等措施予以取缔。要妥善处理历史遗留问题，合理制定整治措施，既要确保相关区域水生态环境安全和供水安全，又要避免“一刀切”。

2.清理合并一批。对于城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，原则上予以清理合并，污水依法规范接入污水收集管网。工业及其他各类园区或各类开发区内企业现有排污口应尽可能清理合并，污水通过截污纳管由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。工业及其他各类园区或各类开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留一个排污口，对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并排污口，清理合并后确有必要保留两个及以上工矿企业排污口的，应告知属地生态环境部门。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励统一收集处理养殖尾水，设置统一的排污口。

3.规范整治一批。按照有利于明晰责任、维护管理、加强监督的要求，开展排污口规范化整治。对存在借道排污等情况的排污口，要组织清理违规接入排污管线的支管、支线，推动一个排污口只对应一个排污单位。对确需多个排污单位共用一个排污口的，要督促各排污单位分清责任，并在排污许可证中载明。对存在布局不合理、防洪安全隐患、设施老化破损、排水不畅、检修维护难等问题的排污口和排污管线，应有针对性地采取调整排污口位置和排污管线走向、消除防洪安全隐患、更新维护设施、设置必要的检查井等措施进行整治。排污口设置应当符合相关规范要求并在明显位置树标立牌，便于现场监测和监督检查。鼓励有条件的县（区）先行先试，对规模以上工业排污口、城镇污水处理厂排污口安装自动在线监控装置。

4.优化提升一批。对规范设置、达标排放但仍明显影响受纳水体水质的排污口和水质不达标水体范围内的排污口，鼓励采取提标改造、资源化利用等措施，减少入河污染负荷。积极推进管网铺设及污水处理厂合理布局，鼓励开展尾水深度处理，通过资源化利用增加河流生态基流，改善河流沿岸生态环境。推动畜禽规模养殖场粪污处理设施提档升级及规范装备配套，推进畜禽粪污资源化利用，有效减少污染物排放。

5.推进示范工程建设。各县（区）结合流域和区域发展实际，开展典型排污口整治示范工程建设，探索推进城镇面源污染治理和符合种植业、养殖业特点的农业面源污染治理，形成可复制推广、经济实用的污染治理模式。

（七）加强规划引领。各级生态环境保护规划、水资源保护规划、河道岸线规划、江河湖泊水功能区划、养殖水域滩涂规划等规划区划，要充分考虑排污口布局和管控要求，严格落实相关法律法规关于排污口设置的规定。规划环境影响评价要将排污口设置规定落实情况作为重要内容，严格审核把关，从源头上防止无序设置。

（八）严格规范审批。工矿企业、工业及其他各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口的设置依法依规实行审核制。对未达到水质目标的水功能区，除城镇污水处理厂入河排污口及其他生活污水处理设施的排口外，应当严格控制新设、改设或者扩大入河排污口。全市生态环境部门按照《广东省人民政府关于调整实施一批省级权责清单事项的决定》（粤府令第270号）、《关于印发<河源市生态环境局行政许可事项分级办理规定>的通知》（河环〔2021〕53号）等要求，实施辖区内的入河排污口设置审核，并将其纳入环境监督管理体系。鼓励结合实际依法探索优化入河排污口审批方式。可能影响防洪、供水、堤防安全和河势稳定的入河排污口设置审核，应征求有管理权限的流域管理机构或水行政主管部门的意见。排污口审核、备案信息要及时依法向社会公开。

（九）强化监督管理。各级政府要根据排污口类型及其责任主体，按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的原则，统筹协调各有关部门，落实好排污口监督管理责任。有监督管理权限的部门依法加强日常监督管理。各级河长办要充分发挥作用，及时向河长湖长报告入河排污口排查整治工作中存在的问题，提请开展河湖巡查，压实相关部门工作责任。生态环境部门统一行使排污口污染排放监督管理和行政执法职责，统筹推进排污口排查整治，会同相关部门通过核发排污许可证等措施，依法明确排污口责任主体自行监测、信息公开等要求，并按照“双随机、一公开”原则，对工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口开展监测，对水生态环境质量较差的地方应适当加大监测频次。发展改革、工业和信息化部门负责指导工业园区排污口整治。水行政主管部门根据河道岸线管理保护及防洪安全要求负责指导河道管理范围内入河排污口、大中型灌区排口的设置及整治。住房城乡建设部门（或排水主管部门）负责指导城镇生活污水处理厂排污口、城镇生活污水散排口及其他需要截污纳入市政污水管网的排污口、农村生活污水处理厂排污口、农村生活污水散排口及其他需要截污纳入污水管网的排污口整治。农业农村部门负责指导农田退水口、水产养殖排污口及畜禽养殖排污口整治，并配合水行政主管部门做好大中型灌区排口整治。交通运输部门负责指导公路（服务区）、港口、码头排污口整治。卫生健康部门负责指导医疗机构排污口整治。乡村振兴部门负责指导农村厕所排污口整治，配合推进农村生活污水排口整治。各县（区）要结合排污口排查整治工作，开展城镇雨洪排口旱天污水直排的溯源治理，加大对借道排污等行为的监督管理力度，严禁合并、封堵城镇雨洪排口，防止影响汛期排水防涝安全。探索实施排污口差别化管理，鼓励有条件的县（区）先行先试，将排查出的农业排口、城镇雨洪排口及其他排口纳入管理。

（十）严格环境执法。加大排污口环境执法力度，对违反法律法规规定设置排污口或不按规定排污的，依法予以处罚；对私设暗管接入他人排污口等逃避监督管理借道排污的，溯源确定责任主体，依法予以严厉查处。排污口责任主体应当定期巡查维护排污管道，发现他人借道排污等情况的，应立即向属地生态环境部门报告并留存证据。

（十一）加强信息调度。全市生态环境部门依托省生态环境厅“广东省水污染防治挂图作战管理系统”和市生态环境局“河源市入河排污口管理系统”信息平台，按月度填报入河排污口排查整治、设置审核（备案）、日常监督管理等信息，建立动态管理台账，市生态环境局于每季度结束前向省生态环境厅报送排污口排查整治工作进展（见附件7）。加强与排污许可、环境影响评价审批等信息平台的数据共享，实现互联互通；组织建立排污单位、排污通道、排污口、受纳水体等信息资源共享机制，提升信息化管理水平。各县（区）政府（管委会）于每年1月10日前将上年度排污口排查整治工作总结、排污口排查整治名录清单及本年度工作计划报送市生态环境局，市生态环境局汇总并报市政府审定后报省生态环境厅。

四、保障措施

（一）加强组织领导。建立市统筹、县（区）负责具体落实的排污口监督管理工作机制。市政府建立由分管市领导为组长，市政府协管生态环境工作的副秘书长、市生态环境局局长为副组长，各县（区）政府（管委会）、市直有关部门分管领导为成员的工作领导小组协调机制，加强对各项工作的统筹协调和组织领导。市生态环境局要会同市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市卫生健康局、市乡村振兴局等有关部门，紧盯目标任务，加强政策协调，细化工作措施，做好工作衔接。各级政府要落实属地管理责任，按照国家和省、市的部署，切实做好排污口排查及日常监督管理，督促相关责任主体落实整治责任，确保各项工作落实到位。

（二）严格责任落实。市政府将排污口排查整治和监督管理情况作为水污染防治攻坚工作的重要内容，并将其纳入市环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战成效考核等相关工作考核，对在排污口监督管理工作中成效突出的，予以通报表扬；对存在徇私舞弊、弄虚作假、敷衍塞责等行为的，依法依规严肃追究有关地方、部门和人员责任。

（三）统筹资金安排。各级政府要统筹做好排污口排查整治工作的资金保障。各县（区）要结合实际做好入河排污口排查整治项目入库谋划及申报工作，对于省级资金、东江流域生态环境保护财政激励资金支持范围内的工作，可按有关资金管理办法要求，申请省级水污染防治、东江流域生态环境保护财政激励资金等相关专项资金支持。

（四）强化科技支撑。加强科技研发，借助遥感监测、水面航测、水下探测、管线排查等各类实用技术和装备，采取天空航拍、地面检查、水上巡查等多种方式排查溯源，确保方法科学高效，排查无遗漏。深入开展排污口管理基础性研究，分析排污口空间分布及排放规律对受纳水体水质的影响，识别输入输出响应关系，推动构建“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理体系。

（五）加强公众监督。加强习近平生态文明思想宣传，引导公众投身绿美河源、幸福和谐美丽河源生态环境保护和建设，加大对排污口监督管理法律法规和政策的宣传普及力度，增强公众对污染物排放的监督意识。要通过政府网站、微信公众号等平台，依法公开排污口监督管理相关信息。排污口责任主体应按要求主动向社会公开排污口相关信息。鼓励公众通过多种渠道举报违法排污行为，充分发挥社会舆论监督作用。

附件：1.河源市重点流域清单

2.河源市2020-2021年入河排污口排查整治专项行动已完成排查河湖名录

3-1.河源市2023-2025年入河排污口河流排查清单

3-2.河源市2023-2025年入河排污口湖库排查清单

4.排口分类

5.河源市入河排污口排查整治专项行动发现的问题排污口整治任务清单

6.河源市入河排污口排查整治新发现问题入河排污口整治清单

7.入河排污口排查整治进度表

附件1

河源市重点流域清单

一、主要河流干流及重要支流清单

东江干流（河源段）、韩江干流（河源段）、安远水、船塘河、鹤市河、连平河、浰江、秋香江、五华河、新丰江、寻乌水、定南水

二、重点水库清单

新丰江水库、枫树坝水库

三、黑臭水体清单

城市黑臭水体：东埔河（白岭头河和黄子洞河）

注：1.主要干流及重要支流是指“十四五”国考断面及省级以上水功能区所在河流。

2.重点水库是指库容大于1亿立方米的大型水库。

附件2

河源市2020—2021年入河排污口排查整治

专项行动已完成排查河湖名录

| 序号 | 河流 名称 | 排查长度（km） | 库容 | 河源起点 |  |  |  | 河源终点 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 县（区） |  | 镇 |  | 县（区） | 镇 |  |  |
| 1 | 东江干流（河源段） | 206.5 |  | 龙川县 |  | 岩镇镇 |  | 源城区 | 临江镇 |  | 省排查 |
| 2 | 韩江干流（河源段，即洋头河） | 41.5 |  | 紫金县 |  | 南岭镇 |  | 紫金县 | 龙窝镇 |  | 省排查 |
| 3 | 埔前河 | 21.354 |  | 源城区 |  | 埔前镇 |  | 源城区 | 埔前镇 |  | 市排查 |
| 4 | 黄沙河 | 6.214 |  | 源城区 |  | 东埔街道办事处 |  | 源城区 | 东埔街道办事处 |  | 市排查 |
| 5 | 东埔河 | 10.329 |  | 源城区 |  | 东埔街道 |  | 源城区 | 东埔街道 |  | 市排查 |
| 6 | 博罗蓝田（大简河） | 4.698 |  | 源城区 |  | 埔前镇 |  | 源城区 | 埔前镇 |  | 市排查 |
| 7 | 三王坝河 | 1.976 |  | 源城区 |  | 源南镇 |  | 源城区 | 源南镇 |  | 市排查 |
| 8 | 金竹沥河 | 5.4 |  | 源城区 |  | 源南镇 |  | 源城区 | 源南镇 |  | 市排查 |
| 9 | 七寨水 | 5.667 |  | 源城区 |  | 埔前镇 |  | 源城区 | 源南镇 |  | 市排查 |
| 10 | 高埔小河 | 14 |  | 源城区 |  | 高埔岗街道 |  | 市高新区 |  |  | 市排查 |
| 11 | 鳄湖 |  |  | 源城区 |  | 上城街道 |  |  |  |  | 市排查 |
| 12 | 七呩水库（七寨水库） |  | 1721万m3 | 源城区源南镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 13 | 新丰江水库 |  | 1389600万m3 | 源城区、东源县 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 14 | 灯塔水 | 31 |  | 东源县 |  | 灯塔镇 |  | 东源县 | 涧头镇 |  | 市排查 |
| 15 | 杨梅水 | 11.9 |  | 东源县 |  | 锡场镇 |  | 东源县 | 锡场镇 |  | 市排查 |
| 16 | 留洞河 | 9.534 |  | 东源县 |  | 船塘镇 |  | 连平县 | 上坪镇 |  | 市排查 |
| 17 | 曾田河（下水） | 30.95 |  | 东源县 |  | 曾田镇 |  | 东源县 | 蓝口镇 |  | 市排查 |
| 18 | 黄村水（蓝口水） | 55.8 |  | 东源县 |  | 黄村镇 |  | 东源县 | 蓝口镇 |  | 市排查 |
| 19 | 柳城水 | 3.278 |  | 东源县 |  | 柳城镇 |  | 东源县 | 柳城镇 |  | 市排查 |
| 20 | 叶潭水 | 43 |  | 东源县 |  | 黄村镇 |  | 东源县 | 蓝口镇 |  | 市排查 |
| 21 | 久社河 | 29 |  | 东源县 |  | 黄田镇 |  | 东源县 | 义合镇 |  | 市排查 |
| 22 | 上莞河 | 2 |  | 东源县 |  | 上莞镇 |  | 东源县 | 船塘镇 |  | 市排查 |
| 23 | 骆湖水（白沙塘水） | 3 |  | 东源县 |  | 骆湖镇 |  | 东源县 | 顺天镇 |  | 市排查 |
| 24 | 林石河 | 24.216 |  | 东源县 |  | 半江镇 |  | 东源县 | 锡场镇 |  | 市排查 |
| 25 | 立溪水 | 3.15 |  | 东源县 |  | 新回龙镇 |  | 东源县 | 新回龙镇 |  | 市排查 |
| 26 | 徐洞河 | 11.92 |  | 东源县 |  | 仙塘镇 |  | 东源县 | 仙塘镇 |  | 市排查 |
| 27 | 恶马坑河 |  |  | 东源县 |  | 半江镇 |  | 东源县 | 半江镇 |  | 市排查 |
| 28 | 南坑溪 | 10.18 |  | 东源县 |  | 半江镇 |  | 东源县 | 半江镇 |  | 市排查 |
| 29 | 木京河 | 9.636 |  | 东源县 |  | 仙塘镇 |  | 东源县 | 仙塘镇 |  | 市排查 |
| 30 | 大坑水库 |  | 1183万m3 | 东源县 |  | 船塘镇 |  |  |  |  | 市排查 |
| 31 | 斩坑水 | 1.052 | 0.35 | 东源县 |  | 义合镇 |  | 东源县 | 义合镇 |  | 市排查 |
| 32 | 赤竹径水库 |  | 1782万m3 | 东源县顺天镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 33 | 白呩水库（白寨水库） |  | 1069万m3 | 东源县灯塔镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 34 | 新塘河 | 5 | - | 和平县 |  | 阳明镇 |  | 和平县 | 阳明镇 |  | 市排查 |
| 35 | 定南水 | 65.8 |  | 和平县 |  | 下车镇 |  | 和平县 | 长塘镇 |  | 市排查 |
| 36 | 浰江 | 106.03 |  | 和平县 |  | 浰源镇 |  | 和平县 | 东水镇 |  | 市排查 |
| 37 | 和平河 | 33 |  | 和平县 |  | 大坝镇 |  | 和平县 | 合水镇 |  | 市排查 |
| 38 | 贝墩水 | 43.43 |  | 和平县 |  | 贝墩镇 |  | 和平县 | 彭寨镇 |  | 市排查 |
| 39 | 优胜河 | 29 |  | 和平县 |  | 上陵镇 |  | 和平县 | 优胜镇 |  | 市排查 |
| 40 | 彭寨河 | 26 |  | 和平县 |  | 彭寨镇 |  | 和平县 | 彭寨镇 |  | 市排查 |
| 41 | 船塘河 |  |  | 和平县 |  | 礼士镇 |  | 东源县 | 半江镇 |  | 市排查 |
| 42 | 大湖水 | 31.171 |  | 和平县 |  | 青州镇 |  | 东源县 | 船塘镇 |  | 市排查 |
| 43 | 忠信河 | 59.321 |  | 和平县 |  | 热水镇 |  | 东源县 | 顺天镇 |  | 市排查 |
| 44 | 高陂水（莞洞河） | 21.086 |  | 和平县 |  | 青州镇 |  | 连平县 | 忠信镇 |  | 市排查 |
| 45 | 老园水库 |  | 1830万m3 | 和平县贝墩镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 46 | 流田水 | 31 |  | 龙川县 |  | 上坪镇 |  | 龙川县 | 麻布岗镇 |  | 市排查 |
| 47 | 沙洲水 | 23.66 |  | 龙川县 |  | 麻布岗镇 |  | 龙川县 | 麻布岗镇 |  | 市排查 |
| 48 | 贝岭河 | 10.57 |  | 龙川县 |  | 贝岭镇 |  | 龙川县 | 贝岭镇 |  | 市排查 |
| 49 | 黄麻布水 | 31.464 |  | 龙川县 |  | 细坳镇 |  | 龙川县 | 贝岭镇 |  | 市排查 |
| 50 | 浔邬水 | 41.766 |  | 龙川县 |  | 麻布岗镇 |  | 龙川县 | 岩镇镇 |  | 市排查 |
| 51 | 安远水 | 35.6 |  | 龙川县 |  | 细坳镇 |  | 龙川县 | 岩镇镇 |  | 市排查 |
| 52 | 义都河 | 30.23 |  | 龙川县 |  | 义都镇 |  | 龙川县 | 老隆镇 |  | 市排查 |
| 53 | 塔西河 | 6.206 |  | 龙川县 |  | 佗城镇 |  | 龙川县 | 佗城镇 |  | 市排查 |
| 54 | 甘陂河 | 3.5 |  | 龙川县 |  | 田心镇 |  | 龙川县 | 田心镇 |  | 市排查 |
| 55 | 小庙水 | 26.4 |  | 龙川县 |  | 龙母镇 |  | 龙川县 | 丰稔镇 |  | 市排查 |
| 56 | 桥头水 | 16.36 |  | 龙川县 |  | 田心镇 |  | 龙川县 | 铁场镇 |  | 市排查 |
| 57 | 铁场河 | 48.47 |  | 龙川县 |  | 廻龙镇 |  | 龙川县 | 铁场镇 |  | 市排查 |
| 58 | 车田河 | 32.101 |  | 龙川县 |  | 车田镇 |  | 龙川县 | 黎咀镇 |  | 市排查 |
| 59 | 二渡河 | 20.463 |  | 龙川县 |  | 老隆镇 |  | 龙川县 | 老隆镇 |  | 市排查 |
| 60 | 水坑河 | 2.933 |  | 龙川县 |  | 老隆镇 |  | 龙川县 | 老隆镇 |  | 市排查 |
| 61 | 小金水 | 9.795 |  | 龙川县 |  | 上坪镇 |  | 龙川县 | 上坪镇 |  | 市排查 |
| 62 | 鹤市河 | 14.6 |  | 龙川县 |  | 鹤市镇 |  | 龙川县 |  |  | 市排查 |
| 63 | 高陂水库 |  | 1012万m3 | 龙川县龙母镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 64 | 黄江水库 |  | 1141万m3 | 龙川县黄布镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 65 | 新村水库 |  | 1128万m3 | 龙川县车田镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 66 | 霞沙洲水库 |  | 1200万m3 | 龙川县麻布岗镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 67 | 上板桥水库 |  | 1402万m3 | 龙川县老隆镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 68 | 枫树坝水库 |  | 194000万m3 | 龙川县赤岗镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 69 | 连平河 | 59.125 |  | 连平县 |  | 元善镇 |  | 连平县 | 隆街镇 |  | 市排查 |
| 70 | 大席河 | 53.407 |  | 连平县 |  | 上坪镇 |  | 连平县 | 内莞镇 |  | 市排查 |
| 71 | 义容河（古竹水） | 41 |  | 紫金县 |  | 义容镇 |  | 江东新区 | 古竹镇 |  | 市排查 |
| 72 | 汀村水 | 30 |  | 紫金县 |  | 柏埔镇 |  | 紫金县 | 义容镇 |  | 市排查 |
| 73 | 围澳水 | 41 |  | 紫金县 |  | 龙窝镇 |  | 紫金县 | 瓦溪镇 |  | 市排查 |
| 74 | 龙渡水 | 28.17 |  | 紫金县 |  | 蓝塘镇 |  | 紫金县 | 蓝塘镇 |  | 市排查 |
| 75 | 青溪水 | 34.954 |  | 紫金县 |  | 黄塘镇 |  | 紫金县 | 蓝塘镇 |  | 市排查 |
| 76 | 上义河 | 38.082 |  | 紫金县 |  | 上义镇 |  | 紫金县 | 好义镇 |  | 市排查 |
| 77 | 龙窝水 | 33.237 |  | 紫金县 |  | 龙窝镇 |  | 紫金县 | 龙窝镇 |  | 市排查 |
| 78 | 北琴江（华阳水，贺光河，中坝水） | 26 |  | 紫金县 |  | 中坝镇 |  | 紫金县 | 中坝镇 |  | 市排查 |
| 79 | 水墩水（宝洞水、羊羔水） | 41 |  | 紫金县 |  | 龙窝镇 |  | 紫金县 | 敬梓镇 |  | 市排查 |
| 80 | 南山水 | 26 |  | 紫金县 |  | 上义镇 |  | 紫金县 | 凤安镇 |  | 市排查 |
| 81 | 柏埔河 | 67 |  | 紫金县 |  | 紫城镇 |  | 紫金县 | 临江镇 |  | 市排查 |
| 82 | 秋香江 | 127 |  | 紫金县 |  | 紫城镇 |  | 紫金县 | 古竹镇 |  | 市排查 |
| 83 | 康禾河 | 69 |  | 紫金县 |  | 紫城镇 |  | 东源县 | 蓝口镇 |  | 市排查 |
| 84 | 散滩水库 |  | 1407万m3 | 紫金县紫城镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 85 | 白溪水库 |  | 2248万m3 | 紫金县紫城镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 86 | 响水呩水库（响水寨水库） |  | 202万m3 | 紫金县紫城镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 87 | 崧头河（双头河） | 26.4 |  | 连平县 |  | 元善镇 |  | 连平县 | 隆街镇 |  | 市排查 |
| 88 | 陂头水（大坪水） | 6.7 |  | 连平县 |  | 陂头镇 |  | 连平县 | 陂头镇 |  | 市排查 |
| 89 | 密溪水 | 14.5 |  | 连平县 |  | 元善镇 |  | 连平县 | 元善镇 |  | 市排查 |
| 90 | 贵东水 | 9.452 |  | 连平县 |  | 陂头镇 |  | 连平县 | 陂头镇 |  | 市排查 |
| 91 | 小水河 | 12.9 |  | 连平县 |  | 上坪镇 |  | 连平县 | 上坪镇 |  | 市排查 |
| 92 | 新丰江 | 94.269 |  | 连平县 |  | 田源镇 |  | 源城区 | 上城街道 |  | 市排查 |
| 93 | 瓮潭水库 |  | 3200万m3 | 连平县大湖镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |
| 94 | 禾坑水 | 4.557 |  | 江东新区 | 临江镇 |  | 紫金县 |  |  | 临江镇 | 市排查 |
| 95 | 新坑水库 |  | 1452万m3 | 江东新区古竹镇 |  |  |  |  |  |  | 市排查 |

附件4

排口分类

| 大类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 河汊沟渠汇入口 | 河汊沟渠汇入口 | 河汊沟渠汇入口 |
| 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |
| 排污口 | 工业排污口 | 工矿企业排污口 |
|  |  | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 |
|  |  | 工矿企业雨洪排口 |
|  |  | 工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口 |
|  | 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 |
|  | 农业排口 | 规模化畜禽养殖排污口 |
|  |  | 规模化水产养殖排污口 |
|  | 其他排口 | 大中型灌区排口 |
|  |  | 港口码头排污口 |
|  |  | 规模以下畜禽养殖排污口 |
|  |  | 规模以下水产养殖排污口 |
|  |  | 城镇生活污水散排口 |
|  |  | 农村污水处理设施排污口 |
|  |  | 农村生活污水散排口 |
|  |  | 农田退水口 |
|  |  | 其他排污口 |
|  | 临时性排污口 | 雨污混合排口 |
|  |  | 其他临时处理设施排污口 |

说明：

- 1.河汊沟渠汇入口指通过沟、渠等形式排放以地表径流为主的口门，包括天然河流汇入口、自然冲刷形成的沟渠等；

- 2.城镇雨洪排口指城市、县城、建制镇向环境水体排放雨水的口门；

- 3.工矿企业排污口指工业企业、矿山及尾矿库向环境水体排放生产、生活污水的口门，以及其他纳入设置审核管理范围的企事业单位入河排污口；

- 4.工业及其他各类园区污水处理厂排污口指工业园区及产业集聚区等其他各类园区向环境水体排放污水的口门；

- 5.工矿企业雨洪排口指工业企业、矿山、尾矿库向环境水体排放雨水的口门；

- 6.工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口指工业及其他各类园区污水处理厂向环境水体排放雨水的口门；

- 7.城镇污水处理厂排污口指城市、县城、建制镇生活污水集中处理设施向环境水体排放污水的口门；

- 8.规模化畜禽养殖排污口指规模化的畜禽养殖场排放污水的口门，畜禽养殖规模化认定标准参考《广东省农业农村厅种畜禽生产经营许可证发放和畜禽养殖备案办法》（粤农农规〔2019〕10号）；

- 9.规模化水产养殖排污口指规模化的水产养殖场排放污水的口门，水产养殖规模化认定标准参考《水产养殖场建设规范》（NY/T 3616-2020），对连片50亩以上池塘养殖纳入认定；

- 10.大中型灌区排口指通过大型、中型灌区的各级排水沟渠、管、水闸和泵站等排水系统汇集到骨干排水渠、退水渠、引水渠后，向河流（含运河、沟、渠等）、湖泊、水库等环境水体直接排水的最终口门，大中型灌区认定标准参考《灌区改造技术标准》（GB/T50599-2020），控制面积在30万亩以上的灌区为大型灌区，控制面积在1—30万亩之间的灌区为中型灌区；

- 11.港口码头排污口指港口码头内的生产废水、生活污水、雨水等排放口，其中生产废水排放口包括港口生产作业产生的废水和港口接收的船舶废水的排放口，以及港口码头作业平台冲刷和溢流废水的临时排放口；

- 12.规模以下畜禽养殖排污口指除规模化畜禽养殖场以外其他畜禽养殖场所的污水排口；

- 13.规模以下水产养殖排污口指除规模化水产养殖场以外其他水产养殖场所的污水排口；

- 14.城镇生活污水散排口指城镇污水收集管网覆盖范围内存在的，未被管网收纳的生活污水排污口；

- 15.农村污水处理设施排污口指收集处理农村生活污水的集中式或分散式污水处理设施排口；

- 16.农村生活污水散排口指未纳入农村污水处理设施的农村生活污水、养殖污水的散排口；

- 17.农田退水口指除大中型灌区外种植业向环境水体排放污水的口门；

- 18.雨污混合排口指通过雨洪排口排放污水的口门；其他临时处理设施排污口指临时性存在的排污口，包括施工废水处理实施排放口、分散式一体化污水处理设施排放口等。

附件5

河源市入河排污口排查整治专项行动发现的问题排污口整治任务清单

| 序号 | 入河排污口基本信息 |  |  |  |  |  |  | 入河排污口问题 |  | 入河排污口整治措施 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口名称 | 责任单位 | 规模以上 | 地理位置信息 |  |  |  | 所在保护区名称/断面/黑臭水体 | 问题描述 | 整治类型 | 整治措施 | 整治完成情况 | 整治完成时间 |  |
|  |  |  |  | 县（区） | 详细地址 | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0913河源市第四小学东北400米溪流入东江 | 河源市住建局 | 是 | 源城区 | 河源市源城区东埔街道东江西路 | 114.7284 | 23.76962 |  | 黄沙河入东江河口 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 2 | 0818风光小学东北277米雨洪径流排口入东江 | 源城区政府 | 否 | 源城区 | 河源市源城区源南镇滨江大道 | 114.6901 | 23.68743 |  | 雨污混排 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 3 | 0812东江大桥（西）公交站东南170米雨洪径流排口入东江 | 源城区政府 | 否 | 源城区 | 河源市源城区源南镇滨江大道 | 114.6802 | 23.66695 |  | 金竹沥河入东江河口 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 4 | 铁炉村东南方123米右岸排口入东埔河—A1070115 | 源城区政府 | 否 | 源城区 | 广东省河源市源城区源西街道西环路 | 114.6708 | 23.77093 | 东埔河 | 生活污水直排 | 取缔一批 | 关停 | 整改中 | 2022.12 |  |
| 5 | 1113中国邮政储蓄义合支局西北210米沟渠入东江 | 东源县政府 | 否 | 东源县 | 河源市东源县义合镇154县道 | 114.8668 | 23.84619 |  | 雨污混排、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 6 | 1101中国邮政储蓄义合支局西北220米雨洪径流排口入东江 | 东源县政府 | 否 | 东源县 | 河源市东源县义合镇154县道 | 114.866 | 23.84596 |  | 雨污混排、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 7 | 1003河源市松柏养老院东南420米涵闸入东江 | 东源县政府 | 是 | 东源县 | 河源市东源县仙塘镇新伟鱼香菜馆 | 114.7676 | 23.81372 |  | 衙门沥入东江河口 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 8 | 0924木京坝下游左岸770米溪流入东江 | 东源县政府 | 否 | 东源县 | 河源市东源县仙塘镇东源县轩轩生态农庄 | 114.7572 | 23.78571 |  | 雨污混排、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 9 | 0919河源市东源中学正南300米溪流入东江 | 东源县政府 | 是 | 东源县 | 河源市东源县仙塘镇新河大道 | 114.7388 | 23.78159 |  | 木京河入东江河口 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 10 | 东源中学西南侧800米木京河左岸涵闸口入木京河B2030924 | 东源县政府 | 是 | 东源县 | 广东省河源市东源县仙塘镇东源中学 | 114.7392 | 23.78453 | 河源市市区东江饮用水源保护区 | 违法设置 | 取缔一批 | 迁移 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 11 | 1722东江大桥下游左岸396米溪流入东江 | 龙川县政府 | 是 | 龙川县 | 河源市龙川县老隆镇沿江路 | 115.2486 | 24.10778 |  | 二渡河入东江河口 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 12 | 2906莲南小学西北729米溪流入东江一级支流义都河 | 龙川县政府 | 否 | 龙川县 | 河源市龙川县老隆镇173县道 | 115.2258 | 24.10741 |  | 雨污混排、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 13 | 2908群辉村小学东南585米溪流入东江一级支流义都河 | 龙川县政府 | 否 | 龙川县 | 河源市龙川县老隆镇120乡道 | 115.2221 | 24.11204 |  | 天然沟渠、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 14 | 1611塔西小学东南803米溪流入东江 | 龙川县政府 | 否 | 龙川县 | 河源市龙川县佗城镇东江 | 115.1712 | 24.05459 |  | 天然沟渠、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 15 | 水坑村东北231米水坑河左岸排口入水坑河-A1012010 | 龙川县政府 | 否 | 龙川县 | 河源市龙川县老隆镇爱艾养生馆 | 115.2597 | 24.09456 |  | 雨污混排、生活污水、农田（林业，养殖）退水混排 | 取缔一批 | 关停 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 16 | 水坑村东北254米水坑河右岸排口入水坑河-A1012008 | 龙川县政府 | 否 | 龙川县 | 河源市龙川县老隆镇爱艾养生馆 | 115.2597 | 24.09477 |  | 雨污混排、生活污水、农田（林业，养殖）退水混排 | 取缔一批 | 关停 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 17 | 新联东南方向直线260米秋香江右岸排口入秋香江-D1112708 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东省河源市紫金县紫城镇390乡道 | 115.1322 | 23.62149 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 18 | 宝嶂东北方向直线316米秋香江左岸排口入秋香江-D1112704 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东河源市紫金县紫城镇春满园农庄 | 115.1259 | 23.61847 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 19 | 紫金县私营企业协会东南方向直线94米秋香江右岸排口入秋香江-D1112821 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江中路 | 115.1627 | 23.63719 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 20 | 城西村公共服务站东北方向直线369米秋香江右岸排口入秋香江-D1112822 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江中路城中水岸 | 115.1622 | 23.63681 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 21 | 城西村公共服务站正东方向直线304米秋香江右岸排口入秋香江-D1112823 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江中路城中水岸 | 115.16157 | 23.63639 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 22 | 金香宾馆西北方向直线40米秋香江左岸排口入秋香江-D1112829 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江中路 | 115.1631 | 23.63684 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 23 | 中国农业银行紫金新紫支行西南方向直线95米秋香江右岸排口入秋香江-D1112904 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江中路 | 115.1659 | 23.63829 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 24 | 大坝桥上游约215米秋香江右岸排口入秋香江-D1113035 | 紫金县政府 |  | 紫金县 | 河源市紫金县紫城镇170县道 | 115.1946 | 23.62988 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 25 | 石塘下西南侧300米大湖水右岸河口入大湖水-B2032634 | 连平县政府 |  | 连平县 | 广东省河源市连平县大湖镇石塘下西南171米 | 114.8064 | 24.19738 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 26 | C3030814连平县忠信镇大陂村明德堂雨污合流市政入河排污口-441623I24 | 连平县政府 |  | 连平县 | 连平县忠信镇大陂村明德堂北面220m | 114.7303 | 24.2123 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 27 | 连平县忠信镇新下村新围雨污合流市政入河排污口-441623I19 | 连平县政府 |  | 连平县 | 河源市连平县忠信镇新下村 | 114.7472 | 24.1683 |  | 雨污混排、生活污水、农田（养殖，林业）退水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 28 | 0905河源职业技术学校学术交流中心正西190米溪流入东江 | 江东新区管委会 | 是 | 江东新区 | 河源市源城区源南镇河职院学术交流中心 | 114.7269 | 23.7563 |  | 雨污混排、有生活污水混入 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 29 | 0904中骏世界城西北460米排口入东江 | 江东新区管委会 | 是 | 江东新区 | 河源市源城区源南镇建设大道东152号 | 114.7225 | 23.75203 |  | 雨污混排 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |
| 30 | 0832河源市河源经贸学院西北918米雨洪径流排口入东江 | 江东新区管委会 | 否 | 江东新区 | 河源市源城区源南镇民源贸易 | 114.7055 | 23.72304 |  | 生活污水直排 | 合并一批 | 截污纳管 | 整改中 | 2023.12 |  |

附件6

河源市入河排污口排查整治新发现问题入河排污口整治清单

| 序号 | 入河排污口基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入河排污口问题 |  | 入河排污口整治措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口名称 | 责任单位 | 设置时间 | 排入水体 | 排入水功能区 | 排污口类型 | 规模以上 | 地理位置信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 所在保护区名称/断面/黑臭水体 | 问题描述 | 整治类型 | 整治措施 | 整治完成情况 | 计划整治完成时间 |
| 示例 | XX排污口 | XX政府 | 2019.1 | 东江 | XX开发利用区 | 市政生活污水排口 | 否 | XX镇XX村XX路XX号 | XX°XX′XX″ | XX°XX′XX″ | XX饮用水源保护区 | 生活污水直排 | 取缔一批 | 迁移 | 未整改 | 2021.12 |

注：“规模以上”是指废污水排放量大于300t/d或10万t/a的入河排污口。

附件7

- 入河排污口排查整治进度表

| 序号 | 县区 | 入河排口 | 排查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整治情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排查进度 |  |  | 排口数量（个） |  |  |  |  |  |  |  | 检测情况（个） |  |  |  | 问题排污口总数(个) | 整治计划 |  |  |  | 整治进度 |  |  |  |
|  |  |  | 排查任务(km) | 已排查长度(km) | 完成比例(%) | 排口总数 (个) | 排污口数量（个） |  |  |  |  | 城镇雨洪排口(个) | 河汊沟渠汇入口(个) | 现场检测排污口总数(个) | 现场检测排污口比例（%） | 异常排污口(个) | 异常排污口比例(%) |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 未整改数 (个) | 整改中数 (个) | 已整改数 (个) | 整治进度(%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 工业排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 农业排口 | 其他排口 | 临时性排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开方式：主动公开