附件3

广东省省级生态环境专项资金入库申请表（工程类）

申请单位

（盖章）	XX分局	项目审批权限	□省级保留审批 √下放市级审批
项目名称	XX县XX河水环境污染综合整治项目	用款单位	XX市生态环境局XX分局	实施单位	XX市生态环境局XX分局
项目起始时间	2019年12月	项目终止时间	2020年

12月	法定代表人
项目负责人
联系电话
项目总额（万元）	XXX	当年申请金额（万元）	XX
实施（支出）内容	本次XX河整治，将完成以下三方面的工作目标：

一是对XX河流域开展清淤工作，费用支出为XX万元；

二是对XX河流域铺设截污管网工作，费用支出为XX万元；

三是项目的间接费用支出XX万元。
政策依据及申报理由	根据《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《广东省水污染防治攻坚战2018年工作方案》、《XX市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《XX市水污染防治攻坚战2018年工作方案》等方案，为提升XX河水质，改善我县生态环境和人居环境，维持我县经济可持续发展提供保障。（充分性：列举支撑文件；必要性：说明不足现状；可行性）
本年度绩效目标	通过开展XX河水环境污染综合治理项目，一是提升社会效益主要表现在XX县城整体生态环境状况得到提升，经济发展模式更加绿色与协调，人们对政府工作的支持与参与程度有所提升，对环保工作满意度明显提高。二是环境效益，XX河流域水质稳定保持在Ⅱ类状态，河道面貌清洁干净，河岸景观明显改善。（与总目标区别，定性与定量结合）
阶段性绩效信息
第一季度	编制清淤方案，确定清淤单位、签订委托合同等工作；
第二季度	编制截污管网方案，确定清淤单位、签订委托合同等工作；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标（必填，可根据项目实际情况选择适当的指标类型填报）	产出指标	数量指标	河道清淤数量	完成XX河6.35公里清淤工程。
铺设截污管网数量	完成XX河350米截污管网铺设工程。
完成XX河流域清淤方案	编制清淤方案一份。
完成XX河流域铺设截污管网方案	编制铺设截污管网方案一份。
完成XX河年度水质监测报告	提交XX河年度水质监测报告一份。
质量指标	XX河清淤工作完成质量	良好，河道基本无漂浮垃圾存在，水流通畅；河道淤泥处于适量状态。（考核较难）
XX河截污管网完成质量	良好，污水收集率90%以上。
时效指标	项目按期完成率	=100%；项目按期完成建设。（明确时间节点）
社会效益指标	社会影响	良好，XX县城整体生态环境状况得到明显提升，经济发展模式更加绿色与协调。（省略了经济效益）
生态效益指标	水质达标	XX河流域水质稳定保持在Ⅱ类状态，河道面貌清洁干净，河岸景观明显改善。
可持续影响指标	建立长效机制	良好，建立针对XX河流域环境整治的长效机制，保障XX河水质质量。
服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%，群众对政府工作的支持与参与程度有所提升，对环保工作满意度有明显提高。

广东省省级生态环境专项资金入库申请表（能力建设类）

申请单位

（盖章）	XX市生态环境局XX分局	项目审批权限	□省级保留审批 √下放市级审批
项目名称	XX区环境监管能力建设（含东江水质监管）项目	用款单位	XX市生态环境局

XX分局	实施单位	XX市生态环境局

XX分局
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	2020年

12月	法定代表人
项目负责人
联系电话
项目总额（万元）	xx	当年申请金额（万元）	xx
实施（支出）内容	购置应急监测设备、办公设备、执法监管设备等，购置资金需XX万元。

对辖区东江、新丰江一级支流尤其是6条水质较差水体进行执法监测，追踪污染源头，密切关注东江水质变化情况，经费需XX万元。
政策依据及申报理由	政策依据：（充分性：列举支撑文件)

1.《关于印发东江新丰江XX段水环境综合整治三年行动方案的通知》（源府办〔2019〕29号）

2.《关于印发<XX区打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（源委办发〔2018〕14号）

申报理由：我区生态环境质量状况在全市范围内处于中等偏上水平，但XX区水环境质量保优争先仍然面对严峻挑战：一是受畜禽养殖、农业农村污染和生活垃圾、生活污水、梯级电站等因素叠加影响，局部水环境质量存在波动；二是XX区生态环境部门未下设环境监测站，且执法能力建设十分不足。为加大XX区环境执法力度，全面控制污染源，并完善水质应急执法监测工作，密切关注东江、新丰江水质及其支流变化情况，确保辖区内东江干流、新丰江干流水质保持在国家地表水II类标准，确保主要支流水质维持良好，辖区饮用水源区水质满足功能要求，特此申请省级生态环境专项资金支持。（必要性：说明不足现状）
本年度绩效目标	通过环境监管能力建设经费，进一步加强对XX区生态环境的常态化管理，实现我区环境监管能力建设达标化、科学化，规范执法程序，提升环境监察执法水平，提高服务质量，基本满足我区环境管理需求，适应生态环境建设形势发展需要，为切实保护东江、新丰江水库水质安全提供执法保障。2020年1月开始实施，2020年12月竣工。（定量目标未体现：对6条水质较差水体进行执法监测，确保辖区内东江干流、新丰江干流水质保持在国家地表水II类标准）
阶段性绩效信息
第一季度	梳理需购买的应急设备、办公设备、执法监管设备清单，加强辖区水环境执法监测、监管。
第二季度	购买的应急设备、办公设备、执法监管设备清单，加强辖区水环境执法监测、监管。
第三季度	合理使用应急设备、办公设备、执法监管设备，加强辖区水环境执法监测、监管。
第四季度	做好设备管理维护，加强辖区水环境执法监测、监管，确保辖区内东江干流、新丰江干流水质保持在国家地表水II类标准，辖区饮用水源区水质满足功能要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标（必填，可根据项目实际情况选择适当的指标类型填报）	产出指标	数量指标	执法装备建设数量	配备齐全执法必须的应急设备、办公设备、执法监管设备等。
质量指标	年度环保责任考核	=100%（数值供参考）；辖区内水质考核断面全部达标。
时效指标	项目按期完成率	=100%（数值供参考）；项目按期完成建设。
社会效益指标	增强市民的获得感、幸福感，增强XX招商引资吸引力	有所提升。
生态效益指标	提升XX区生态环境业务化能力，保障并优化辖区水环境质量	有所提升。（用数据说话）
服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%（数值供参考）。
附件：□政策依据文件； □主管部门审核意见；□测算说明；√其它（情况说明等）

附：项目实施方案

★勾选附件类型，填写附件（佐证材料）的名称，提供文件。