附件

河源市第二轮中央生态环境保护督察

整改任务落实情况

一、广东省有些地市和部门认识不够到位，措施不够有力，生态环境保护抓得不够紧，推得不够实，在统筹协调、责任担当等方面还存在差距。有些市县思想认识不够到位，对习近平生态文明思想学习领会还不够深入，贯彻落实缺少方法，没有真正把生态环境保护作为高质量发展的应有之义和重要内容，工作落实“时冷时热”。对标中央要求，对照人民期待，对标高质量发展要求仍有差距，美丽河湖和美丽海湾保护与建设还存在一些突出问题，部分地方和领域生态环境安全保障不力，工作力度仍需进一步加大，一些突出生态环境问题亟待解决。（省问题清单序号1）

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）把深入学习习近平生态文明思想作为第一议题。多次召开市委常委会会议、市政府常务会议及专题会议学习习近平生态文明思想，推进生态环境保护工作，不断增强领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2023年召开了全市生态环境保护工作会议及创建国家生态文明建设示范市启动会暨中央生态环境保护督察整改工作推进会和市长专题会议等，加快推进生态环境保护督察整改工作。

（二）加强党对生态环境保护工作的领导。压紧压实生态文明建设和生态环境保护的政治责任，建立健全市、县（区）生态环境保护委员会工作机制，全面落实“党政同责、一岗双责”，完善“三管三必须”工作责任体系，构建覆盖市、县（区）、镇（街）三级的全链条领导责任体系，强化人大、政协监督指导，加快形成“大环保”工作格局。

（三）严格考核问责。积极构建以绿色发展为导向的生态文明建设考核评价体系，突出中央生态环境保护督察整改、污染防治攻坚、生态环境质量改善等成效考核，压实各县（区）生态环境保护主体责任，强化履职尽责。严格抓好党政领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实。

（四）加快推进美丽河湖建设。以水生态环境质量改善为核心，坚持环境治理与生态修复两手发力，全力推动流域和城市较差水体整治，开展重要江河、水库水生态调查评估，实施水生态保护修复，高质量推进万里碧道建设，打造典范。2023年已建成碧道27公里。2023年，我市国考省考断面水环境质量持续排名全省第1，国考断面水环境质量进入全国前30名，省考断面水质指数变幅同比改善3.33%，国考省考断面水质达标率、优良比率均为100%。新丰江水库、东江干流断面水质分别稳定保持Ⅰ类、Ⅱ类，县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率100%。新丰江水库营养状态指数为21，较2022年营养状态指数23持续下降，稳定保持贫营养，水库藻密度水平优于国家Ⅰ类标准（“无水华”级别）。万绿湖入选生态环境部第二批“美丽河湖优秀案例”并得到部领导批示肯定。

（五）持续强化环境风险防控。以生态保护红线、自然保护地为重点，加强重要生态系统保护监管。强化危险废物、重金属、危险化学品环境风险管控，围绕固体废物源头减量、资源化利用、安全处理处置和环境风险管控，构建固体废物全过程管理体系。积极推动我市生态环境应急救援队伍建设，成立3支环境应急救援队伍。

二、有的地方和部门对粤北生态屏障缺乏基本认识，没有把生态保护和环境安全摆到应有的位置和高度，对一些生态修复难度较大的工作存在畏难情绪、推诿思想。个别地方面对保护地内的生态破坏问题，没有积极主动去解决，而是通过调整保护地来应对。（省问题清单序号2）

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）加强自然保护地的监督管理。市委、市政府联合印发了《关于做好建立以国家公园为主体的自然保护地体系工作的通知》，主要从“高度重视，切实提高思想认识；明确目标，确保按时完成任务；完善体系，推动科学高效管理；落实责任，强化组织保障”等四个方面做好自然保护地的保护管理工作。

（二）加大巡查管护力度。市林业局已督促各自然保护地管理机构增加自然保护地巡护人员和巡护频次，加大对自然保护地巡护巡查和督查工作力度，按国家、省要求，我市各有关部门组织开展了“绿盾2021”“绿盾2022”行动，对遥感发现的人类活动点进行了现场核实、查处整改和生态修复等工作。

（三）坚决查处整改。市林业局印发《关于商请开展自然保护地问题排查工作的函》，并组织各县（区）人民政府、江东新区管委会对自然保护地内的人类活动情况进行了摸排，对发现的破坏自然保护地生态的行为，将第一时间予以严厉查处；严禁“以调代改”，对通过调整保护地来解决生态破坏问题的，一旦发现坚决严肃查处；对涉及的违法违规问题，移交司法机关和纪检监察部门处理，坚决整改到位。

三、“两高”项目盲目上马冲动仍然存在。2021年广东省能源消费增量控制目标为1610万吨标准煤，能耗强度下降目标为3.08%，实际上半年能耗增量已超过2600万吨标准煤，超出年度控制目标61.5%；能耗强度也不降反升，幅度超过36%，被国家有关部门一级预警。（省问题清单序号5）

整改时限：2025年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。印发了《河源市遏制“两高”项目盲目发展问题专项整治工作方案》，建立“两高”项目台账，全面梳理拟建、在建“两高”项目，坚决遏制不符合政策项目上马，依法依规分类处置，强化存量项目事中事后监管。根据广东省能源局关于“两高”企业清单和项目管理目录调整意见，市发展改革局对原有16家“两高”项目清单进行了调整，调整后存量“两高”项目22个。2023年，我市无新上“两高”项目。

（二）切实加强能耗双控工作。督促全市重点用能单位落实能源审计、编制节能规划，强化重点领域节能管理。目前，22家“存量”两高项目（企业）已全部上报《能源审计报告》《“十四五”节能规划》。梳理“十四五”拟建“两高”项目，明确需落实产能置换、能耗指标后方可上马。按省能源局节能监察工作部署，我市顺利完成了2023年节能监察任务。

四、一些地方和部门对“两高”项目上马把关不严，节能审查监管责任缺位。2020年以来，全省121个在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查的达42个，占比34.7%。2021年3月，广东省还集中通过5个石化化工项目的节能审查，新增能耗1376万吨标准煤。其中，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目被国家有关部门指出问题后，广东省能源局才撤销其节能审查意见。（省问题清单序号6）

整改时限：2023年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

（一）严格实施“两高”项目节能审查。2023年无新上“两高”项目。印发《河源市遏制“两高”项目盲目发展专项整治工作方案》，对限制类产业、未达到能耗强度下降目标进度要求的县（区）、无能耗指标替代来源、能效水平达不到先进值的，初审坚决不予通过，坚决遏制“两高”项目盲目上马。

（二）从严把关“两高”项目整改。2020年以来，我市在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查项目1个，目前已完成整改。同时，督促全市重点用能单位落实能源审计、编制节能规划，强化重点领域节能管理，22家“存量”两高项目（企业）已全部上报《能源审计报告》《“十四五”节能规划》。

五、近年来，广东省生活污水管网和处理设施建设力度空前，但主要集中在广州、深圳、东莞及练江流域，其他地区力度不足，差距很大，区域工作推进不平衡。2018年以来，广州、深圳、东莞3市新增管网2.06万公里，占全省新增总数的78.6%，新增处理能力397万吨/日，占全省的56%。其余18个地市新增管网占比仅21.4%，新增处理能力占比仅44%。区域管网建设的不平衡导致污水收集率差异明显。2020年粤西地区污水收集率仅52.5%，粤东、粤北地区污水收集率更低，分别只有34.5%、32.5%，不足珠三角地区的1/2。（省问题清单序号10）

整改时限：2025年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）加强统筹规划。已开展《河源市中心城区排水（雨、污）专项规划》编制工作，制定雨污管网建设和改造计划，重点进行雨污管网改造、修复、新建和雨污分流，积极推进城市建成区管网错接漏接整治和雨污管网淤积、下沉、变形等缺陷整治。目前已开展专家评审会，正根据专家意见进行修改完善。

（二）积极推进污水处理设施建设。河源市和平县第二污水处理厂（3万吨/日）已完成项目立项和勘察、设计工作，于2023年7月开工建设。东源县滨江新城污水处理厂（2万吨/日）及配套管网一期工程项目已完成厂区主体工程量81.5%，完成管网14公里，建成3个泵站主体工程，待安装泵机。东源县县城生活污水处理厂二期工程（1.5万吨/日）已通过验收并投入运行。

（三）积极推进污水管网建设。2021年至2023年，新增城市污水管网58.7公里(其中2023年12.2公里），新增县城污水管网39.9公里（其中2023年9.34公里）；住房和城乡建设部城乡建设统计信息管理系统显示，我市城市生活污水集中收集率为50%。

（四）加快污水配套管网改造。加快管网混接错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，实施清污分流。截至2023年年底，全市完成改造老旧污水管网85.5公里。

六、生活垃圾处理不平衡问题也十分突出。截至2021年8月，珠三角地区生活垃圾焚烧占比达75.4%，深圳、惠州、东莞等市已经实现“日产日清”全焚烧，但粤北地区垃圾焚烧占比仅为41.1%，河源、云浮两市垃圾更是零焚烧，完全依靠填埋。（省问题清单序号11）

整改时限：2023年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）加快垃圾焚烧处理设施建设。与市区有关项目中标单位签订PPP项目合同，目前已完成主体工程建设。东源县综合资源利用中心项目（生活垃圾资源利用能力600吨/日）基本完成主体工程建设，正在加快进行设备安装、调试等工作。

（二）完善农村生活垃圾收运处理体系建设。我市全面建立了“村收集、镇转运、县处理”的农村生活垃圾收运处理体系。其中已建成运营6座生活垃圾无害化填埋场，设计处理能力2010吨/日，处理县域生活垃圾约1934吨/日；全市95个乡镇共建有101个中转站，每个乡镇均具备垃圾转运能力。全市7039个自然村共配备垃圾收集点32507个。

七、农村环境基础设施建设投入虽有所增加，但短板依然明显，农村环境保护“十三五”规划部署的生活污水收集任务未完成，建设推进的乡镇农村污水处理设施中，管网不配套、运行不正常、设施闲置坏损等现象较为普遍。（省问题清单序号12）

整改时限：2025年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）建立健全镇村污水治理运维管护机制。我市已印发《河源市农村生活污水治理攻坚行动方案》，明确了农村生活污水处理设施的运行维护管理应当遵循“政府主导、群众参与”的原则，实现“设施完好、管理规范、水质达标”的目标。

（二）加快镇村污水管网建设。截至2023年年底，全市新增镇级生活污水管网110.6公里，新增村级生活污水管网406公里。

（三）加快自然村污水治理。2021-2023年新增完成2516个自然村生活污水治理，超额完成2023年底前1200个自然村治理任务。全市7039个自然村中有4361个村完成生活污水治理任务，农村生活污水治理率约61.95%。

八、截至2021年8月，全省仍有276万农村人口未实现集中供水，河源、清远、茂名仅完成农村集中供水任务的16.8%、32.5%、34.5%。（省问题清单序号13）

整改时限：2021年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

（一）加大质量管理与指导力度。2021年6月4日，省委、省政府发出农村集中供水全覆盖攻坚行动号召令，市委、市政府高度重视，主要领导亲自挂帅、靠前指挥，多次召开专题会议研究部署，并将农村集中供水全覆盖攻坚行动列入我市党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。为确保我市全面按照省最新的农村集中供水建设指南完成攻坚任务，把握好工程技术关、质量关、标准关，市政府主要负责同志亲自部署，派出技术质量督导组到5个县全面开展技术督导工作，最终形成督导报告、问题清单、建议，督促指导相关县（区）立行立改见成效。

（二）加快农村供水全覆盖工程建设。截至2021年12月25日，已完成全市52.2388万农村人口集中供水全覆盖。2022年4月27日，省政府召开农村集中供水全覆盖攻坚行动总结大会，省水利厅通报全省已完成攻坚任务，其中涉及河源市：一是东源、和平、连平县在攻坚行动成效评估中评为优秀。二是评选出全省首批“粤美水站”20宗，我市东源县1宗、和平县1宗、连平县2宗，全市共4宗在列。

（三）加强农村集中式饮用水水源地保护。2021年12月，河源市生态环境局联合市水务局制定印发了《河源市农村饮用水水源地环境问题专项整治行动实施方案》，组织专人定期巡查、监测，实现农村饮用水水源地生态环境监管全覆盖，全面提升农村饮用水水源地的水质安全保障水平。根据监测数据显示和《广东省生态环境厅关于通报2021年农村千吨万人饮用水水源地水质状况的函》，我市2021年49个农村饮用水水源地水质达标率为100%。

九、一些部门和地方在处理生态环境管理新问题上责任意识不强，统筹不力，魄力不足。近年来，珠三角河道非法洗砂洗泥行为日益猖獗，污染河道水质，改变河床形态，威胁行洪和航道安全，对水生生物栖息繁衍带来不良影响。省直有关部门对此重视不够，主动作为不足，既没有充分行使各部门现有职能严厉打击，也没有研究如何加强规范引导。有关地市和部门虽然多次开展联合执法，但执法效果欠佳，监管力度不够，甚至出现作业船只和监管部门“打游击”现象，非法洗砂洗泥未能得到有效遏制。（省问题清单序号16）

整改时限：2023年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

（一）加强组织领导，建立长效机制。市河长办印发了《河源市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作方案》，成立了市非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组，明确了相关部门职责。2023年7月，市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局、市城管综合执法局和河源海事局联合印发《河源市关于加强洗砂管理工作的通知》，进一步明确我市洗砂管理相关规定和部门职责，加强我市洗砂监督管理，严厉打击河道水域非法洗砂行为。

（二）深入摸排线索，加强巡查管控。市水务局全面开展河道非法洗砂洗泥行为有关线索集中摸排工作，推进全市河道管理范围内的堆砂场和洗砂场集中排查整治；加大对东江干流、万绿湖水域等重点河段、敏感水域的执法巡查力度，严密监控水事违法行为易发河段，保持严打严查高压态势；印发了《河源市打击非法采砂专项行动方案》，加大对非法采砂打击力度，进一步落实行业监管职责。市生态环境局印发了《关于开展深入打击非法洗砂环境违法行为专项行动的通知》，部署了2023年3月至12月专项整治工作，组织各县（区）切实加强陆地洗砂场所的环境监管力度。市自然资源局印发了《关于开展非法洗砂洗泥摸排工作的通知》，要求各县（区）全面排查，严厉打击非法洗砂洗泥活动，举一反三，标本兼治抓好整改工作。

（三）加强联合执法，严厉打击违法行为。2023年，全市累计开展联合专项执法122次、日常监管执法655次，累计出动4130人次、56船次、982车次，累计检查洗砂洗泥场所791家次，办理洗砂相关案件4宗，合计作出行政处罚25万元。

十、环境基础设施仍有缺口。近年来，广东省大力补齐基础设施短板，但城市生活污水收集率总体水平仍有待提高，污水管网仍存在较大缺口，污水处理效能还不高。2020年全省城市生活污水收集率为67.2%，其中韶关市、肇庆市等7个地市收集率低于30%，最低的云浮市收集率仅为19.9%。(省问题清单序号17)

整改时限：2025年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）开展水生态环境保护攻坚行动。市住房和城乡建设局对市区城市建成区65平方公里内新增排水管网进行排查和检测，已于2021年12月建立市区共享的排水管网综合管理GIS系统。为降低污水管网输送距离过长风险，减轻东埔河截污管网负荷，市政府启动市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目建设，目前已开工建设。

（二）加快污水配套管网建设。大塘水质净化厂配套管网（高新七路）工程已完工。市区南部片区部分项目周边污水收集设施建设项目：（1）铁路东路建设工程已完成混凝土路面施工，累计完成工程量95%；（2）工业大道市政工程已完成清表工作，正在进行管沟开挖，累计完成工程量70%。黄沙河三期整治工程相关内容纳入市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目，目前项目已开工。江东新区高铁新城污水主管网贯通工程建设管网2.4公里，完成工程量的80%。江东新区城市起步区污水管网工程目前完成立项、预算审核、施工招标工作等，完成污水站总体的30%。宝源片区及老城西区污水治理项目建设及完善9公里污水收集管网，已建成新丰江两岸排污主管、3座泵站（井）及1号、2号调蓄池，新增污水管网约9公里。

（三）全面推进城市污水管网改造和建设。截至2023年年底，新增城市污水管网58.7公里；改造城市老旧污水管网51.5公里；住房和城乡建设部城乡建设统计信息管理系统显示，我市城市生活污水集中收集率为50%。

（四）建立健全专业运行维护管理机制。市住房和城乡建设局协调市城管综合执法局积极推行“厂—网—河（湖）”一体化运行维护机制，探索同一污水处理厂服务片区内的管网由一个单位实施专业化养护的机制，保障生活污水收集处理设施的系统性和完整性。

十一、河源连平陂头省级地质公园2013年成立，园区内协和矿业有限公司2014年采矿证到期后，当地政府于2019年违规为其续证，且规模从10万吨/年扩大到50万吨/年。2019年9月以来，该公司先后两次在地质公园内违规开矿，累计开采近半年，把山峰削平16米，废土废石直接从山顶倾倒，生态破环严重，被周边群众反复举报、媒体曝光，但当地一直未进行查处。（省问题清单序号39）

整改时限：2022年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

（一）全面复绿。连平县政府2021年8月起对省级地质公园内眼镜湖矿区矿山开采界面、道路等裸露区域、矿区山顶等进行复垦复绿。2022年3月以来，连平县政府对复绿矿区范围进行了补种和生态修复。继续开展复绿查漏补缺，结合2023年春季义务植树活动，对复绿查漏补缺，对造林成活率低的山头地块，及时补植苗木、植被，加强后期抚育和肥水管理，巩固复绿成效。2023年10月，该项目通过连平县林业局项目验收。

（二）调查处理。2021年9月18日，连平县对陂头镇眼镜湖矿区进行关闭，并下发《连平县人民政府关于对连平县陂头镇眼镜湖矿区予以关闭的公告》，该矿区机械及人员已撤离。2022年3月11日河源市自然资源局对连平县人民政府公告关闭的连平县陂头镇眼镜湖矿区饰面用灰岩及建筑石料用灰岩矿的采矿许可证依法予以注销并向社会公告。

（三）加大宣传力度。在该矿区显眼处，设立了矿区已到期的大型标识牌，设置了举报电话，回应群众关切，矿区内的生产机器设备及构筑物已拆除清理，同时做好安全警戒，禁止无关人员车辆等随意进出，确保不发生安全事故。目前，已设立管理机构，在连平县陂头镇农林水服务中心加挂了连平县陂头省级地质公园服务中心的牌子，加强日常巡查监管，加大生态环境保护知识的宣传力度，严厉打击偷采盗采矿产资源违法行为。

十二、全省国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站共385座，广东省2017年就开始摸排保护区内小水电站底数，但直到2021年7月，才制定实施方案。南岭国家级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站多达80座，当地截至督察进驻时尚未制定清理整改方案；龙牙峡水产种质资源省级自然保护区核心区、缓冲区内共有5座小水电站，2018年以来当地政府和有关部门默许甚至支持小水电站扩容改造。（省问题清单序号40）

整改时限：2024年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）制定方案，建立联席会议制度。根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》要求，我市于2021年10月印发《河源市人民政府关于印发河源市小水电清理整改工作方案的通知》，并建立河源市小水电清理整改工作联席会议制度，有序、稳妥推进小水电退出工作。

（二）一站一策，分类分阶段推进整改。按河源市最新复核结果，河源市位于省级自然保护区核心区、缓冲区内有20座小水电站，其中，核心区8座、缓冲区12座。根据省最新要求，我市需整改在省级自然保护区核心区、缓冲区内共20座小水电站退出任务。截至2023年年底，我市已完成退出拆除电站11宗，已完成彻底关停7宗，基本完成年度目标任务，剩余2宗正在推进中。

十三、个别地市生活垃圾处理设施建设滞后。个别地市生活垃圾焚烧项目建设推进缓慢，能力严重不足，垃圾及渗滤液到处转运处理，风险突出。河源市垃圾焚烧项目迟迟未开工，2021年1月城区生活垃圾填埋场填满封场，每天约800吨生活垃圾只能外运到东源县处置。东源县灯塔镇生活垃圾填埋场在渗滤液处置设施尚未安装的情况下紧急投运，截至督察时渗滤液仍无法处理，每天约240吨渗滤液只能转运到市区临时处理。（省问题清单序号43）

整改时限：2023年年底前。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）加快推进市区有关项目建设。已于2022年1月14日正式发布中标结果公告，并与中标单位签订PPP项目合同，项目公司已完成注册。目前，项目前期工作已基本完成，于2022年12月4日开始进场开展清表和场平，截至2023年年底，已基本完成主体工程建设。

（二）压实整改责任，加快设施建设。新增东源县灯塔镇生活垃圾填埋场750吨/日（其中400吨/日为新增应急处置设施）的渗滤液处理设施已正常投入使用。

（三）加强统筹协调，化解安全风险。市城管综合执法局已制定生活垃圾渗滤液外运应急方案，2022年1月已建成东源县灯塔镇垃圾填埋场3万吨的渗滤液调节池，2022年9月新增的400吨/天的渗滤液就地应急处置设施投产，截至2022年年底，共新增750吨/天的渗滤液处置设施。2022年9月以来，灯塔镇生活垃圾填埋场不再外运生活垃圾渗滤液至市中心城区处置。

十四、部分地市渗滤液处置短板突出。全省积存垃圾渗滤液高达166万吨，一些填埋场渗滤液处置设施运行不正常，偷排漏排、超标排放问题突出，有的甚至在在线监控上弄虚作假。2018年以来，全省18家垃圾填埋场因设施运行不正常、废水超标排放问题被屡次查处。（省问题清单序号46）

整改时限：2023年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

（一）加快积存渗滤液减量处理。全市各县区开展生活垃圾填埋场日常管理自查自纠工作，加快积存生活垃圾渗滤液处理处置。目前，我市各县区生活垃圾填埋场渗滤液储存已降至安全警戒线以下。

（二）提高渗滤液处理能力。截至2023年，已新增渗滤液处理能力1700吨/日。

（三）加强对垃圾填埋场监管执法。全面做好全市生活垃圾填埋场地下水污染情况排查和现状调查，对排查出地下水超标的生活垃圾填埋场查找污染原因，采取有效措施开展治理，防止地下水受污染。

（四）加强重点污染源自动监控设施专项检查。对擅自拆除、闲置、关闭、不正常运行污染源自动监控设施的行为进行重点查处，涉嫌犯罪的移送公安机关，依法严肃追究相关人员责任。

十五、一些填埋场地下水和周边水体受到污染，全省113个垃圾填埋场中有26个存在地下水超标问题。清远市8个垃圾填埋场中就有5个地下水超标，其中佛冈县垃圾填埋场2020年3月填埋区防渗膜破损，地下水受到严重污染，此次督察进驻时，氨氮浓度仍高达47.6毫克/升，超地下水环境质量Ⅲ类标准94.2倍。（省问题清单序号49）

整改时限：2023年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

（一）连平县针对受污染的6号监测井中的污水和受污染的地下水已通过水泵抽至渗滤液调节池进行处理，控制场区污染物向外扩散，并安装流量计动态观察监测井中水量和水质的变化情况。

（二）开展垃圾场污染整治项目工作，目前连平地下水污染整治工程于2023年12月完成建设。该项工程将地下污水控制在场内，进行收集处理达标排放，有效防止污染向外扩散。

十六、固体废物处置能力亟待加强。2018年以来，广东省重点部署了39个危险废物处置项目建设，其中中山市绿色工业服务等6个危险废物处置项目截至督察进驻时尚未建成，进度滞后。已建成的33个也尚未发挥应有效用。全省危险废物处置能力结构性、区域性失衡仍未完全解决，生活垃圾焚烧飞灰、铝灰渣处置能力不足，贮存量分别高达6.7万吨、7.1万吨。（省问题清单序号51）

整改时限：2022年年底前。

整改进展：已完成，持续巩固成效。

- 提升医疗废物处置能力。河源市医疗废物处置设施项目高温蒸煮线（10吨/日）工程建设已完成，并于2022年1月1日开始投入运营，全面收运处置全市医疗废物。该项目已完成环保骏工验收、排污许可证和危险废物经营许可证等环保手续。

（二）加大涉危险废物企业日常监管力度。加强铝灰渣等危险废物产生企业的监督管理，指导企业依法做好贮存、转移等工作，依法查处违法行为。

（三）提高危险废物处置企业守法意识。加强铝灰渣等危险废物产生、贮存和处置利用有关单位的监督管理，加大监督检查力度。落实企业主体责任，提高企业守法意识。

十七、非法转移倾倒仍时有发生，2018年以来，全省涉危险废物倾倒案件400余起，其中跨省倾倒26起，仅肇庆市就发生跨省转移倾倒11起，倾倒危险废物765吨。一些危险废物经营单位高价接收危险废物却不规范处置，广东恒兆环保公司将东莞市委托处置的316吨危险废物，分散倾倒在湖南省宜章县，造成6处12亩山地污染。（省问题清单序号52）

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：达时序进度，持续推进。

（一）按照“横向到边、纵向到底，不留死角、不留盲区”的标准，公安部门对城乡结合部及省界、市界、县界、镇界、村界等管理空白地区，以及可能非法倾倒、处置危废的河道、沟渠、山谷、废弃房屋、矿坑、溶洞等目标场所进行重点排查，发挥群众举报力量，进一步扩大案件线索收集范围。

（二）根据《2022年河源市开展危险货物运输车辆违法违规行为专项整治行动方案》要求，开展联合执法行动，集中力量在重要路段、重要区域采取定点和流动、错时与错峰、例行巡查和突击暗访相结合等多种方式开展专项执法行动。强化对过往的货运车辆、危险货物专用车辆的路检路查，严厉打击无资质车辆非法运输危险废物、不按规定制作和携带运单等交通运输违法行为，坚决遏制涉危险废物运输、倾倒行为。2022年以来，全市共查处危险货物运输案件22宗。

（三）按国家、省三部门打击危险废物违法犯罪的文件要求，持续开展打击非法转移倾倒危险废物等违法行为。于2022年7月出台《河源市生态环境部门、公安机关行政执法与刑事司法衔接工作机制》，2022年以来，市生态环境局联合市公安局召开了“两法衔接”联席会议4次，对非法转移处置危险废物事项进行了研判分析，并多次联合现场督办。2023年2月，市生态环境局印发了《2023年开展打击非法倾倒固体废物违法行为专项行动工作方案》，成立了专项工作领导小组，并设置了两个专班小组开展督查工作；2023年8月11日，河源市人民政府办公室印发《河源市打击固体废物非法转移、倾倒、处置工作机制》，进一步明确和压实地方政府及各职能部门职责，保持严厉打击非法倾倒、转移、处置固体废物污染环境违法犯罪行为的高压态势。