河源市贯彻落实第二轮省级生态环境

保护督察反馈意见整改方案

为全面贯彻落实省委、省政府关于生态环境保护督察的部署要求，扎实做好第二轮省级生态环境保护督察反馈意见的整改工作，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决落实党中央、国务院关于生态文明建设、生态环境保护的决策部署及省委、省政府工作要求，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚决扛起生态环境保护政治责任，进一步强化政治担当，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”体现到具体行动上，高标准高质量推动第二轮省级生态环境保护督察反馈意见整改，持续深入打好污染防治攻坚战，持续巩固和提升我市生态环境核心竞争力，立足粤北生态屏障和粤港重要饮用水水源地，以生态环境高水平保护推进经济社会高质量发展，为我市加快实现绿色崛起提供坚实的生态环境支撑。

二、整改目标

全面落实《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》要求，确保第二轮省级生态环境保护督察反馈意见整改落地见效及省督察组转办164宗群众举报问题“件件有回音”，着力解决我市突出生态环境问题，以绿美广东生态建设为引领，推进经济、环境、生态、健康、城乡、制度“六美”共建举措，补齐环境基础设施短板，持续保持生态环境质量、绿色发展水平、生态环境治理能力走在全省前列，持续筑牢北部生态屏障。

（一）督察反馈意见整改到位。根据第二轮省级生态环境保护督察反馈意见，归纳梳理整改任务17项，并建立台账清单，明确责任单位、整改目标、整改时限、整改措施，按照时间节点有序推进，取得阶段性进展和成效。

（二）生态环境质量持续改善。全市国考、省考断面优良水体比例达到100%，新丰江水库一级饮用水水源保护区水质保持地表水Ι类标准，东江干流（河源段）水质保持地表水Ⅱ类标准；空气质量指数（AQI）达标率达到省下达目标。

（三）环境基础设施不断完善。2024年6月底前，市区热力发电项目实现首次进垃圾，东源县资源综合利用中心项目投入运营，改变我市生活垃圾完全依靠填埋处理的现状，消除生活垃圾渗滤液超警戒积存环境风险隐患。2025年年底前，扎实推进生活污水处理设施运维，加快生活污水管网建设和改造，进一步提高市、县生活污水集中收集率。

（四）生态环境安全得到有效保障。持续推进生态环境保护和修复，生态系统质量和稳定性稳步提升，生态安全得到有效维护，生态环境风险防控有力。2025年年底前，完成尾矿库问题排查整治和固体废物规范化堆放等问题整治。2026年年底前完成和平县大坝镇龙狮村矿山生态修复和后期管护工作。

三、主要措施

（一）压实政治责任，坚决扛起生态文明建设的使命担当。持续深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署，高标准落实第二轮省级生态环境保护督察反馈意见整改工作，压实生态环境保护责任，严肃生态环境保护督察考核问责，对在整改工作中不作为，履职不到位和监管责任不落实的单位和个人，依法依规依纪严肃问责。将督察整改落实纳入生态环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战成效考核，把考核结果作为各级各部门领导班子和领导干部任用、奖励等综合考评的重要依据，加快完善生态环境保护责任考核办法，强化考核结果运用，严格党政领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实。

（二）坚持生态优先绿色发展之路，推动减污降碳协同增效。牢固树立绿色发展理念，落实减污降碳总要求，启动实施碳达峰碳中和行动；推进重点行业清洁生产和绿色化改造，加快发展清洁能源，构建绿色产业循环发展体系；认真对标高质量发展要求，优化调整产业结构，完善能源消耗总量和强度调控，严格“两高”项目把控；加强生态环境分区管控，推动优化国土空间开发保护格局；健全生态产品价值实现机制，助推绿美河源生态建设；开展绿色生活创建行动，加快形成绿色生产生活方式。

（三）坚持以提升环境质量为中心，深入打好污染防治攻坚战。突出精准科学依法治污，深入推进“管车、降尘、治污、禁烧、控放”大气污染防治综合整治行动，提升城市环境空气质量；大力实施碧水保优行动，持续加强水环境保护、污水管网建设，持续推进入河排污口排查整治等工作，全面提升国控和省考断面水质，确保水环境质量保持优良；扎实开展净土行动，推动“无废城市”建设，严格固体废物特别是危险废物日常监管，有效管控土壤污染风险，保持土壤环境稳定安全。

（四）突出整体保护系统修复，切实保障生态环境安全。加大矿山、危险废物产生及处置企业、尾矿库等环境风险易发频发区域和领域日常监管力度，有效防范化解生态环境风险隐患。统筹推进矿产资源开发利用和生态环境保护，持续加大矿山地质环境保护和生态恢复治理力度，严格矿山地质环境恢复治理标准要求，督促企业严格落实矿山地质环境恢复治理方案，边开采、边治理，注重生态恢复治理成效。强化矿山开采监督管理，注重开采审批事中、事后监管，严厉打击无证开采和越界开采等行为，对破坏生态环境、不具备安全生产条件的，依法依规严肃处理。加强生态环境保护修复，推进和平县大坝镇龙狮村矿山等生态修复整治工作。

（五）加快补齐环境基础设施短板，着力解决突出生态环境问题。围绕水环境基础设施建设、生活垃圾处理设施建设、生活垃圾渗滤液处理设施建设、自然保护地管理、城市污水处理设施配套管网建设等短板，加快推进环境基础设施增量、提质、增效，全力夯实生态环境基础。

四、组织保障

（一）强化组织领导。市委、市政府统筹部署，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任。市生态环境保护督察整改工作领导小组全面负责反馈意见整改落实工作，定期听取汇报、研究部署相关工作。市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室负责整改的组织、协调、调度等日常具体工作。各县（区）履行生态环境保护督察整改主体责任，切实扛起生态环境保护责任担当，充分发挥生态环境保护委员会、生态环境保护督察整改工作领导小组作用，统筹推进生态环境保护督察整改工作。市有关单位履行行业监管责任，加强对县（区）整改工作的督促指导；强化人大、政协监督指导，主动接受群众监督，切实形成“大环保”格局。

（二）强化整改落实。主体责任单位要按要求落实具体整改事项，倒排工期、挂图作战，扎实推进整改工作。市行业责任单位要强化督促指导，督导各县（区）按时保质完成整改，并组织验收销号。市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室负责健全清单化调度、分析研判等整改机制，组织市有关行业单位开展整改任务的复查复核督导工作，跟进省督察组转办的群众举报问题办理情况，对效果不理想、群众不满意的要限期整改，切实巩固整改成效，确保整改任务不折不扣落实。

（三）强化督查督办。建立分级督办机制，市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室加强整改工作的统筹协调、日常调度和督查督办，推动整改任务落地见效。市行业责任单位负责本行业本系统整改任务的督促指导、协同推进整改工作。各县（区）和市有关单位负责对本县（区）本单位整改工作的督导检查，定期组织开展专项督查、明察暗访和“回头看”等，对工作推进有力、整改成效明显的，予以通报表扬；对措施落实不到位、进度明显滞后的，予以通报批评、督办、约谈。

（四）强化资金保障。统筹用好各类生态环境保护专项资金，开通绿色通道，将资金优先用于督察整改、环境保护基础设施建设等工作。

（五）强化信息公开。发挥新闻媒体和公众的监督作用，通过“一台一报一网一微”等媒体平台，及时向社会公开整改方案和整改落实情况，主动接受监督。坚持正确舆论导向，及时总结推广好的经验和做法，发挥群众和新闻媒体等监督作用，营造良好社会氛围。

各县（区）各有关单位要根据本整改方案，按照有节点、可量化、能考核的要求，抓紧制定本县（区）、本单位具体整改落实方案，报市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室备案。

附件：河源市第二轮省级生态环境保护督察反馈意见整

改措施清单

中共河源市委           河源市人民政府

2025年1月2日

附  件

河源市第二轮省级生态环境保护

督察反馈意见整改措施清单

- 一、部分地方和部门对生态环境保护的认识不够深入。有些县（区）和部门对生态环境保护与经济发展、绿富双赢的辩证关系认识不到位，没有真正理解高质量发展的应有之义。和平县龙狮瓷土矿山内4家矿产企业长期非法作业，超范围开采1632亩，超矿业权许可面积64.8%，违规侵占破坏林地超500亩，对区域生态环境造成严重破坏。和平县对这种长期存在的非法行为视而不见，失察失管。督察整改作为一项重要政治任务，有些部门和县（区）面对难啃“硬骨头”，存在畏难情绪，主动作为不足，整改不够到位。第二轮中央生态环境保护督察整改方案要求，河源市应于2023年年底前建成两座生活垃圾热力发电项目，实现市区七寨、东源县灯塔生活垃圾填埋场渗滤液降至安全警戒线以下，截至督察进驻，市区热力发电厂、东源县综合资源利用中心仍处于主体结构施工阶段，两座生活垃圾填埋场渗滤液存量均超过安全警戒线。第一轮省级督察整改方案明确，2020年年底前完成47个稀土矿点整治修复工作，建成6座建筑垃圾消纳场，但龙川县上坪镇新村村373亩的废弃稀土矿点目前仍处于场地平整阶段，经长期雨水冲刷，水土流失严重；连平县指定耀威砂石场代替原拟建的建筑垃圾消纳场，但相关手续仍未完善。

- （一）思想认识问题

主体责任单位：东源县、和平县、龙川县、连平县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市自然资源局、市城管综合执法局、市住房城乡建设局、市水务局、市林业局（列在首位的为牵头单位，下同）

整改目标：深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，切实增强生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以高品质生态环境支撑高质量发展。

整改时限：立行立改，长期坚持

- 整改措施：各级各部门切实提高政治站位，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话和视察广东重要讲话、重要指示精神，按照党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署及省委、省政府工作安排，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终把生态环境保护作为“国之大者”，牢牢把握高质量发展和高水平保护的关系，坚持不懈推进经济社会发展全面绿色转型。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚决筑牢守好粤北重要生态安全屏障，夯实绿色根基，守好绿色底线，厚植绿色优势，擦亮河源绿色底色。

（二）关于矿山生态修复整治问题

主体责任单位：和平县、龙川县党委和政府

行业责任单位：市自然资源局、市水务局、市林业局

整改目标：建立健全矿山生态修复长效治理机制，矿山地质环境状况得到改善，同时举一反三、全面排查，堵住监管漏洞。

整改时限：2025年年底前

整改措施：

- 1.和平县全面核查龙狮瓷土矿山内4家矿产企业非法开采行为，对存在违法事实的，依法追究当事人责任；对构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。

- 2.龙川县于2024年年底前编制上坪镇新村村三寨水废弃稀土矿点修复方案，2025年年底前做好废弃矿区内水土流失防治工作，完成废弃稀土矿点生态修复工作。

- 3.市自然资源局加强督促指导，举一反三，加强巡查监管，完善矿山监管长效工作机制，督促和平县、龙川县做好矿山生态修复工作；市林业局加强督促指导，严肃查处违规侵占破坏林地行为，全面做好矿山整治复绿技术指导工作；市水务局督促龙川县做好废弃矿区内水土流失防治工作。

- （三）关于生活垃圾渗滤液处置问题

主体责任单位：市城管综合执法局，东源县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市城管综合执法局、市住房城乡建设局

整改目标：市区热力发电厂和东源县综合资源利用中心生活垃圾焚烧厂全面投入使用，提升生活垃圾渗滤液处置能力，确保渗滤液储存量保持在安全警戒线以下。

整改时限：立行立改，2024年年底前

整改措施：

- 1.市城管综合执法局严格落实中央生态环保督察整改方案要求，立行立改，加快推进市区热力发电厂项目全面投入运营；督促指导相关县（区）做好生活垃圾焚烧厂建设、生活垃圾渗滤液安全处置工作，并会同市住房城乡建设局督促指导东源县做好综合资源利用中心项目的日常监管等工作。

- 2.东源县已于2024年6月建成综合资源利用中心项目，于2024年年底前新增灯塔生活垃圾填埋场全量化处理设备，渗滤液处理能力达到350吨/日，确保生活垃圾渗滤液积存量保持在安全警戒线以下。

- 3.江东新区于2024年年底前提升七寨生活垃圾填埋场渗滤液处理能力达到180吨/日以上，监督渗滤液处置设施正常运转，确保生活垃圾渗滤液积存量保持在安全警戒线以下。

（四）关于完善建筑垃圾消纳场手续问题

主体责任单位：连平县党委和政府

行业责任单位：市城管综合执法局

整改目标：完善相关手续，依法依规处置建筑垃圾。

整改时限：2024年年底前

- 整改措施：连平县于2024年年底前完善建筑垃圾消纳

- 场相关手续。市城管综合执法局加强帮扶指导工作。

- 二、部分生态环境保护设施建设统筹规划不够合理。部分地方和部门对生活垃圾处理设施建设缺乏系统性规划，导致应急填埋、渗滤液超警戒积存等问题重复发生。截至督察进驻时，全市生活垃圾仍处于零焚烧状态，全市5个在用生活垃圾填埋场，日设计处理能力约1830吨，实际日均处理约2750吨，超负荷运转现象严重。市区日产生活垃圾约1000吨，2021年初至2023年4月，应急转运至东源县灯塔生活垃圾填埋场处置，致使该填埋场被迫提前封场；2023年4月起，又应急转运至和平县垃圾填埋场处置，致使该场边建设边填埋，堆场现场管理混乱，臭气扰民问题严重；同时因渗滤液处理能力不匹配，造成新的渗滤液积存超警戒问题。龙川县因生活垃圾处理能力不足，在未获得环评批复下，紧急投运通衢镇老里塘生活垃圾填埋场长达一年。

主体责任单位：东源县、和平县、龙川县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市城管综合执法局、市住房城乡建设局

整改目标：生活垃圾焚烧处理设施建设加快推进，生活垃圾终端处置设施进一步完善，生活垃圾应急转运过程中可能存在的环境风险隐患得到有效防范化解。

整改时限：2024年年底前

整改措施：

1.东源县严格落实中央生态环境保护督察整改方案要求，立行立改，加强对东源县综合资源利用中心项目日常监管，进一步实现东源县、和平县、连平县生活垃圾焚烧处理，提高垃圾资源化利用。

- 2.和平县会同市城管综合执法局加强生活垃圾处置管理，防范化解生活垃圾转运过程中的环境风险隐患。和平县2024年1月完成新建有盖调节池，2024年7月起分流和平县生活垃圾填埋场进场量至东源县综合资源利用中心项目处置，减少和平县生活垃圾填埋场渗滤液产生量；2024年9月新增渗滤液全量化处置设施（400吨/日）投入使用，确保垃圾渗滤液积存量保持在安全警戒线以下；同时，加强和平县生活垃圾填埋场运营管理，自2024年9月中旬起将市区分流至东源县的垃圾量从现有300吨/日增加至500吨/日，督促市区热力发电厂全面投入使用，市区垃圾不再往和平县应急转运，从源头解决臭味扰民问题。

- 3.龙川县于2024年年底前完善通衢镇老里塘生活垃圾填埋场环评手续。

- 4.市城管综合执法局会同江东新区加快推进市区热力发电厂项目全面投入运营，会同市住房城乡建设局督促指导东源县加强对综合资源利用中心项目的日常监管，督促和平县加强生活垃圾填埋场日常监管，从源头解决生活垃圾应急转运过程中可能存在的环境风险隐患；督促龙川县完善环评等有关手续。

三、生活污水处理设施设计能力远超实际污水产生量的现象普遍存在，只建污水处理设施、不同步配套建设管网问题比较突出。河源市90座镇级污水处理设施中，有30座进水负荷率低于30%，占总数三分之一，其中蓝口镇、叶潭镇、贝墩镇、大坝镇、古寨镇等5座污水处理设施进水负荷率低于10%。江东新区2015年建成处理能力2.5万吨/日的临江污水处理厂、2019年建成处理能力1万吨/日的产业园区北片区污水处理厂，污水处理能力足够区域生活污水处理需求，但因统筹不到位、管网建设不配套，两座污水处理厂日均进水负荷率均在20%左右；同时，存在居民集中区域局部生活污水直排，2022年年底又规划建设3000吨/日的临时污水处理设施。

主体责任单位：东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市住房城乡建设局

- 整改目标：镇级生活污水管网建设不断完善，污水处理设施进水负荷率有效提升，生活污水处理效能不断提升。

整改时限：2025年年底前

整改措施：

1.开展生活污水管网排查。东源县、和平县、江东新区分别对蓝口镇、叶潭镇、贝墩镇、大坝镇、古寨镇等5座镇级污水处理设施和临江污水处理厂、江东新区产业园区北片区污水处理厂配套管网底数进行摸查，完善纳污范围内管网铺设，有效提高污水处理厂进水负荷率。市住房城乡建设局督促指导县（区）逐步开展乡镇（街道）排水管网排查工作，查清外水入侵、雨污管网错接混接、管道缺陷隐患，摸清污水收集管网短板，持续推进镇级污水收集管网建设，逐步进行雨污分流改造，消除管网空白区，推进乡镇（街道）生活污水全收集、全处理。

2.积极推进污水管网建设和改造。2024—2025年，新增和改造镇级配套污水管网28公里（东源县5公里，和平县5公里，龙川县5公里，紫金县5公里，连平县5公里，江东新区3公里），通过不断完善污水设施配套管网，有效提高污水处理厂进水量，切实提高生活污水收集能力和污水处理设施效能。

3.加快推进江东新区工程项目实施。加强碧桂园小区自建生活污水处理站（处理规模4000吨/日）运维管理，强化日常监管，确保该处理站正常运行；严格落实第二轮中央生态环境保护督察整改工作方案要求，立行立改，完成江东新区城市起步区污水管网工程项目，新建一座污水处理站（处理规模3000吨/日)，解决居民集中区域局部生活污水直排问题。

- 四、生态环境保护精细化管控还不够到位。2020—2022年，河源市AQI达标率呈逐年下降趋势，臭氧年评价浓度呈逐年上升趋势，大气环境精细化管理需进一步加强。部分工业企业废气收集治理不到位，东源县利冠工艺制品有限公司，和平县华胜有限公司、润达有限公司，龙川县新宝丽雅装饰有限公司，连平县明盛新型建材厂等废气收集处理不完善、外溢严重，现场异味浓烈。部分区域扬尘管控不到位，龙川县龙母镇236国道旁水泥制品加工厂，紫金县蓝塘镇工业园施工现场，江东新区东环南路省道施工现场、京基混凝土堆场等无抑尘防尘措施，扬尘问题突出。秸秆焚烧时有发生，督察现场发现龙川县佗城镇塔西村等多处秸秆焚烧点。

主体责任单位：东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局

整改目标：空气质量优良率（AQI）达到省下达目标要求（97.8%）,臭氧浓度达到国家二级标准，提高大气环境精细化管理水平。

整改时限：2024年年底前

整改措施：

- 1.统筹打好蓝天保卫战。市生态环境局要充分发挥市大气污染防治工作指挥部办公室牵头抓总作用，组织协调各相关单位按照职责分工履行责任，积极开展污染天气应对工作，有效减少污染天气的发生；对照《河源市臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023—2025年）》，认真细化分解目标任务，逐项明确责任单位和时间节点，统筹开展“管车、降尘、治污、禁烧、控放”大气污染防治综合整治行动。

- 2.狠抓突出问题整改落实。东源县、和平县、龙川县和连平县分别依法依规查处东源县利冠工艺制品有限公司，和平县华胜有限公司、润达有限公司，龙川县新宝丽雅装饰有限公司，连平县明盛新型建材厂的废气收集处理不完善、外溢严重等环境违法行为，2024年年底前完成问题整改；龙川县、江东新区分别加强对龙川县龙母镇236国道旁水泥制品加工厂、江东新区京基混凝土堆场巡查，采取有效防尘降尘措施。江东新区加强对交通公路在建工程的扬尘管控和东环南路省道施工现场等巡查，切实减少施工扬尘。紫金县加强对紫金县蓝塘镇工业园施工现场巡查，并采取喷淋、洒水等有效措施减少施工扬尘产生。龙川县加大巡查和宣传力度，鼓励引导农民推进秸秆还田，提高秸秆综合利用率。

- 3.加强监督指导。市生态环境局紧盯重点区域、关键环节和突出问题，指导各县（区）加大涉气工业企业大气污染防治精细化管控工作力度。市交通运输局加强对在建交通公路项目施工的日常监督检查，督促建设单位对施工场地落实洒水降尘等措施，减少扬尘产生。市住房城乡建设局督促指导县（区）加强工业园区内在建房屋市政工程监管和企业施工许可手续办理，减少扬尘产生；市农业农村局严格控制农业面源污染，建立农业绿色循环低碳生产制度，指导县（区）强化农作物秸秆综合利用。

- 五、部分传统产业县域工业集聚区的环境治理不到位，有的园区污水处理长期“带病”运行。2021年和平县大坝工业园生活污水处理厂主管网因道路施工破裂后一直未修复，导致园区生活污水处理厂停运长达2年，园区生活污水直排和平河，排口废水化学需氧量、氨氮分别超Ⅳ类水排放标准的5.4倍、5.61倍。龙川县宝龙工业园园区管网雨污分流不完善，园区污水处理厂污水收集口设置不规范，雨天污水溢流污染外环境问题突出。连平县三角镇工业园存在部分涉水企业工业废水未经预处理直排入管现象，致使园区生活污水处理厂进水化学需氧量浓度长期达500mg/L以上，超过设计进水浓度上限。

主体责任单位：和平县、龙川县、连平县党委和政府

行业责任单位：市生态环境局、市工业和信息化局

整改目标：工业聚集区得到规范管理，集中式污水处理设施和雨污管网等基础设施建设不断完善，违法排污行为得到严厉打击。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

1.原和平县大坝工业园生活污水处理厂已停用，和平县于2024年年底前完成新建和平县大坝工业园配套污水处理厂及配套污水管网并投入使用，新建生活污水管网2.4公里、新建工业污水管网3公里、新建雨水管网3.5公里，确保生活污水达标排放；全面排查工业园区污水管网，消除污水管网空白区，对老旧破损、错接漏接等问题管网进行修复和改造；开展园区企业综合整治工作，工业污水经预处理后回用，工业污水不得外排。

2.龙川县组织实施龙川县宝龙工业园雨污分流改造，加大污水处理厂配套管网建设力度，2025年年底前，新建污水管网2.2公里，新建雨水管网2.2公里，规范设置污水收集口，基本消除污水溢流现象。

3.连平县加强连平县三角镇工业园运营监管，开展违法排污专项执法检查行动，督促企业加强工业废水处理设施运行管理和零星废水收集处理，严厉查处工业废水偷排、漏排、超排等环境违法行为，确保工业废水经有效预处理达标后进入园区生活污水处理厂，保障园区生活污水处理厂正常运行。

4.市生态环境局加强工业园水环境整治督导检查，督促指导和平县、龙川县、连平县强化园区污水集中处理设施综合整治和企业预处理设施日常监管，严厉打击违法排污行为。

5.市工业和信息化局加强工作指导，推动各县（区）对工业园升级改造，推进工业集聚区环境管理规范化建设。

- 六、一些农村污水治理任务未落实。根据《河源市农村生活污水治理攻坚行动方案》，河源市2022年年底前应完成农村生活污水老旧设施整改任务，截至督察时，此项工作进展缓慢。龙川、紫金、江东新区等县（区）均上报农村污水治理设施有效运行率为100%，抽查发现，龙川县赤光镇浮下村严坝污水处理设施已荒废多年，被杂草覆盖；紫金县九和镇热水村龙楼片区污水处理设施管网溢流口设置过低，收集污水较易外溢；江东新区临江镇联新村百丈村污水处理设施维护不到位，植物长势不佳，出水口长满青苔。

- 主体责任单位：各县（区）党（工）委和政府（管委会）

行业责任单位：市住房城乡建设局、市生态环境局、市农业农村局

整改目标：农村生活污水处理设施运行维护管理机制进一步建立健全，到2025年年底前，全市农村污水治理率达到85%以上。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

- 1.建立健全农村生活污水治理运维管护机制。加快建立以县政府（管委会）为责任主体、乡镇政府为落实主体、村级组织为参与主体的镇村生活污水治理运维管理体系，全面提高设施有效运行率、农村生活污水治理率。龙川县、紫金县、江东新区分别对赤光镇浮下村、九和镇热水村、临江镇联新村百丈村污水处理设施运行管护不到位问题进行专项整改，对设施停运破损、管网堵塞等问题纳入整改清单,有序推动问题整改，切实把设施管好、用好。

- 2.严格落实农村生活污水治理攻坚行动方案。完善农村污水处理设施及配套管网，建立健全农村生活污水治理运维管护机制，保障农村生活污水治理设施有效运行。加强巡查监管，提高农村生活污水治理率和有效运行率，到2025年年底前，全市农村污水治理率达到85%以上。

- 3.编制实施全覆盖攻坚行动方案。各县（区）对照省级要求，编制印发2024—2025年县域农村生活污水治理全覆盖攻坚行动方案，合理优化治理模式，因地制宜推进资源化利用，科学有序推进老旧农村生活污水治理设施提升改造工作。2024年年底前，全市共完成80个自然村生活污水治理提升工程（源城区3个，东源县15个，和平县15个，龙川县15个，紫金县15个，连平县15个，江东新区2个）。

- 八、污水设施处理效能较低。河源市污水管网老化、破损问题比较突出，但和平县还未组织管网排查，紫金县仍在排查中，对管网运维情况底数不清；源城区、东源县、龙川县、连平县、江东新区等完成城区管网排查工作，发现存在结构性缺陷28792处、检查井缺陷19041处、雨污混接点1667处，未采取有力措施予以维护，导致部分污水厂进水浓度逐年降低。2021年以来，河源市新建县城生活污水管网88.7公里、镇级生活污水管网110.6公里，但除源城区外，其他5个县城区生活污水收集率平均只有16.7%，最高的紫金县23.0%，最低的连平县11.6%，东源县和龙川县的收集率更是逐年下降。全市有进水在线监测数据的79座镇级污水处理设施，2022年有37座平均进水化学需氧量浓度不足60mg/L，占46.8%；2023年1—11月有44座平均进水化学需氧量浓度不足60mg/L，占56%。因进水浓度过低，全市90座镇级污水处理设施只有25座有少量污泥产生，“清水进，清水出”问题突出。

- 主体责任单位：各县（区）党（工）委和政府（管委会）

- 行业责任单位：市住房城乡建设局

整改目标：生活污水管网建设不断完善，污水处理设施进水负荷率有效提升，污水处理效能不断提升。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

1.完成县城污水管网排查工作。和平县、紫金县于2025年年底前完成县城污水管网排查工作，摸清县城范围内污水管网“空白区”情况和缺陷状况，形成详实的管网排查和检测评估报告，为后续实施管网修复改造工程提供科学有力的技术支撑。

2.加快推进污水配套管网缺陷改造工程。市住房城乡建设局对市污水处理厂纳污范围的污水管网实施缺陷改造工程，2025年年底前，完成修复改造雨污管网75.7公里，根据《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ 181-2012）》,对三、四级管网缺陷点实施改造，修复管道缺陷点8122处，解决污水管网错接混接和管网分布不合理等问题，不断改善水生态环境。

3.全面推进城市（县城）污水管网改造和建设。制定实施排水管网雨污错接混接点治理、破旧管网修复改造和雨污分流改造计划，恢复提升已建管网的污水收集能力，提高污水收集效能，实现污水厂进水量和进水浓度“双提升”。2024—2025年，新增和改造城市（县城）污水管网45公里，其中，源城区10公里、东源县5公里、和平县5公里、龙川县5公里、紫金县5公里、连平县5公里、江东新区5公里、河源国家高新区5公里；城市生活污水集中收集率达到50%以上，切实提高生活污水收集能力和污水处理设施效能。

- 九、入河排污口排查整治进展缓慢。按照省政府《关于印发广东省入河入海排污口排查整治工作方案》，2023年河源市入河排污口排查任务要完成80%，基本完成专项行动整治清单内的101个排污口整治。截至2023年11月底，河源市入河排污口排查进度仅42.4%，与年度目标差距较大，仍有19个入河排污口未完成整治任务。

主体责任单位：东源县、紫金县党委和政府

行业责任单位：市生态环境局

整改目标：根据《广东省入河入海排污口排查整治工作方案》的要求，进一步核实2023年省下达80%流域入河排污口排查和入河排污口专项行动发现的问题排污口整治任务；2024年年底前和2025年年底前分别完成紫金县、东源县问题排污口整治。

整改时限：2025年年底前

- 整改措施：

市生态环境局组织相关县（区）进一步核实2023年入河排污口排查及整治年度工作落实情况，2023年共完成83.7%流域入河排污口“查、测、溯”工作，专项行动排查出的问题入河排污口已完成整治96个，均达到省下达年度目标要求。举一反三，指导相关责任单位按照整治规范要求落实问题入河排污口整治，有效管控入河污染物排放，按时保质保量完成年度排查整治任务，有效减少废水直排入河问题。

- 十、畜禽养殖污染整治不到位。近几年，河源市畜禽养殖规模逐年上升，但污染防治措施落实不够到位，部分养殖场对周边环境影响明显。东源县船塘镇东顺鸽业有限公司未建废水治理设施，清洗废水直接排放到无防渗漏措施池塘；和平县东水镇莫丰村山客生猪养殖场养殖废水经氧化塘处理后排放，在附近下游水体监测氨氮浓度达38.3mg/L、总磷浓度4.3mg/L，分别超地表Ⅴ类水标准18.1倍、9.8倍；龙川县田心镇远东畜牧场废水处理设施简陋，处理后废水大部分直接外排，在排水口采样监测化学需氧量浓度达769mg/L、总磷浓度83.6mg/L、氨氮浓度469mg/L，严重超标污染环境。

主体责任单位：东源县、和平县、龙川县党委和政府

行业责任单位：市生态环境局、市农业农村局

整改目标：全面完成养殖场废水排放整治，确保养殖废水达标排放，畜禽养殖污染防治和资源化利用水平进一步提升，畜禽养殖业实现绿色健康发展。

整改时限：2024年年底前

- 整改措施：

1.东源县依法查处东源县船塘镇东顺鸽业有限公司未建废水处理设施等环境违法行为，责令该公司建设配套完善废水处理设施，清洗废水经废水处理设施收集处理后回用。

2.和平县依法查处和平县东水镇莫丰村山客生猪养殖场废水超标排放等环境违法行为，加强对该养殖场废水和下游水体的水质监测，确保废水经处理后达标排放。

- 3.龙川县依法查处龙川县田心镇远东畜牧场废水直排和超标排放等环境违法行为，责令该养殖场完善废水污染防治设施，杜绝养殖废水未经处理直接外排现象。

4.市生态环境局开展畜禽养殖污染防治整治专项行动，指导东源县、和平县和龙川县按照“谁污染，谁治理”原则，依法依规督促畜禽养殖场切实履行环境保护主体责任，提升畜禽养殖污染防治水平。

5.市农业农村局加强畜禽养殖废弃物综合利用业务指导，提升畜禽养殖粪污资源化利用水平，推动畜禽养殖业绿色健康发展。

- 十一、违法违规采矿问题突出。部分企业长期违反矿产资源法规定，无证开采、越界开采或超量开采。2021年以来，全市发生违法采矿128起。督察发现，和平县龙狮瓷土矿均通西尔矿区越层开采53米，超量开采185万立方米，超许可开采量4.2倍；宏宝矿区越层开采33米，超量开采167万立方米，超许可开采量5.9倍，在山体形成一个面积55亩巨大深坑，对地质环境造成严重破坏；2023年10月，该矿山垇里附近仍然发现非法盗采行为。紫金县翰扬生态旅游开发有限公司在未取得采矿许可证、环保等相关手续情况下，长期非法开采地热资源。

主体责任单位：和平县、紫金县党委和政府

行业责任单位：市自然资源局、市水务局

整改目标：各类非法开采行为受到严厉打击，依法查处违法违规采矿和开采地热资源行为，生态修复加快实施；矿产和地热资源管理进一步加强，良好的矿产和地热资源开采秩序得到建立和维护。

整改时限：2024年年底前

- 整改措施：

1.和平县制定落实第二轮省级生态环境保护督察通报典型案例整改方案，全面梳理、核实龙狮瓷土矿均通西尔矿区、宏宝矿区自2003年以来越界、越层、超量开采行为的资源量及责任主体，对非法采矿行为依法依规进行立案查处，对直接责任人追究责任，涉嫌违法犯罪的移送公安机关依法处理，全面核实超范围开采情况，扎实推进矿山图斑核查工作，逐一开展实地核查，掌握图斑现状，做好矿山停工固化、围蔽和监控安装工作；定期开展巡查检查，做好矿山垇里附近非法盗采行为立案查处工作，核定非法盗采资源量、面积，对涉事企业依法依规处理。

- 2.紫金县立即责令紫金县翰扬生态旅游开发有限公司停止违法行为，并依法依规立案查处，进一步规范开采地热资源。

3.市自然资源局加强矿山日常监管，按照《河源市自然资源局关于开展矿山环保问题大排查大整治的通知》要求，全面核实和平县非法开采情况；全面梳理、核实相关矿区越界、越层、超量开采资源量及责任主体，对非法采矿行为依法依规进行立案查处，对直接责任人员追究责任，涉嫌违法犯罪的移送公安机关依法处理；督促和平县做好龙狮瓷土矿区停工固化、围蔽和监控安装工作。健全完善长效监管工作机制，建立日常监管联动机制，从源头上遏制各类非法开采地热资源行为，规范九和镇温泉资源开发秩序；联合市水务局不定期对辖区内温泉资源开展“回头看”常态化检查、保护，大力遏制违法开采地热资源行为，进一步加强与司法机关在案件移送、破坏价值认定等方面的合作，提高执法工作效能。

- 十二、矿山生态修复治理责任落实不到位。截至2023年9月底，河源市仅完成《“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划》任务的16.65%，仅完成2023年度历史遗留矿山生态修复任务的17.04%，整体进度严重滞后，受到省相关部门通报。和平县下车镇石含村、黄沙村和长塘镇龙陂村废弃稀土矿点为2022年历史遗留矿山修复任务，但至2023年11月，项目仍未开工。龙川县车田镇小龙凹村废弃老稀土矿点复绿效果不佳，水土流失严重，裸露面积达78亩。一些矿产企业履行“谁开采、谁治理”责任不到位，甚至只开采不治理。紫金县柏埔镇华盛石场2023年5月采矿许可证到期后已停止开采，石场复垦复绿效果不佳，大部分植物未能存活。和平县大坝镇金龙矿业2023年初应完成畲营矿区复垦复绿工作，目前尚有254亩未按要求开展复垦复绿，部分已复垦复绿区域又被渣土堆料压占和毁损。和平县广骏矿产公司、宏宝矿山公司和均通西尔公司分别于2018年、2020年采矿证到期后，未落实复垦复绿责任，直接“一走了之”。有关部门未能及时启动生态环境损害调查、索赔等程序，以至于“企业污染、群众受害、政府买单”。

主体责任单位：和平县、龙川县、紫金县党委和政府

行业责任单位：市自然资源局、市水务局、市林业局

整改目标：矿山恢复治理工作全面开展，督促矿产企业履行复垦复绿义务，绿色矿山建设深入推进，完成历史遗留矿山修复任务。

整改时限：2026年年底前

整改措施：

1.和平县于2024年年底前完成下车镇石含村、黄沙村和长塘镇龙陂村废弃稀土矿点生态修复工作；2024年年底前完成和平县大坝龙狮金龙畲营矿业有限公司254亩未按要求开展复垦复绿的矿山复绿整治工作，督促企业担起复垦复绿主体责任，重新制定矿山地质环境保护与土地复垦方案，切实履行生态修复义务；分阶段对广骏矿产公司、宏宝矿山公司和均通西尔公司落实整改，2024年年底前对生态功能薄弱区域开展生态修复工作；2025年年底前对其他生态修复效果不明显的区域开展补种及管护工作，2026年年底前对矿区整体生态修复效果进行验收，完成整改工作；开展生态环境损害赔偿调查筛查工作，对造成生态环境损害的，依法追究生态环境损害赔偿责任。

2.龙川县于2024年年底前开展排水沟工程，做好水土流失防治工作；2025年年底前通过绿化和土壤改良完成车田镇小龙凹村废弃老稀土矿点生态修复任务。

3.紫金县于2024年年底前开展清理浮土及浮石、修建截排水沟、种植乔灌木、植草绿化等工程；2025年年底前完成复绿效果监测、管养监护及专家验收，督促相关企业按照方案复垦复绿。

4.市自然资源局督导和平县开展和平县广骏矿产公司、宏宝矿山公司和均通西尔公司生态环境损害赔偿调查筛查工作，对造成生态环境损害的，依法追究生态环境损害赔偿责任；2025年年底前完成《“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划》任务，有序推进生态修复治理工作，督导各县（区）2024年年底前完成200公顷、2025年年底前完成447.7公顷历史遗留矿山修复任务；市林业局对和平县、龙川县、紫金县做好复绿技术指导工作。

十三、自然保护地管理保护力度不够。河源市共有各类自然保护地97个，总面积33.39万公顷。因部分历史遗留问题未能解决，自然保护地管理仍有薄弱环节。龙川七目嶂地方级自然保护区内，七目嶂铅锌矿尾矿库复绿成效不佳，造成7亩面积裸露。河源紫金天娘丫地方级自然保护区内，紫金县龙窝龙辉石材有限公司于2014年停止露天开采后一直未修复，局部形成高陡边坡，破坏面积达345亩。紫金白溪省级自然保护区实验区内，紫金县附城镇横径村矿山已遗弃多年，但一直未按要求开展修复，破坏面积达44亩。

主体责任单位：龙川县、紫金县党委和政府

行业责任单位：市林业局、市自然资源局、市应急管理局

整改目标：自然保护地管理进一步加强，全面完成整改复绿。

整改时限：2027年年底前

整改措施：

- 1.龙川县于2024年年底前完成龙川七目嶂铅锌矿尾矿库闭库销号，2025年年底前完成七目嶂铅锌矿尾矿库复绿工作。

- 2.紫金县于2025年年底前完成紫金白溪省级自然保护区实验区内横径村矿山复绿复垦工作；2027年年底前完成紫金县天娘丫地方级自然保护区龙辉石材有限公司复垦复绿工作,其中，2024年以自然恢复为主；2025年年底前完成编制修复方案；2026年年底前开展矿山生态修复工作；2027年完成复绿复垦及专家验收工作。

- 3.市林业局严格落实自然保护地管理制度要求，加强各类自然保护地管理，加大自然保护地巡查管控力度，加强自然保护地科普宣教工作；协助市自然资源局做好龙川七目嶂地方级自然保护区、紫金天娘丫地方级自然保护区和紫金白溪省级自然保护区内矿山复垦复绿的整改验收工作。

- 4.市应急管理局加强尾矿库闭库跟踪指导，督促龙川县完成七目嶂铅锌矿尾矿库闭库销号。

- 5.市自然资源局加强矿山生态修复督促指导，督促龙川县完成七目嶂铅锌矿尾矿库复绿工作；督促紫金县完成紫金县龙窝龙辉石材有限公司和紫金白溪省级自然保护区实验区内横径村矿山复垦复绿，指导紫金县编制整治方案，开展综合治理修复。

- 十四、森林资源质量有待提升。河源市林分总体结构“一多一少一低”（纯林多、混交林少，单位面积蓄积量较低），纯林占比达68%；森林景观总体“两多两少”（中幼林多、成熟林少，单层林多、复层林少），中幼林占比达61.65%，成熟林仅占14.15%；特色靓丽风景林不多，马尾松等纯松林面积大。松材线虫病情况比较严重，连平县陂头省级地质公园存在大量病死松树。林地破坏问题时有发生，东源县仙塘经济开发公司热水坑高岭土矿周边非法占用林地8.6亩；紫金县附城镇向阳石场非法占用林地22.7亩；连平县磊鑫石场有68亩地块位于生态保护红线范围内，其中61亩林地被非法占用。

主体责任单位：东源县、紫金县、连平县党委和政府

行业责任单位：市林业局、市自然资源局

整改目标：森林质量进一步提升，大力推进林分优化、林相改善，完成病死松树清理，坚决依法依规查处非法占用林地行为，推动整改到位。

整改时限：2024年年底前

- 整改措施：

- 1.东源县依法依规查处东源县仙塘经济开发公司热水坑高岭土矿周边非法占用林地8.6亩行为，完成复绿整改工作。

- 2.紫金县依法依规查处附城镇向阳石场非法占用林地22.7亩行为，完成复绿整改工作。

- 3.连平县依法依规查处连平县磊鑫石场非法占用林地61亩行为，对该石场位于生态红线内的68亩地块，取消临时用地使用，并拆除建筑物及清运拆除物，全面进行复垦复绿；对该石场位于生态红线外地块，编制复垦复绿方案，并进行复垦复绿；加大松材线虫病防治力度，完成陂头省级地质公园内的病死松树的清理，实现松材线虫病发生面积减少、病枯死树量下降目标，同时加强松材线虫病疫区封控、管控，禁止疫情传入和输出，切断松墨天牛人为传播疫情途径，减少松材线虫病发生面积。

- 4.市林业局实施森林质量精准提升行动，优化林分结构、提升林相，重点选择群众喜闻乐见和岭南乡土特色树种，优先提升“两江两库一区一带”范围内的林分林相；督促相关县（区)加强对林地破坏、非法占用林地等问题查处，督促相关县（区）做好复绿技术指导工作。

- 5.市自然资源局督促连平县完成连平县磊鑫石场涉生态红线整改，指导连平县做好石场生态红线内外复垦复绿等工作。

- 十五、生活垃圾渗滤液处置监管不到位。全市积存渗滤液超9万吨，部分生活垃圾填埋场渗滤液超警戒积存，存在环境安全隐患。部分填埋场渗滤液处理能力不足，市区七寨生活垃圾填埋场渗滤液处理设施老旧，处理能力约130吨/日，而渗滤液新增量约180吨/日，至督察进驻时，仍无法实现日产日清；和平县生活垃圾填埋场调节池渗滤液积存量达1万吨，超警戒容量0.6万吨，渗滤液全量化处置设施建设推进较慢；连平县生活垃圾填埋场渗滤液处理能力严重不足，大量渗滤液在库区积存。部分生活垃圾转运、填埋场所运营管理不规范，源城区生活垃圾压缩转运站站内环境脏乱差，地面渗滤液随处可见，渗滤液收集池顶部未密闭，渗滤液出库转运台账缺失；和平县生活垃圾填埋场现场作业面过大，雨污分流不规范，未开展垃圾坝体稳定性监测；连平县生活垃圾填埋场垃圾堆体过高，现场管理混乱。

（一）关于生活垃圾渗滤液处置问题

主体责任单位：和平县、连平县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市城管综合执法局

整改目标：提升垃圾渗滤液处置能力，确保渗滤液储存量在安全警戒线以下。

整改时限：2024年年底前

- 整改措施：

- 1.和平县于2024年9月中旬新增全量化处置设施，渗滤液处置能力从200吨/日提升为400吨/日，加快处置渗滤液，确保渗滤液积存量保持在安全警戒线以下。

- 2.连平县加强日常监管，确保连平县生活垃圾填埋场渗滤液处理设施正常运转。目前连平县生活垃圾填埋场渗滤液产生量约85吨/日，渗滤液处理量约130吨/日，渗滤液储存量保持在安全警戒线以下。

- 3.江东新区加强七寨填埋场设备升级维护，提升渗滤液处理能力，2024年年底前处理能力达到180吨/日以上。

4.市城管综合执法局指导相关县（区）加快提升填埋场渗滤液处理能力，规范渗滤液处理处置；督促七寨填埋场运营企业加强设备检修，提升渗滤液处理能力。

- （二）关于生活垃圾填埋场运营管理问题

主体责任单位：源城区、和平县、连平县党委和政府

行业责任单位：市城管综合执法局

整改目标：强化生活垃圾填埋场运营管理，规范转运和处置生活垃圾。

整改时限：2024年年底前

- 整改措施：

- 1.源城区于2024年年底前进一步健全完善规章制度，规范机械操作规程，落实渗滤液收集池加盖措施，加强压缩转运站站内环境卫生管理，建立和完善渗滤液出库转运台账。

- 2.和平县加强生活垃圾填埋场运营管理，2024年年底前完成规范作业整改和全量化处置设施建设，确保渗滤液积存量保持在安全警戒线以下；2024年年底前开展垃圾坝体稳定性监测，确保处置设施正常运行，降低积存量，化解环境风险隐患。2024年6月底前已分流和平县生活垃圾填埋场进场量至东源县综合资源利用中心项目处置，缩小作业面，减少渗滤液产生量。

- 3.连平县加强生活垃圾填埋场运营管理，2024年10月底前完成放坡并临时封场，降低堆体高度；2024年年底前开展垃圾坝体稳定性监测，并按照规范进行管理维护。

4.市城管综合执法局指导相关县（区）结合实际规范生活垃圾填埋场运营管理，规范运营企业作业。

- 十六、固体废物监管失衡。河源市固体废物处置台账不清、堆放不规范等问题比较突出。河源市七寨生态环境科技有限公司台账显示，2021年以来共收集生活污泥约9.35万吨，采用堆肥工艺处理后，外运产品仅有4.85万吨，物料进出差距大；堆肥车间未密闭生产，未设置生物喷淋除臭，现场臭气污染严重。东源县广美新型建材有限公司未按环评要求将收集的工业固废分离出危险废物并规范存放。和平县华胜有限公司未按环评要求开展生产，擅自增加碱洗工艺，产生的污泥存在不规范处理问题。江东新区京华沥青混凝土有限公司未设置规范的危险废物储存仓库，重油渣露天堆放，且未落实危险废物管理台账登记。

主体责任单位：东源县、和平县、江东新区党委和政府（管委会）

行业责任单位：市生态环境局、市住房城乡建设局

整改目标：企业环境违法行为得到依法查处，严格落实国家标准和技术规范，一般工业固体废物和工业危险废物的收集、贮存、转移、处置利用及管理台账建立工作进一步规范。

整改时限：立行立改，持续整改

整改措施：

- 1.东源县依法查处东源县广美新型建材有限公司违法堆放工业固体废物等环境违法行为，责令该公司清理违规堆放的工业固体废物，严格按照环评要求收集工业固体废物并规范存放。

- 2.和平县依法依规查处和平县华胜有限公司擅自增加碱洗工艺、不规范处理污泥等环境违法行为，加强辖区内固体废物监管，规范处理该公司产生的污泥。

3.江东新区加强日常监管，督促河源市七寨生态环境科技有限公司提高生活污泥处理后外运数量和能力，做好堆肥车间密闭、除臭生产工作，防止臭气污染；江东新区京华沥青混凝土有限公司立行立改，已转移露天堆放的重油渣，并落实危险废物储存仓规范化建设、分类收集贮存危险废物、完善相关台账管理。

- 4.市生态环境局加大环境执法力度，指导县（区）做好固体废物（危险废物）的贮存、转移、处置及管理台账建立等工作，增加监督检查频次，开展危险废物专项整治检查，发现不按规范贮存、转移、处置利用固体废物等行为依法严肃查处，2024年年底前组织开展一次固体废物（含危险废物）规范管理工作相关业务培训，提升我市固体废物环境管理水平。

- 5.市住房城乡建设局加强《广东省住房和城乡建设厅、广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》的学习贯彻，督促生活污泥产生单位、生活污泥处理处置单位严格落实管理办法要求，确保污泥安全处理处置；强化对污泥产生单位、转运单位和处理处置单位的监督管理；严格执行污泥转移联单制度，禁止污泥运输单位、生活污泥处理处置单位接收无转移联单的污泥，加强部门合作，严管重罚非法倾倒和违规处置污泥行为，协同推进污泥处理处置工作。

十七、一些矿山尾矿库存在风险隐患。督察抽查发现，东源县坚基矿业有限公司深坑铁矿尾矿库无渗滤液收集池，废水直接外排，尾矿库表面未按要求进行覆土。龙川县七目嶂铅锌矿尾矿渗滤液无收集处置设施。紫金县铁嶂锡矿尾矿库部分截洪沟存在堵塞，尾矿库无防渗设施，无法收集库区渗滤液。

主体责任单位：东源县、龙川县、紫金县党委和政府

行业责任单位：市生态环境局、市应急管理局

- 整改目标：尾矿库污染防治措施进一步完善，尾矿库污染隐患排查整治工作深入开展，尾矿库环境风险得到有效防控。

整改时限：2025年年底前

整改措施：

- 1.东源县责令东源县坚基矿业有限公司建设渗滤液收集池，妥善收集处置渗滤液，定期开展渗滤液水污染物排放监测，做好尾砂回采期间污染防治工作，回采完成后覆土复绿。

- 2.龙川县依法依规查处环境违法行为，责令龙川县七目嶂铅锌矿尾矿库完善渗滤液收集处置设施和完善尾矿库尾水处理设施，定期开展水污染物排放监测，监督尾矿库企业落实环境风险防控措施。

- 3.紫金县依法依规查处环境违法行为，督促企业制定紫金县铁嶂锡矿尾矿库整改方案，责令企业疏通堵塞的洪沟，妥善收集渗滤液，完善渗滤液收集、废水处理、环境监测等污染防治设施和措施。

- 4.市生态环境局开展尾矿库相关法律法规和标准规范的宣贯和落实，指导尾矿库运营、管理单位有效落实污染防治主体责任，建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，在企业开展自查的基础上，开展尾矿库污染隐患排查治理指导监督；指导相关县（区）完善尾矿库渗滤液收集、废水处理、环境监测等污染防治设施和措施，加大环境违法行为查处力度。

5.市应急管理局做好尾矿库安全生产监管工作，确保不发生生产安全事故。