### 附件1               河源市土壤环境保护和综合治理重点项目表

| 序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 工 作 内 容 | 负责单位 | 实施进度 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤环境基础调查 | 农产品产地土壤重金属污染调查 | 配合省农业厅实施农产品产地连片耕地的土壤重金属污染状况加密调查，全面监测重金属污染状况，完善农产品产地土壤环境质量档案。 | 市农业局牵头，各县区人民政府及江东新区管委会配合 | 2013-2016 | 5000 |
|  | 土壤环境保护优先区域建设 | 土壤环境保护优先区域划定 | 明确各自辖区土壤环境保护优先区域的范围、面积和边界，建立优先区域地块名册。 | 各县区人民政府及江东新区管委会 | 2013-2015 | 1000 |
|  |  | 土壤环境保护优先区域防护设施建设 | 建设完善土壤环境保护优先区域防护设施等。 | 各县区人民政府及江东新区管委会 | 2014-2017 | 2000 |
|  | 土壤污染治理与修复试点示范 | 各县区土壤污染治理与修复试点示范 | 选择连片区域因地制宜开展耕地和受污染场地综合治理试点示范。 | 各县区人民政府及江东新区管委会 | 2013-2020 | 15000 |
|  | 土壤环境监管能力建设 | 市级和各县区土壤环境监测能力建设 | 建立省、市、县三级土壤环境质量监测网。加强市级和各县区环保、农业监测部门土壤环境常规监测能力建设。 | 市环境保护局、市农业局、各县区人民政府及江东新区管委会 | 2013-2015 | 3200 |
|  |  | 土壤污染事件应急能力建设 | 加强各地土壤污染事故应急设备的配备，逐步建立土壤环境监管应急体系。 | 各级农业和环保部门 | 2013-2015 | 2500 |
|  |  | 土壤环境保护宣教能力建设 | 制定实施土壤环境保护宣传教育计划，利用广播电视、报纸杂志、网络以及专业展馆等方式，大力宣传土壤环境保护，开展土壤环境教育和培训。 | 市环境保护局、市农业局等 | 2013-2015 | 500 |

### 附件2

### 河源市县级以上集中式饮用水水源地名单（共9个）

| 序号 | 区域 | 水源地名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河源市 | 市区新丰江饮用水水源地 |
| 2 | 紫金县 | 紫金县响水水库饮用水水源地 |
| 3 | 龙川县 | 龙川县水坑河饮用水水源地 |
| 4 | 龙川县 | 龙川县东江饮用水水源地 |
| 5 |  | 白溪水库 |
| 6 |  | 丰道水厂饮用水水源地 |
| 7 |  | 黄蜂斗水库 |
| 8 | 连平县 | 连平县鹤湖河饮用水水源地 |
| 9 |  | 连平县密溪河饮用水水源地 |

附件3

### 广东省“菜篮子”（蔬菜水果）基地名单（共4个）

| 序号 | 基地名称 | 申报单位 | 基地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省菜篮子工程绿之宝蔬菜基地 | 河源市绿之宝食品有限公司 | 蔬菜 |
| 2 | 广东省菜篮子工程顺景蔬菜基地 | 东源县顺景赤灵芝种植专业合作社 | 蔬菜 |
| 3 | 广东省菜篮子工程中兴绿丰水果基地 | 广东中兴绿丰发展有限公司 | 水果 |
| 4 | 广东省菜篮子工程福联水果基地 | 和平县福联综合农场 | 水果 |

附件4

广东省“菜篮子”（蔬菜水果）培育基地名单（共6个）

| 序号 | 基地名称 | 申报单位 | 基地 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和平县七叠泉蔬菜基地 | 和平县七叠泉家禽养殖有限公司 | 蔬菜 |
| 2 | 东源县万绿源蔬菜基地 | 东源县万绿源农业专业合作社 | 蔬菜 |
| 3 | 龙川县土包子蔬菜基地 | 龙川土包子农产品有限公司 | 蔬菜 |
| 4 | 龙川县三新食用菌基地 | 龙川县三新食用菌种植农民专业合作社 | 蔬菜 |
| 5 | 紫金县堂生蔬菜基地 | 紫金县堂生蔬菜种植农民专业合作社 | 蔬菜 |
| 6 | 河源市临江兴仔记蔬菜基地 | 河源市临江兴仔记农业有限公司 | 蔬菜 |