河源市公路违法广告标牌设施

专项整治实施方案

（征求意见稿）

为认真贯彻执行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《城市道路管理条例》《广东省公路条例》《广东省户外广告管理规定》等有关法律法规的规定，依法保护公路路产路权，确保公路完好、安全和畅通。根据市委市政府“创文”决策部署、《关于印发河源市城市建成区违法建设专项治理工作五年行动实施方案（2016-2020）的通知》（河府办〔2018〕40号）及《2018关于开展高速公路违法广告标牌设施专项整治工作的通知》（粤交执〔2018〕1072号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

- 组织机构

成立河源市公路违法广告标牌设施专项整治工作领导小组，负责全市治理公路违法广告标牌设施工作的统一部署、指挥协调和监督检查，分析研究和解决工作中遇到的问题。经请示市政府领导同意，拟由市政府副市长庞启彪同志兼任组长，市政府副秘书长王少锋同志、市交通运输局党组书记马国波同志兼任副组长，并以市发展改革局、市公安局、市工商局、市住房和城乡建设局、市国土资源局、市交通运输局、市公路局、市城市管理和综合执法局、市城监大队、市财政局、市安全监督管理局和各县区人民政府（江东新区管委会）有关领导为成员。

领导小组下设办公室，办公室设在市交通运输局，由市交通运输局副局长廖振福同志兼任办公室主任，成员由相关单位指派的人员组成。

- 整治目标和范围

- 整治目标

- 加强全市公路违法广告标牌设施治理，用1年左右时间，清拆存量、遏制增量，彻底消除安全隐患，保障我市公路完好、安全和畅通，改善公路通行环境。

- 整治范围

包括高速公路全路段、高速公路两侧1公里范围内的普通公路以及与高速公路出入口连接的普通公路前后3公里内的路段。主要是公路两侧边沟外缘算起向外，高速公路80米、国道50米、省道30米、县道20米、乡道10米范围内未经许可和许可过期的违法广告标牌设施，重点整治公路建筑控制区范围内的违法广告标牌设施。

- 三、职责分工

- （一）市和县区的层级分工。

- 1、高速公路两侧违法广告标牌设施的整治主要由市交通运输局牵头，县区交通运输局（管委会相关部门）配合。

- 2、列入整治范围的国道、省道、县道和乡道等普通公路两侧违法广告标牌设施由县区（管委会）负责。

- 3、同时位于高速公路和普通公路整治范围内的违法广告标牌设施由县区（管委会）负责，并由市交通运输局加强工作督导和业务指导。

- 4、国道、省道、县道、乡道等普通公路其它路段的违法广告标牌设施，由县区（管委会）参照此次专项整治的工作要求执行。

- 各有关主管部门的业务分工。

- 1、城市建成区内的公路违法广告标牌设施整治，由城管（城监）/住建部门牵头，公安、工商、国土、交通及公路部门配合。

- 2、非城市建成区内的公路违法广告标牌设施整治，由交通部门牵头，公安、工商、住建、国土、公路、城管及城监部门配合。

- 四、工作步骤

（一）调查摸底和宣传发动价段（2018年11月20日至2018年12月31日。

对辖区内列入整治范围的公路路段违法广告标牌设施进行全面调查摸底，并以辖区城管部门和公路管理机构提供的数据为基础统计汇总，制定市和县区（管委会）专项整治方案。开展多种形式宣传，争取社会各界的理解和支持，营造良好的舆论氛围。有针对性地加大对违法广告标牌设施的设置者、经营者的宣传力度，争取当事人自行拆除。

（二）集中整治阶段（2019年1月1日至2019年8月31日）

根据调查摸底情况，依法开展调查取证、完善行政处罚和行政强制程序，结合实际制定科学合理的集中行动工作方案。按照“职责明确、分步实施、突出重点、先急后缓”的工作原则，建立工作协调机制，集中调配执法力量，在每一个执法程序的每一个步骤都要争取教育动员当事人自行拆除；对拒不自行拆除的，依法实施强制拆除。

- 检查总结阶段（2019年9月1日至2019年9月30日）

在集中整治阶段结束后，各县区（管委会）都要全面分析总结专项整治工作开展情况，采取措施及时整改存在问题，巩固整治成果，积极推广应用好的经验和做法。市交通运输局将会同市发展改革局、市公安局、市工商局、市住房和城乡建设局、市国土资源局、市公路局、市城市管理和综合执法局、市城监大队、市财政局、市安全监管局及市公路局对各县区参与专项整治工作的情况进行验收、评估和全市通报，全力做好迎接省级验收、评估的准备工作，专项整治工作情况纳入各级政府绩效考核项目。

五、工作措施

（一）加强组织领导。要切实加强专项整治工作的组织领导，建立县（区）领导牵头负责的专项整治工作协调机制，负责协调推进本县（区）专项整治工作。

（二）明确整治工作目标。要制订整治工作方案，明确整治工作目标、要求、进度和保障措施，健全工作机制，严格落实责任，确保各项措施落实到位。

（三）明确整治工作任务。要通过现场勘察、走访企业、查阅资料等方式，明确辖区整治工作任务。对辖区内违法广告标牌设施进行全面排查，逐一核实位置、大小、性质、设立时间及经营公司等详细情况，并进行现场测量、实地拍照、核实登记、汇总归档，建立详细的“一牌一档”，做到数目清楚、情况明白、资料准确。

（四）建立综合治理机制。要保障专项整治工作经费，将专项整治工作与文明城市建设、环境卫生整治、路域环境整治等工作相结合，并纳入地方政府“打非治违”工作考核。从违法广告标牌设施违法用地方面入手，从源头上查处违法广告标牌设施。依法依规严肃查处参与违法广告标牌设施建设和交易、违规为违法广告标牌设施提供便利的各种主体，对违法广告标牌设施所有者在生产、经营、抵押贷款方面予以严格控制，坚决斩断违法广告标牌设施利益链，取缔非法收入。

（五）营造整治良好氛围。要充分利用电视、电台、报纸、杂志、互联网、微信公众号等媒体，并通过设立宣传专栏、悬挂标语横幅、派发宣传资料及现场咨询等形式，做好专项整治宣传工作，公布违法广告标牌设施和设置者、经营者情况，营造平稳、理性、和谐的整治工作氛围。做好针对违法广告标牌设施设置者和经营者的政策解释和思想疏导工作，争取当事人自行拆除。为防止违法广告标牌设施转移异地设立，对拆除的广告标牌设施要进行报废处理。

（六）打造共建共治共享治理格局。要落实专项整治责任，市和县区政府（管委会）要组织交通运输、发展改革、公安、工商、规划、住建、国土、城管（城监）、安全监管及公路等部门依法履行职责，形成整治工作合力，联合开展执法行动。公路管理机构要全力配合专项整治工作，在人力、物力、装备设备、技术和信息等方面给予大力支持，配合做好调查取证和清拆工作。公路广告标牌设施许可部门要加强对公路广告标牌设施许可事项实施的监督检查。对没有规划位置批准的许可，要及时依照《行政许可法》有关规定撤销许可；发现行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的，要依法处分；对许可期限届满没有续期的，要及时办理注销手续；撤销许可和注销后要责令广告标牌设施设置者自行拆除。对经许可但未按许可事项实施的广告标牌设施，要及时督促设置者改正。

（七）确保整治工作顺利推进。坚持公平、公正、公开的原则，依法行政，文明执法，确保专项整治工作取得预期效果。要制定群体性事件工作预案，整治过程中遇到暴力阻扰整治工作行为的，要第一时间报警并向单位主要领导报告。对暴力抗法的，要及时向当地扫黑办报告，纳入涉黑涉恶线索进行查办。要加强执法人员上岗前教育培训，明确任务要求、方法步骤和有关注意事项，切实做到规范执法、文明执法。加强清拆过程中施工安全监督管理，防止发生安全责任事故。

（八）建立阳光整治工作机制。要建立违法广告标牌设施举报电话和举报平台，对举报线索要做好记录、及时查处、及时反馈、定期公开。依法依规公开对违法广告标牌设施法人、组织的行政处罚和行政强制信息，接受社会监督。

（九）建立长效治理工作机制。要按照专项整治模式建立公路违法广告标牌设施长效治理工作机制，严控新增违法广告标牌设施。探索快速查处机制，对当事人无法提供合法建设手续的，当场发出责令改正通知书；对正处于施工阶段、具备当场拆除条件的，当场监督当事人自行拆除。对已经或者将危害交通安全的，按照《行政强制法》代履行程序快速查处。

六、有关要求

- 对专项整治工作指导、监督。市治理公路违法广告标牌设施工作领导小组各成员单位在做好本部门直接负责的整治工作外，还要全力加强对各县区（管委会）专项整治工作的指导、监督和检查，对执行不力、进度滞后和弄虚作假的地区，进行约谈或通报批评；对整治不力，没有按期完成任务的，进行挂牌督办。

- 及时报送相关资料信息。请各县区人民政府、江东新区管委会于2018年12 月20 日前将专项整治工作方案、专项整治工作协调机制及联系人书面报市交通运输局；并从2019 年1 月起至2019 年8 月，每月20日前向市交通运输局书面报送专项整治进展情况（包括违法广告标牌设施及其清拆的具体情况）；于2019年9月5 日前报送专项整治工作总结材料，市交通运输局汇总全市专项整治进展情况报省交通运输厅。