附件

河源市2019年水污染防治攻坚战工作方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，抓好生态文明建设，巩固提升我市水环境质量，确保我市地表水国考、省考断面水质全部达到考核要求，根据《广东省生态环境厅2019年水污染防治攻坚战工作方案》（粤环函〔2019〕1093号）、《河源市水污染防治行动计划实施方案》（河府〔2016〕39号）、《关于打好碧水保优战的命令》（河污染防治〔2019〕1号）等文件要求，制定本工作方案。

- 一、工作目标

2019年，城市集中式饮用水水源地和各县级集中式饮用水水源地水质保持100%达标，消除城市建成区黑臭水体，全市国考、省考断面地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定，我市2019年水质控制目标详见附件1，各县区主要河流水质保护目标详见附件2。

- 二、工作思路

坚持系统治水。以改善水环境质量为核心，聚焦优良水体保护、黑臭水体综合治理，突出控制单元防治，统筹推进流域上下游、左右岸、干支流污染防治，确保国考、省考断面水质达标。

坚持科学治水。以源头管控和末端处理为核心，既因地制宜、标本兼治、科学施策推进生活、工业、农业农村污染源治理和入河排污口整治，又尊重规律、量力而行、递次推进污水处理设施和管网建设，持续改善水环境质量。

坚持挂图作战。充分发挥河长制、湖长制作用，深化水污染形势上图和治理工程列表（“一图一表”），实时动态调度重点断面和重要支流水质状况，及时督导推动重点工程项目建设。

- 三、主要任务

- （一）强化优良水体保护

对于2018年已达优良的国考、省考断面要加强污染防治，要严格按照《河源市水污染防治行动计划》、《河源市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《关于打好碧水保优战的命令》等要求，扎实推进水质保护工作和重点工程实施。未达优良的国考、省考断面要加快推进落实各项污染防治措施，确保稳定达标。[市生态环境局牵头，市工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （二）保障饮用水源安全

依法依规科学优化调整饮用水水源保护区，按要求完成县级及以上地表水集中式饮用水水源保护区“划、立、治”工作，依时序依法清理整治饮用水水源一、二级保护区内排污口、违法建设项目、违法网箱养殖等问题。2019年11月底前，完成县级集中式饮用水水源保护区内环境违法违规问题清理整治。按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773－2015），开展乡镇及以上集中式饮用水水源规范化建设。[市生态环境局牵头，市住房和城乡建设局、市水务局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （三）消除劣Ⅴ类水体

通过开展畜禽养殖专项整治、农村面源污染治理、工业污染源管控和污水管网及处理设施建设等措施，深入推进木京河、南坑溪（东源段）、水坑河、流田河、小金河、大简河、东埔河（东埔桥段）、高埔小河、黄沙河、三王坝河、金竹沥共11条劣Ⅴ类和水质较差水体的综合整治工作，确保河流水质明显好转。[市生态环境局牵头，市工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （四）全力消除黑臭水体

按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的系统治理思路，从生活源、工业源、农业源等方面着手，补齐污水收集处理设施短板，大力提升污水收集处理效能，建立河涌管养长效机制。加快东埔河（白岭头段）黑臭水体整治，巩固东埔河（黄子洞河段）整治效果，2019年年底前全面消除建成区东埔河黑臭水体。（市住房和城乡建设局牵头，市生态环境局、水务局、农业农村局等参与，源城区政府实施）

- （五）着力提升生活污染治理效率

一是强化城镇生活污水截污纳管建设，切实提高运行负荷，尤其是城市（县城）配套管网，实现污水全收集、管网全覆盖。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。二是加快推进雨污分流管网建设，着力推进工业园区、老旧小区、城中村、城郊结合部、河流沿岸等地区的配套污水管网建设，新区开发必须坚持雨污分流原则。切实加强老旧、断头管网排查与修复，消除管网破损等“病害”，纠正管网错接、混接、漏接问题，对塞堵管网及时进行疏通。三是组织开展城镇污水处理设施运行情况检查，以污水处理量和进水污染物浓度提升检验管网建设成效，力争实现进水化学需氧量平均浓度达到140mg/L以上，进水氨氮浓度达到15.49mg/L以上，出水稳定达标。四是强化城镇生活污水处理能力建设，按照集中式和分散式相结合的原则，加快推进建制镇和污水处理能力不足的重点区域流域的污水处理设施建设。新建、扩建和改建城镇污水处理设施要全面执行一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）的较严值。2019年底前，新增城市（县级）污水处理能力2.5万吨/日（建成2.5万吨/日高新区大塘水质净化厂），新建成镇级污水处理设施28座，新增镇级污水处理能力4.9万吨/天，新增镇级污水处理设施配套管网179.6公里，完成24公里老旧管网改造任务。（详见附件3）五是强化重点区域流域生活污水处理设施建设，现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，在负荷重、总量控制压力大的区域，以提高脱氮除磷能力为核心任务，实施污水处理厂技术改造，进一步提高出水水质。六是推进生活垃圾处理，加强垃圾处理场的运行监管，确保已建成的垃圾场规范运行处置，渗滤液有效收集处理并稳定达标排放。抓紧完善城镇生活垃圾无害化处理设施，2020年底，完成东源县灯塔、船塘、叶潭，龙川县麻布岗4个片区和东源县(仙塘)一期二区生活垃圾无害化处理场建设，加快推进垃圾焚烧发电项目进度，提高生活垃圾无害化处理率。[市住房和城乡建设局、城管综合执法局牵头，市发展和改革局、生态环境局参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （六）着力提高工业污染治理和监管水平

强化工业企业达标治理，对于水质未达标的控制单元，禁止接受其他区域相关主要水污染物可替代总量指标。在东江流域内禁止建设农药生产项目、纸浆制造业项目；严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目。[市生态环境局牵头，市工业和信息化局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

严格实施国家排污许可制管理和工业污染源全面达标排放计划，严厉打击无证和不按证排污行为。[市生态环境局负责，各县（区）政府（管委会）负责实施]

全面清理整治“散乱污”工业企业。严格按照《河源市“散乱污”工业企业（场所）综合整治工作方案》，加快“散乱污”企业的整治。坚持纵向到底、横向到边的地毯式排查，杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。[市生态环境局牵头，市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

集中整治工业集聚区水污染问题，大力推进镇村级企业集聚区升级改造，加强工业集聚区监管，每季度调度水环境管理信息。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。尽快完成各工业聚集区在线监控装置安装，并与生态环境部门联网。[市生态环境局牵头，市科学技术局、工业和信息化局、商务局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

加快推动涉水重污染行业开展清洁生产和落后产能退出，支持企业自愿实施清洁生产技术改造。[市工业和信息化局牵头，市生态环境局参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （七）强化农业农村污染治理

大力推进畜牧业转型升级，加快推进规模畜禽养殖场(小区)配套污水处理设施、综合利用和无害化处理设施建设。推广节水、节粮、节能、节地等清洁养殖工艺，推广“三改两分一利用”模式。指导养殖企业开展畜禽养殖废弃物资源化利用。[市农业农村局牵头，市生态环境局参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

坚持“禁养区全面清理、不留死角，限养区只减不增，适养区规范养殖"原则。对于禁养区，按照网格化管理调查要求，持续开展禁养区畜禽养殖清退工作，建立长期巡查机制，巩固整治成果，严防死守，防止反弹和复养。[市农业农村局、市生态环境局牵头，各县（区）政府（管委会）负责实施]

制定本辖区畜禽养殖场清理整治工作实施方案，规范整顿限养区、适养区内畜禽养殖场，对没有配套污染治理设施、超标排放污染物的养殖场依法进行查处。对已关闭的非法养殖点的粪便、污水和氧化塘进行清理。[市生态环境局牵头，市农业农村局参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

科学规划水产养殖。推广标准化养殖，严格控制水库、湖泊网箱养殖规模，开展养殖尾水和废弃物治理。[市农业农村局牵头，市生态环境局配合，各县（区）政府（管委会）负责实施]

控制农业面源污染。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。着力减少化肥、农药使用量，大力推广节水技术、测土配方施肥、精准施肥技术和机具、病虫害绿色防控和生物有机肥、低毒低残留农药应用。[市农业农村局牵头，市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局、水务局、市场监督管理局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

按照乡村振兴战略要求，加快推进自然村雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化建设，优先治理直接影响国考断面达标的农村区域，年底前村庄生活污水处理率提高至25%以上，完成省定贫困村50%的20户以上自然村建设成有生活污水处理设施任务。其中，城镇周边的村庄生活污水优先纳入城镇污水系统统一处理；人口规模较大的村庄优先建设集中式污水处理设施；人口规模较小的边远山区村庄采用小型分散式污水处理设施；水环境生态较好、常住人口少的村庄生活污水可因地制宜自净消纳。[市住房和城乡建设局牵头，市生态环境局、水务局、农业农村局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

重视农村生活垃圾收集处理工作，按照《河源市农村生活垃圾治理条例》要求，农村生活垃圾实行上门分类收集、分类运输、分类处理制度，不断完善农村生活垃圾长效管理机制，巩固和提高农村生活垃圾收集处理率。[市住房和城乡建设局牵头，市生态环境局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

（八）实施水生态扩容提质

加强生态流量保障工程建设，采取河湖联通、河河联通、闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。[市水务局牵头，市生态环境局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

推进林业重点生态工程建设，实施宜林荒山荒地精准绿化，疏残林改造提升和湿地生态恢复。2019年底前完成新丰江库区1公里范围内3.58万亩桉树林和东江干流及其主要支流1公里范围内桉树林退出，提升森林质量，提高水源涵养能力。[市林业局牵头，市财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （九）强化公众参与和社会监督。

定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。抽查达标单位排放达标情况，结果向社会公布。[市生态环境局牵头，市工业和信息化局、公安局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

每季度定期向社会公开市中心城区饮用水安全信息，包括饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。[市生态环境局、市水务局、市卫生健康局实施]

每季度定期向社会公开所有县级城市饮用水安全信息，包括饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。[市生态环境局牵头，各县（区）政府（管委会）负责实施]

公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，并接受公众监督。加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。（市住房和城乡建设局负责实施）

综合考虑水环境质量及达标情况等因素，按省级相关部门要求每年定期公布上一年度优良水体（Ⅰ—Ⅲ类）、饮用水水源与各县区水体环境质量综合排名，市政府定期公布河源市水环境质量状况。[市生态环境局负责实施]

督促辖区内国家及省确定的重点排污单位依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。[市生态环境局负责实施]

- （十）其他重点任务

推进城市建成区污水零直排区建设，加强入河排污口审核，新建、改建入河排污口需依法申报办理。实施入河排污口排查整治，按照“查、测、溯、治”原则，全面查清入河排污口，加强入河排污口水质监测，厘清排污责任并分门别类明确管控要求。[市生态环境局牵头，市住房和城乡建设局、水务局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

实施加油站地下油罐更新改造，年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。[市生态环境局牵头，市工业和信息化局、发展和改革局、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

提高用水效率，加强城镇节水工作，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。2019年达到《城市节水评价标准》Ⅱ级或以上要求。[市水务局牵头，市发展和改革局、工业和信息化局、住房和城乡建设局、市场监督管理局等参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

加强船舶污染和港口码头污染防治。[市交通运输局、河源海事局牵头，市工业和信息化局、住房和城乡建设局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

完善水资源保护考核评价体系。加强水功能区监督管理，建立水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量，2019年底前全市完成江河湖泊纳污能力核定。（市水务局牵头，市发展和改革局、生态环境局等参与）

严厉打击盗采、滥采矿山资源行为，全面清理取缔非法矿产开采点并进行整治，加强对合法矿山开采企业监管力度，规范矿产开采行为。对已关闭停产的矿点实施残留污染物清除，开展矿产开采环境治理和生态复绿，2019年年底前完成铁帽山矿区(属于东源县境内)闭坑生态修复工程。[市自然资源局牵头，市工业和信息化局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

以河湖长制为抓手，结合“五清”（清违、清障、清淤、清漂、清污）、“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）等专项行动，全面开展东江流域水浮莲清理整治工作，坚持集中与分散、短期与长期、突出整治与常规相结合，推进水浮莲防治工作的正常化、制度化、规范化，逐步建立健全水浮莲长效管理机制，控制水浮莲流入东江干流。[市水务局牵头，市生态环境局、住房和城乡建设局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

强化科技支撑，加快技术成果推广应用；通过相关省级科技计划（专项、基金）等，攻关研发前瞻技术。[市科学技术局牵头，市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局、卫生健康局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- 四、保障措施

- （一）加强组织领导

坚持政府主要领导亲自抓，各部门各负其责，形成工作合力。市直有关部门要制定工作方案，将年度治水任务层层分解，落实到具体项目、具体负责人。[市生态环境局牵头，市发展和改革局、财政局、住房和城乡建设局、水务局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

建立完善水污染防治工作协调机制，建立健全会商研判、预警督导机制，推动各项整治任务按期完成。强化上下联动和部门协作，狠抓各项工程、管理任务的落实。建立环保、住建、水利等部门水资源、水环境、水生态会商机制，定期会商分析研判，协同推进水污染防治、水资源保护、黑臭水体整治、污水处理设施建设。[市生态环境局牵头，市发展和改革局、财政局、工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （二）强化责任落实

各县（区）政府（管委会）是实施本方案的责任主体，要将责任细化落实到具体单位和责任人，确保各项任务落实到位。[各县（区）政府（管委会）负责]

进一步细化“河（湖）长”水质监测断面，将监测断面和水质目标落实到市、县、镇三级“河（湖）长”，使各级河（湖）长做到治水有责、治水负责、治水尽责。[市生态环境局牵头，市河长制办公室，市发展和改革局、工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

加快制定“一河（湖）一策”实施方案，全力落实河长巡河（湖）工作，县、镇、村实现河（湖）长巡河全覆盖，增加巡河频次，抓紧巡河（湖）发现问题的整改工作。[市河长制办公室牵头，市发展和改革局、工业和信息化局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （三）强化工作保障

切实加强资金、政策保障，重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作，优化项目审批流程，确保各类工程项目顺利建设。[市财政局牵头，市发展和改革局、生态环境局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （四）实施“挂图作战”

完善“挂图作战”信息系统，强化信息调度。加快建设水环境综合整治信息数据库和信息平台，将“智慧河长”信息数据库与水环境综合整治信息平台有机结合，将生活、工业、农业等重点污染源和重点治理项目、治污设施、排污口分布、工业产业布局，以及国考、省考断面水质状况整合到“一张图”上，加快制作辖区内重点流域“挂图作战”图件，并按要求报送省生态环境厅。通过“挂图作战”，进一步明确时间表、完善责任链，实现工作项目化、项目目标化、目标责任化，进一步推动整治工作提速增效。以信息化为抓手，推动互联网+、无人机和无人船、卫星遥感等技术应用，结合“挂图作战”微信公众号等平台建设，充分发挥“挂图作战”作用。[市生态环境局牵头，市河长制办公室，市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

- （五）强化信息调度

建立重点工作管理台账，包括工业污染防治、城镇污染治理、农业农村污染防治、船舶港口污染控制、水资源节约保护、水生态环境保护等重点工作，准确、完整记录进展情况。各县区和市有关部门在每月29日前按要求将当月工作进展情况报市生态环境局，在12月25日前将全年工作总结及下年度工作计划函送市生态环境局；市生态环境局应每月5日前在国家水污染防治重点工作实施进展调度系统上填报工作进展情况，次年1月5日前将全年工作总结及下年度工作计划函送省生态环境厅。[市生态环境局牵头，市发展和改革局、科学技术局、工业和信息化局、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、农业农村局、卫生健康局、林业局、河源海事局等单位参与，各县（区）政府（管委会）负责实施]

附件：附件1 水质保护目标统计表；

附件2 各县区主要河流水质保护目标分解表；

附件3 生活污染治理设施重点工程项目表；

附件4 各重点任务分解表。

- 附件1 水质保护目标统计表

### 表1-1 水质控制目标

| 序号 | 地市 | 地级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率 | 地表水考核断面水质优良比例（≥） | 地表水劣Ⅴ类断面控制比例（≤） | 消除城市建成区黑臭水体比例（≥） | 地下水极差比例（≤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市 | 100% | 100.0% | 0 | 90% | 0 |

### 表1-2 地表水断面水质目标

| 序号 | 河段 | 断面名称 | 2018年现状 | 2019年目标 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江 | 龙川铁路桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 国考断面 |
| 2 | 东江 | 东源仙塘 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省考断面 |
| 3 | 东江 | 江口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 国考断面 |
| 4 | 俐江 | 俐江出口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省考断面 |
| 5 | 秋香江 | 榄溪渡口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省考断面 |
| 6 | 连平水 | 隆街大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省考断面 |
| 7 | 忠信水 | 石塘水 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省考断面 |
| 8 | 新丰江水库 | 新丰江水库 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 国考断面 |
| 9 | 鹤市河 | 莱口电站 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 省考断面 |

### 表1-3 县级以上城市集中式饮用水水源清单

| 序号 | 地市 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 2018年水质现状 | 水质目标（达到或优于） | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市 | 新丰江水库 | 湖库型 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 地级 |
| 2 | 河源市 | 黄蜂斗水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 县级 |
| 3 | 河源市 | 鹤湖水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 县级 |
| 4 | 河源市 | 密溪河 | 河流型 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 县级 |
| 5 | 河源市 | 水坑河 | 河流型 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 县级 |
| 6 | 河源市 | 东江河 | 河流型 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 县级 |
| 7① | 河源市 | 白溪水库 | 湖库型 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 县级 |
| 8② | 河源市 | 和平河（丰道水厂） | 河流型 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 县级 |

注：

①根据广东省人民政府与我市人民政府签订的《河源市水污染防治目标责任书》，紫金县考核水源地为白溪水库；

②为广东省环境监测中心新增监测点位；

### 表1-4 河源市地下水点位水质目标清单

| 序号 | 点位所处县区 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东源县 | 义合镇曲滩村塞心村村委旁 | 较差 | 保持稳定 |
| 2 | 东源县 | 县城东方红红球小组 | 较差 |  |
| 3 | 江东新区 | 临江镇桂坑村 | 较差 |  |

- 附件2 各县区主要河流水质保护目标分解表

- 附件2.1 源城区水质保护目标

表2.1-1 源城区主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江水库 | 新丰江水库 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 国控断面 |
| 2 | 东江 | 江口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 3 | 高埔小河源城段 | 高埔小河源城段（205国道以西） | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 市控断面 |
| 4 | 埔前河 | 埔前河口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 5 | 新丰江源城水域 | 埔前河口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |

表2.1-2 源城区水质较差水体断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大简河 | 博罗蓝田 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 市控断面 |
| 2 | 东埔河 | 沿江路东埔桥 | 黑臭 | 消除黑臭 |  |
| 3 | 黄沙河 | 黄沙河河口 | 劣Ⅴ类 | 稳中有升 |  |
| 4 | 三王坝 | 三王坝河口 | 劣Ⅴ类 | 稳中有升 |  |
| 5 | 金竹沥 | 金竹沥河口 | 劣Ⅴ类 | 稳中有升 |  |

表2.1-3 源城区县级以上集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江水库 | Ⅲ类 |

- 附件2.2 东源县水质保护目标

表2.2-1 东源县主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江 | 新丰江水库 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 国控断面 |
| 2 | 东江 | 东源仙塘 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省控断面 |
| 3 | 曾田河 | 东源大塘头 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 市控断面 |
| 4 | 康禾河 | 东源鹊坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 5 | 黄村河 | 东源蓝口 | Ⅳ类 | Ⅱ类 |  |
| 6 | 叶潭河 | 东源能口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 7 | 船塘河 | 东源合江 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 8 | 骆湖河 | 东源顺天万丈下 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 9 | 灯塔河 | 东源涧头东坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 10 | 久社河 | 东源义合 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 11 | 林石河 | 东源鱼谭 | Ⅰ类 | Ⅲ类 |  |
| 12 | 上莞河 | 东源三河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 13 | 徐洞河 | 东源仙塘 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |

表2.2-2 东源县水质较差水体断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南坑溪东源段 | 东源半江 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 市考断面 |
| 2 | 木京河 | 东源仙塘 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 |  |

表2.2-3 东源县级以上集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江水库 | Ⅲ类 |

表2.2-4 东源县地下水考核点表

| 序号 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 2019年水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义合镇曲滩村塞心村村委旁 | 较差 | 保持稳定 |
| 2 | 县城东方红红球小组 | 较差 | 保持稳定 |

- 附件2.3 和平县水质保护目标

表2.3-1 和平县主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 俐江 | 俐江出口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省控断面 |
| 2 | 优胜水 | 和平南坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 市控断面 |
| 3 | 贝墩水 | 和平九龙合水 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 5 | 彭寨水 | 和平马塘 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 6 | 和平水 | 和平合水 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 7 | 长塘水 | 和平老园 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |

表2.3-2 和平县级以上集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄蜂斗水库 | Ⅲ类 |
| 2 | 和平河（丰道水厂） | Ⅲ类 |

- 附件2.4 龙川县水质保护目标

表2.4-1 龙川县主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江 | 龙川铁路桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 国控断面 |
| 2 | 鹤市河 | 莱口电站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省控断面 |
| 3 | 安远河 | 黄洲坝村 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 市控断面 |
| 4 | 黄麻布河 | 龙川曲窍 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 5 | 二渡河 | 龙川县老隆镇 | 劣V类 | Ⅳ类 |  |
| 6 | 小庙河 | 龙川黄塘口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 7 | 车田河 | 龙川黎咀镇 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 8 | 水坑河 | 龙川县老隆镇 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 9 | 流田河 | 龙川梅李坝 | 劣V类 | V类 |  |
| 10 | 小金河 | 渡田河 | V类 | Ⅳ类 |  |

表2.4-2 龙川县级以上集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水坑河 | Ⅲ类 |
| 2 | 东江河 | Ⅲ类 |

- 附件2.5 紫金县水质保护目标

表2.5-1 紫金县主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江 | 江口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 国控断面 |
| 2 | 秋香江 | 榄溪渡口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省控断面 |
| 3 | 上义水 | 紫金康兴围 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 市控断面 |
| 4 | 南山水 | 紫金流塘寨 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 5 | 青溪水 | 紫金蓝塘司围 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 6 | 龙渡水 | 紫金军粮口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 7 | 围坳水 | 紫金船厂坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 8 | 汀村水 | 紫金义容汀村 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 9 | 柏埔河 | 官田村 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 10 | 义容河 | 紫金夏棠村 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |

表2.5-2 紫金县级以上集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白溪水库 | Ⅲ类 |
| 2 | 响水水库 | Ⅲ类 |

- 附件2.6 连平县水质保护目标

表2.6-1 连平县主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连平水 | 隆街大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省控断面 |
| 2 | 忠信水 | 石塘水 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 省控断面 |
| 3 | 大席水 | 新丰大席 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 市控断面 |
| 4 | 崧头水 （双头河） | 连平野猪角 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 5 | 连平水 | 新丰源塘 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 6 | 忠信水 | 东源羊头坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 7 | 高陂水 （莞洞河） | 连平新圩水 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 8 | 大湖水 | 东源水口 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |  |
| 9 | 南坑溪连平段 | 东源半江 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |

表2.6-2 连平县级以上集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鹤湖水库 | Ⅲ类 |
| 2 | 密溪河 | Ⅲ类 |

- 附件2.7 江东新区水质保护目标

表2.7-1 江东新区主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江 | 江口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 国控断面 |
| 2 | 义容河 | 紫金古竹岸头村 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 市控断面 |
| 3 | 柏埔河 | 紫金临江澄岭村 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |

表2.7-2 江东新区地下水考核点位水质现状表

| 序号 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 2019年水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临江镇桂坑村 | 较差 | 保持稳定 |

- 附件2.8 高新区水质保护目标

表2.8-1 高新区主要地表水断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江 | 江口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 国控断面 |

表2.8-2 高新区水质较差水体断面水质目标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 2018年 水质状况 | 2019年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高埔小河高新区段 | 汇入东江前100m | 劣Ⅴ类 | V类 | 市控断面 |

- 附件3 生活污染治理设施重点工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 设计处理规模（万t/d） | 配套管网（公里） | 2019年进度计划 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康禾镇污水处理厂 | 0.25 | 17.5 | 完工 | 东源县政府 |
| 2 | 曾田镇生活污水处理厂 | 0.17 | 15.7 | 完工 | 东源县政府 |
| 3 | 叶潭镇生活污水处理厂 | 0.15 | 8.3 | 完工 | 东源县政府 |
| 4 | 漳溪乡生活污水处理厂 | 0.05 | 8.6 | 完工 | 东源县政府 |
| 5 | 上莞镇生活污水处理厂 | 0.35 | 25.4 | 完工 | 东源县政府 |
| 6 | 贝墩生活污水处理设施 | 0.12 | 6 | 完工 | 和平县政府 |
| 7 | 上陵生活污水处理设施 | 0.08 | 8 | 完工 | 和平县政府 |
| 8 | 优胜生活污水处理设施 | 0.06 | 0.8 | 完工 | 和平县政府 |
| 9 | 四都镇污水处理厂 | 0.1 | 3 | 完工 | 龙川县政府 |
| 10 | 黄布镇污水处理厂 | 0.05 | 2.7 | 完工 | 龙川县政府 |
| 11 | 紫市镇污水处理厂 | 0.05 | 3 | 完工 | 龙川县政府 |
| 12 | 义都镇污水处理厂 | 0.08 | 2.4 | 完工 | 龙川县政府 |
| 13 | 丰稔镇污水处理厂 | 0.08 | 0.8 | 完工 | 龙川县政府 |
| 14 | 田心镇污水处理厂 | 0.15 | 5.5 | 完工 | 龙川县政府 |
| 15 | 车田镇污水处理厂 | 0.5 | 5.6 | 完工 | 龙川县政府 |
| 16 | 黎咀镇污水处理厂 | 0.1 | 4 | 完工 | 龙川县政府 |
| 17 | 赤光镇污水处理厂 | 0.3 | 3.6 | 完工 | 龙川县政府 |
| 18 | 岩镇污水处理厂 | 0.05 | 3.2 | 完工 | 龙川县政府 |
| 19 | 廻龙镇污水处理厂 | 0.1 | 3.9 | 完工 | 龙川县政府 |
| 20 | 登云镇污水处理设施配套管网 | / | 4.5 | 完工 | 龙川县政府 |
| 21 | 蓝塘镇污水处理厂 | 1 | 8.2 | 完工 | 紫金县政府 |
| 22 | 龙窝镇污水处理厂 | 0.48 | 5.4 | 完工 | 紫金县政府 |
| 23 | 九和镇污水处理厂 | 0.15 | 4.7 | 完工 | 紫金县政府 |
| 24 | 瓦溪镇污水处理厂 | 0.08 | 4.4 | 完工 | 紫金县政府 |
| 25 | 黄塘镇污水处理厂 | 0.15 | 7.1 | 完工 | 紫金县政府 |
| 26 | 南岭镇污水处理厂 | 0.1 | 7.73 | 完工 | 紫金县政府 |
| 27 | 苏区镇污水处理厂 | 0.06 | 4.8 | 完工 | 紫金县政府 |
| 28 | 大湖镇生活污水处理厂 | 0.04 | 1.5 | 完工 | 连平县政府 |
| 29 | 内莞镇生活污水处理厂 | 0.05 | 3.3 | 完工 | 连平县政府 |
| 30 | 高新区大塘水质净化厂 | 2.5 | / | 完工 | 高新区管委会 |
| 31 | 全市老旧管网改造 | / | 24 | 完工 | 市住房和城乡建设局 |
| 合计 |  | 7.4 | 203.6 |  |  |

- 附件4 各重点任务分解表

| 序号 | 条 | 重点任务 | 牵头部门 | 实施部门 | 参与部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化优良水体保护 | 对于2018年已达优良的国考、省考断面要加强污染防治，要严格按照《河源市水污染防治行动计划》、《河源市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《关于打好碧水保优战的命令》等要求，扎实推进水质保护工作和重点工程实施。未达优良的国考、省考断面要加快推进落实各项污染防治措施，确保稳定达标。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 持续实施 |
| 2 | 保障饮用水源安全 | 依法依规科学优化调整饮用水水源保护区，按要求完成县级及以上地表水集中式饮用水水源保护区“划、立、治”工作，依时序依法清理整治饮用水水源一、二级保护区内排污口、违法建设项目、违法网箱养殖等问题。2019年11月底前，完成县级集中式饮用水水源保护区内环境违法违规问题清理整治。按照《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》（HJ773－2015），开展乡镇及以上集中式饮用水水源规范化建设。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市住房和城乡建设局、市水务局 | 2019年底 |
| 3 | 消除劣Ⅴ类水体 | 深入推进大简河、东埔河（东埔桥段）、黄沙河、三王坝河、金竹沥等5条劣Ⅴ类和水质较差水体的综合整治工作，确保2019年大简河消除劣V类，东埔河（东埔桥段）消除黑臭，黄沙河、三王坝河、金竹沥水质稳中有升。 | 市生态环境局 | 源城区政府 | 市工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 4 |  | 深入推进木京河、南坑溪（东源段）等2条劣Ⅴ类水体的综合整治工作，确保河流水质明显好转。 | 市生态环境局 | 东源县政府 | 市工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 5 |  | 深入推进水坑河、流田河、小金河等3条劣Ⅴ类水体的综合整治工作，确保河流水质明显好转。 | 市生态环境局 | 龙川县政府 | 市工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 6 | 消除劣Ⅴ类水体 | 深入推进高埔小河（高新区段）的综合整治工作，确保河流水质明显好转。 | 市生态环境局 | 高新区管委会 | 市工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 7 | 全力消除黑臭水体 | 按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的系统治理思路，从生活源、工业源、农业源等方面着手，补齐污水收集处理设施短板，大力提升污水收集处理效能，建立河涌管养长效机制。加快东埔河（白岭头段）黑臭水体整治，巩固东埔河（黄子洞河段）整治效果，2019年年底前全面消除建成区东埔河黑臭水体。 | 市住房和城乡建设局 | 源城区政府 | 市生态环境局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 8 | 着力提升生活污染治理效率 | 强化城镇生活污水截污纳管建设，切实提高运行负荷，尤其是城市（县城）配套管网，实现污水全收集、管网全覆盖。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。 | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、生态环境局 | 持续实施 |
| 9 |  | 加快推进雨污分流管网建设，着力推进工业园区、老旧小区、城中村、城郊结合部、河流沿岸等地区的配套污水管网建设，新区开发必须坚持雨污分流原则。切实加强老旧、断头管网排查与修复，消除管网破损等“病害”，纠正管网错接、混接、漏接问题，对塞堵管网及时进行疏通。 | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、生态环境局 | 持续实施 |
| 10 |  | 组织开展城镇污水处理设施运行情况检查，以污水处理量和进水污染物浓度提升检验管网建设成效，力争实现进水化学需氧量平均浓度达到140mg/L以上，进水氨氮浓度达到15.49mg/L以上，出水稳定达标。 | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、生态环境局 | 2019年底 |
| 11 |  | 强化城镇生活污水处理能力建设，按照集中式和分散式相结合的原则，加快推进建制镇和污水处理能力不足的重点区域流域的污水处理设施建设。新建、扩建和改建城镇污水处理设施要全面执行一级A排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）的较严值。2019年底前，新增城市（县级）污水处理能力2.5万吨/日（建成2.5万吨/日高新区大塘水质净化厂），新建成镇级污水处理设施28座，新增镇级污水处理能力4.9万吨/天，新增镇级污水处理设施配套管网179.6公里，完成24公里老旧管网改造任务。（详见附件3） | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、生态环境局 | 2019年底 |
| 12 | 着力提升生活污染治理效率 | 强化重点区域流域生活污水处理设施建设，现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，在负荷重、总量控制压力大的区域，以提高脱氮除磷能力为核心任务，实施污水处理厂技术改造，进一步提高出水水质。 | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、生态环境局参与 | 持续实施 |
| 13 |  | 推进生活垃圾处理，加强垃圾处理场的运行监管，确保已建成的垃圾场规范运行处置，渗滤液有效收集处理并稳定达标排放。抓紧完善城镇生活垃圾无害化处理设施，2020年底，完成东源县灯塔、船塘、叶潭，龙川县麻布岗4个片区和东源县(仙塘)一期二区生活垃圾无害化处理场建设，加快推进垃圾焚烧发电项目进度，提高生活垃圾无害化处理率。 | 市住房和城乡建设局、城管综合执法局 | 各县（区）政府（管委会 | 市发展和改革局、生态环境局 | 2019年底 |
| 14 | 着力提高工业污染治理和监管水平 | 强化工业企业达标治理，对于水质未达标的控制单元，禁止接受其他区域相关主要水污染物可替代总量指标。在东江流域内禁止建设农药生产项目、纸浆制造业项目；严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市工业和信息化局 | 持续实施 |
| 15 |  | 严格实施国家排污许可制管理和工业污染源全面达标排放计划，严厉打击无证和不按证排污行为。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） |  | 持续实施 |
| 16 |  | 全面清理整治“散乱污”工业企业。严格按照《河源市“散乱污”工业企业（场所）综合整治工作方案》，加快“散乱污”企业的整治。坚持纵向到底、横向到边的地毯式排查，杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局 | 持续实施 |
| 17 |  | 集中整治工业集聚区水污染问题，大力推进镇村级企业集聚区升级改造，加强工业集聚区监管，每季度调度水环境管理信息。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。尽快完成各工业聚集区在线监控装置安装，并与生态环境部门联网。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市科学技术局、工业和信息化局、商务局 | 2019年底 |
| 18 | 着力提高工业污染治理和监管水平 | 加快推动涉水重污染行业开展清洁生产和落后产能退出，支持企业自愿实施清洁生产技术改造。 | 市工业和信息化局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局 | 持续实施 |
| 19 | 强化农业农村污染治理 | 大力推进畜牧业转型升级，加快推进规模畜禽养殖场(小区)配套污水处理设施、综合利用和无害化处理设施建设。推广节水、节粮、节能、节地等清洁养殖工艺，推广“三改两分一利用”模式。指导养殖企业开展畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 市农业农村局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局 | 持续实施 |
| 20 |  | 坚持“禁养区全面清理、不留死角，限养区只减不增，适养区规范养殖"原则。对于禁养区，按照网格化管理调查要求，持续开展禁养区畜禽养殖清退工作，建立长期巡查机制，巩固整治成果，严防死守，防止反弹和复养。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） |  | 持续实施 |
| 21 |  | 制定本辖区畜禽养殖场清理整治工作实施方案，规范整顿限养区、适养区内畜禽养殖场，对没有配套污染治理设施、超标排放污染物的养殖场依法进行查处。对已关闭的非法养殖点的粪便、污水和氧化塘进行清理。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市农业农村局 | 持续实施 |
| 22 |  | 科学规划水产养殖。推广标准化养殖，严格控制水库、湖泊网箱养殖规模，开展养殖尾水和废弃物治理。 | 市农业农村局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局 | 持续实施 |
| 23 |  | 控制农业面源污染。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。着力减少化肥、农药使用量，大力推广节水技术、测土配方施肥、精准施肥技术和机具、病虫害绿色防控和生物有机肥、低毒低残留农药应用。 | 市农业农村局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局、水务局、市场监督管理局 | 持续实施 |
| 24 | 强化农业农村污染治理 | 按照乡村振兴战略要求，加快推进自然村雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化建设，优先治理直接影响国考断面达标的农村区域，年底前村庄生活污水处理率提高至25%以上，完成省定贫困村50%的20户以上自然村建设成有生活污水处理设施任务。其中，城镇周边的村庄生活污水优先纳入城镇污水系统统一处理；人口规模较大的村庄优先建设集中式污水处理设施；人口规模较小的边远山区村庄采用小型分散式污水处理设施；水环境生态较好、常住人口少的村庄生活污水可因地制宜自净消纳。 | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 25 |  | 重视农村生活垃圾收集处理工作，按照《河源市农村生活垃圾治理条例》要求，农村生活垃圾实行上门分类收集、分类运输、分类处理制度，不断完善农村生活垃圾长效管理机制，巩固和提高农村生活垃圾收集处理率。 | 市住房和城乡建设局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局 | 持续实施 |
| 26 | 实施水生态扩容提质 | 加强生态流量保障工程建设，采取河湖联通、河河联通、闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。 | 市水务局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局 | 持续实施 |
| 27 |  | 推进林业重点生态工程建设，实施宜林荒山荒地精准绿化。疏残林改造提升和湿地生态恢复，2019年底前完成新丰江库区1公里范围内3.58万亩桉树林和东江干流及其主要支流1公里范围内桉树林退出，提升森林质量，提高水源涵养能力。 | 市林业局 | 各县（区）政府（管委会） | 市财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 28 | 强化公众参与和社会监督 | 定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。抽查达标单位排放达标情况，结果向社会公布。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市工业和信息化局、公安局 | 持续实施 |
| 29 |  | 每季度定期向社会公开市中心城区饮用水安全信息，包括饮用水水源等饮水安全状况。 |  | 市生态环境局 |  | 持续实施 |
| 30 |  | 每季度定期向社会公开市中心城区饮用水安全信息，包括供水厂出水等饮水安全状况。 |  | 市水务局 |  | 持续实施 |
| 31 |  | 每季度定期向社会公开市中心城区饮用水安全信息，包括用户龙头水等饮水安全状况。 |  | 市卫生健康局 |  | 持续实施 |
| 32 |  | 每季度定期向社会公开所有县级城市饮用水安全信息，包括饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） |  | 持续实施 |
| 33 | 强化公众参与和社会监督 | 公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，并接受公众监督。加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 持续实施 |
| 34 |  | 综合考虑水环境质量及达标情况等因素，按省级相关部门要求每年定期公布上一年度优良水体（Ⅰ—Ⅲ类）、饮用水水源与各县区水体环境质量综合排名，市政府定期公布河源市水环境质量状况。 |  | 市生态环境局 |  | 持续实施 |
| 35 |  | 督促辖区内国家及省确定的重点排污单位依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 |  | 市生态环境局 |  | 持续实施 |
| 36 | 其他重点任务 | 推进城市建成区污水零直排区建设，加强入河排污口审核，新建、改建入河排污口需依法申报办理。实施入河排污口排查整治，按照“查、测、溯、治”原则，全面查清入河排污口，加强入河排污口水质监测，厘清排污责任并分门别类明确管控要求。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市住房和城乡建设局、水务局 | 持续实施 |
| 37 |  | 实施加油站地下油罐更新改造，年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市工业和信息化局、发展和改革局、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局 | 2019年底 |
| 38 |  | 提高用水效率，加强城镇节水工作，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。2019年达到《城市节水评价标准》Ⅱ级或以上要求。 | 市水务局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、工业和信息化局、住房和城乡建设局、市场监督管理局 | 2019年底 |
| 39 |  | 加强船舶污染和港口码头污染防治。 | 市交通运输局、河源海事局 | 各县（区）政府（管委会） | 市工业和信息化局、住房和城乡建设局、农业农村局 | 持续实施 |
| 40 |  | 完善水资源保护考核评价体系。加强水功能区监督管理，建立水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量，2019年底前全市完成江河湖泊纳污能力核定。 | 市水务局 |  | 市发展和改革局、生态环境局 | 2019年底 |
| 41 | 其他重点任务 | 严厉打击盗采、滥采矿山资源行为，全面清理取缔非法矿产开采点并进行整治，加强对合法矿山开采企业监管力度，规范矿产开采行为。对已关闭停产的矿点实施残留污染物清除，开展矿产开采环境治理和生态复绿，2019年年底前完成铁帽山矿区(属于东源县境内)闭坑生态修复工程。 | 市自然资源局 | 各县（区）政府（管委会） | 市工业和信息化局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 2019年底 |
| 42 |  | 以河湖长制为抓手，结合“五清”（清违、清障、清淤、清漂、清污）、“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）等专项行动，全面开展东江流域水浮莲清理整治工作，坚持集中与分散、短期与长期、突出整治与常规相结合，推进水浮莲防治工作的正常化、制度化、规范化，逐步建立健全水浮莲长效管理机制，控制水浮莲流入东江干流。 | 市水务局 | 各县（区）政府（管委会） | 市生态环境局、住房和城乡建设局 | 持续实施 |
| 43 |  | 强化科技支撑，加快技术成果推广应用；通过相关省级科技计划（专项、基金）等，攻关研发前瞻技术。 | 市科学技术局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局、卫生健康局 | 持续实施 |
| 44 | 保障措施 | 坚持政府主要领导亲自抓，各部门各负其责，形成工作合力。市直有关部门要制定工作方案，将年度治水任务层层分解，落实到具体项目、具体负责人。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、财政局、住房和城乡建设局、水务局 | 持续实施 |
| 45 |  | 建立完善水污染防治工作协调机制，建立健全会商研判、预警督导机制，推动各项整治任务按期完成。强化上下联动和部门协作，狠抓各项工程、管理任务的落实。建立环保、住建、水利等部门水资源、水环境、水生态会商机制，定期会商分析研判，协同推进水污染防治、水资源保护、黑臭水体整治、污水处理设施建设。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、财政局、工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 持续实施 |
| 46 |  | 各县（区）政府（管委会）是实施本方案的责任主体，要将责任细化落实到具体单位和个人，确保各项任务落实到位。 |  | 各县（区）政府（管委会） |  | 持续实施 |
| 47 | 保障措施 | 进一步细化“河（湖）长”水质监测断面，将监测断面和水质目标落实到市、县、镇三级“河（湖）长”，使各级河（湖）长做到治水有责、治水负责、治水尽责。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市河长制办公室，市发展和改革局、工业和信息化局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 持续实施 |
| 48 |  | 加快制定“一河（湖）一策”实施方案，全力落实河（湖）长巡河（湖）工作，县、镇、村实现河（湖）长巡河全覆盖，增加巡河频次，抓紧巡河（湖）发现问题的整改工作。 | 市河长制办公室 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、工业和信息化局、生态环境局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 持续实施 |
| 49 |  | 切实加强资金、政策保障，重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复、应急清污等项目和工作，优化项目审批流程，确保各类工程项目顺利建设。 | 市财政局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、生态环境局 | 持续实施 |
| 50 |  | 完善“挂图作战”信息系统，强化信息调度。加快建设水环境综合整治信息数据库和信息平台，将“智慧河长”信息数据库与水环境综合整治信息平台有机结合，将生活、工业、农业等重点污染源和重点治理项目、治污设施、排污口分布、工业产业布局，以及国考、省考断面水质状况整合到“一张图”上，加快制作辖区内重点流域“挂图作战”图件，并按要求报送省生态环境厅。通过“挂图作战”，进一步明确时间表、完善责任链，实现工作项目化、项目目标化、目标责任化，进一步推动整治工作提速增效。以信息化为抓手，推动互联网+、无人机和无人船、卫星遥感、等技术应用，结合“挂图作战”微信公众号等平台建设，充分发挥“挂图作战”作用。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市河长制办公室，市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局 | 持续实施 |
| 51 | 保障措施 | 建立重点工作管理台账，包括工业污染防治、城镇污染治理、农业农村污染防治、船舶港口污染控制、水资源节约保护、水生态环境保护等重点工作，准确、完整记录进展情况。各县区和市有关部门在每月29日前按要求将当月工作进展情况报市生态环境局，在12月25日前将全年工作总结及下年度工作计划函送市生态环境局；市生态环境局应每月5日前在国家水污染防治重点工作实施进展调度系统上填报工作进展情况，次年1月5日前将全年工作总结及下年度工作计划函送省生态环境厅。 | 市生态环境局 | 各县（区）政府（管委会） | 市发展和改革局、科学技术局、工业和信息化局、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、农业农村局、卫生健康局、林业局、河源海事局 | 持续实施 |