附件

表1  10蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰计划

| 序号 | 整治任务 | 完成时限 | 责任县区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3台 | 2020年年底前，全部淘汰。 | 东源县政府 |
| 2 | 2台 |  | 龙川县政府 |
| 3 | 4台 |  | 和平县政府 |
| 4 | 1台 |  | 连平县政府 |
| 合计 | 10台 |  | - |

表2  生物质锅炉整治计划

| 序号 | 整治数量 | 完成时限 | 责任县区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9台 | 2018年年年底完成50%； 2019年年年底全部完成整治。 | 源城区政府 |
| 2 | 3台 |  | 江东新区管委会 |
| 3 | 32台 |  | 东源县政府 |
| 4 | 8台 |  | 和平县政府 |
| 5 | 8台 |  | 龙川县政府 |
| 6 | 8台 |  | 连平县政府 |
| 7 | 11台 |  | 紫金县政府 |
| 合计 | 79台 |  | - |

表3  钢铁行业超低排放改造计划

| 序号 | 企业名称 | 完成时限 | 责任县区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市源城华发金属制品有限公司 | 自2019年1月1日起，执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值；2020年年底前，完成超低排放改造。 | 源城区政府 |
| 2 | 广东粤东钢铁有限公司 |  |  |
| 3 | 和平县粤深钢实业有限公司 |  | 和平县政府 |
| 4 | 河源德润钢铁有限公司 |  | 紫金县政府 |
| 5 | 广东盛业钢铁有限公司 |  | 东源县政府 |
| 6 | 龙川县航辉钢业有限公司 |  | 龙川县政府 |
| 7 | 连平华丰钢铁有限公司 |  | 连平县政府 |

表4  玻璃行业改造计划

| 序号 | 企业名称 | 完成时限 | 责任县区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源旗滨硅业有限公司 | 2020年底前，完成烟气脱硝治理升级改造。 | 东源县政府 |

表5  建筑陶瓷行业脱硝计划

| 序号 | 企业名称 | 完成时限 | 责任县区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰牌陶瓷实业（河源）有限公司 | 2020年6月底前，完成脱硝设施建设，氮氧化物排放浓度不高于100毫克每立方米，二氧化硫排放浓度不高于30毫克每立方米。 | 源城区政府 |
| 2 | 广东恒福陶瓷有限公司 |  |  |
| 3 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 |  | 东源县政府 |
| 4 | 河源市罗曼缔克实业有限公司 |  |  |
| 5 | 广东高微晶科技有限公司 |  |  |
| 6 | 河源市亮雅建材有限公司 |  |  |
| 7 | 紫金县金樵皇陶瓷有限公司 |  | 紫金县政府 |

表6  河源市V0Cs重点监管企业“一企一策”治理任务表

| 序号 | 单位名称 | 行业名称 | 备注 | 完成时限 | 责任 县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西可通信技术设备（河源） 有限公司 | 通信终端设备制造 | 省库 | 2018年年底前完成省级重点监管企业“一企一策”治理 | 市高新区管委会 |
| 2 | 广东新凌嘉新能源股份 有限公司 | 电子元件制造业 | 省库 |  |  |
| 3 | 丰达音响(河源)有限公司 | 电子元件制造业 | 省库 |  |  |
| 4 | 河源市新天彩科技有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 5 | 河源联达真空镀膜有限责任 公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 6 | 河源市华丰塑胶有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 7 | 力升树灯（河源）有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  | 东源县政府 |
| 8 | 达鼎塑胶（河源）有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 9 | 河源茵弗拉运动器材有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 10 | 亚洲创建奕宏化工（河源） 有限公司 | 化学原料和化学产品制造业 | 省库 |  |  |
| 11 | 东源县钜伟塑料有限公司 （已停产） | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 12 | 东源县南卓塑胶制品有限公司 （已停产） | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  | 东源县政府 |
| 13 | 利冠工艺制品（河源）有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  |  |
| 14 | 广东立国制药有限公司 | 医药制造业 | 省库 |  | 紫金县政府 |
| 15 | 龙川县景旺电子有限公司 | 电子元件制造业 | 省库 |  | 龙川县政府 |
| 16 | 龙川县帝闻电子有限公司 | 电子元件制造业 | 省库 |  |  |
| 17 | 河源典雅家具有限公司 | 家具制造业 | 省库 |  |  |
| 18 | 龙川鸿福手袋有限公司 （涉VOCS工序已外包） | 其他行业 | 省库 |  |  |
| 19 | 连平县信丰塑胶制品厂 （已关闭） | 橡胶和塑料制品业 | 省库 |  | 连平县政府 |
| 20 | 河源诚展科技有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 市库 | 2020年年底前完成市级重点监管企业“一企一策”治理 | 源城区政府 |
| 21 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 22 | 华登（河源）玩具制品 有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 23 | 华兴玩具制品（河源） 有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 24 | 源力玩具（河源）有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 25 | 威利印刷（河源）有限公司 | 印刷业 | 市库 |  | 市高新区管委会 |
| 26 | 金常盛体育用品（河源） 有限公司 | 金属表面涂装 | 市库 |  |  |
| 27 | 荣华印刷包装（河源） 有限公司 | 印刷业 | 市库 |  |  |
| 28 | 河源天裕电子塑胶有限公司 | 电子元件制造 | 市库 |  |  |
| 29 | 河源市天才印务有限公司 | 印刷业 | 市库 |  |  |
| 30 | 亚洲创建（河源）木业 有限公司 | 纤维板制造 | 市库 |  | 东源县政府 |
| 31 | 河源保利卡基塑胶科技 有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 32 | 龙川县兴莱鞋业有限公司 | 制鞋业 | 市库 |  | 龙川县政府 |
| 33 | 广东富海文具有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 34 | 龙川俊领塑料有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |
| 35 | 和平县连盈鞋业有限公司 | 制鞋业 | 市库 |  | 和平县政府 |
| 36 | 连平长荣塑胶有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 市库 |  | 连平县政府 |

公开方式：主动公开

抄送：市纪委，市委办，市人大办，市政协办，市委工作部门，河源军分区，市法院，市检察院，群团组织，中央、省驻市单位，市新闻单位。

河源市人民政府办公室 2019年8月16日印发